## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

## Тридцять третя (чергова) сесія

## РІШЕННЯ №1413

«23» лютого 2012 р.

м. Сєвєродонецьк

## Про хід виконання рішення дев’яностої сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» у 2011 р.

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про хід виконання у 2011 році «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.», затвердженої рішенням сесії Сєверодонецької міської ради № 3731 від 24.12.2009 року, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про хід виконання у 2011 році «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (додається).

2. Продовжити роботу по реформуванню і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька у 2012 році згідно з Програмою.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток

до рішення 33-ї (чергової) сесії

від 23 лютого 2012 р. № 1413

## ЗВІТ

## про хід виконання у 2011 році

## «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»

1. Основні дані

«Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення споживачів якісними житлово-комунальними послугами. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів національних стандартів, забезпечення усіх споживачів економічно доступними житлово-комунальними послугами відповідного рівня та якості, підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг, стимулювання економічного та раціонального використання енергоресурсів.

Програма прийнята рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 р.р.».

Відповідальними виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальні підприємства міста, ТОВ «ТАУН-СЕРВІС», А\Ф «Зелене господарство».

Строк виконання Програми з 2010 року по 2014 рік.

2. Виконання завдань і заходів.

Житловий фонд м. Сєвєродонецька налічує 827 житлових будинків загальною площею 2381,2 тис. м2, в т.ч. комунальної власності 785 житлових будинків загальною площею 2180,9 тис. м2. Обслуговуванням житлового фонду здійснюють комунальні житлово-експлуатаційні підприємства та Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

У 2011році виконано:

- капітальний ремонт покрівель 26 житлових будинків, в тому числі 3-х будинків із застосуванням тепло - та гідроізолюючого матеріалу - пінополіуретану;

- капітальний ремонт мереж гарячого водопостачання із заміною водопідігрівників на 34-х житлових будинках;

- капітальний ремонт 2-х балконів;

- капітальний ремонт 48-ми виносних рамок управління центральним опаленням;

- експертно-технічне обстеження 214 пасажирських ліфтів для подовження терміну їх експлуатації;

- капітальний ремонт оголовків димовентиляційних каналів по житловому фонду міста;

- ремонт і державну повірку 73-х побудинкових приладів обліку теплової енергії;

- встановлення 34-х побудинкових приладів обліку електричної енергії;

- капітальний ремонт у гуртожитку по вул. Танкістів, 30;

- придбання 2-х резервних електродвигунів для пасажирських ліфтів;

- заміна мереж електропостачання житлових будинків по вул. Силікатній;

- встановлення перетворювачів частоти обертання електродвигунів насосних агрегатів підвищувальних насосних станцій, що забезпечило можливість цілодобового водопостачання в житлові будинки, роботи виконувались за рахунок коштів ТОВ «ТАУН-СЕРВІС».

Для покращення благоустрою та зовнішнього вигляду міста виконано:

- реконструкцію та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Єгорова та по вул. Автомобільній;

- поточне утримання мереж зовнішнього освітлення по вулицях міста;

- роботи з утримання зелених насаджень, до складу яких входить покіс газонів, стрижка газонних бордюр по вулицях міста; вирубування самосійних дерев – 2688од.; обрізування під природний вигляд крон дерев 933 шт.; обрізування з проріджуванням крон дерев – 237 шт. ; звалювання сухостійних, аварійних та фаутних дерев – 19 шт. Догляд за зеленими насадженнями для забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме видалення порослі на перехрестях міста, на ці роботи витрачено 2,5 тис.грн.;

- утримання розпліднику ТОВ "Агрофірма зелене господарство" за кошти підприємства;

- придбання 10 одиниць спецтехніки для утримання доріг для КП «СКС» та «Житлосервісів»;

- придбання 126 стандартних контейнерів для ТПВ;

- придбано 10 тролейбусів за рахунок коштів ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ» та передано у безкоштовне користування до Фонду комунального майна міської ради;

- капітальний ремонт однієї тягової підстанції;

- капітальний ремонт 5-ти тролейбусів;

- придбання автобусу для КП «СТрУ».

Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування з Державного бюджету:

- капітальний ремонт систем холодного водопостачання;

- капітальний ремонт каналізаційних систем;

- капітальний ремонт колекторів опалення;

- капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання;

- капітальний ремонт внутрішньоквартирних мереж опалення для незаможних громадян;

- заміна газового обладнання;

- капітальний ремонт аварійних будинків;

- відбудова систем диспетчеризації ліфтового господарства у житлових будинках;

- модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації 25 і більше років;

- оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії та води;

- капітальний ремонт будинків ОСББ;

- інвентаризація зелених насаджень;

- модернізації спецтехніки КП «СКС»;

- придбання євро контейнерів для ТПВ;

- придбання контейнерів для крупногабаритних відходів;

- капітальний ремонт контактної мережі.

У 2011р. для сталої роботи комунальних підприємств міста за рахунок коштів місцевого бюджету надавалась фінансова підтримка КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» та підприємствам житлового господарства.

3. Оцінка ефективності виконання.

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню якості послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, покращило технічний стан житлових будинків, збільшило економію енергетичних ресурсів, ефективність роботи житлових підприємств.

4. Фінансування.

У 2011 р. фінансування Програми здійснювалось виключно за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів житлово-комунальних підприємств міста та інших джерел власних надходжень (на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів). З державного бюджету коштів на реалізацію заходів Програми не виділялись.

| Найменування заходів | тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Капітальний ремонт покрівлі | 9525,57 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 3810,23 | 4979,84 | Місцевий бюджет |
|  | 13335,80 | 4979,84 | Разом |
| Капітальний ремонт систем холодного водопостачання | 1301,30 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 520,52 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 1821,82 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт каналізаційних систем | 1461,89 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 584,76 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 2046,65 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт колекторів опалення | 367,86 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 147,14 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 515,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання | 321,43 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 128,57 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 450,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт внутрішньоквартирних мереж опалення для незаможних громадян | 150,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 60,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 210,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт водопідігрівників | 607,14 | 0,00 | державний бюджет |
|  | 242,86 | 1262,55 | Місцевий бюджет |
|  | 850,00 | 1262,55 | Разом |
| Капітальний ремонт балконів | 852,86 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 341,14 | 5,78 | Місцевий бюджет |
|  | 1194,00 | 5,78 | Разом |
| Заміна газового обладнання | 207,14 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 82,86 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 290,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт аварійних будинків | 481,43 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 192,57 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 674,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт ліфтів | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Відбудова систем диспетчеризації ліфтового господарства у житлових будинках | 285,71 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 114,29 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 400,00 | 0,00 | Разом |
| Модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації 25 і більше років | 1200,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 480,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 1680,00 | 0,00 | Разом |
| Експертно-технічне обстеження ліфтів для продовження терміну експлуатації | 132,25 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 52,90 | 349,20 | Місцевий бюджет |
|  | 185,15 | 349,20 | Разом |
| Установлення в житлових будинках будинкових приладів обліку електричної енергії з прокладкою електричних мереж | 0,00 | 39,28 | кошти підприємства |
|  | 185,79 | 0,00 | державний бюджет |
|  | 74,31 | 30,28 | Місцевий бюджет |
|  | 260,10 | 69,55 | Разом |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води | 765,71 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 306,29 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 1072,00 | 0,00 | Разом |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії | 2446,43 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 978,57 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 3425,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт будинків ОСББ | 6136,36 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 613,64 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 6750,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт гуртожитків | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 200,00 | 200,00 | Місцевий бюджет |
|  | 200,00 | 200,00 | Разом |
| Проведення капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів житлових будинків | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 150,00 | 148,06 | Місцевий бюджет |
|  | 150,00 | 148,06 | Разом |
| Придбання обладнання для капітального ремонту ліфтів | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 27,01 | 26,88 | Місцевий бюджет |
|  | 27,01 | 26,88 | Разом |
| Оплата робіт з виконання експертних оцінок | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 5,00 | 5,00 | Місцевий бюджет |
|  | 5,00 | 5,00 | Разом |
| Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 219,60 | 116,87 | Місцевий бюджет |
|  | 219,60 | 116,87 | Разом |
| Обстеження будівельних конструкцій житлових будинків та розробка проектно кошторисної документації | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 15,20 | 20,38 | Місцевий бюджет |
|  | 15,20 | 20,38 | разом |
| Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 1000,00 | 2014,00 | Місцевий бюджет |
|  | 1000,00 | 2014,00 | разом |
| РАЗОМ: | 26428,88 | 0,00 | державний бюджет |
|  | 10347,46 | 9158,84 | місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 39,28 | кошти підприємства |
|  | 36776,34 | 9198,12 | разом |
| ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Встановлення перетворювачів частоти обертання електродвигунів насосних агрегатів підвищувальних насосних станцій | 70,00 | 834,40 | Кошти підприємства |
| Заміна насосних агрегатів на насосні агрегати меншої потужності КНС №1, м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8а | 320,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Встановлення перетворювачів частоти обертів двигуна насосного агрегату КНС №1, м. Сєвєродонецьк, вул. Механізаторів, 8а | 140,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Заміна насосних агрегатів на насосні агрегати меншої потужності КНС №1, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 25а | 330,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Встановлення перетворювачів частоти обертів двигуна насосного агрегату КНС №1, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 25а | 140,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Заміна насосних агрегатів на насосні агрегати меншої потужності Замулівський водозабір, м.Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський,47б | 900,00 | 287,20 | Кошти підприємства |
| Заміна електролізерів з насосами дозаторами на Замулівському та Щедрищевському водозаборах | 0,00 | 117,30 | Кошти підприємства |
| Замулівський водозабір, заміна ділянки трубопроводу Ду 400 від свердловини 8а до свердловини 9 | 0,00 | 142,70 | Кошти підприємства |
| Свердловина сел. Воронове Оснащення установки УФ обробка питної води | 0,00 | 57,00 | Кошти підприємства |
| Заміна склопакетів на насосній станції 2-го підйому Замулівського водозабору | 0,00 | 100,00 | Кошти підприємства |
| РАЗОМ: | 1000,00 | 1538,60 | Кошти підприємства |
| ТЕПЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Впровадження когенераційних установок на котельні 83 мкр. та на котельні 71 мкр. | 7000,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Будівництво газопроводу високого тиску та ГРС з вузлами обліку та очистки газу для котельні 83 мкр., газопроводу середнього тиску для котельні 71 мкр. | 3000,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Установка вузла обліку теплової енергії на вході з котельні 83 мікрорайону | 300,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Реконструкція центральних теплових мереж ЦТП 1,8 | 4000,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| заміна внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 76 мкр. | 5000,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Заміна ділянок теплофікаційного колектора по пр. Космонавтів від ТК 76-2 до ТК 77-18 | 3100,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Заміна мереж гарячого водопостачання по вул. Вілєсова | 2700,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| Консультаційні послуги з питань організації та координації робіт пов’язаних з затвердженням "Схеми розвитку теплопостачання м. Сєвєродонецька, Луганська область" та консультації щодо здійснення технічної експертизи" "Схеми розвитку теплопостачання м. Сєвєродонецька, Луганська область" | 19,00 | 19,00 | Місцевий бюджет |
| Фінансова підтримка підприємств комунальної теплоенергетики | 5000,00 | 2040,26 | Місцевий бюджет |
| Виконання експертних оцінок | 35,30 | 0,00 | Місцевий бюджет |
| Повірка, ремонт та обслуговування побудинкових приладів обліку теплової енергії | 176,20 | 175,84 | Місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт виносних рамок управління опаленням | 172,20 | 170,44 | Місцевий бюджет |
| заміна внутрішньоквартальних мереж гарячого водопостачання 84 мікрорайону від ТК 84-1 до ж\б пр. Гвардійський 77а | 450,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
| РАЗОМ: | 25550,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 5402,70 | 2405,54 | Місцевий бюджет |
|  | 30952,70 | 2405,54 | разом |
| БЛАГОУСТРІЙ |
| Реконструкція та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | 892,86 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 357,14 | 283,53 | Місцевий бюджет |
|  | 1250,00 | 283,53 | Разом |
| Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | 0,00 | 0,00 | кошти підприємства |
|  | 900,00 | 744,96 | Місцевий бюджет |
|  | 900,00 | 744,96 | Разом |
| Придбання спецтехніки для дільниці "Міськсвітло" | 85,71 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 34,29 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 120,00 | 0,00 | Разом |
| Утримання зелених насаджень | 2071,43 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 828,57 | 163,50 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 2900,00 | 163,50 | Разом |
| Посадка зелених насаджень | 367,14 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 146,86 | 62,90 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 514,00 | 62,90 | Разом |
| Ремонт газонів | 678,57 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 271,43 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 950,00 | 0,00 | Разом |
| Інвентаризація зелених насаджень | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт зелених насаджень парку | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Утримання розпліднику ТОВ Агрофірма «Зелене господарство» | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 35,00 | 16,20 | Кошти підприємства |
|  | 35,00 | 16,20 | Разом |
| Ремонт теплиць ТОВ Агрофірма «Зелене господарство» | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 85,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 85,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання спецтехніки для вивезення ТПВ | 975,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 390,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 35,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 1400,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання спецтехніки для утримання доріг для КП «СКС» та для «Житлосервісів» | 842,86 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 337,14 | 1751,91 | Місцевий бюджет |
|  | 20,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 1200,00 | 1751,91 | Разом |
| Модернізації спецтехніки КП «СКС» | 155,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 62,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 13,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 230,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання евроконтейнерів для ТПВ | 57,14 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 22,86 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 80,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання стандартних контейнерів для ТПВ | 48,57 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 19,43 | 137,39 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 68,00 | 137,39 | Разом |
| Придбання контейнерів для крупногабаритних відходів | 14,29 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 5,71 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 20,00 | 0,00 | Разом |
| Розробка схеми санітарної очистки міста | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Розробка та впровадження програми поводження з відходами | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Розробка проекту будівництва нового полігону ТПВ | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Рекультивація діючого полігону ТПВ | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Ремонт споруд та будівель КП "СКС" | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 120,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 120,00 | 0,00 | Разом |
| РАЗОМ: | 6188,57 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 3375,43 | 3144,19 | Місцевий бюджет |
|  | 308,00 | 16,20 | Кошти підприємства |
|  | 9872,00 | 3160,39 | Разом |
| МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ |
| Придбання автобусів марки ПАЗ та ЛАЗ для підвезення школярів до школи з близрозташованих сіл, селищ | 257,14 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 102,86 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 360,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання транспорту для обслуговування міських маршрутів загального користування | 257,14 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 102,86 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 360,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання транспортних засобів з необхідними пристроями для обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями | 285,71 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 114,29 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 400,00 | 0,00 | Разом |
| Утримання соціальної служби по обслуговуванню пасажирів з обмеженими потребами | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 300,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Кошти підприємства |
|  | 300,00 | 0,00 | Разом |
| Оновлення тролейбусного парку | 6500,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 2600,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 17185,50 | інші кошти |
|  | 9100,00 | 17185,50 | разом |
| Капітальний ремонт контактної мережі | 865,71 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 346,29 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 1212,00 | 0,00 | Разом |
| Капітальний ремонт тягових підстанцій | 285,71 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 114,29 | 59,50 | Місцевий бюджет |
|  | 400,00 | 59,50 | Разом |
| Капітальний ремонт тролейбусів | 571,43 | 73,80 | кошти підприємства |
|  | 228,57 | 72,90 | Місцевий бюджет |
|  | 800,00 | 146,70 | Разом |
| Оновлення спецтехніки КП "СТрУ" | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Придбання автобусу КП "СТрУ" | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 221,85 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 221,85 | Разом |
| Переведення на електроопалення АКП КП "СТрУ" | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| Модернізація обладнання тягової підстанції №2 | 0,00 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Місцевий бюджет |
|  | 0,00 | 0,00 | Разом |
| РАЗОМ: | 8451,41 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 3909,14 | 354,25 | Місцевий бюджет |
|  | 571,43 | 73,80 | Кошти підприємства |
|  | 0,00 | 17185,50 | інші кошти |
|  | 12931,98 | 17613,55 | Разом |
| ВСЬОГО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ: | 41068,86 | 0,00 | Державний бюджет |
|  | 23034,73 | 15062,82 | Місцевий бюджет |
|  | 27429,43 | 1667,80 | Кошти підприємств |
|  | 0,00 | 17185,50 | інші кошти |
|  | 91533,02 | 33916,12 | Разом |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми

Продовжити виконання Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Сєвєродонецька.

Секретар міської ради А.А. Гавриленко