- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Тридцять сьома (чергова) сесія

- РІШЕННЯ № 1653

26 квітня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення сесії міської ради від 26.05.2011 р. №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» за 2011 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення п’ятнадцятої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 26.05.2011 року №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» та рішення вісімнадцятої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 28.07.2011р. №696 «Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 26.05.2011р. №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки», Сєвєродонецька міська рада:

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 26.05.2011р. №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» за 2011 рік» (Додаток).

2. Перенести строк виконання заходів, які не були виконані у 2011 році, на наступний етап Програми 2012-2014 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток

до рішення 37-ї (чергової) сесії

від 26 квітня 2012 року № 1653

- ЗВІТ

- про хід виконання рішення сесії міської ради від 26.05.2011р. №553

- «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» за 2011 рік

- Основні дані.

Метою «Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням п’ятнадцятої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 26.05.2011 року №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» та рішенням вісімнадцятої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 28.07.2011р. №696 «Про внесення змін до рішення п’ятнадцятої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 26.05.2011р. №553 «Про затвердження Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки» (далі Програма) є:

- виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста та прилеглих селищ.

Виконавцями Програми та її заходів є: управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Житлосервіс «Промінь», КП «Житлосервіс «Евріка», КП «Житлосервіс «Злагода», КП «Житлосервіс «Ритм», КП «Житлосервіс «Добробут», ОСББ «Луч», ОСББ «Сєвєродонецька «Надія», ОСББ «Я.В.А.», КП «Сєвєродонецькі теплові мережі», КП «Сєвєродонецькліфт», ТОВ агрофірма «Зелене господарство» та інші підприємства, яки визначені на конкурсних торгах та на договірних засадах.

Строки виконання Програми 2011 – 2014 роки.

II. Виконання завдань та заходів.

Звіт про хід виконання Програми складений на підставі письмової інформації виконавців її заходів.

Програмою передбачено виконання таких завдань:

- ремонт покрівель;

- ремонт внутрішньобудинкових електромереж;

- ремонт під’їздів;

- відновлення (ремонт) освітлення над під’їздами;

- ремонт ґанків та козирків;

- встановлення (ремонт) дверей на входах до під’їздів;

- скління під’їздів;

- відновлення (ремонт) відмістки (вимощення) навколо будинків;

- налагодження роботи вентиляційних каналів;

- відновлення захисних металевих решіток на сходових площадках;

- ремонт внутрішньобудинкових мереж;

- фарбування газових труб;

- ремонт аварійних балконів;

- ремонт інженерних комунікацій (трубопроводів);

- ремонт зливостоків;

- ремонт та упорядкування внутрішньобудинкових телефонних мереж;

- ремонт та наладка опалення;

- зачинення входів у приміщення, де розташовані бойлери;

- встановлення лав біля під’їздів, улаштування поручнів на вході у під’їзди;

- встановлення дитячих та спортивних майданчиків;

- обрізка гілок дерев, видалення сухих дерев;

- закриття оглядових колодязів;

- інші роботи з ремонту та обслуговуванню житлових будинків;

- відновлення (ремонт) зовнішнього освітлення кварталів, вулиць та тротуарів;

- ремонт асфальтобетонного покриття.

Крім запланованих на 2011 рік заходів частково виконані заходи, які планувалося виконувати протягом 2012-2014 років, а саме:

- капітальний ремонт покрівель 3-х житлових будинків;

- поточний ремонт покрівель 34 житлових будинків;

- ремонт 18 під’їздів житлових будинків;

- ремонт ганків та козирків 1 житлового будинку;

- ремонт дверей на входах до 5 під’їздів житлових будинків;

- ремонт оголовків димо-вентиляційних каналів1 житлового будинку;

- ремонт внутрішньобудинкових електромереж 7 житлових будинків;

- капітальний ремонт 1-го балкону;

- ремонт трубопроводів гарячого, холодного водопостачання та каналізації в 27 житлових будинках;

- встановлення 5 нових дитячих майданчиків (за позабюджетні кошти);

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Автомобільній;

- ремонт асфальтобетонного покриття в мікрорайонах № 76, 77, 82.

Підприємствами виконувалися також аналогічні роботи з ремонту за іншими адресами, не передбаченими Програмою, як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за кошти підприємств та позабюджетні кошти.

Через відсутність фінансування не виконані заходи з:

- капітального ремонту покрівель житлових будинків за адресами: вул. Федоренко, 14; вул. Маяковського, 7; пр. Гвардійський, 14; пр. Гвардійський, 18б; вул. Маяковського, 21; пр. Радянський, 63;

- капітального ремонту бойлеру за адресою: вул. Заводська, 9;

- капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення по вул. Менделєєва від пр. Хіміків до вул. Гагаріна; по вул. Гагаріна від пр. Радянського до вул. Донецької; по вул. Федоренко від пр. Радянського до вул. Донецької;

- влаштування майданчиків під контейнери для збору ТПВ та їх огорожі.

III. Оцінка ефективності виконання.

Аналіз кількісних та якісних показників виконання Програми у 2011 році свідчить про те, що результати досягнуті за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках наданого фінансування, а також за рахунок коштів підприємств, ОСББ та позабюджетних коштів, при цьому поліпшилися умови життя населення, покращився зовнішній вигляд, санітарний стан та стан благоустрою територій міста.

V. Пропозиції щодо подальшого виконання.

Продовжити виконання Міської цільової Програми з виконання доручень виборців, які надані депутатам Сєвєродонецької міської ради VI скликання на 2011-2014 роки у 2012 році.

Перенести строк виконання заходів, які не були виконані в 2011 році, на наступний етап Програми 2012-2014 роки.

Секретар ради А.А. Гавриленко