**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА**

**ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ  №2478**

«\_21\_\_\_\_» \_лютого\_ 2013 р.

м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання рішення сесії міської ради від 26.07.2011 р. № 796 «Про затвердженняПрограми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2012 році.**

            Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 26.07.2011р. №796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт «Про хід виконання рішення сесії міської ради від 26.07.2011р. №796 «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2012 році» (Додаток).

            2.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.

**Міський голова                                                                                                     В.В. Казаков**

*Додаток до рішення 57-ї (чергової) сесії*

*від «21» лютого 2013р. № 2478*

**ЗВІТ**

**про хід виконання рішення сесії міської ради  від 26.07.2011 р. №796 «Про затвердження**

**Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства**

**м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» у 2012 році.**

**1. Основні дані.**

             Метою «Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» (далі Програма) є забезпечення реалізації державної політики у вирішенні питань підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів в житлово-комунальному господарстві міста, забезпечення переведення економіки житлово-комунального господарства на енергозберігаючий шлях розвитку і суттєве скорочення за рахунок цього витрат місцевого бюджету на енергозабезпечення житлово-комунального господарства міста та населення.

            Програма затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради  від 26.07.2011 р. №796  «Про затвердження Програми енергоефективності та енергозбереження житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки».

            Відповідальними виконавцями Програми визначені  Управління житлово-комунального господарства міської ради, житлово-комунальні підприємства міста.

            Строк виконання Програми з 2011 року по 2015 рік.

**2. Виконання  завдань і заходів.**

         Основними заходами та напрямками Програми є:

- встановлення побудинкових приладів обліку електричної енергії;

- заміна центральних теплових пунктів  (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових будинків із приладами обліку споживання теплової енергії;

- проведення капітального ремонту  ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною водопідігрівачів;

- утеплення житлових будинків та реалізації комплексних робіт із санації житлових будинків, об’єктів житлово-комунального господарства;

- модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення  приладів диференційного обліку електричної енергії та заміни світильників з ламп розжарювання на більш сучасні та ефективні лампи;

- проведення енергетичного аудиту підприємств житлово-комунального господарства.

В рамках виконання програмиу 2012 році виконані заходи по наступним розділам:

***Встановлення  побудинкових приладів обліку електричної енергії.***

В 2012 році КП «Житлосервіс «Світанок» за кошти місцевого бюджету та кошти підприємства встановлено 4 загальнобудинкові прилади обліку електричної енергії в житлових будинках.

***Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення***

***із впровадженням сучасних ефективних технологій.***

В 2012 році КП «Сєвєродонецькліфт» виконало модернізацію  мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни 227 одиниць світильників з лампами розжарювання на зберігаючи світильники на суму 114,4 тис. грн. та  встановило 1  прилад диференційного обліку електроенергії на суму  2,4 тис. грн.

Роботи виконувались за кошти місцевого бюджету та підприємства.

***Утеплення житлових будинків***

В 2012 році за рахунок коштів місцевого бюджету житлово-експлуатаційними підприємствами виконано капітальний ремонт покрівель 5-ти житлових будинків по                     вул. Партизанська, 34; пр. Гвардійський, 77а; вул. Гагаріна, 60; пр. Космонавтів, 18а, пр. Гвардійський, 18 із застосування гідро - та теплоізолюючого матеріалу – пінополіуретану  на суму  1556,542 тис. грн.

            За кошти місцевого бюджету виконано зовнішнє  утеплення стін  7-ми житлових будинків по  вул. Федоренко, 15; вул. Леніна, 52;  вул. Жовтнева, 15; вул. Гоголя, 8;                    вул. Першотравнева, 25; вул. Донецька, 4; вул. Першотравнева, 20 в на суму 2314,523 тис. грн.

***Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП)***

***на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків***

***з приладами обліку теплової енергії.***

            В 2012 році за рахунок коштів міського бюджету КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» виконано капітальний ремонт  систем гарячого водопостачання житлових будинків із заміною 34 водопідігрівників та капітальний ремонт 38 виносних рамок управління опаленням на суму 2798,042 тис. грн.

            Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків з приладами обліку споживання теплової енергії не виконано з причини відсутності фінансування з державного бюджету.

**3. Оцінка ефективності виконання.**

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню ефективності використання та поліпшенню технічного стану житлових будинків, якості надання населенню послуг гарячого водопостачання, економії енергетичних ресурсів.

            Застосування пінополіуретану при капітальному ремонті покрівель житлових будинків  дозволило суттєво скоротити терміни виконання ремонтних робіт; підвищило тепло- та морозостійкість покрівель.

**4. Фінансування.**

            Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів житлово-комунальних підприємств. З Державного бюджету у 2012 році фінансування не отримано.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Термін виконання заходів по роках | Орієнтовна кошторисна вартість заходу, тис. грн. | | Джерела фінансування заходів | Фактичне виконання у 2012 р.,  тис. грн. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| **1. Встановлення  побудинкових приладів обліку електричної енергії.** | | | | | | | |
| 1.1 | КП «Житлосервіс "Світанок" | 2011-2015 | 150,0 | | Місцевий бюджет  Кошти підприємства | | 0 |
| 100,0 |
| 1.2. | КП "Житлосервіс "Злагода" | 2011-2015 | 20,5 | | Місцевий бюджет | | 0 |
| 1.3. | КП "Житлосервіс "Ритм" | 2011-2015 | 558,0 | | Місцевий бюджет | | 0 |
| 1.4. | КП "Житлосервіс "Промінь" | 2011-2015 | 15,1 | | Місцевий бюджет | | 0 |
| 1.5. | КП "Житлосервіс "Евріка" | 2011-2015 | 18,4 | | Місцевий бюджет | | 0 |
| 1.6. | КП "Житлосервіс  "Добробут" | 2011-2015 | 659,0 | | Місцевий бюджет | | 0 |
| **Всього** | | | **1421,00** | | **Місцевий бюджет**  **Кошти підприємства** | | **0** |
| **100,0** |
| **2. Модернізація об’єктів зовнішнього освітлення із впровадженням сучасних ефективних технологій КП «Сєвєродонецькліфт»** | | | | | | | |
| 2.1. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом заміни світильників з ламп розжарювання на енергоефективні лампи | 2011-2015  2012 р. - 227 од. | 352,1 | | Державний бюджет  Місцевий бюджет     Інші кошти | | 0 |
| 105,4 |
| 9,0 |
| 2.2. | Модернізація мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення приладів диференційного обліку електроенергії | 2011-2015  2012 р. – 1 од. | 80,0 | | Державний бюджет  Місцевий бюджет  Власні кошти підприємства | | 0 |
| 2,4 |
| 2,3 |
| **Всього** | | | **423,1** | | **Державний бюджет**  **Місцевий бюджет**  **Власні кошти підприємства** | | **0** |
| **107,8** |
| **11,3** |
| **3. Утеплення житлових будинків** | | | | | | | |
| 3.1. | Утеплення житлових будинків | 2012 р. - 7 буд. | 6000,0 | | Місцевий бюджет | 2314,523 | |
| 3.2. | Капітальний ремонт покрівель із застосуванням пінополіуретану | 2012р. – 5 од. | 0 | | Місцевий бюджет | 1556,542 | |
| **Всього** | | | **6000,0** | | **Місцевий бюджет** | **3871,065** | |
| **4.  Заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків з приладами обліку теплової енергії** | | | | | | | |
| 4.1. | КП "Сєвєродонецькі теплові мережі"  заміна центральних теплових пунктів (ЦТП) на індивідуальні теплові пункти (ІТП) житлових  будинків з приладами обліку теплової енергії | 2012-2015 | 165880,00 | | Державний бюджет | 0 | |
|  | КП «Сєвєродонецькі теплові мережі» капітальний ремонт рамок управління центральним опаленням | 2012 р. -38 од. | 0 | | Місцевий бюджет | 1535,5 | |
| **Всього** | | | **165880,00** | | **Державний бюджет**  **Місцевий бюджет** |  | |
| **1535,5** | |
| **5. Капітальний ремонт  систем гарячого водопостачання із заміною водопідігрівників** | | | | | | | |
| 5.1. | КП "Сєвєродонецькі теплові мережі" | 2012-2015рр.- 128 од.  (у 2012 р. встановлено 34 од. ) | | 4000,00 | Місцевий бюджет | 1262,547 | |
| **6.Проведення енергоаудиту об’єктів** | | | | | | | |
| 6.1. | «Житлосервіси» | 2011-2015 | | 200,0 | Місцевий бюджет | 0 | |
| **7. Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження** | | | | | | | |
| 7.1. | Підприємства житлово-комунального господарства | 2011-2015 | |  | Місцевий бюджет | 0 | |
| **Загальні обсяги орієнтовного фінансування** | |  | | **177933,1** | **Місцевий бюджет** | **6776,912** | |
| **Державний бюджет** | **0** | |
| **Кошти підприємства** | **111,3** | |
| **Разом** | **6888,212** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми**

            Продовжити виконання Програми  енергоефективності та енергозбереження

житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька у 2013 році.

**Секретар міської ради                                                                                                     А.А. Гавриленко**