**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ №2490**

“21” лютого 2013р.

м.Сєвєродонецьк

**Про  внесення  змін  до  рішення  сесії   № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька  та селищ міської ради в 2012-2016 рр.»**

            Згідно ст.ст.25, 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.15, 47 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” на виконання рішення наради № 1 від 04.10.2012р. Держуправління охорони навколишнього природного середовища, Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

            1. Внести до додатку рішення сесії № 1456 від 23.02.2012р. «Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016рр.» зміни згідно додатку.

            2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та розвитку селищ.

**Міський голова                                                                                         В.В.Казаков**

*Додаток до рішення сесії*

*від «21» лютого 2013р.*

*№ 2490*

**Перелік заходів до Програми охорони навколишнього природного середовища**

**м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ч | Найменування та зміст заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування, тис.грн. | | | | | | Очікуваний ефект (кількісні показники) |
| Всього | у тому числі | | | | |
| Держбюджет  (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюджет (в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС | Кошти підприємств | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Розробка проектів та встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг водних об’єктів. | УЖКГ міської ради | 2013-2016 рр. | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Охорона водних об’єктів, встановлення більш суворого  режиму господарсь-кої діяльності. |
| 1.13 | Розробка паспортів озер. | УЖКГ міської ради | 2013-2016 рр. | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | Охорона водних об’єктів. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. Санітарне очищення території міста від побутових відходів | | | | | | | | | | |
| 3.6 | Розширення міського полігону твердих побутових відходів. | УЖКГ міської ради | 2013-2016 рр. | 22,0 |  |  | 22,0 |  |  | Запобігання забрудненню грунтів та підземних вод. |

**Секретар міської ради                                                                                                         А.А.Гавриленко**