**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**П’ятдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ №2491**

«21» лютого 2013 року

м.Сєвєродонецьк

**Про виконання рішення сесії міської ради  № 1889 від 21.02.2008р. „Про затвердження Програми забезпечення безпеки  дорожнього руху та екологічної безпеки  транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки”.**

Керуючись ст.6 Закона України “Про дорожній рух”, Указом Президента України від 20.11.2007р. за  № 1121 „Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху” з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, екологічної безпеки транспортних засобів та розглянувши виконання Програми забезпечення безпеки  дорожнього руху та екологічної безпеки  транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки, затвердженої рішенням сорок першої сесії міської ради четвертого скликання №1889 від 21.02.2008р., Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Прийняти до відома інформацію про виконання Програми забезпечення безпеки  дорожнього руху та екологічної безпеки  транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки (Додаток).

2. Рішення сесії міської ради № 1545 від 15.11.2007р. № 1889 від 21.02.2008р. „Про затвердження Програми забезпечення безпеки  дорожнього руху та екологічної безпеки  транспортних засобів у м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки” зняти з контролю.

3. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

**Міський голова                                                                                         В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення сесії*

*від «21» лютого 2013р. № 2491*

**ЗАКЛЮЧНИЙ  ЗВІТ**

**про  результати виконання**

**Програми забезпечення безпеки  дорожнього руху**

**та екологічної безпеки  транспортних засобів у**

**м.Сєвєродонецьку на 2008 - 2012 роки**

**1. Основні дані.**

Метою Програми є забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях і залізничних переїздах, дотримання вимог експлуатації транспортних засобів  шляхом здійснення комплексу взаємопов'язаних заходів за такими напрямами:

1)   впровадження технічних засобів та апаратури автоматизованих систем гнучкого керування дорожнім рухом, контролю швидкісних режимів та екологічного стану довкілля;

2)   поліпшення стану доріг, вулиць і залізничних переїздів та контролю за технічним станом транспортних засобів;

3)   удосконалення профілактичної та освітньої діяльності у сфері безпеки дорожнього руху.

Програма затверджена  рішенням сорок першої сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання № 1889 від 21.02.2008р.

                Виконавці приграми: управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ капітального будівництва міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ цивільного захисту,  екологічної безпеки та охорони праці міської ради.

            Строки виконання програми: 2008-2012 роки.

**2. Виконання завдань і заходів.**

1.      Проведення проектних робіт та впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулицях міста відповідно до затвердженого графіку.

Міська рада

2008-2012 роки

            Роботи будуть проводитися після встановлення всіх запланованих світлофорних об’єктів.

2.      Заміна застарілої апаратури світлофорного регулювання на 4 світлофорних об’єктах.

Міська рада

2008-2012 роки

            В 2008-2012рр.:

- виконані проектні роботи на реконструкцію та будівництво світлофорних об’єктів, реконструйовано та збудовано 12 світлофорних об’єктів на суму 2499,668 тис.грн.;

- на ремонт та обслуговування світлофорних об’єктів (в т.ч. на оплату енергоносіїв) витрачено коштів в сумі 610,883 тис.грн.

3.      Розробка проектів дислокації технічних заходів регулювання дорожнього руху на магістральних вулицях.

Міська рада

2008-2012 роки

            В 2008-2012рр. замінено та встановлено 758 дорожніх знаків на суму 668,670 тис.грн., проведено робіт з нанесення дорожньої розмітки на суму 688,307 тис.грн. (пішохідної розмітки – 8420,86 м2, поздовжньої розмітки – 73,811 км).

4.      Впровадження покажчиків маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту при проїзді містом в кількості 33 шт.

Міська рада

2008-2012 роки

            Встановлено 17 покажчиків маршрутного орієнтування водіїв транзитного транспорту при проїзді містом.

5.      Забезпечення впровадження повного переліку заходів щодо вдосконалення умов руху транспорту та пішоходів у місцях (ділянках) концентрації (далі МК (ДК)) ДТП на вулично-шляховій мережі.

Міська рада

2008-2012 роки, щорічно

В 2008-2012р. знято з обліку 8 місць концентрації ДТП, залишилося 9 місць.

6.      Забезпечення проведення операцій “Увага! Діти”, “Увага! Залізничний переїзд”, “Дорога”, “Розмітка”.

Міська рада

2008-2012 роки, щорічно

            Щорічно проводилися операції “Увага! Діти”, “Увага! Залізничний переїзд”, “Дорога”, “Розмітка”.

7.      Забезпечення безумовного дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху,  на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць, доріг, залізничних переїздів.

Міська рада

2008-2012 роки, постійно

            За звітний період не зафіксовано випадків не дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху,  на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць, доріг, залізничних переїздів.

8.      Проведення міських змагань Клубу веселих та кмітливих юних інспекторів руху (КВК ЮІР).

Міська рада

2008-2012 роки, грудень-квітень щорічно

В місті  щорічно проводяться міські змагання Клубу веселих та кмітливих юних інспекторів руху.

З 2009р. в Центрі дитячої та юнацької творчості розроблена та реалізується соціально-орієнтована програма «Азбука доріг».

Міські команди КВК ЮІР школи № 4 «Діти доріг» та КВК ЮІР «Чумацький шлях» брали участь у зональному етапі  КВК ЮІР. В 2008р. команда міста посіла  IV місце у зональному етапі  КВК ЮІР.

Щорічно загони ЮІР шкіл міста беруть участь у міських конкурсах. До початку конкурсу загони повинні виступити не менше 5 раз в школах, дошкільних закладах, мікрорайонах шкіл.

9. Забезпечення комплексних комісійних обстежень залізничних переїздів по питанню їх відповідності вимогам інструкцій по обладнанню та обслуговуванню.

**Міська рада**

2008-2012 роки, листопад-травень

            Комплексні комісійні обстеження залізничних переїздів з метою їх відповідності вимогам інструкцій з обладнання та обслуговування проведені в повному обсязі відповідно до плану.

10. Забезпечення виконання нормативних документів, які регламентують порядок проведення міжремонтних робіт проїзної частини, тротуарів, штучних дорожніх споруд на вулицях комунальної власності.

Міська рада

2008-2012 роки, постійно

            В 2008-2012рр. витрачено коштів:

- на капітальний ремонт доріг в сумі 10779,035 тис.грн.;

- на капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг в сумі 4722,442 тис.грн.;

- на поточний ремонт доріг в сумі 1094,985 тис.грн.;

- на капітальний ремонт тротуарів в сумі 384,032 тис.грн.;

- на реконструкцію тротуару по пр-ту Гвардійському в сумі 69,763 тис.грн.

11. Впровадити в місцях тяжіння осіб з обмеженими фізичними можливостями пандусів на входах до приміщень, обладнання необхідних світлофорних об’єктів звуковою сигналізацією, установлення в місцях переходу відповідних знаків.

Міська рада

2008-2012 роки

            В 2008-2012рр. на об’єктах, де здійснюється прийом громадян, вжиті заходи щодо їх обладнання засобами для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- 28 будівель суб’єктів господарювання оснащено «кнопками виклику»;

- побудовано 48 пандусів.

12. Впровадження елементів примусового зниження швидкості (ЕПЗШ) в місцях концентрації ДТП, в місцях з обмеженою видимістю при виїзді з другорядної дороги на головну, в місцях розташування дитячих учбових закладів відповідно до затвердженого графіку.

Міська рада

2008-2012 роки

            В 2-х місцях по пр-ту Радянському встановлені ЕПЗШ.

13. Забезпечити обрізку дерев, вирубку чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та сигнали світлофорів. В першу чергу в МК (ДК) ДТП.

Міська рада

2008-2012 роки

            В 2008-2012рр. на виконання приписів ДАІ проведено обрізку дерев, вирубку чагарників та порослі, видалення бур’янів уздовж доріг на суму 863,104 тис.грн.

14. Забезпечити нормативне освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП.

Міська рада

2008-2012 роки

В 2008-2012рр.:

- на техобслуговування та поточний ремонт 110 км мережі зовнішнього освітлення (1600 світлоточок) витрачено 3177,326 тис.грн.;

- закуплено та запрограмовано 30 багатотарифних електролічильників на суму 103,0тис.грн;

- виконано реконструкцію зовнішнього освітлення по пр-ту Хіміків, модернізацію систем освітлення по проспектах Гвардійському, Космонавтів, Радянському та вулицях Леніна, Шевченка, Енергетиків, Менделєєва, навколо ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»

- виконано капітальний ремонт зовнішнього освітлення на суму 4184,630 тис.грн.

-  при модернізації мереж зовнішнього освітлення встановлено 710 енергозберігаючих ламп освітлення.

**3. Оцінка ефективності виконання.**

В результаті виконання Програми в 2008-2012рр. знято з обліку 8 місць концентрації ДТП; реконструйовано та збудовано 12 світлофорних об’єктів; замінено та встановлено 758 дорожніх знаків; нанесено 8420,86 м2 пішохідної та 73,811 км поздовжньої дорожньої розмітки; виконані значні обсяги робіт з капітального та поточного ремонту доріг, ремонту внутрішньоквартальних доріг та тротуарів; вжиті заходи щодо обладнання об’єктів засобами для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями; впроваджені елементи примусового зниження швидкості; постійно проводилися роботи з обрізки дерев; виконано реконструкцію та модернізацію систем зовнішнього освітлення вулиць міста.

**4. Фінансування.**

З міського бюджету на виконання Програми профінансовано заходів:

- в 2008р. на суму 2764,778 тис.грн;

- в 2009р. на суму 5109,320 тис.грн.;

- в 2010р. на суму 3784,189 тис.грн.;

- в 2011р. на суму 5864,597 тис.грн.;

- в 2012р. на суму 11459,857 тис.грн.

Всього:      28982,741 тис.грн.

**5. Оцінка кінцевих результатів.**

Внаслідок реалізації Програми удосконалені умови дорожнього руху, поліпшено стан доріг, вулиць та тротуарів, створені сприятливі умови для зменшення місць  концентрації ДТП, проведена певна освітня робота з питань безпеки дорожнього руху.

**6. Заключний висновок.**

Внаслідок реалізації Програми були впроваджені заходи, що стабілізували та, в деякій мірі, поліпшили ситуацію щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на території Сєвєродонецької міської ради.

Для подальшої роботи з питань забезпечення безпеки дорожнього руху, зменшення травматизму на дорогах, поліпшення стану доріг та тротуарів, просвітницької діяльності  необхідно прийняти нову міську Програму.

**Секретар міської ради                                                                                 А.А.Гавриленко**