# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

### ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

### Дев’яносто шоста (чергова) сесія

### РІШЕННЯ ( 4303

### «  29  » січня 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011р. №531 «Про затвердження Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки»

за 2014 рік

Керуючись ст. 26 п. 22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання за 2014 рік «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про підсумки виконання за 2014 рік «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011-2015 роки», затвердженої рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531 (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування

бюджету та фінансів.

Міський голова 								В.В.Казаков

Додаток

до рішення 96-ї сесії міськради

від « 29 » січня 2015 р. № 4303

## ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ЗА 2014 РІК

«ПРОГРАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗВИТКУ СФЕРИ

ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ З ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

ЕНЕРГІЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

М. СЄВЄРОДОНЕЦЬКА НА 2011-2015 РОКИ»

Сєвєродонецьк

2015 р.

І. ОСНОВНІ ДАНІ

- Програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради від 26.05.2011 року №531. Рішенням 28-ї сесії міської ради від 22.12.2011р. № 1134, рішенням 33-ї сесії міської ради від 23.02.2012р. № 1386, рішенням 40-ї сесії міської ради від 21.06.2012р. № 1823, рішенням 59-ї сесії міської ради від 28.03.2013р. № 2542, рішенням 63-ї сесії міської ради від 30.05.2013р. № 2704 та рішенням 81-ї сесії міської ради від 20.02.2014р. № 3517 внесено зміни та доповнення до цієї Програми.

- Замовник Програми: Сєвєродонецька міська рада, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Розробник Програми: Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради, м.Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 32.

- Строк виконання: 01.01.2011 року – 31.12.2015 року.

- Фактичні обсяги та джерела фінансування Програми:

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування за 2014 рік, тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 6875,0 |
| 2 | Державний бюджет | - |
| 3 | Обласний бюджет | - |
| 4 | Місцевий бюджет | 630,0 |
|  | Всього | 7505,0 |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ

Споживання паливно-енергетичних ресурсів в 2014 році споживачами міста відображено в табл.1.

Табл.1. Споживання паливно-енергетичних ресурсів в 2014 році

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Споживання паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 рік | відхилення, % |
| Природний газ | млн.м3 | 1225,9 | 545,2 | 44,5 |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 884,3 | 500,8 | 56,6 |
| Вугілля | тонн | 125,7 | 122,4 | 97,4 |
| Бензин | тонн | 2824,6 | 2282 | 80,8 |
| Дизельне паливо | тонн | 5071,7 | 4730 | 93,2 |

Споживання паливно-енергетичних ресурсів знизилося через нестабільну обстановку, яка склалася в місті та Луганській області загалом. Основною причиною зниження обсягів споживання ПЕР є тимчасове призупинення виробництва, з травня 2014 року, на основному містоутворюючому підприємстві ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», питома вага якого в загальному обсязі споживання ПЕР складає: електроенергії – 73,6%, природного газу – 67,6%.

Власним виробництвом електроенергії в місті займається ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в 2014 році вироблено 184,7 млн. кВт. год. електричної енергії, що на 31,5% більше, ніж в 2013 році.

Теплопостачанням споживачів міста забезпечують ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яким в 2014 році  вироблено 284,4 тис. Гкал  теплової  енергії,  що  на  2,7%  більше, ніж в 2013 році та КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго», яким в 2014 році вироблено 150,3 тис. Гкал теплової енергії , що на 6,1% менше, ніж в 2013 році.

Для забезпечення власних виробничих потреб ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» в 2014 році вироблено 663,6 тис. Гкал теплової енергії, що на 50% менше, ніж в 2013 році.

Водопостачанням та водовідведенням споживачів міста забезпечує ТОВ «ТАУН СЕРВІС», яким в 2014 році знижені обсяги водопостачання на 7,6%, а обсяги водовідведення на 9,2% у порівнянні з обсягами 2013 року та складають відповідно 6736 тис.м3 та 4544 тис.м3.

Обсяги власного виробництва ПЕР підприємствами міста зведені в табл.2.

Табл.2. Обсяги власного виробництва ПЕР за 2014 рік

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Обсяги власного виробництва ПЕР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 рік | відхилення, % |
| Електроенергія | млн. кВт. г | 140,4 | 184,7 | 131,5 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 1766,1 | 1098,3 | 62,2 |
| Водопостачання | тис.м3 | 7292,6 | 6736,0 | 92,4 |
| Водовідведення | тис.м3 | 5002,2 | 4544,0 | 90,8 |

Власне виробництво електроенергії складає 36,9% від загального споживання електроенергії споживачами міста.

В 2014 році підприємствами і установами міста впроваджені енергоефективні заходи (табл.3).

Табл.3. Впровадження енергоефективних заходів за 2014 рік

| № з/п | Назва заходу, реалізація якого завершена у звітному півріччі | Місце впровадження заходу (адреса) | Виконавець заходу та терміни виконання | Вартість заходу, млн. грн. | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив | Джерела фінансування за фактом, млн. грн. 1-держбюджет; 2-місцевий бюджет, 3-кредити, гранти, тощо; 4-власні кошти | Обсяги фінансу-вання (млн. грн.) за джерелами | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, згідно проектно-кошторисної документації, млн. грн. | Термін окупності заходу, років | Код енерго-ресурсів: 1 – природний газ, тис. м3; 2 – електро- енергія, тис. кВт год.; 3 - теплова енергія, тис. Гкал; | Обсяг економії ПЕР за фактом в натуральних одиницях (тис. м3; тис. кВт год. тис. Гкал; тони) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | розр. | факт. | розр. | факт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ЕНЕРГЕТИКА |
| 1. Модернізація і реконструкція об'єктів теплопостачання із впровадженням сучасних ефективних технологій |
| 1 | Виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20 шляхом встановлення додаткових повітряних сопел, повітроводів, заміни газоходів, частини водяного економайзерра, арматури високого тиску, реконструкції екранів, пароперегрівачів, повітряперегрівачів, автоматичної системи збирання інформації та керування технологічним процесом , автоматики технологічних захистів, теплового та електричного обладнання тощо | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | 1,500 | 1,625 | 72,0 | 0 | 4 | 1,625 | 0,260 | 1,5 | 1 | 0 | Виконання заходу буде продовжено в 2015р., тому економію ПЕР буде отримана в 2015р. |
| Всього за розділом |  |  | 1,500 | 1,625 | 72,0 | 0 | 4 | 1,625 | 0,260 | 1,5 | 1 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0 туп |
| ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |
| 2 | Модернізація печі риформінгу у виробництві оцтової кислоти | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех оцтової кислоти | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,291 | 0,291 | 481,6 | 216,7 | 4 | 0,291 | 0,916 | 0,1 | 3 | 1,260 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Заміна парових систем опалення ПС 3, ПС 9 і ГВП на електрообігрів | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» цех електро-опостачання | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,140 | 0,140 | 17,20 | 6,02 | 4 | 0,140 | 0,025 | 1,9 | 3 | 0,035 |  |
| 4 | Заміна парових водо підігрівників на електропідігрівники для нагрівання води на ГВП | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех М-3, ЦГХіТ і ЦСГ | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,172 | 0,172 | 17,00 | 23,048 | 4 | 0,172 | 0,097 | 1,8 | 3 | 0,134 |  |
| 5 | Заміна прожекторів РОО1-500-23У-1 в кількості 10 од. які використовуються для освітлення зовнішніх установок цеху на прожектори ЖО 400 Е40 IPGS(GR-0004) | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех з виробництва метанолу | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,007 | 0,007 | 0,88 | 0,878 | 4 | 0,007 | 0,002 | 2,8 | 2 | 2,700 |  |
| 6 | Проведення реконструкції освітлювальної мережі в корпусі 101 | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» центральна лабораторія | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,285 | 0,285 | 0,06 | 0,059 | 4 | 0,285 | 0,0001 | - | 2 | 0,180 |  |
| 7 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі типу МL-160 в корпусі 1201 (200 шт.) | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», цех ВФ, ВВіФ | ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот» | 0,005 | 0,005 | 5,00 | 5,616 | 4 | 0,005 | 0,013 | 0,3 | 2 | 17,280 |  |
| Всього за розділом |  |  | 0,900 | 0,900 | 522,34 | 252,34 | 4 | 0,900 | 1,054 |  | 2 | 20,160 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,429 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 252,34 туп |
| ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| 1. Модернізація і реконструкція об’єктів теплопостачання з впровадженням сучасних ефективних технологій (модернізація котлів з високим ККД, впровадження сучасних енергоефективних пальників, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), заміна труб теплових мереж на попередньо ізольовані) |
| 8 | Заміна ділянок внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 78 мкр. | КП СТКЕ, котельня 78мкр. | КП СТКЕ | 0,500 | 0,250 | 23,0 | 11,49 | 4 | 0,250 | 0,036 | 13 | 1 | 10,0 |  |
| 9 | Заміна ділянки теплофікацій-ного колектора по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 Ду 500 на попередньоізольовані труби | КП СТКЕ, колектор по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 | ТОВ «Лисичанськ-спецбуд» | 0,780 | 0,776 | 34,0 | 16,086 | 4 | 0,776 | 0,054 | 14 | 1 | 140,0 |  |
| 10 | Заміна ділянок внутрішньоквартальних мереж опалення 73 мкр. | КП СТКЕ, 73мкр. | КП СТКЕ | 1,700 | 1,633 | 83,0 | 37,917 | 4 | 1,633 | 0,130 | 13 | 1 | 33,0 |  |
| Всього за напрямком |  |  | 2,980 | 2,659 | 140,0 | 65,493 | 4 | 2,659 | 0,220 |  | 1 | 57,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 65,493туп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. Модернізація обє'ктів водопровідно-каналізаційного господарства |
| 11 | Заміна електронасосного агрегату 300 Д 90 насосної станції другого підйому Щедрищевського водозабору на менш потужний | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» Щедрищевський водозабір | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 0,132 | 0,125 | 7,0 | 0 | 4 | 0,125 | 0,024 | 5,5 | 2 | 0 | Виконано в IV кв. 2014р. |
| 12 | Заміна електронасосного агрегату 300 Д 90 насосної станції другого підйому Замуловського водозабору на менш потужний | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» Замуловський водозабір | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 0,087 | 0,111 | 6,0 | 0 | 4 | 0,111 | 0,020 | 4,4 | 2 | 0 |  |
| Всього за напрямком |  |  | 0,219 | 0,236 | 13,0 | 0 | 4 | 0,236 | ,044 |  | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0 туп |
| 3. Модернізація обє'ктів зовнішнього освітлення |
| 13 | Встановлення сучасних енергоефективних світильників «ЖКУ» з лампами «ДНАТ», замість застарілих світильників з люмінесцентними лампами | Мережі зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецьк вул. Маяковського, с. Воєводівка вул. Кооперативна | КП «Сєвєродонецьк-ліфт» | 0,076 | 0,130 | 20,06 | 0,172 | 2 | 0,0130 | 0,002 | 54,7 | 2 | 0,53 |  |
| Всього за напрямком |  |  | 0,076 | 0,130 | 20,06 | 0,172 | 2 | 0,0130 | 0,002 |  | 2 | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,172туп |
| Всього за розділом |  |  | 3,275 | 3,025 | 155,06 | 65,665 | 2 | 0,130 | 0,266 |  | 1 | 57,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2,895 |  |  | 2 | 0,53 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заг. | 3,025 |  |  |  | заг. | 65,665 туп |
| БЮДЖЕТНА СФЕРА |
| 1. Санація об’єктів соціальної сфери |
| 14 | Установка метало-пластикових вікон | Заклади охорони здоров'я: КУ «СМБЛ» вул. Єгорова, 2Б та КУ «СЦПМСД», вул. Сметаніна, 5 | Управління охорони здоров’я | 0,404 | 0,206 | 1,8 | 3,612 | 2 | 0,206 | 0,07 | 2,9 | 3 | 0,021 |  |
| 15 | Установка метало-пластикових вікон | Заклади культури: КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №2», вул. Гагаріна, 90А | Відділ культури | 0,260 | 0,148 | 2,0 | 2,546 | 2 | 0,148 | 0,05 | 3 | 3 | 0,015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | Установка метало-пластикових вікон | ДНЗ №14 вул. Автомобільна, 7А | Відділ освіти | 0,048 | 0,048 | 0,74 | 0 | 2 | 0,048 | 0,006 | 7,7 | 3 | 0 | Виконано в грудні 2014р., економію буде отримано в 2015р. |
| 17 | Установка метало-пластикових вікон | СЗОШ №11 пр.Гвардійський, 25 | Відділ освіти | 0,048 | 0,048 | 0,68 | 0 | 2 | 0,048 | 0,006 | 8,5 | 3 | 0 |  |
| 18 | Установка метало-пластикових вікон | СЗОШ №12 пр. Гвардійський, 9 | Відділ освіти | 0,048 | 0,048 | 0,55 | 0 | 2 | 0,048 | 0,005 | 10 | 3 | 0 |  |
| Всього за напрямком |  |  | 0,808 | 0,498 | 5,77 | 6,158 | 2 | 0,498 | 0,137 |  | 3 | 0,036 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 6,158туп |
| 2. Установка автономного опалювального обладнання |
| 19 | Переведення на автономне опалення | Заклади спорту: ДЮСШ-2 та ДЮСШ-3 | Відділ молоді та спорту | 1,200 | 1,200 | 10,6 | 20,382 | 3 | 1,200 | 0,094 | 5 | 3 | 0,119 | Встанов-лено в кінці листопада економія дана за грудень 2014р. |
| Всього за напрямком |  |  | 1,200 | 1,200 | 10,6 | 20,382 | 3 | 1,200 | 0,094 |  | 3 | 0,119 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заг. | 20,382туп |
| 1. Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |
| 20 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади спорту: ДЮСШ-1 | Відділ молоді та спорту | 0,019 | 0,019 | 4 | 6,651 | 4 | 0,019 | 0,014 | 1,5 | 2 | 20,464 |  |
| 21 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади спорту: ДЮСШ-2 | Відділ молоді та спорту | 0,012 | 0,012 | 1,45 | 0 | 4 | 0,012 | 0,007 | 1,5 | 2 | 0 | Замінено в грудні 2014р. |
| 22 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади спорту: ДЮСШ-3 | Відділ молоді та спорту | 0,014 | 0,014 | 1,87 | 2,161 | 4 | 0,014 | 0,004 | 1,5 | 2 | 6,648 |  |
| 23 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади спорту: Льодовий Палац | Відділ молоді та спорту | 0,210 | 0,210 | 72,0 | 31,40 | 3 | 0,210 | 0,251 | 1 | 2 | 96,6 |  |
| 24 | Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | Заклади охорони здоров'я: КУ «СМБЛ» вул. Єгорова, 2Б та КУ «СЦПМСД», вул. Сметаніна, 5 | Управління охорони здоров’я | 0,002 | 0,002 | 0,484 | 0,484 | 2 | 0,002 | 0,002 | 1 | 2 | 1,49 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всього за напрямком |  |  | 0,257 | 0,257 | 79,804 | 40,691 | 2 | 0,002 | 0,278 |  | 2 | 125,202 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,210 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,045 |  |  |  | заг. | 40,691 туп |
|  |  |  |  |  |  |  | заг. | 0,257 |  |  |  |  |  |
| Всього за розділом |  |  | 2,265 | 1,955 | 96,174 | 67,23 | 2 | 0,500 | 0,509 |  | 2 | 125,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,410 |  |  | 3 | 0,154 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,045 |  |  |  | заг. | 67,230 туп |
|  |  |  |  |  |  |  | заг. | 1,955 |  |  |  |  |  |
| Всього по програмі: |  |  | 7,940 | 7,505 | 845,6 | 385,236 | 2 | 0,630 | 2,089 |  | 1 | 57,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1,410 |  |  | 2 | 145,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5,465 |  |  | 3 | 1,583 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заг. | 7,505 |  |  |  | заг. | 385,236 туп |

В закладах охорони здоров'я: КУ «СМБЛ» вул. Єгорова, 2Б та КУ «СЦПМСД», вул. Сметаніна, 5 за рахунок коштів місцевого бюджету на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 208,0 тис. грн.

Встановлено металопластикові вікна та енергозберігаючі лампи, в результаті чого зекономлено 21 Гкал теплової енергії та 1,5 тис. кВт. год. електроенергії, розрахунковий економічний ефект - 72,0 тис. грн.

В закладах культури: КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа №2» за рахунок коштів місцевого бюджету на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 148,0 тис. грн.

Встановлено металопластикові вікна, в результаті чого зекономлено 15 Гкал теплової енергії, розрахунковий економічний ефект - 50,0 тис. грн.

В закладах освіти: ДНЗ №14, СЗОШ №11 та СЗОШ №12 за рахунок коштів місцевого бюджету на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 144,0 тис. грн.

Встановлено металопластикові вікна в грудні 2014р., тому економію теплової енергії буде отримано в 2015 році.

В закладах спорту на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 1455,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок власних коштів – 45,0 тис. грн., інших коштів – 1210,0 тис. грн.

ДЮСШ-2 і ДЮСШ-3 переведено на автономне опалення в кінці листопада 2014р. (ТОВ «ПРОМТЕКС» за власні кошти виконало роботи). Економію теплової енергії отримано тільки за грудень – 118,5 Гкал, розрахунковий економічний ефект - 94,0 тис. грн.

В ДЮСШ-1, ДЮСШ-2, ДЮСШ-3 та Льодовому Палаці встановлено енергозберігаючі лампи, в результаті чого зекономлено 117,1 тис. кВт. год. електроенергії, розрахунковий економічний ефект - 276,0 тис. грн.

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 2659,0 тис. грн.

Замінено ділянки внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 73 та 78 мікрорайону та ділянку теплофікаційного колектора по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21 Ду 500 на попередньоізольовані труби, в результаті чого зекономлено 57,0 тис. м3 природного газу, розрахунковий економічний ефект - 220,0 тис. грн.

ТОВ «ТАУН СЕРВІС» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 236,0 тис. грн.

Замінено електронасосні агрегати 300 Д 90 насосних станцій другого підйому Щедрищевського та Замуловського водозабору на менш потужні, заміну проведено в кінці 2014р., тому економію теплової енергії буде отримано в 2015 році.

КП «Сєвєродонецькліфт» за рахунок коштів місцевого бюджету на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 172,0 тис. грн,

По вул. Маяковського та в с. Воєводівка по вул. Кооперативна встановлено сучасні енергоефективні світильники «ЖКУ» з лампами «ДНАТ», замість застарілих світильників з люмінесцентними лампами, в результаті чого зекономлено 0,530 тис. кВт. год. електроенергії, розрахунковий економічний ефект - 2,0 тис. грн.

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 1625,0 тис. грн., продовжувалося виконання технічного переоснащення котла ТГМ-84Б ст.№20, роботи буде продовжено в 2015 році.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» за рахунок власних коштів на впровадження енергозберігаючих заходів в 2014 році витрачено 900,0 тис. грн., зекономлено 20,16 тис. кВт. год. електроенергії та 1429 Гкал теплової енергії, розрахунковий економічний ефект – 1054,0 тис. грн.

Всього підприємствами всіх форм власності та бюджетними установами витрачено 7505,0 тис. грн., в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету – 630,0 тис. грн., власних коштів цих підприємств та установ – 5465,0 тис. грн., інших коштів – 1410,0 тис. грн..

Ними отримано економію природного газу – 57,0 тис. м3, електроенергії – 145,9 тис. кВт. год. та теплової енергії 1583 Гкал. Розрахунковий економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів - 2089,0 тис. грн. (табл.4).

Табл.4. Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів

за 2014 рік

| Вид ПЕР | Одиниці виміру | Економія ПЕР за рахунок впровадження енергоефективних заходів |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 рік | відхилення, % |
| Природний газ | тис.м3 | 59,0 | 57,0 | 96,6 |
| Електроенергія | тис. кВт. г | 478,2 | 145,9 | 30,5 |
| Теплова енергія | тис. Гкал | 0,197 | 1,583 | в 8 раз більше |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів | тис. грн. | 3855,0 | 2089,0 | 54,2 |

В 2014 році в місті проводилась установка або заміна приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів (табл.5).

Табл.5. Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів

за 2014 рік

| Вид приборів обліку ПЕР | Одиниці виміру | Установка (заміна) приборів обліку паливно-енергетичних ресурсів |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 рік | 2014 рік | відхилення, % |
| Лічильники газу | шт. | 2132 | 1405 | 65,9 |
| Лічильники електроенергії | шт. | 3721 | 1231 | 33,1 |
| Лічильники теплової енергії | шт. | 0 | 0 | - |
| Лічильники води | шт. | 2098 | 1543 | 73,5 |

Основну кількість приборів обліку 99,9% від їх загальної кількості встановлено (чи замінено) населенню міста з метою економії коштів на оплату житлово-комунальних послуг за рахунок їх власних коштів. Але серед населення спостерігається тенденція до зменшення встановлення приборів обліку води порівняно з 2013 роком.

Заклади бюджетної сфери оснащені приборами обліку майже на 100%, тепер по мірі необхідності проводиться в основному заміна існуючих приладів обліку на нові, більш енергоефективні.

IІІ. ФІНАНСУВАННЯ

Програмою енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки зі змінами та доповненнями передбачалося фінансування енергозберігаючих заходів в 2014 році у сумі 19270,0 тис. грн.

Фактично за 2014 рік фінансування енергозберігаючих заходів становило 7505,0 тис. грн., що складає 38,9% від суми фінансування передбаченою Програмою на рік (табл. 6).

Табл.6. Обсяги фінансування заходів Програми в 2014 році

| № з/п | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн. | Відхилення, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | передбачено програмою на 2014 рік | фактично профінансовано в 2014 році |  |
| 1 | Власні кошти підприємств та інші кошти | 15118,0 | 6875,0 | 45,5 |
| 2 | Державний бюджет | 500,0 | 0 | 0 |
| 3 | Обласний бюджет | 152,0 | 0 | 0 |
| 4 | Місцевий бюджет | 3500,0 | 630,0 | 18,0 |
|  | Всього | 19270,0 | 7505,0 | 38,9 |

Таким чином, загальний обсяг фінансування заходів Програми в 2014 році склав 38,9% від запланованого Програмою обсягу на 2014 рік. З державного та обласного бюджетів фінансування не відбувалося. З місцевого бюджету обсяг фінансування склав 18% від запланованого Програмою на 2014 рік. Що стосується заходів, запланованих підприємствами та установами міста за власні або інші кошти, то в 2014 році обсяг фінансування цих заходів склав 45,5% від запланованого Програмою на 2014 рік.

ІV. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Підбиваючи підсумки виконання «Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м.Сєвєродонецька на 2011-2015 роки» за 2014 рік можна констатувати, що незважаючи на недостатність коштів та складну ситуацію, що склалася в місті та Луганській області загалом, все ж таки вдалося частково реалізувати низку енергозберігаючих заходів, життєво необхідних для роботи промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства та бюджетних установ міста.

В 2014 році від впровадження усіх енергоефективних заходів отримана загальна економія ПЕР – 385,2 тонни умовного палива, розрахунковий економічний ефект від впровадження енергозберігаючих заходів склав 2089,0 тис. грн. при загальному обсязі витрат на їх впровадження 19270,0 тис. грн., або 27,8%.

Секретар ради							А.А.Гавриленко