**СЕВЕРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**Дев’яносто дев’ята (чергова) сесія**

**РIШЕННЯ № 4497**

**«31» березня 2015 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про хід виконання рішення 57-ї (чергової) сесії

Сєвєродонецької міської ради шостого скликання

від 21.02.2013 року № 2463 «Про затвердження

Міської цільової програми «Мистецька освіта

м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки» за 2014 рік

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши хід виконання рішення 57-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 21.02.2013року № 2463 «Про затвердження Міської цільової програми «Мистецька освіта

м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки», міська рада

**ВИРIШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання рішення 57-ї (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 21.02.2013 року № 2463 «Про затвердження Міської цільової програми «Мистецька освіта м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки» за 2014 рік прийняти до відома та продовжити роботу над виконанням Програми (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Колесник Н.С.) та постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики (Кузьмінов Ю.К.).

**Міський голова В.В.Казаков**

Додаток

до рішення 99 (чергової)сесії

Сєвєродонецької міської ради

шостого скликання

від «31» березня 2015 року № 4497

**ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ**

**про хід виконання у 2014 році рішення 57-ї (чергової) сесії**

**Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 21.02.2013 року**

**№ 2463 «Про затвердження Міської цільової програми «Мистецька освіта м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки»**

**1. Основні дані.**

Мета Програми полягає у скороченні бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв в комунальних закладах культури міста, покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у школах естетичного виховання та мешканців міста в комунальних закладах культури за рахунок підвищення енергоефективності будівель.

Міська програма енергоефективності визначає:

- існуючий і перспективний потенціал енергозбереження;

- розробку основних напрямків його реалізації у комунальних закладах культури;

- розробку енергоефективних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів в комунальних закладах культури міста.

Виконавець Програми – відділ культури Сєвєродонецької міської ради.

Строки виконання Програми 2013-2017 роки.

**2.Виконання завдань і заходів.**

Для досягнення основної мети Програми у 2014 році продовжено роботу з впровадження енергоменеджменту в закладах культури, визначено осіб, відповідальних за моніторинг і контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

**3. Оцінка ефективності виконання.**

У 2014 році від впровадження енергоефективних заходів отримано економічний ефект: з теплової енергії – 17,2 т.у.п., з електроенергії – 3,0 т.у.п., на загальну суму – 69 600 грн.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням у 2014 році не виконані за Програмою наступні заходи:

- установка металопластикових віконних блоків в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;

- придбання та установка енергозберігаючих ламп в закладах культури;

- заміна зношених радіаторів системи опалення на нові в закладах культури;

- заміна електропроводки в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2».

Виконано частково заміну віконних блоків на металопластикові склопакети у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» на загальну суму 148 тис. грн.

**4. Фінансування.**

Плановий обсяг фінансування Програми у 2014 році передбачав кошти міського бюджету – 613 000 гривень.Фактично у 2014 році Програму профінансовано на загальну суму 148 тис. грн.

Вважати Програму у 2014 році виконаною частково, внаслідок недостатнього фінансування.

**5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.**

Для забезпечення подальшого виконання Програми необхідно зменшення обсягу втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи управління та популяризації енергоефективності.

**Секретар міської ради А.А.Гавриленко**