**СЕВЕРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**Чотирнадцята (чергова) сесія**

**РIШЕННЯ № 426**

**«30» травня 2016 року**

 **м. Сєвєродонецьк**

Про заключний звіт щодо результатів виконання

 рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької

 міської ради шостого скликання від 14.07.2011 року № 667

 «Про затвердження Програми енергоефективності

 комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька

 на 2011-2015 роки»

 Керуючись ст.27, ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши заключний звіт щодо результатів виконання рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки», міська рада

 **ВИРIШИЛА:**

 1.Інформацію про заключний звіт щодо результатів виконання рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки», прийняти до відома та вважати Програму виконаною не в повному обсязі (Додаток).

 2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів (Р.В. Водяник), охорони здоров’я та соціального захисту населення, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

**В.о. міського голови Г.В.Пригеба**

 Додаток

 до рішення 14-ої (чергової) сесії

 Сєвєродонецької міської ради

 сьомого скликання

 від «30 » квітня 2016 року № 426

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**щодо результатів виконання рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки»**

 **1.Основні дані.**

 Мета Програми полягає у скороченні бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв в комунальних закладах культури міста, покращенні санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у школах естетичного виховання та мешканців міста в комунальних закладах культури за рахунок підвищення енергоефективності будівель.

 Міська програма енергоефективності визначає:

- існуючий і перспективний потенціал енергозбереження;

- розробку основних напрямків його реалізації у комунальних закладах культури;

- розробку енергоефективних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням, спрямованих на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів в комунальних закладах культури міста.

 Виконавець Програми – відділ культури Сєвєродонецької міської ради.

 Строки виконання Програми 2011-2015 роки.

 **2.Виконання завдань і заходів.**

 Для досягнення основної мети Програми організовано роботу з впровадження енергоменеджменту в закладах культури, визначено осіб, відповідальних за моніторинг і контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

 **3.Оцінка ефективності виконання.**

 Для досягнення основної мети Програми у 2011 році виконано наступні завдання і заходи:

- встановлено 2 металопластикових вікна у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» на загальну суму - 6 000 грн.;

- встановлено 17 металопластикових вікон у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» на суму - 53 324 грн.;

- придбано та встановлено енергозберігаючі лампи у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1», КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» на загальну суму - 3 500 грн.

 - запроваджено енергоменеджмент в закладах культури, визначено осіб, відповідальних за моніторинг і контроль за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

 Для досягнення основної мети Програми у 2012 році виконано наступні завдання і заходи:

- встановлено 14 металопластикових вікна у КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв», на загальну суму - 41 000 грн.;

- придбано та встановлено 18 енергозберігаючих ламп у КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури», КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв», на загальну суму – 500 грн.;

- придбано 2 радіатори у КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека», на суму 1 400 грн.

 У 2013 році від впровадження енергоефективних заходів отримано економічний ефект: з теплової енергії – 0,003 т.у.п., з електроенергії – 5, 2 т.у.п., на загальну суму - 20 000 грн.

 У зв’язку з недостатнім фінансуванням у 2013 році не виконані за Програмою наступні заходи:

 - установка металопластикових віконних блоків в КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»;

- придбання та установка енергозберігаючих ламп в закладах культури;

- заміна зношених радіаторів системи опалення на нові в закладах культури;

- заміна електропроводки в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1»;

- установка металопластикових віконних та дверних блоків в КЗ «Сєвєродонецький міський театр драми».

 У 2014 році від впровадження енергоефективних заходів отримано економічний ефект: з теплової енергії – 17,2 т.у.п., з електроенергії – 3,0 т.у.п., на загальну суму – 69 600 грн.

 У зв’язку з недостатнім фінансуванням у 2014 році не виконані за Програмою наступні заходи:

 - установка металопластикових віконних блоків в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;

- придбання та установка енергозберігаючих ламп в закладах культури;

- заміна зношених радіаторів системи опалення на нові в закладах культури;

- заміна електропроводки в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2».

 Виконано частково заміну віконних блоків на металопластикові склопакети у КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» на загальну суму 148 тис. грн.

 У 2015 році від впровадження енергоефективних заходів отримано економічний ефект: з теплової енергії – 0,022 т.у.п., з електроенергії – 10,205т.у.п.

 У зв’язку з недостатнім фінансуванням у 2015 році не виконані за Програмою наступні заходи:

 - установка металопластикових віконних блоків в КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;

- придбання та установка енергозберігаючих ламп в закладах культури;

- заміна зношених радіаторів системи опалення на нові в закладах культури;

- заміна електропроводки в КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2».

 У 2015 році комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва Й.Б. Курлата» став переможцем у проекті «Сприяння стабілізації громад на Донбасі, як такий, що має потенціал проведення успішних заходів соціального спрямування. Згідно проекту за рахунок інвестиційних коштів виконано повну заміну віконних блоків на склопакети. Орієнтовна вартість робіть склала 100 тис. грн.

 **4.Фінансування.**

 Плановий обсяг фінансування Програми передбачав кошти міського бюджету – 2 593 000 гривень.Фактично Програму виконано на загальну суму 353725 грн.

 Вважати Програму виконаною частково, внаслідок недостатнього фінансування.

 **5.Оцінка кінцевих результатів.**

 За підсумками виконання Програми було забезпечено:

- щорічне оновлення бібліотечних фондів сучасною періодичною літературою та у 2015 році - книжковою продукцією вітчизняних та зарубіжних видавців;

- постійний розвиток інноваційної діяльності та надання платних послуг комунальними бібліотеками міста, в межах чинного законодавства України;

- забезпечення вільного доступу мешканців міста до актуальної інформації з різних джерел.

 У зв’язку з недостатнім фінансуванням залишається потреба в поповненні бібліотечних фондів мінімумом книжкової продукції вітчизняного видавництва.

 **6. Заключний висновок.**

 Інформацію про заключний звіт щодо результатів виконання рішення 17-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 14.07.2011року № 667 «Про затвердження Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на період 2011-2015 роки», прийняти до відома та вважати Програму виконаною не в повному обсязі, внаслідок недостатнього фінансування.

Секретар міської ради Г.В.Пригеба