СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

____________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  № _____

«___» __________ 2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової програми

реформування і розвитку

житлово-комунального

господарства м. Сєвєродонецька
на 2016 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про хід виконання «Міської цільової  програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік» (Додаток).

2. Зняти  з  контролю рішення  сесій  Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік» та від 24.11.2016 року № 987 ««Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької  міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік» у зв’язку з завершенням строків виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови	                                                                                      І.М.Бутков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ	                                                    	   	А.А.Ковалевський

Узгоджено:

Заступник міського голови,

в.о. першого заступника міського голови	                                              О.Ю.Кузьмінов

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                         		         А.Ю. Височин

Директор департаменту з юридичних

та правових питань міської ради                                                                 В.В. Рудь

Додаток

до рішення ____ (________) сесії міської ради

від «___» ________ 2017 року №_______

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік»

І. Основні дані

Міська цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016р. № 489

До Програми  внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 24.11.2016 року № 987 ««Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької  міської ради від 21.07.2016р. № 489 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік»;

- від 29.09.2016 р. № 755 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік»;

- від 31.10.2016 р. № 825 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 21.07.2016 р. № 489 «Про затвердження міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2016 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, житлово-комунальні підприємства міста,  інші підприємства залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2016 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В рамках виконання Програми у 2016 році здійснені наступні завдання:

Завдання 1. Для забезпечення задовільного технічного стану житлових будинків виконано:

- капітальний ремонт покрівлі у 29-ти житлових будинках;

- капітальний ремонт фасаду  житлового будинку по ш. Будівельників, 25.

Завдання 2. Для забезпечення задовільного стану інженерних мереж житлових будинків виконано:

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання та водовідведення в 4-х житлових будинках;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових   мереж холодного водопостачання в 4-х житлових будинках;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж  водовідведення в житловому будинку по ш. Будівельників, 25;

- капітальний ремонт системи теплопостачання із встановленням вузла обліку теплової енергії в житловому будинку по вул. Донецька, 37;

- капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладів обліку електричної енергії на освітлення місць загального користування в 126-ти під’їздах 48-ми житлових будинків;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку  по вул. Гагаріна, 14 «а».

Завдання 3. Для виконання реконструкції систем теплозабезпечення в житлових будинках виконано:

- реконструкцію теплових мереж із встановленням  приладів обліку теплової енергії гуртожитку по вул. Маяковського, 26; житлових будинків по вул. Федоренка, 26,                           вул. Вілєсова, 43, вул. Новікова, 19.

Завдання 4. Для забезпечення задовільного технічного стану квартир переселенського фонду виконано  капітальний ремонт квартири № 166  по вул. Курчатова, 9.

Завдання 5. Для заміни  зношеного обладнання в житлових будинках:

- пільговим категоріям громадян замінено 4  газових плити і 4 газових водопідігрівача;

- в під’їздах житлових будинків замінено 102 блоки поштових скриньок.

Завдання 6. Для покращення технічного стану ліфтового господарства і подовження терміну експлуатації виконано експертно-технічне обстеження 65-ти ліфтів та проведено капітальний ремонт  ліфта житлового будинку по вул. Лисичанська, 5«б».

Завдання 7. Виготовлено технічні паспорти нежитлових приміщень, які знаходяться на балансі КПЖ «Світанок», КП «ЄАДСС», КП «Сєвєродонецькліфт».

Завдання 8. Для забезпечення задовільного технічного стану  під’їздів житлових будинків виконано:

- поточний ремонт 28-ми під’їздів житлових будинків;

- реконструкцію під’їздів з влаштуванням 9-ти пандусів для інвалідів;

- встановлення металевих дверей  в житловому будинку по ш. Будівельників, 25.

Завдання 9. Для КП «СКС»  придбано ваги автомобільні, сміттєвоз портальний та  машину дорожню комбіновану.

Завдання 10. Для забезпечення сталої роботи  комунальних підприємств виконано:

- реконструкцію системи теплопостачання з облаштуванням котельної на твердому паливі адміністративної будівлі КП «СКС» по вул. Гагаріна, 89;

- встановлення металопластикових вікон адміністративної будівлі КПЖ «Світанок» по вул. Гагаріна, 115.

Завдання 11. Для забезпечення безперебійного постачання питної води в селища Павлоград та Синецький від міської мережі прокладено водогін протяжністю 3550 м.

Завдання 12. За рахунок коштів міського бюджету  здійснено утримання служби «05» КП «ЄАДСС».

Завдання 13. Виконано ремонт в кімнатах № 34 і № 21 по вул. Менделєєва, 21 після пожежі.

Не всі заходи виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету.    Фактичні витрати на виконання Програми склали     18695,122  тис. грн. із запланованих      40568,478     тис. грн.

Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена в Таблицях 1 та 2.