|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт про результати виконання програми за 2016 року** | | | | | | | |
| **Міська цільова Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м.Сєвєродонецьку на 2016 рік , рішення сесії від 21.07.2016р. № 484** | | | | | | | |
| назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження | | | | | | | |
| **Сєвєродонецька міська рада** | | | | | | | |
| найменування головного розпорядника коштів програми | | | | | | | |
| **Сєвєродонецька міська рада** | | | | | | | |
| найменування відповідального виконавця програми | | | | | | | |
| 1.**Фінансування завдань та заходів програми** | | | | | | | |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 01.07.2016 р.** | **Факт до плану, %** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| 1.Забезпечення безпеки руху на пасажирському автотранспорті | 1. Забезпечити безумовне дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць і доріг | ВКБ міської ради, УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| 2. Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренка) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1046,568 | 1046,3 | 100,0 | виконано |
| 3. Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Єгорова) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 664,104 | 656,8 | 98,9 | виконано |
| 4. Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 572,746 | 560,1 | 97,8 | виконано |
| 5. Розмітка дороги по вул. Об’їзна | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 | 49,9 | 99,8 | виконано |
| 6. Розмітка дороги по пр. Гвардійському | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 60,00 | 59,9 | 99,8 | виконано |
| 7. Розмітка дороги по пр. Хіміків | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 58,00 | 57,9 | 99,8 | виконано |
| 8. Розмітка дороги по ш. Будівельників | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 | 49,9 | 99,8 | виконано |
| 9. Розмітка дороги по вул. Курчатова | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 40,00 | 39,9 | 99,8 | виконано |
| 10. Розмітка дороги по вул. Новікова | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 40,00 | 39,9 | 99,8 | виконано |
| 11. Розмітка доріг (пішохідні переходи) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 198,00 | 197,9 | 99,9 | виконано |
| 12. Розмітка дороги по вул. Богдана Ліщини | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 199,00 | 199,0 | 100,0 | виконано |
| 13. Розмітка дороги по пр. Центральний | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 100,00 | 100,0 | 100,0 | виконано |
| 12. Термінове прибуття машини швидкої допомоги та надання своєчасної невідкладної медичної допомоги постраждалим у ДТП. | Управління охорони здоров’я міської ради | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Всього по розділу: |  | Міський бюджет | 3078,418 | 3057,6 | 99,3 |  |
| 2.Проведення профілактичної та освітньої діяльності з дітьми у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Проведення не менше 2-х практичних занять з учнями 21-ї школи щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. Забезпечити проведення операцій «Увага ! Діти на дорозі». | Відділ освіти міської ради, Головне управління Національної поліції | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Тиждень безпеки дорожнього руху проведено з 14 по 20 листопада 2016р. Прийняло участь 9411 учнів. |
| 2. Забезпечити проведення щорічних міських змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, благодійних акцій для дітей. | Головне управління Національної поліції, відділ освіти міської ради | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено з 14 по 20 листопада 2016р. Прийняло участь 9411 учнів та 3584 вихованців дитячих садків |
| Всього по розділу: |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування | 1.Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 1062,0 | 6115,1 | 575,8 | Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна закладена у Програму БДР на 2017 рік |
| Міський бюджет | 118,00 | 11183,9 | 9477,9 |
| 2.Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна | УЖКГ міської ради | Державний бюджет | 8814,6 | 0,0 | 0,0 | Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна закладена у Програму БДР на 2017 рік |
| Міський бюджет | 979,4 | 322,9 | 33,0 |
| 3.Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 4762,00 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Інші кошти | 29198,00 | 7352,58 | 25,2 |
| 4.Реконструкція заплавного мосту №2 | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 10024,60 | 0,0 | 0,0 | роботи ведуться |
| Міський бюджет | 1134,291 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Реконструкція заплавного мосту №3 | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 3168,51 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Міський бюджет | 371,216 | 108,807 | 29,3 |
| 6. Реконструкція заплавного мосту №4 | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 3006,09 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Міський бюджет | 353,153 | 103,183 | 29,2 |
| 7.Капітальний ремонт дамби на р.Борова | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 49,276 | 49,228 | 99,9 | виконано |
| 8.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 298,3 | 99,4 | виконано |
| 9.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 65 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 295,4 | 98,5 | виконано |
| 10.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 44 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 400,0 | 393,3 | 98,3 | виконано |
| 11.Капітальний ремонт внутрі-квартальної дороги в кварталі №69 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 315,0 | 310,0 | 98,4 | виконано |
| 12.Капітальний ремонт тротуару по вул. Науки | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 48,8 | 97,6 | виконано |
| 13.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №8-А | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 200,0 | 196,7 | 98,3 | виконано |
| 14.Капітальний ремонт дороги сел. Метьолкіно - сел. Вороново | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1490,0 | 1459,6 | 98,0 | виконано |
| 15.Капітальний ремонт внутриквартальних доріг в 79 мікрорайоні | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 299,9 | 100,0 | виконано |
| 16.Капітальний ремонт внутриквартальних доріг в 77 мікрорайоні | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 299,0 | 99,7 | виконано |
| 17.Капітальний ремонт доріг в кварталі №30 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 250,0 | 248,9 | 99,6 | виконано |
| 18.Капітальний ремонт доріг в кварталі №32 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 298,7 | 99,6 | виконано |
| 19.Капітальний ремонт дороги по вул. Центральній у с. Борівське | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1423,0 | 1353,4 | 95,1 | виконано |
| 20.Капітальний ремонт дороги по вул. Миру у с. Сиротине | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 450,0 | 395,8 | 87,9 | виконано |
| 21.Капітальний ремонт дороги по вул. Обїзна м. Сєвєродонецьк | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1490,0 | 1325,6 | 89,0 | виконано |
| 22.Капітальний ремонт доріг в кварталі №24 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 400,0 | 398,8 | 99,7 | виконано |
| 23.Капітальний ремонт доріг в кварталі №84 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 213,0 | 71,0 | виконано |
| 24.Капітальний ремонт доріг в кварталі №76 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 299,7 | 99,9 | виконано |
| 25.Капітальний ремонт дороги по вул. Новікова м. Сєвєродонецьк | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1490,0 | 1484,4 | 99,6 | виконано |
| 26.Капітальний ремонт дороги по вул. Єгорова м. Сєвєродонецьк | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1490,0 | 1477,1 | 99,1 | виконано |
| 27.Капітальний ремонт доріг в кварталі №82 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 295,0 | 280,2 | 95,0 | виконано |
| 28.Капітальний ремонт доріг в кварталі №41 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 171,9 | 57,3 | виконано |
| Всього по розділу: |  |  | 66096,141 | 28237,692 | 42,7 |  |
| в тому числі: |  |  |  |  |
| Державний бюджет | 26075,805 | 6115,102 | 23,5 |  |
| Міський бюджет | 10822,336 | 14770,006 | 136,5 |  |
| Інші кошти | 29198,000 | 7352,584 | 25,2 |  |
| 4. Забезпечення нормативного освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 25,984 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 36,606 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 3.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний (від вул. Маяковського до вул. Новікова) | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 64,315 | 369,2 | 574,0 |  |
| 4.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Молодіжна | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 128,464 | 300,3 | 233,8 |  |
| 5.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. 8 Березня | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 108,316 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 6.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Енергетиків | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 352,829 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 7.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Менделєєва | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 279,258 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 8.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 434,188 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 9.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Сметаніна | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 474,539 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 10.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Юності (від вул. Сметаніна до вул. Сілікатна) | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 47,995 | 436,9 | 910,3 |  |
| Всього по розділу: |  | Міський бюджет | 1952,494 | 1106,4 | 56,7 |  |
| 5. Забезпечення обрізки дерев, вирубки чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та світлофорні об’єкти. | 1. Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових будинків КП «Житлосервіс «Світанок» | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 250,719 | 144,3 | 57,6 |  |
| 2. Капітальний ремонт зелених насаджень с. Сиротине | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 35,423 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 3. Забезпечення обрізки дерев, вирубки чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та світлофорні об’єкти вздовж доріг. | УЖКГ міської ради, КП «Сєвєродо-нецьккомун-сервіс» | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| Всього по розділу: |  | Міський бюджет | 286,142 | 144,3 | 50,4 |  |
| 6. Проведення комплексних обстежень залізничних переїздів | 1. Проведення щоквартальних комплексних обстежень залізничних переїздів на предмет їх відповідності вимогам інструкцій по обладнанню та обслуговуванню. | УЖКГ міської ради, КП «Сєвєродо-нецьккомун-сервіс» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Всього по розділу: |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7. Підвищення рівня інформаційного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Проведення місячника безпеки учасників дорожнього руху (надання повідомлення в міських ЗМІ, проведення роз’яснювальної роботи з водіями та пасажирами співробітниками поліції) | Сєвєродонецький відділ поліції | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Всього по розділу: |  | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.Упорядкування транспортної інфраструктури міста | 1. Розробка комплексної схеми транспорту міста (ІІ етап) | Відділ земельних відносин та архітектури | Міський бюджет | 99,5 | 0,0 | 0,0 | Розробка комплексної схеми транспорту міста (ІІ етап) закладена у Програму БДР на 2017 рік |
|  | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |  |  | 71512,695 | 32545,943 | 45,5 |  |
| **у тому числі:** |  |  |  |  |
| **Державний бюджет** | 26075,805 | 6115,102 | 23,5 |  |
| **Міський бюджет** | 16238,890 | 19078,257 | 117,5 |  |
| **Інші кошти** | 29198,000 | 7352,584 | 25,2 |  |