СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

________ (______) сесія

РІШЕННЯ  №

«___»____________2017 рік

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  «Міської

цільової  програми благоустрою

м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ на 2016 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  розглянувши звіт про хід виконання «Міської цільової  програми благоустрою                                                   м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової  програми благоустрою                                                   м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» (Додаток).

2. Зняти  з  контролю рішення  сесій  Сєвєродонецької міської ради від  08.04.2016 р. № 242 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» та від  24.11.2016 р.  № 985  «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  08.04.2016 р. № 242 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік»,  у зв’язку з завершенням строків виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова	                                                             		В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ	                                               	   	А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Секретар міської ради 							І.М. Бутков

Заступник  міського голови	                                              			О.І. Ярош

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                       		А.Ю. Височин

Директор департаменту з юридичних

та правових питань міської ради                                                             	П.О. Дубіна

Додаток

до рішення ____(________) сесії міської ради

від «___» __________2017 року  № _______

Звіт

про хід виконання «Міської цільової  програми благоустрою

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік»

І. Основні дані

Міська цільова  програма благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 242.

До Програми  внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 21.07.2016 р. № 576 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 242 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою               м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік»;

- від 29.09.2016 р.  № 753«Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 242 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою               м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» із змінами

- від 31.10.2016 р. № 824 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 08.04.2016 р. № 242 «Про затвердження «Міської цільової  програми благоустрою               м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік» із змінами;

- від  24.11.2016 р.  № 985  «про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від  08.04.2016 р. № 242 «Про затвердження Міської цільової програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальні підприємства та інші підприємства, у тому числі які визначені на конкурсних торгах та на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2016 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В рамках виконання Програми у 2016 році здійснювались наступні заходи з благоустрою міста:

1. Озеленення територій міста:

- поточне утримання зелених насаджень, у тому числі:  обрізка та формування крон дерев по вулицях міста і по тролейбусним маршрутам - 375 дерев, видалення сухих та аварійних дерев - 46,72 м3, видалення самосіву (порослі) - 320 шт.,  викошування  газонів – 460 тис.м2, висадка   розсади квітів -  703 шт. (на Меморіалі, пл. Миру, сквер Слави), садіння кущів  в траншеєю (вул. Леніна) - 186 м, полив зелених насаджень (квітників, кущів), вивіз рослинних відходів (гілля, скошеної трави);

- капітальний ремонт зелених насаджень, у тому числі: на прибудинкових територіях житлового фонду міста, в сел. Павлоград, сел.. Синецький; по вулицях міста під зовнішнє освітлення (вул. Юності, вул. Силікатна, вул. Енергетиків, вул. Молодіжна від училища до вул. Маяковського з частиною вул. Автомобільної, пр. Центральний від вул. Маяковського до вул. Новікова, провулок від пр. Центрального до  вул. Молодіжної), вздовж дороги на м. Лисичанськ між сел. Павлоград та м. Сєвєродонецьк. Всього видалено сухих та фаутних дерев - 283 м3,  проведено формування  з обрізуванням крон - 286 дерев.

2. Санітарне очищення територій міста та селищ:

- вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) з незакріплених територій - 6260,0 м3, в тому числі ліквідація  мікрозвалищ по вул. Новікова (за автозаправкою  WOG), в районі перехрестя  вул. Федоренка - вул. Донецька, в районі озеро Чисте, у житловому районі Щедрищеве, вздовж  об’їзній дорозі на м. Рубіжне;

- проведення щорічного аналізу підземних вод, лабораторного контролю якості води та лабораторного контролю повітря на полігоні ТПВ – двічі на рік;

- придбання  контейнерів для збору твердих побутових відходів - 92 шт.

3. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі:

- утримання  доріг та зупинок громадського транспорту, у тому числі:

літній період: прибирання сміття та видалення порослі на узбіччі доріг, прибирання піску вздовж бордюр, прибирання загальноміських територій (скверів ім. М. Гоголя, ім. М. Горького, скверу «Дитяче містечко», зеленої зони вздовж пр. Космонавтів з боку НІІТБХП, пл. Перемоги тощо), прибирання зупинок громадського транспорту за графіком – 51 шт., обслуговування дорожніх знаків - 400 од.; нанесення дорожньої розмітки по бул. Дружби народів та на пл. Перемоги; відкачка дощових вод  (вул. Сметаніна, ш. Будівельників, пр. Центральний); встановлення решіток на зливоприймачі - 7 шт. і кришок колодязів -  19 шт., тощо;

зимовий період: очищення доріг та зупинок громадського транспорту  від снігу та льоду, обробка їх протиожеледними матеріалами (витрачено 721,0 т. піскосоляної суміщі);

- утримання насосної станції зливової каналізації з оплатою електроенергії та заробітної плати сторожам;

- паспортизація автомобільних  доріг (пр. Центральний, ш. Будівельників, пр. Гвардійський, пр. Хіміків);

- поточний ремонт автомобільних доріг: пр. Центральний - 28 м2,  пр. Космонавтів - 100 м2, дорога на міське кладовище - 124 м2, вул. Синецька - 737 м2,  вул. Сметаніна - 222 м2, вул. Донецька - 31,5 м2, вул. Енергетиків - 216,62 м2, вул. Курчатова - 93,54 м2, пр. Гвардійський - 174 м2, вул. Ломоносова - 90,2 м2, вул. Гагаріна - 90 м2, дорога до табору «Лісова казка» -  298 м2, вул. Лисичанська - 163 м2, пр. Хіміків - 243,28 м2, вул. Єгорова - 332 м2, вул. Вілєсова - 245,4 м2, вул. Б. Ліщини - 276 м2, вул. Мендєлєєва - 84 м2,                                                   бул. Дружби Народів - 255 м2;

- придбання асфальтобетонної суміші для виконання поточного ремонту автодоріг 13500,0 кг;

- проведення  поточного ремонту та технічного обслуговування  20 світлофорних об’єктів з придбанням обладнання (запчастини);

- придбання 153 дорожні  знаки, які встановлено по пр. Космонавтів,                                       пр. Центральному,  пр. Хіміків, пр. Гвардійському, бул. Дружби Народів, вул. Курчатова та в районі мосту через р. Сіверський Донець;

- проведення гідродинамічного очищення мереж зливової каналізації по                             вул. Сметаніна - 911 п.м., вул. Новікова і ш. Будівельників (р-н Автовокзалу) - 425 п.м.

4. Зовнішнє освітлення  територій:

- утримання (поточний ремонт  і технічне обслуговування)  мереж зовнішнього освітлення міста та селищ - 111,5 км;

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Синецький, с. Воєводівка,                         м. Сєвєродонецьк, житлового району Щедрищеве з встановленням нових 205 світлоточок;

- влаштування зовнішнього освітлення житлових будинків по                                                пр. Гвардійський, 77 «а», 79, 81, встановлено  нових 8 світлоточок над під’їздами;

- розробка проектів  реконструкції зовнішнього освітлення по  вул. 8 Березня, пр. Космонавтів (перехрестя пр. Космонавтів - вул. Новікова), скверу Перемоги, площі Миру, автодороги в м. Сєвєродонецьк від вул. Єгорова до житлового району Щедрищеве.

5. Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ:

- поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу;

- благоустрій кладовищ,

- утримання кладовищ,

- реконструкція міського кладовища.

6. Благоустрій, покращення екологічного та естетичного стану територій:

- відлов безхазяйних тварин - 881собаки та 23 кішки;

- утримання меморіального комплексу, здійснено оплату 144 м3 газу для підтримки «вічного вогню» на меморіальному комплексі;

- подача води до оз. Паркове - 119463,1 м3;

- оплата спожитих 57230,0 кВт електроенергії при  подачі води до оз. Чисте;

- оплата громадських робіт КП «СКС» та КП «СПСПГБ»;

- придбання  300 урн для сміття  та 110  паркових лав;

- придбання 10  дитячих майданчиків зі спортивним знаряддям;

- придбання елементи дитячих майданчиків –  гірки 2 од.;

- капітальний ремонт свердловини оз. Паркове з улаштуванням водогону;

- утримання об’єктів благоустрою та зелених насаджень території бульвару Дружби Народів.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичні витрати на виконання Програми склали 12807,922 тис. грн. із запланованих  24031,422  тис. грн., що складає 53%, деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена в Таблиці1.

Фінансування Програми

Таблиця 1

| № з/п | Найменування завдання | Найменування завдання | Виконавець | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Виконано/ не виконано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1. Озеленення територій міста | Поточне утримання зелених насаджень | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», КП «Житлосервіс» інші підприємства, у тому числі визначені за результатами конкурсних торгів | 600,00 | 455,7 | виконано |
| 1.2 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень с. Сиротине |  | 35,43 | 0 | не виконано |
| 1.3 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових будинків |  | 555,34 | 180,45 | виконано |
| 1.4 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень під освітлення (вул. Юності та вул. Силікатна) |  | 22,84 | 22,667 | виконано |
| 1.5 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень під освітлення (вул. Енергетиків) |  | 50,98 | 50,583 | виконано |
| 1.6 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень під освітлення (вул. Молодіжна (від училища до вул. Маяковського з частиною вул. Автомобільної) |  | 13,48 | 13,38 | виконано |
| 1.7 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень під освітлення (пр. Центральний від вул. Маяковського до вул. Новікова (дві сторони) та перевулок від |  | 19,91 | 19,752 | виконано |
| 1.8 |  | пр. Центрального до вул. Молодіжної) |  | 66,00 | 65,491 | виконано |
| 1.9 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень с. Павлоград |  | 26,10 | 25,876 | виконано |
| 1.10 |  | Капітальний ремонт зелених насаджень на дільниці дороги між с. Павлоград та м. Сєвєродонецьк |  | 135,422 | 134,401 | виконано |
| Усього | 1525,502 | 968,3 |  |
| 2.1 | 2. Санітарне очищення територій міста та селищ | Вивезення та захоронення твердих побутових відходів (ТПВ) з незакріплених територій | КП«СКС» | 542,00 | 480,232 | виконано |
| 2.2 |  | Щорічний аналіз підземних вод полігону ТПВ |  | 106,00 | 59,334 | виконано |
| 2.3 |  | Лабораторний контроль якості води на полігоні ТПВ |  | 1,00 | 0,994 | виконано |
| 2.4 |  | Лабораторний контроль якості повітря на полігоні ТПВ |  | 0,55 | 0,55 | виконано |
| 2.5 |  | Лабораторні дослідження стічних вод полігону ТПВ |  | 0,65 | 0 | не виконано |
| 2.6 |  | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів |  | 500,00 | 197,8 | виконано |
| 2.7 |  | Придбання контейнерних майданчиків |  | 170,00 | 0 | не виконано |
| 2.8 |  | Установлення контейнерних майданчиків |  | 110,05 | 0 | не виконано |
| 2.9 |  | Улаштування покриття контейнерних майданчиків для збору ТПВ |  | 441,28 | 0 | не виконано |
| 2.10 |  | Придбання великогабаритних контейнерів для збору ТПВ |  | 993,00 | 0 | не виконано |
| Усього | 2864,53 | 738,91 |  |
| 3.1 | 3. Покращення стану дорожньо-транспортної мережі | Утримання доріг та зупинок громадського транспорту (у тому числі біління бордюрів) | КП «СКС» | 1000,00 | 1234,755 | виконано |
| 3.2 |  | Поточний ремонт мереж зливової каналізації |  | 13,00 | 0 | не виконано |
| 3.3 |  | Паспортизація мереж зливової каналізації |  | 105,00 | 0 | не виконано |
| 3.4 |  | Утримання насосної станції зливової каналізації |  | 148,00 | 116,076 | виконано |
| 3.5 |  | Паспортизація автомобільних доріг |  | 227,00 | 198,554 | виконано |
| 3.6 |  | Поточний ремонт автомобільних доріг |  | 2175,00 | 1562,115 | виконано |
| 3.7 |  | Поточний ремонт тротуарів |  | 500,00 | 0 | не виконано |
| 3.8 |  | Придбання асфальтобетонної суміші для виконання поточного ремонту автодоріг |  | 18,00 | 17,5 | виконано |
| 3.9 |  | Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів | КП «Сєвєродонецькліфт» | 400,00 | 584,157 | виконано |
| 3.10 |  | Придбання дорожніх знаків | КП «СКС» | 114,62 | 131,685 | виконано |
| 3.11 |  | Поточний ремонт дорожнього покриття внутрішньо квартальних доріг за адресою: пр. Центральний, 12 – вул. Горького, 1 | КПЖ «Світанок» | 89,20 | 0 | не виконано |
| 3.12 |  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїзду та тротуарів біля житлового будинку за адресою: бульвар Дружби Народів, 57 | КПЖ «Світанок» | 10,62 | 0 | не виконано |
| 3.13 |  | Проведення гідродинамічного очищення мереж зливової каналізації | КП «СКС» | 399,92 | 399,914 | виконано |
| 3.14 |  | Придбання обладнання для обслуговування світлофорних об’єктів | КП «Сєвєродонецькліфт» | 112,68 | 112,67 | виконано |
| Усього | 5313,04 | 4357,426 |  |
| 4.1 | 4. Зовнішнє освітлення територій | Утримання (поточний ремонт та технічне обслуговування) мереж зовнішнього освітлення міста та селищ | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства | 2046,00 | 1787,388 | виконано |
| 4.2 |  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в селищах Сиротине, Метьолкіне, Воронове |  | 770,39 | 0 | не виконано |
| 4.3 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Синецький |  | 188,51 | 106,543 | виконано |
| 4.4 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Воєводівка |  | 508,10 | 322,046 | виконано |
| 4.5 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецьк |  | 2971,50 | 1229,234 | виконано |
| 4.6 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Щедрищеве (житлового району Щедрищеве) |  | 1068,20 | 165,427 | виконано |
| 4.7 |  | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення с. Борівське |  | 1266,32 | 0 | не виконано |
| 4.8 |  | Влаштування зовнішнього освітлення житлових будинків по пр. Гвардійський, 77 «а», 79, 81 |  | 28,78 | 28,269 | виконано |
| 4.9 |  | Розробка проекту реконструкції зовнішнього освітлення за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. 8 Березня |  | 19,31 | 19,281 | виконано |
| 4.10 |  | Розробка проекту реконструкції зовнішнього освітлення зеленої зони в м. Сєвєродонецьк по пр. Космонавтів (перехрестя пр. Космонавтів – вул. Новікова) |  | 21,95 | 21,924 | виконано |
| 4.11 |  | Розробка проекту реконструкції зовнішнього освітлення за адресою м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги |  | 20,63 | 20,602 | виконано |
| 4.12 |  | Розробка проекту реконструкції зовнішнього освітлення за адресою:м. Сєвєродонецьк, пл.. Миру |  | 19,31 | 19,281 | виконано |
| 4.13 |  | Капітальний ремонт мереж внутрішньо- квартального освітлення по вул. Гагаріна (будинки №№ 117, 117 В) |  | 29,216 | 0 | виконано |
| 4.14 |  | Розробка проекту реконструкції мереж зовнішнього освітлення автодороги в м. Сєвєродонецьк від вул. Єгорова до житлового району Щедрищеве |  | 29,897 | 19,281 | виконано |
| Усього | 8988,113 | 3739,276 |  |
| 5.1 | 5. Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ | Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу | УЖКГ міськради, КП «СПСПГтаБ», інші підприємства | 197,00 | 184,647 | виконано |
| 5.2 |  | Благоустрій кладовищ |  | 197,00 | 124,753 | виконано |
| 5.3 |  | Утримання кладовищ |  | 571,00 | 449,830 | виконано |
| 5.4 |  | Відведення земельних ділянок під кладовища |  | 18,00 | 0 | не виконано |
| 5.5 |  | Реконструкція міського кладовища |  | 400,00 | 396,904 | виконано |
| Усього | 1383,00 | 1156,134 |  |
| 6.1 | 6. Благоустрій, покращення екологічного та естетичного стану територій | Відлов безхазяйних тварин | УЖКГ міськради, КП «СКС», КП «СПСПГтаБ», КП «Житлосервіси» КП «ЄАДСС», інші підприємства | 150,00 | 140,966 | виконано |
| 6.2 |  | Оплата земельного податку території під притулок для безхазяйних тварин |  | 6,00 | 0 | не виконано |
| 6.3 |  | Утримання меморіального комплексу |  | 198 | 1,109 | виконано |
| 6.4 |  | Подача води до оз. Паркове |  | 99,00 | 98,998 | виконано |
| 6.5 |  | Подача води до оз. Чисте (електроенергія) |  | 150,00 | 123,617 | виконано |
| 6.6 |  | Оплата громадських робіт, у тому числі: КП «СКС», КП «СПСПГБ» |  | 200,00 | 114,268 | виконано |
|  |  |  |  | 143,941 | 70,552 | виконано |
|  |  |  |  | 56,059 | 43,716 | виконано |
| 6.7 |  | Придбання урн для сміття |  | 198,00 | 198,0 | виконано |
| 6.8 |  | Придбання паркових лав |  | 314,25 | 311,143 | виконано |
| 6.9 |  | Придбання дитячих майданчиків зі спортивним знаряддям |  | 576,0 | 576,0 | виконано |
| 6.10 |  | Придбання елементів дитячих майданчиків(гірка – 2 шт) |  | 38 | 38,0 | виконано |
| 6.11 |  | Капітальний ремонт свердловини оз. паркове |  | 123,21 | 111,16 |  |
| 6.12 |  | Придбання тролейбусної зупинки по ш. Будівельників | КП «СТУ» | 53,11 | 0 | не виконано |
| 6.13 |  | Придбання павільйону очікування громадського транспорту | УЖКГ міськради | 60,00 | 0 | не виконано |
| 6.14 |  | Влаштування площадки та тротуару навколо тенісного столу в 75 мікрорайоні | КПЖ «Світанок» | 25,48 | 0 | не виконано |
| 6.15 |  | Капітальний ремонт свердловини оз. Паркове (улаштування водогону) | УЖКГ міськради | 142,54 | 10,474 | виконано |
| 6.16 |  | Установка лав (капітальний ремонт об’єктів благоустрою) | КП «СПСПГ та Б» | 1421,01 | 0 | не виконано |
| 6.17 |  | Утримання об’єктів благоустрою та зелених насаджень територій міста | УЖКГ міськради, підприємства, залучені на договірних засадах | 30,00 | 30 | виконано |
| 6.18 |  | Придбання секційної металевої огорожі |  | 102,637 | 0 | не виконано |
| 6.19 |  | Придбання півсфер бетонних (дорожні огородження і напрямні пристрої) |  | 70,00 | 0 | не виконано |
| Усього | 3957,237 | 1753,691 |  |
| ВСЬОГО | 24031,422 | 12713,737 |  |

Секретар міської ради						І.М. Бутков

Підготував:

Начальник  УЖКГ міськради  				           А.А.Ковалевський