**Додаток 1**

|  |
| --- |
| **Звіт про результати виконання програми за 2016 року** |
| **Міська цільова Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху у м.Сєвєродонецьку на 2016 рік , рішення сесії від 21.07.2016р. № 484** |
| назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |
| **Сєвєродонецька міська рада** |
| найменування головного розпорядника коштів програми |
| **Сєвєродонецька міська рада** |
| найменування відповідального виконавця програми |
| 1.**Фінансування завдань та заходів програми** |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.станом на** **2017 р.** | **Факт до плану, %** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| 1.Забезпечення безпеки руху на пасажирському автотранспорті | 1. Забезпечити безумовне дотримання вимог нормативно-правових актів, що стосуються безпеки дорожнього руху на етапах планування і виконання робіт з будівництва, ремонту та утримання вулиць і доріг | ВКБ міської ради, УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| 2. Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний - вул. Федоренка) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1046,568 | 1046,3 | 100,0 | виконано |
| 3. Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Єгорова) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 664,104 | 656,8 | 98,9 | виконано |
| 4. Реконструкція світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків - вул. Менделєєва) | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 572,746 | 560,1 | 97,8 | виконано |
| 5. Розмітка дороги по вул. Об’їзна | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 | 49,9 | 99,8 | виконано |
| 6. Розмітка дороги по пр. Гвардійському  | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 60,00 | 59,9 | 99,8 | виконано |
| 7. Розмітка дороги по пр. Хіміків | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 58,00 | 57,9 | 99,8 | виконано |
| 8. Розмітка дороги по ш. Будівельників | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,00 | 49,9 | 99,8 | виконано |
| 9. Розмітка дороги по вул. Курчатова | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 40,00 | 39,9 | 99,8 | виконано |
| 10. Розмітка дороги по вул. Новікова  | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 40,00 | 39,9 | 99,8 | виконано |
| 11. Розмітка доріг (пішохідні переходи)  | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 198,00 | 197,9 | 99,9 | виконано |
| 12. Розмітка дороги по вул. Богдана Ліщини | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 199,00 | 199,0 | 100,0 | виконано |
| 13. Розмітка дороги по пр. Центральний | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 100,00 | 100,0 | 100,0 | виконано |
| 12. Термінове прибуття машини швидкої допомоги та надання своєчасної невідкладної медичної допомоги постраждалим у ДТП. | Управління охорони здоров’я міської ради | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано |
| Всього по розділу: |  | Міський бюджет | 3078,418 | 3057,5 | 99,3 |   |
| 2.Проведення профілактичної та освітньої діяльності з дітьми у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Проведення не менше 2-х практичних занять з учнями 21-ї школи щодо навчання дітей безпечній поведінці на дорозі та дотримання правил дорожнього руху. Забезпечити проведення операцій «Увага ! Діти на дорозі».  | Відділ освіти міської ради, Головне управління Національної поліції | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Тиждень безпеки дорожнього руху проведено з 14 по 20 листопада 2016р. Прийняло участь 9411 учнів. |
| 2. Забезпечити проведення щорічних міських змагань юних інспекторів руху, конкурсів малюнків, благодійних акцій для дітей. | Головне управління Національної поліції, відділ освіти міської ради | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено з 14 по 20 листопада 2016р. Прийняло участь 9411 учнів та 3584 вихованців дитячих садків |
| Всього по розділу: |   | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 3. Підвищення експлуатаційних показників та рівня безпеки на автомобільних дорогах загального користування | 1.Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна  | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 342,0 | 0,0 | 0,0 | Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна закладена у Програму БДР на 2017 рік |
| Міський бюджет | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна  | УЖКГ міської ради | Державний бюджет | 3414,604 | 0,0 | 0,0 | Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна закладена у Програму БДР на 2017 рік |
| Міський бюджет | 379,400 | 322,944 | 85,1 |
| 3.Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 2977,1 | 242,9 |  | виконано |
| Інші кошти | 42615,05 | 37197,19 | 87,3 |
| 4.Реконструкція заплавного мосту №2  | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 4524,602 | 1015,27 | 22,4 | роботи ведуться |
| Міський бюджет | 1134,291 | 169,369 | 14,9 |
| 5.Реконструкція заплавного мосту №3  | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 3168,513 | 2541,825 | 80,2 | виконано |
| Міський бюджет | 371,216 | 320,345 | 86,3 |
| 6. Реконструкція заплавного мосту №4  | ВКБ міської ради | Державний бюджет | 3006,09 | 2367,265 | 78,7 | виконано |
| Міський бюджет | 353,153 | 316,301 | 89,6 |
| 7.Капітальний ремонт дамби на р.Борова | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 49,276 | 49,228 | 99,9 | виконано |
| 8.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 298,3 | 99,4 | виконано |
| 9.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 65 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 300,0 | 295,4 | 98,5 | виконано |
| 10.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 44 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 400,0 | 393,3 | 98,3 | виконано |
| 11.Капітальний ремонт внутрі-квартальної дороги в кварталі №69 | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 315,0 | 310,0 | 98,4 | виконано |
| 12.Капітальний ремонт тротуару по вул. Науки | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 50,0 | 48,8 | 97,6 | виконано |
| 13.Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №8-А | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 200,0 | 196,7 | 98,3 | виконано |
| 14.Капітальний ремонт дороги сел. Метьолкіно - сел. Вороново | ВКБ міської ради | Міський бюджет | 1490,0 | 1459,6 | 98,0 | виконано |
| Всього по розділу: |   |   | 52418,295 | 47544,737 | 28,5 |       |
| в тому числі: |   |   |   |
| Державний бюджет | 1445,809 | 5924,36 | 23,5 |
| Міський бюджет | 8357,436 | 4423,187 |  |
| Інші кошти | 42615,05 | 37197,19 | 25,2 |
| 4. Забезпечення нормативного освітлення на всіх вулицях міста, в першу чергу в місцях концентрації ДТП. | 1.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Федоренка (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 25,984 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 2.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя (від вул. Донецька до вул. Лисичанська) | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 36,606 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 3.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Центральний (від вул. Маяковського до вул. Новікова) | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 64,315 | 369,2 | 574,0 |  |
| 4.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Молодіжна | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 128,464 | 300,3 | 233,8 |  |
| 5.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. 8 Березня | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 108,316 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 6.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Енергетиків | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 352,829 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 7.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Менделєєва | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 279,258 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 8.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Гоголя  | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 434,188 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 9.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Сметаніна  | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 474,539 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 10.Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Юності (від вул. Сметаніна до вул. Сілікатна) | УЖКГ міської ради  | Міський бюджет | 47,995 | 436,9 | 910,3 |  |
| Всього по розділу: |   | Міський бюджет | 1952,494 | 1106,4 | 56,7 |   |
| 5. Забезпечення обрізки дерев, вирубки чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та світлофорні об’єкти. | 1. Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях житлових будинків КП «Житлосервіс «Світанок» | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 250,719 | 144,3 | 57,6 | не надане фінансування |
| 2. Капітальний ремонт зелених насаджень с. Сиротине | УЖКГ міської ради | Міський бюджет | 35,423 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
| 3. Забезпечення обрізки дерев, вирубки чагарників, які обмежують нормативну видимість ВШМ, закривають дорожні знаки та світлофорні об’єкти вздовж доріг. | УЖКГ міської ради, КП «Сєвєродо-нецьккомун-сервіс» | Міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не надане фінансування |
|  |   |  |  |  |  |   |
| Всього по розділу: |  | Міський бюджет | 286,142 | 144,3 | 20,2 |  |
| 6. Проведення комплексних обстежень залізничних переїздів | 1. Проведення щоквартальних комплексних обстежень залізничних переїздів на предмет їх відповідності вимогам інструкцій по обладнанню та обслуговуванню. | УЖКГ міської ради, КП «Сєвєродо-нецьккомун-сервіс» | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано  |
| Всього по розділу: |   | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 7. Підвищення рівня інформаційного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху | 1. Проведення місячника безпеки учасників дорожнього руху (надання повідомлення в міських ЗМІ, проведення роз’яснювальної роботи з водіями та пасажирами співробітниками поліції)  | Сєвєродонецький відділ поліції | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | виконано   |
| Всього по розділу: |   | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 8.Упорядкування транспортної інфраструктури міста | 1. Розробка комплексної схеми транспорту міста (ІІ етап) | Відділ земельних відносин та архітектури | Міський бюджет | 99,5 | 0,0 | 0,0 | Розробка комплексної схеми транспорту міста (ІІ етап) закладена у Програму БДР на 2017 рік |
|   | **ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ:** |   |   | 69047,795 | 22199,073 | 45,5 |       |
| **у тому числі:** |   |   |   |
| **Державний бюджет** | 26075,805 | 6115,102 | 23,5 |
| **Міський бюджет** | 13773,99 | 8731,387  | 117,5 |
| **Інші кошти** | 29198,000 | 7352,584 | 25,2 |