**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №306**

**18 травня 2018 р.**

**м. Сєвєродонецьк**

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2018-2019 років

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років і сталого проходження опалювального сезону,виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ**:

 1. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду,об’єктів соцкультпобуту та інженернихкомунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» (Додаток 1).

 2. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду,об’єктів соцкультпобуту та інженернихкомунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років» (Додаток 2).

 3.Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 16.05.2017р.№ 289 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2017-2018 років», як таке що втратило чинність.

 4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Прядка В.А.

**Міський голова В.В. Казаков**

**Підготував:**

Начальник УЖКГ міськради А.А. Ковалевський

**Узгоджено:**

Заступник міського голови В.А. Прядка

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

Начальник відділу з юридичних

та правових питань В.В. Рудь

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від 18 травня 2018р. №306

# СКЛАД ШТАБУ

**з контролю за ходом виконання**

**«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років»**

Прядка В.А. - заступник міського голови, голова штабу;

Ковалевський А.А. - начальник Управління ЖКГ міської ради,

 заступник голови штабу;

Ананьєва Г.С. - заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

 міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Потапкін К.В. - заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. - начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. - начальниквідділу безпеки середовища життєдіяльності

 ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області(за згодою);

Жукова О.В. - старший державний інспектор з енергетичного

 нагляду Сєвєродонецького відділення

 Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

 споживання електричної і теплової енергії у

 Луганськійобласті (за згодою).

**Заступник міського голови,**

**в.о. керуючого справами виконкому В.Д. Лук’янченко**

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від 18 травня 2018р. №306

**З А Х О Д И**

**з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років**

Термін виконання квітень-вересень 2018 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з\п | Найменування | Один.виміру | Кількість | Відповідальні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»** |  |  | директор Гавриленко А.А. |
| 1.1 | *Інженерні комунікації котельні83мкр.* |  |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | Технічний огляд котла ПТВМ – 30 М № 1 | од. | 1 |
| 1.1.2 | Технічний огляд котла ПТВМ – 30 М № 2 | од. | 1 |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ – 30 М № 3 | од. | 1 |
| 1. 1.4 | Ревізія насосів | од. | 22 |
| 1. 1.5 | Ревізія запірної арматури | од. | 276 |
| 1. 1.6 | Ревізія засувок на натрій – катіонних фільтрах № 1,2,3,4 | од. | 12 |
| 1. 1.7 | Ремонт та ревізія тягодуттьових механізмів котлів ПТВМ 30/150 № 2,3  | л | 64 |
| 1. 1.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні | од. | 12 |
| 1.1.9 | Заміна підшипників на мережевому насосі № 1 | од. | 2 |
| 1.1.10 | Заміна засувки Ду 500Ру 25 на мережевому насосі № 3 | од. | 1 |
| 1.1.11 | Чистка баків:мокрого зберігання солі, робочої води, розпушувача, підживлювача | од. | 4 |
| 1.2 | *Інженерні комунікації котельні 71 мкр.* |  |  |
| 1.2.1 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 1 | од. | 1 |
| 1.2.2 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 2 | од. | 1 |
| 1.2.3 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 3 | од. | 1 |
| 1.2.4 | Технічний огляд котла ТВГ – 8М № 4 | од. | 1 |
| 1.2.5 | Ревізія димососів та дуттьових вентиляторів | од. | 8 |
| 1.2.6 | Ревізія насосів | од. | 12 |
| 1.2.7 | Ревізія запірної арматури | од. | 12 |
| 1.2.8 | Ревізія газового обладнання та арматури ГРП і котельні | од. | 18 |
| 1.3 | *Інженерні комунікації модульної котельні по вул. Силікатна* |  |  |
| 1.3.1 | Чистка фільтра ЗМВ | од. | 1 |
| 1.3.2 | Чистка форсунок котлів № 1,2,3 «Дискус-100В» | од. | 216 |
| 1.3.3 | Заміна манометрів ДМ -100 в ШРП | од. | 3 |
| 1.4 | *Центральні теплові пункти (ЦТП) мкр. № 69, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83,* *ЦТП «МЖК «МРІЯ»* | од. | 10 |  |
| 1.4.1 | Заміна труби дренажної Ду 50 | м | 10 | начальник дільниці теплових мереж Копаньов Л.П. |
| 1.4.2 | Ревізія запірної арматури:- засувок- вентилів | од.од. | 160143 |
| 1.5 | *Теплові мережі опалення та гарячого водопостачання*  |  |  |
| 1.5.1 | Ревізія засувок та дренажів теплових камер, очищення від сміття | од. | 20 |
| 1.5.2 | Ревізія компенсаторів та запірної арматури | од. | 64 |
| 1.5.3 | Заміна запірної арматури Ду50-Ду500 | од. | 13 |
| 1.5.4 | Заміна колекторів централізованого теплопостачання:-від ТК 75-2до ТК 75-3,- відТК 52-3 до пр. Космонавтів, 2,- відТК 75-18 до вул.Курчатова, 4- відТК 79-5 до вул. Гагаріна, 106 | м | 300 |
| 1.6 | *Гідровипробування теплових мереж*  | км | 57,6 |
|  | Всього витрати поКП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» | тис. грн. | 1400,0 |  |
| 2 | **ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»** |  |  | директор Гудим О.П. |
| 2.1 | Поточний ремонт котлоагрегату ТГМ -84Б ст. № 20 | од. | 1 | начальник КТЦКулаков Ю.В.  |
| 2.2 | Поточний ремонт турбогенератора ПТ – 60- 130/13 ст. № 15 | од. | 1 |
| 2.3 | Поточний ремонт водогрійного котла КВ-ГМ-100-150М ст. № 2 | од. | 1 |
| 2.4 | Заміна трубопроводів різних діаметрів  | п.м. | 550 | начальник теплових мережТарасенко С.Е. |
| 3 | **КП «Житлосервіс «Світанок»** |  |  | директор Погорєлов Д.О.  |
| 3.1 | Підготовка житловогофонду до роботи в осінньо-зимовий період | буд. | 726 | директор Погорєлов Д.О. |
| 3.2 | Заміна трубопроводів:- холодного водопостачання- водовідведення | п.м. | 49001800 |
| 3.3 | Заміна запірної арматури:-засувок- вентилів | од.од. | 1750 |
| 3.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | буд./м2 | 123/21535 |
| 3.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | -//- | 20/335 |
| 3.6 | Поточний ремонт під’їздів | од. | 70 |
| 3.7 | Ремонт оголовків  | буд./од. | 18/74 |
| 3.8 | Ремонт та фарбування цоколю | буд./м2 | 46/1298 |
| 3.9 | Ремонт козирків | од. | 66 |
| 3.10 | Ремонт відмостки | буд./м2 | 33/322 |
|  | Всього витрати поКП «Житлосервіс «Світанок» | тис. грн. | 8703,1 |  |
| 4 | **КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька»** |  |  | ДиректорТарасов В.І. |
| 4.1 | Заміна трубопроводів опалення | п.м. | 3620 |  |
| 4.2 | Заміна і установка запірної арматури:- крани- засувки | од.од. | 1700284 | Директор Тарасов В.І. |
| 4.3 | Опресування внутрішньобудинкових систем опалення  | буд. | 720 |
|  | Всього витрати поКП «ЄАДСС» | тис. грн. | 729,637 тис. грн. |  |
| 5 | **ТОВ «ТАУН СЕРВІС»** |  |  | генеральний директор Загоруйко С.І.  |
| 5.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозаборів | од. | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 5.2 | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 6, машинного залу та побутових приміщеньЗамулівського водозабору  | м2 | 30 |
| 5.3 | Ремонт покрівлі підвищувальної насосної станції за адресою: пр. Гвардійський, 45 | м2 | 15 |
| 5.4 | Чистка резервуарів чистої води Щедрищевського водозабору | од. | 2 |
| 5.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | од. | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. |
| 5.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | од. | 300 |
| 5.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | од. | 100 |
| 5.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | п.м. | 4000 |
| 5.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | п.м. | 300 |
| 5.10 | Ремонт та заміна ділянок водопровідної мережі | п.м. | 100 | начальник служби ВМШевченко В.В. |
| 5.11 | Ремонт та ревізія пожежних гідрантів | од. | 60 |
| 5.12 | Заміна ревізія запірної арматури на водопровідних мережах | од. | 20 |
| 5.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | од. | 36 |
| 5.14 | Чистка колодязів | од. | 30 |
| 5.15 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | од. | 60 |
| 5.16 | Ремонт покрівлі АПБ | м2 | 30 | головний механік Дубовік Ю.М. |
| 5.17 | Відновлення ізоляції на трубопроводах системи опалення | м2 | 10 |
| 5.18 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ | од. | 22 |
|  | Всього витрати поТОВ «ТАУН СЕРВІС» | тис. грн. | 1375,08 |
| 6 | **КП****«Сєвєродонецьккомунсервис»** |  |  | директорВ.І.Самохін |
| 6.1 | Придбання протиожиледних матеріалів та підготовка суміші:- піску- солі | т. | 2200300 | завідуючий складом Резнік І.П. ;начальник дільниці Кравченко В.С. |
| 6.2 | Поточний ремонт доріг | тис. м2 | 10,0 | заступник директора Конов Д.В. |
|  | Всього витрати поКП «СКС» | тис. грн. | 5,969 |  |
| 7 | **КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»** |  |  | директор Дегтяренко Р.Є. |
| 7.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | од. | 5 | начальник служби рухомого складуКовальов М.О. |
| 7.2 | Капітальний ремонт контактної мережі | км | 0,5 | начальник служби енергогосподарстваПанасенко Ю.В.  |
| 8 | Сєвєродонецьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводівПАТ «Укртрансгаз» |  |  | начальник Головко Ю.О. |
| 8.1 | Промивка та опресовкасистем опалення житлових будинків:- вул. Ломоносова, 21- вул. Горького, 45 | сист. | 2 | начальник служби ЕВПМанько Д.А. |
| 8.2 | Ремонт електричних мереж будинків | од. | 2 |
|  | Всього витрати по СЛВУМГ | тис. грн. | 2,0 |  |
| 9 | **Об’єкти відділу культури****міської ради:** |  |  | начальникГрачова Т.В.  |
| 9.1 | *КЗ «Сєвєродонецький міський* *Палац культури»* |  |  | директор Гринько О.В. |
| 9.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі  | од. | 2 | Білоус Ю.Ф.  |
| 9.1.2 | Фарбування труб в рамці управління та складі декорацій | од. | 2 |
| 9.1.3 | Ревізія запірної арматури в теплопунктах та складі декорацій | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
| 9.1.4 | Перевірка та проведення ізолювання рамок управління на складі декорацій | од. | 2 |
| 9.1.5 | Проведення теплоізоляції споруд, теплових опор, вікон, дверей | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт | Копцева О.І.Білоус Ю.Ф. Борошевцев В.А. |
| 9.1.6 | Проведення опресовкисистем опалення та складу декорацій | од. | 2 | Копцева О.І. |
| 9.1.7 | Промивка теплових мереж центральних теплових пунктів систем теплопостачання | од. | 2 | Білоус Ю.Ф. |
| 9.1.8 | Перевірка технічного стану теплових пунктів систем теплопостачання | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт | Білоус Ю.Ф. |
| 9.1.9 | Проведення держповірки манометрів | од. | 4 | Копцева О.І.Білоус Ю.Ф. |
| 9.1.10 | Проведення держповірки приладу обліку теплової енергії СВТУ -10 | од. | 1 | Копцева О.І. |
| 9.2 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»* |  |  | директорМєтьолкін Г.Г. |
| 9.2.1 | Ревізія обладнання ввідної шафі 0,4 кВ від ТП - 97 | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт | Юдічева Н.М. Метьолкін В.І.Єженков В.М.  |
| 9.2.2 | Ревізія ЩОА 1, ЩО 1-5  | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
| 9.2.3 | Огляд та ремонт електрообладнання коридорів та кабінетів | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
| 9.2.4 | Ревізія засувок | од. | 8 |
| 9.2.5 | Ревізія дренажних вентилів і кранів  | од. | 55 |
| 9.2.6 | Ревізія та очистка грязьовика | од. | 1 |
| 9.2.7 | Промивка внутрішньої системи опалення водою | од. | 1 |
| 9.2.8 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |
| 9.3 | *КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»* |  |  | директор Кішко О.Л. |
| 9.3.1 | Опресовка системи опаленнясумісно з Борівським НВК | од. | 1 |  |
| 9.3.2 | Візуальний огляд кранів «маєвського», заміна за потреби  | од. | 2 |
| 9.4 | *КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека**для юнацтва ім.Й.Б.Курлата»* |  |  | директорРуднєва Н.М |
| 9.4.1 | Опресовка системи опалення будівлі  | од. | 1 |  |
| 9.4.2 | Проведення обстеження комунікацій для виявлення дефектів | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |
| 9.4.3 | Придбання освітлювальних приладів  | од. | 60 |  |
| 9.4.4 | Фарбування опалювальної системи  | од. | 1 |  |
| 9.4.5 | Утеплення вхідних дверей | од. | 1 |  |
|  | Всього витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотекадля юнацтва ім. Й.Б.Курлата» | Обсяг витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |
| 9.5 | *КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей»* |  |  | директорКовальова І.В. |
| 9.5.1 | Поточний ремонт системи теплопостачання  | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |
| 9.5.2 | Придбання скла, скління вікон | м2тис. грн | 122,4 |
| 9.5.4 | Придбання будівельних матеріалів:- фарба - шпаклівка стартова- шпаклівка фінішна- грунтівка- цемент | лкгкглкгтис. грн.  | 322160,209 |  |
| 9.5.5 | Опресовкасистеми опалення | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |
| 9.5.6 | Заміна стояків | од. | 5 |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | тис. грн. | 2,764 |  |
| 9.6 | *КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»* |  |  | директорЧуйкова Н.А. |
| 9.6.1 | Опресовка системи опалення | од. | 1 |  |
| 9.6.2 | Придбання матеріалу для оклеювання вікон:- папір- клей | рул.пачкатис. грн. | 5010,2 |  |
| 9.6.3 | Поточний ремонт зали дозвілля та творчості, придбання матеріалів:- фарба- шпаклівка | лкгтис. грн. | 2050,700 |  |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | тис. грн. | 0,9 |  |
| 9.7 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча**музична школа № 1»* |  |  | директорПольова М.Д. |
| 9.7.1 | Ремонт і чистка грязьовика | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |  |
| 9.7.2 | Ревізія елеватора і перевірка сопла | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
| 9.7.3 | Фарбування засувної арматури | тис. грн. | 0,15 |
| 97.7.4 | Гідравлічне випробування вузла опалення | тис. грн. | 0,2 |
| 9.7.5 | Промивка системи опалення водою | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
| 9.7.6 | Гідравлічне випробування системи опалення  | тис. грн. | 0,2 |
| 9.7.7 | Повірка манометрів | од.тис. грн. | 10,204 |  |
|  | Всього витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | тис. грн. | 0,754 |  |
| 9.8 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча**художня школа»* |  |  | директорШматко Л.Є. |
| 9.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | од. | 1 |  |
| 9.9 | *КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»* |  |  | директорІванова Н.М. |
| 9.9.1 | Опресовка системиопалення | од. | 1 |  |
| 9.9.2 | Огляд системи опалення з представником «Житлосервісу» | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
|  | Всього витрати поВідділу культури міської ради | тис. грн. | 4,318 |  |
| 10 | **ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище»****(СВПУ)** |  |  | директорКузьмінов Ю.К. |
| 10.1 | Ремонт опалювальної системи учбового корпусу №1,2, майстерні, гуртожитку, спортзалу  | п.м. | 300 | заступник директора з АГЧТурлак Л.В.;механікСахаров С.О. |
| 10.2 | Ремонт м’якої покрівлі учбових майстерень, гуртожитку, спортзалу | м2 | 600 |
| 10.3 | Опресування опалювальної системи | буд.  | 1 |
|  | Всього витрати по ДНЗ СВПУ | тис. грн. | 320,0 |
| 11 | **Вище професійне училище № 92****(ВПУ № 92)** |  |  | директорЛіщішин М.В. |
| 11.1 | Заміна світильників в кабінеті № 7 | од. | 15 | механік Пятушка С.Л. |
| 11.2 | Фарбування підлоги в спортивному залі  | м2 | 288 | технік-доглядачПєнкіна О.І. |
| 11.3 | Поточний ремонт санвузлів учбового корпусу, гуртожитку, СПК їдальні №12 | м2 | 280 |
| 11.4 | Поточний ремонт їдальні № 66 | м2 | 60 |
| 11.5 | Ремонт препараторської кімнати майстрів | м2 | 18,8 |
| 11.12 | Ревізія запірної арматури  | корпус | 5 | механікПятушка С.Л. |
| 11.13 | Промивка та опресовка системи опалення та теплових пунктів учбового комплексу повул. Новікова, 6  | корпус | 4 |
| 11.14 | Промивка та опресовкасистеми опалення та теплопункту їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 | корпус | 1 |
|  | Всього витрати по ВПУ № 92 | тис. грн. | 454,8 |  |
| 12 | **Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей****(СПБЛ)** |  |  | в.о. директора Тельна С.Ю. |
| 12.1 | Заміна вікон на металопластикові в гуртожитку, майстернях, навчальному корпусі | од.  | 33 | завгоспШепель Л.М.  |
| 12.2 | Поточний ремонт в майстернях  | м2 | 590 |
| 12.3 | Заміна світильників на світлодіодні у спортзалі, коридорі майстерні, центрі зварників | од. | 22 |
| 12.4 | Поточний ремонт покрівлі навчального корпусу № 1, майстерень, гуртожитку | м2 | 1010 | механік Дмитренко В.І. |
| 12.5 | Поточний ремонт в навчальному корпусі кабінети, холи, їдальня | м2 | 410 |
| 12.6 | Ревізія запірної арматури до початку опалювального сезону | корпус | 4 |
| 12.7 | Заміна засувок системи опалення в навчальному корпусі | од.  | 2 |
| 12.8 | Промивка та опресовка системи опалення | од. | 4 |
|  | Всього витрати СПБЛ | тис. грн. | 776,2 |  |
| 13 | **Сєвєродонецький професійний ліцей****(СПЛ)** |  |  | директорГрошева В.В. |
| 13.1 | Поточний ремонт системи опалення в гуртожитку | п.м. | 30 |  |
| 13.2 | Поточний ремонт системи опалення в учбовому корпусі | п.м. | 46 |
| 13.3 | Установка протипожежних дверей та люків в учбовому корпусі та гуртожитку  | од. | 5 |
| 13.4 | Проведення ремонту даху в учбовому корпусі | обсяги робіт визначаються за фактом виконання  |
| 13.5 | Заміна вхідних дверей у гуртожитку |
| 13.6 | Ремонт санвузлів у гуртожитку |
| 13.7 | Ремонт системи опалення в учбовому корпусі  | При наявності фінансування |
|  | Всього витрати по СПЛ | тис. грн. | 811,803 |
| 14 | **Технологічний Інститут****Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля****м. Сєвєродонецьк** |  |  | проректор з наукової частини Потапєнко Е.В. |
| 14.1 | Ревізія запірної арматури по університету та арматури централізованого теплопостачання по вул. Маяковського, 24,бул. Дружби Народів, 41 «б»,пр. Центральний, 41 (учбовий та лабораторні корпуси, теплопункти) | од. | 24 | головний інженер Ямпольський С.Є. |
| 14.2 | Повірка манометрів | од. | 37 |
| 14.3 | Ремонт з заміною трубопроводів теплової мережі теплопункту пр. Центральний, 59 «а» | м | 10 |
| 14.4 | Заміна запірної арматури Ду100 вул. Донецька, 41(лабораторний корпус) | од. | 2 |
| 14.5 | Заміна трубопроводу теплової мережі від ТК до лабораторного корпусу вул. Донецька, 41 | м | 120 |
| 14.6 | Заміна запірної арматури Ду100 пр. Центральний, 59 «а» (теплопункт) | од. | 1 |
| 14.7 | Чистка грязьовиків в теплопунктах університету, вул. Маяковського, 24, пр. Центральний, 29, вул. Донецька 41 (учбовий та лабораторний корпуси) | од. | 4 |
| 14.8 | Опресування системи централізованого опалення будівель університету пр. Центральний, 59 «а», вул. Донецька 41(учбовий та лабораторний корпуси), вул. Маяковського, 24, бул. Дружби Народів, 41 «б» | Обсяги робіт та витрат визначається за фактом виконаних робіт |
| 14.9 | Часткова заміна радіаторів | од. | 50 |
| 14.10 | Часткова заміна трубопроводу теплової мережі у теплопункті по вул. Донецька, 41 (учбовий корпус) | м | 12 |
|  | Всього витрати по СТІ | тис. грн. | 720,0  |
| 15 | **Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»** |  |  | директорХанювченко О.В. |
| 15.1 | Відновлення плит перекриття  | тис. грн. | 2442,187 |  |
| 15.2 | Заміна системи вентиляції | тис. грн. | 308,256 |
| 15.3 | Заміна системи водопостачання та водовідведення | тис. грн. | 69,332 |
| 15.4 | Електромонтажні роботи | тис. грн. | 99,496 |
|  | Всього витрати поСДЮСТШ ВВС «Садко» | тис. грн. | 2919,271 |
| 16 | **Об’єкти відділу у справах молоді та спорту міської ради:** |  |  | начальникКузьменко Ю.О. |
| 16.1 | *ДЮСШ № 1* |  |  | директорЧеботарьов Е.В |
| 16.1.1 | Вимірювання опору ізоляції силової та освітлювальної проводки КДЮСШ №1 | тис. грн. | 15,145 |
| 16.1.2 | Заміна регістрів системи опалення КДЮСШ № 1 | п.м. | 100 |
| 16.1.3 | Заміна засувок Ду80, Ду100, Ду 50 | од. | 6 |
| 16.1.4 | Повірка теплового лічильника КДЮСШ № 1 | од. |
| 16.1.5 | Установка пелетної котельної повул. Федоренка, 33 та 33 «а» | тис. грн. | 2500,0 |
| 16.1.6 | Капітальний ремонт системи опалення ігрового залу та залу настільного тенісу вул. Федоренка, 33 | тис. грн. | 1044,108 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ №1 | тис. грн. | 3599,253 |
| 16.2 | *ДЮСШ № 2* |  |  | директорКовбасюк О.О. |
| 16.2.1 | Утеплення стін зовні Будинку фізкультури | тис. грн. | 2500,0 |
| 16.2.2 | Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2, розробка проектної документації | тис. грн. | 1000,0 |
| 16.2.3 | Капітальний ремонт електричних мереж  | тис. грн. | 974,98 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 2 | тис.грн. | 4474,98 |
| 16.3 | *ДЮСШ № 3* |  |  | директорОрдинець О.В. |
| 16.3.1 | Капітальний ремонт каналізації | п.м. | 34 |
| 16.3.2 | Капітальний ремонт цоколю КДЮСШ № 3 | м2 | 30  |
| 16.3.3 | Капітальний ремонт покрівлі адміністративної частини будівлі | м2 | 550 |
| 16.3.4 | Капітальний ремонт системи холодного водопостачання  | п.м. | 80 |
| 16.3.5 | Капітальний ремонт системи опалення із заміною трубопроводів | п.м. | 80 |
| 16.3.6 | Капітальний ремонт роздягалень і душових  | м2 | 250 |
| 16.3.7 | Заміна вхідних дверей на пластикові | м2 | 40 |
| 16.3.8 | Капітальний ремонт вхідних сходинок (ганок) | м2 | 50 |
|  | Всього витрати по ДЮСШ № 3 | тис.грн.  | 1500,0 |
| 16.4 | *Льодовий Палац спорту* |  |  | директорЗагарулько С.М. |
| 16.4.1 | Реконструкція системи опалення фойє, заміна трубопроводів на пластикові | м | 360 |
| 16.4.2 | Заміна регістрів | од. | 15 |
| 16.4.3 | Повірка манометрів | од. | 4 |
| 16.4.4 | Ревізія запірної арматури | од. | 20 |
| 16.4.5 | Чистка грязьовиків | од. | 4 |
| 16.4.6 | Опресування опалювальної системи |  |  |
| 16.4.7 | Ремонт покрівлі | м2 | 4800,0 |
| 16.4.8 | Капітальний ремонт фойє | м2 | 2100,0 |
| 16.4.9 | Капітальний ремонт туалетів  | м2 | 250,0 |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | тис.грн. | 2014,0 |
|  | Всього витрати поВідділу у справах сім,ї, молоді та спорту | тис. грн. | 11585,233 |  |
| 17 | **КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня****школа-інтернат І – III ступенів»** |  |  | в.о. директора Латиголець Є.П. |
| 17.1 | Укомплектування аварійного запасу обладнання, знаряддя, засобів захисту, теплого спецодягу та інструментів | од. | 31 | Помічник директора з АГЧ Кузьмич І.І. |
| 17.2 | Приведення схем електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями та перевірка у встановленому порядку надійності електро- і водопостачання теплових пунктів | од. | 5 |
| 17.3 | Проведення ремонту обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж у необхідних обсягах | од. | 4 |
| 17.4 | *Теплові мережі:*- проведення гідравлічних випробувань устаткування теплових мереж на щільність та міцність | од. | 5 |
| 17.5 | Випробування та налагодження обладнання електроустановок, устаткування теплових установок та мереж з оформленням відповідних актів (електровимірювальні роботи) | тис. грн. | 4,449 |
| 17.6 | Перевірка технічного стану теплових пунктів, водопідігрівачів, вузлів обліку теплової енергії, пристроїв релейного захисту та автоматики | випро-бування | 1 |
| 17.7 | Проведення обслуговування водонагрівачів у липні поточного року | од.тис. грн. | 73,600 |
| 17.8 | *Теплові пункти:*- перевірка у встановленому порядку надійності електро-, водопостачання теплових пунктів;- гідравлічні випробування устаткування теплових пунктів на щільність та міцність,- оформлення актів готовності об’єктів до зими | актитис. грн. | 526,150 |
| 17.9 | *Будівлі та споруди:*- проведення капітальних ремонтів в майстерні учбового корпусу;*- у процесі осіннього технічного огляду проводити перевірку підготовки будівель і споруд до опалювального періоду (до цього часу мають бути закінчені всі ремонтно-профілактичні роботи):*- перевірити надійність несучих та огороджувальних конструкцій будівель та споруд та відсутність різного роду щілин і зазорів;- перевірка стану скління вікон будівель споруд, сходових клітин, утеплення вікон, вхідних дверей та виходів на горища;- приведення схеми електропостачання до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями;- проведення налагодження та випробування обладнання електроустановок, устаткування теплових мереж в необхідних обсягах;- проведення перевірки засобів обліку електричної та теплової енергії до роботи в умовах низьких температур;- перевірка трансформаторів;- очищення водостоків, зливних дренажів | тис. грн.од. | 1295,48721 |
| 17.10 | За підсумками проведеної роботи створити комісію для складання акту готовності енергетичного господарства до опалювального періоду  | серпень  |  |
|  | Всього витрати поКЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітняшкола-інтернат І – III ступенів» | тис. грн. | 1329,686 |  |
| 18 | **Обласний комунальний заклад «Сєверодонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва»** |  |  | директор Яворська М.В. |
| 18.1 | Проведення опресування системи опалення | од. | 2 | заступник директора по АГЧДегтярьов В.М., завідувач гуртожиткуКасьяненко Т.І. |
| 18.2 | Заміна вентилів системи опалення | од. | 10 |
| 18.3 | Утеплення вікон і дверей | од. | 8 |
| 18.4 | Заміна манометрів, термометрів | од. | 6 |
| 18.5 | Ревізія запірної арматури | од. | 4 |
| 18.6 | Очищення грязьовиків системи опалення | од. | 2 |
| 18.7 | Поточний ремонт покрівлі | м2 | 40 | заступник директора по АГЧ Дегтярьов В.М. |
| 19 | **Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СНУ ім. В. Даля** |  |  | директорЖученко Є.В. |
| 19.1 | Поточний ремонт систем теплопостачання навчального корпусу | п.м. | 2100 | заступник директора Павліченко М.Є. |
| 19.2 | Поточний ремонт системи теплопостачання лабораторного корпусу | п.м. | 1820 |
| 19.3 | Поточний ремонт системи теплопостачання механічних майстерень | п.м. | 390 |
| 19.4 | Промивка та опресування систем опалення та зовнішніх мереж | п.м. | 280 |
| 19.5 | Оформлення акту готовності теплового господарства до роботи в цілому | од. | 1 |
| 19.6 | Ремонт кабінетів, лабораторій, підсобних приміщень технікуму | м2 | 716 |
| 19.7 | Придбання та перевірка первинних засобів пожежогасіння | од.од. | 1025 |
| 19.8 | Завіз піску для господарських потреб  | м3 | 2,5 |
| 19.9 | Приведення електрообладнання у відповідність до вимог ПТЕЕС | од. | 2 |
| 19.10 | Проведення перевірки засобів захисту | од. | 3 |
| 19.11 | Проведення заміру опору ізоляції електрообладнання та заземлюючих пристроїв | од.  | 1 |
| 19.12 | Ремонт роздягалень та душових технікуму | од. | 2 |
| 19.13 | Повірка теплового лічильника | од. | 1 |
|  | Всього витрати по СХМТ СНУ ім. В. Даля | тис. грн. | 110,0 |
| 20 | **Відділ освіти** **Сєвєродонецької міської ради** |  |  | заступник начальника Бублей О.М. |
| 20.1 | Придбання вугілля для ДНЗ № 45 (марка ДГР) | тон | 25 | заступник начальника Побєорохін О.В. |
| 20.2 | Повірка теплових лічильників в закладах освіти  | од. | 19 |
| 20.3 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | споруд | 6 |
| 20.4 | Гідравлічне випробування системи опалення та цілодобове обслуговування | споруд | 41 |
| 20.5 | Замір опору ізоляції | од. | 41 |
| 20.6 | Повірка манометрів | од. | 187 |
| 20.7 | Випробування діелектричних рукавичок | од. | 57 |
|  | Всього витрати по Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради | тис. грн | 809,428 |

**Заступник міського голови,**

**в.о. керуючого справами виконкому В.Д. Лук’янченко**