Додаток 1 до Програми

Напрями реалізації Програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки

| №з/п | Галузі (сфери діяльності) | Головні напрямки впровадження енергоефективних заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансуваня | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. (наведено поступово по роках: 2011,2012,2013, 2014,2015 та за підсумками 2011-2015 років | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності в комунальних закладах культури | Санація будівель комунальних закладів культури | 2011-2015 роки | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет, власні надходження комунальних закладів культури | 61 | Економія (т.у.п) | 101,6 |
|  |  |  |  |  |  | 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 855 | Установка метало- пластикових віконних та дверних блоків щодо зменшення втрат теплової енергії, підвищення ефективності використання ПЕР |
|  |  |  |  |  |  | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  | 160 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1645 |  |
| 2. | - | Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне | 2011-2015 роки | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради | Місцевий бюджет, власні надходження комунальних закладів культури | 0 | Економія (т.у.п) | 57,8 |
|  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сучасне переобладнання застарілих технологій, установка лічильників, покупка енергозберігаючих ламп, заміна зношених радіаторів системи опалення. |
|  |  |  |  |  |  | 383 |  |
|  |  |  |  |  |  | 363 |  |
|  |  |  |  |  |  | 64 |  |
|  |  |  |  |  |  | 948 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Впровадження енергоменедж-менту | Розроблення програми енергоефективності | 2011 рік | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради | Не потребує додаткового фінансування | Не потребує додаткового фінансування | Впровадження енергоефективних заходів, скорочення споживання ПЕР |

В.о. Секретаря міської ради С.Ф.Терьошин

Додаток 2 до Програми

Перелік енергоефективних заходів для впровадження в комунальних закладах культури м. Сєвєродонецька в 2011-2015 роках

| № з/п | Найменування енергозберігаючо го заходу | Найменування комунального закладу культури, де впроваджує- ться захід | Обсяги впровадження по роках (етапах) в одиницях виміру. Обсяги фінансування, тис.грн. | Економія енергетичних ресурсів від впровадження заходів: ** (1)– всього, т.у.п, в тому числі: ** (2) - теплоенергія, Гкал, ** (3) – електроенергія, тис. кВт. год | Вартість розробки і впровадження ЕЗЗТ та джерела фінансування, тис. грн. | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Одиниця виміру | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 20112015 | Озна ка | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 2015 | Вартість розробки | Джерело фінансування |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Санація будівель комунальних закладів культури |
| 1.1 | Установка металопластико вих віконних блоків | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» | од. | 17 |  |  |  |  | 17 | 1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 26,5 | 55 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис. грн. | 55 |  |  |  |  | 55 | 2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 155 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.2 | Установка металопластико вих віконних блоків | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | од. | 2 | 123 |  |  |  | 125 | 1 | 0,35 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 26 | 268 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис. грн. | 6 | 263 |  |  |  | 268 | 2 | 2 | 37 | 37 | 37 | 37 | 150 |  |  |  |
| 1.3 | Установка металопластико вих віконних блоків | КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв" | од. |  | 14 |  |  |  | 14 | 1 | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,8 | 36 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  | 36 |  |  |  | 36 | 2 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |  |  |  |
| 1.4 | Установка металопластико вих віконих та дверних блоків | КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» | од. |  |  |  | 44 8 |  | 52 | 1 | - | - | - | 3,6 | 3,6 | 7,2 | 270 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  |  |  | 270 |  | 270 | 2 | - | - | - | 21 | 21 | 42 |  |  |  |
| 1.5 | Установка металопластико вих віконнних та дверних блоків | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | од. |  |  | 40 11 |  |  | 51 | 1 | - | - | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 6,3 | 255 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  |  | 255 |  |  | 255 | 2 | - | - | 12 | 12 | 12 | 36 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.6 | Установка металопластико вих віконнних та дверних блоків | КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б.Курлата | од. |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | - | - | - | - | 5,1 | 5,1 | 160 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  |  |  |  | 160 | 150 | 2 | - | - | - | - | 30 | 30 |  |  |  |
| 1.7 | Установка металопластико вих віконнних та дверних блоків | КУ «Сєвєродонецький міський театр драми» | од. |  |  | 91 16 |  |  | 107 | 1 | - | - | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 25,8 | 600 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  |  | 600 |  |  | 600 | 2 | - | - | 50 | 50 | 50 | 150 |  |  |  |
| Всього за напрямком: | тис.грн. | 61 | 299 | 855 | 270 | 160 | 1645 | 1 | 5,65 | 12,9 | 23,6 | 27,2 | 32,3 | 101,6 | 1645 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 33 | 75 | 137 | 158 | 188 | 591 |  |  |  |
| Модернізація та заміна обладнання на енергоефективне |
| 2.1 | Розробка та виготовлення технічних умов та проекту, установка електролічильника | КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» | од. | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 50 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн | - | 50 | - | - | - | 50 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 2.2 | Придбання та установка електрозберігаючих ламп в закладах культури | КПНЗ СДМШ №1; КПНЗ СДМШ № 2; КПНЗ СДХШ; КПНЗ БДШМ; КЗ СМПК; КЗ СМПБ; КЗ СМБЮ; КЗ СМДБ; КУ СМТД | од. | - | 700 | 600 | 600 | 600 | 2500 | 1 | - | 14,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 52 | 70 | 1 | 1 2 |
|  |  |  | тис.грн. | - | 28 | 24 | 24 | 24 | 100 | 3 | - | 44,8 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 160 | 30 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | заг |  |
| 2.3 | Заміна зношених радіаторів системи опалення на нові | КПНЗ СДМШ № 1; КПНЗ СДМШ № 2 КЗ СМПК; КПНЗ БДШМ | Од | - | 70 | 70 | 50 | 50 | 250 | 1 | - | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 5,8 | 170 | 1 |  |
|  |  |  | тис.грн. | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 220 | 2 | - | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 50 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 | заг |  |
| 2.4 | Заміна електропровод-ки | КПНЗ СДМШ №1 | од. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 299 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  |  | 299 |  |  | 299 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Заміна електропровод-ки | КПНЗ СДМШ № 2 | од. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 299 | 1 | 1 |
|  |  |  | тис.грн. |  |  |  | 299 |  | 299 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямком: | 0,0 | 138 | 383 | 363 | 64 | 948 | 1 | - | 16,2 | 14,2 | 13,7 | 13,7 | 57,8 | 968 | 888 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | - | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 |  | 80 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 44,8 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 160 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3.Впровадження енергоменеджменту |
| 3.1 | Розроблення програми енергоефективності комунальних закладів культури м. Сєвєродонецька | Відділ культури Сєвєродонецької міської ради |  | Не потребує додаткового фінансування | Впровадження енергоефективних заходів, скорочення споживання ПЕР |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |
| Всього за програмою | тис.грн. | 61 | 437 | 1238 | 633 | 224 | 2593 | 1 | 5,65 | 29,1 | 37,8 | 40,9 | 46 | 159,4 | 2593 | 2513 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 33 | 85 | 147 | 165 | 195 | 625 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | - | 44,8 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 160 |  | 80 | 2 |
| * | Індекси фінансування: (1) – місцевий бюджет; (2) – власні надходження |
| ** | Середній калорійний еквівалент для переводу натурального палива в умовне: 2- теплова енергія – 1 Гкал – 172 кг. умовного палива; 3 – електрична енергія – на 1000 кВт. год. – 325 кг умовного палива. |

В.о. Секретаря міської ради С.Ф.Терьошин