СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО  РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника  Сєвєродонецької  міської  військово-цивільної  адміністрації

« ____» ________ 2022 року							   № _____

Про затвердження звіту про виконання «Програми створення містобудівного кадастру міста Сєвєродонецька на 2021 рік»

Керуючись пунктом 1, 2 частини 1 статті 4, частиною 8 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши звіт про виконання «Програми створення містобудівного кадастру міста Сєвєродонецька на 2021 рік», затвердженої розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 04.11.2020 № 816,

зобов’язую:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми створення містобудівного кадастру міста Сєвєродонецька на 2021 рік», затвердженої розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 04.11.2020 № 816 (Додатки 1, 2, 3).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олега Кузьмінова.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			     Олександр СТРЮК

Додаток 1

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від«____» ______2022 № ____

ЗВІТ

про виконання «Програми створення містобудівного кадастру міста Сєвєродонецька на 2021 рік»

1. ОСНОВНІ ДАНІ.

Розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 04.11.2020 №816 була затверджена «Програма створення містобудівного кадастру міста Сєвєродонецька на 2021 рік» (далі - Програма).

Метою Програми було приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм.

Розробник Програми – Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА

Виконавці Програми – Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА.

Строки реалізації програми – 2021 рік.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів Сєвєродонецької міської територіальної громади. Головний розпорядник коштів – Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

Координацію дій щодо виконання програми здійснювало Управління землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ВЦА.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

В ході реалізації Програми, направленої на створення містобудівного кадастру управлінням землеустрою, містобудування та архітектури були проведені наступні заходи:

- інвентаризація матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру та визначення переліку планово-картографічних матеріалів та містобудівної документації, які необхідно розробити;

- виготовлення в електронному вигляді картографічного плану міста Сєвєродонецька М 1:2000, який, відповідно до діючого законодавства, є основою для розроблення містобудівного кадастру;

- розроблення технічного завдання для створення містобудівного кадастру;

- розроблення та встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру; розроблення карток підсистем, які входять до містобудівного кадастру;

- формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

- встановлення порядку взаємодії служб містобудівного кадастру з юридичними і фізичними особами, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру.

Для виконання Програми створення містобудівного кадастру міста Сєвєродонецька на 2021 рік управлінням землеустрою, містобудування та архітектури подавався бюджетний запит, Сєвєродонецькою міською військово-цивільною адміністрацією були виділені кошти на передбачені Програмою заходи.

Показники виконання Програми наведені в Додатку 2.

3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

Реалізація програми забезпечила створення та ефективне функціонування на місцевому рівні автоматизованої інформаційної системи геопросторових даних містобудівного кадастру на базі сучасних геоінформаційних технологій, яка буде використовуватися для управління територіями, узагальнення кадастрової інформації, ефективного проведення містобудівного моніторингу.

4. ФІНАНСУВАННЯ.

На виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2021 рік» в бюджеті територіальної громади були передбачені кошти в сумі 400,0 тис.грн. Загальна сума витрачених коштів бюджету склала 396,0 тис.грн. Сума витрат зменшена завдяки проведенню тендерних закупівель.

Показники фінансування Програми наведені в Додатку 3.

5. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Програма створення містобудівного кадастру у місті Сєвєродонецьку виконана в повному обсязі. У зв’язку із створенням Сєвєродонецької територіальної громади, в яку увійшло 20 населених пунктів, виникла необхідність створення містобудівного кадастру на Сєвєродонецької територіальної громади.

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                                  Тарас КУЦИЙ

Додаток 2

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від«____»______2022 № ___

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувальний результат | Фактично досягнуто | Відхілення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Інвентаризація наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Показник продукту Картографічні плани в електронному вигляді та на паперових носіях, містобудівна документація: - картографічні плани М 1:500 - картографічні плани М 1:2000 - картографічні плани М 1:5000 - Генеральний план міста - план зонування території - детальний план території | га га га шт. шт. шт. | 4621,0 4621,0 4621,0 1 1 18 | 4621,0 4621,0 4621,0 1 1 18 | - |
|  | Показник ефективності Наявність містобудівної документації та картографічних планів в електронному вигляді та на паперових носіях | % | 100 | 100 | - |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | Площа території, що входить до містобудівного кадастру, га | 4621,0 | 4621,0 | - |
| 2. Розроблення технічного завдання | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Показник продукту Розроблення технічного завдання | шт. | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Наявність розробленого технічного завдання | шт. | 1 | 1 | - |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100 | 100 | - |
| 3. Розроблення та встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 400,00 | 396,00 | економія 4 тис грн |
|  | Показник продукту Геоінформаційна система та геопортал містобудівного кадастру | шт. | 1 | 1 | -- |
|  | Показник ефективності Наявність розробленої геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | % | 100 | 100 | - |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість ведення бази даних містобудівного кадастру | % | 100 | 100 | - |
| 4. Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Показник продукту Сформована база даних містобудівного кадастру | шт. | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі управління | % | 100 | 100 | - |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100 | 100 | - |
| 5. Встановлення порядку взаємодії служб містобудівного кадастру з юридичними і фізичними особами, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру | Показник витрат Бюджетні кошти | - | - | - | - |
|  | Показник продукту Рішення виконавчого комітету щодо порядку взаємодії служб містобудівного кадастру з юридичними і фізичними особами | шт. | 1 | 1 | - |
|  | Показник ефективності Наявність взаємодії служб містобудівного кадастру з юридичними і фізичними особами | % | 100 | 100 | - |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість наповнення бази даних містобудівного кадастру | % | 100 | 100 | - |

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                                               Тарас КУЦИЙ

Додаток 3

до розпорядження керівника

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної

адміністрації

від«____»_____2022 № ____

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансу-вання згідно з Програмою, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансуван-ня, тис.грн. |  | Викорис-тані кошти, тис.грн. станом на 01.01.2022 | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення містобудівному кадастру | Інвентаризація наявних матеріалів, дані яких передбачається ввести до містобудівного кадастру | Відділ містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури | - | - | - |  | - | - | Виконано |
|  | Розроблення технічного завдання | Відділ містобудуваннята архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури | - | - | - |  | - | - | Виконано |
|  | Розроблення та встановлення програмного забезпечення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | Відділ містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудуванні та архітектури | Міський бюджет | 400,00 | 396,00 |  | 396,00 | 100 | Виконано |
|  | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | Відділ містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури | - | - | - |  | - | - | Виконано |
|  | Встановлення порядку взаємодії служб містобудівного кадастру з юридичними і фізичними особами, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру | Відділ містобудування та архітектури управління землеустрою, містобудування та архітектури | - | - | - |  | - | - | Виконано |
| Всього |  |  |  |  |  | 400.0 | 396.00 |  |  |

Начальник управління землеустрою,

містобудування та архітектури                                                               Тарас КУЦИЙ