УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА  СЄВЄРОДОНЕЦЬК  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

23 вересня 2020 року							№ 489

Про затвердження «Міської цільової

програми «Дитячі майданчики

м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» в новій

редакції

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», з метою створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Затвердити «Міську цільову програму «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» в новій редакції (Додаток).

2. Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 03.04.2020 р. № 4471 «Про затвердження нової редакції «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька»  на 2020 рік» вважати таким, що втратило чинність.

3. Управлінню ЖКГ військово-цивільної адміністрації надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» в 1 кварталі 2021 року.

4. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації Олега КУЗЬМІНОВА.

Керівник військово-цивільної адміністрації                 Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 23 вересня  2020 року № 489

Міська цільова програма

«Дитячі майданчики

м. Сєвєродонецька»

на 2020 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми |  |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій |
| 9. | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 13914,74 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 13914,74 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області |

2. Склад проблеми.

Найголовнішим об'єктом турботи нашої держави є діти. Вони заслуговують на захищене, здорове та творче середовище, в якому могли б, граючись, повноцінно розвиватися. Дітям необхідно створити якомога кращі умови на початку життя, які б дозволяли їм бути фізично здоровими, розумово розвиненими, емоційно врівноваженими, соціально відповідальними та здатними набувати знання.

В останні роки в місті Сєвєродонецьк багато уваги приділяє питанню створення ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирних житлових будинків, але значна кількість встановленого ще під час будівництва житлових будинків ігрового та спортивного обладнання потребує повної або часткової заміни та поточного ремонту.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних), спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недбале ставлення мешканців до збереження елементів благоустрою міста; - несвоєчасне вжиття заходів з усунення недоліків в наданні житлово-комунальних послуг. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік є створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується шляхом капітального ремонту прибудинкових територій з встановленням дитячих ігрових майданчиків, поточного ремонту об’єктів благоустрою-дитячих майданчиків та комплексів, придбання спортивних та дитячих майданчиків.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2020 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій | 1. Капітальний ремонт прибудинкової території з встановленням дитячих ігрових майданчиків | УЖКГ ВЦА, КП «Житлосервіс «Світанок» | 11926,4 | Досягнення мети Програми |
|  | 2. Поточний ремонт об’єктів благоустрою - дитячих майданчиків та комплексів |  | 600,0 |  |
|  | 3. Капітальний ремонт дитячого футбольного майданчика з улаштуванням металевої огорожі по вул. Гагаріна, 101 |  | 195,3 |  |
|  | 4. Придбання спортивних майданчиків | УЖКГ ВЦА | 492,0 |  |
|  | 5. Придбання дитячих майданчиків |  | 504,0 |  |
|  | 6. Розробка проекту «Будівництво скейт-майданчика за адресою м.Сєвєродонецьк, мкрн.78» | УЖКГ ВЦА, КП «СПБ та РС» | 97,14 |  |
|  | 7. Придбання обладнання для створення «Скейт-парку». |  | 99,9 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 13914,74 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2020 рік планується  фінансування в обсязі 13914,74 тис. грн., в тому числі:

- кошти міського бюджету - 13914,74 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

На 2018 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 2650,00 тис. грн., але з міського бюджету кошти не виділялись.

В 2019 році Програмою передбачено фінансування в обсязі 2561,0 тис. грн., в тому числі кошти міського бюджету 2561,0 тис. грн.,

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління ЖКГ ВЦА.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств.

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань дозволить покращити соціальні показники ефективності та якості  заходів, які передбачені цією Програмою.

| Пріоритетні завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків та комплексів. | Показник витрат | тис. грн. | 11926,4 |
|  | Показник продукту: - дитячі ігрові майданчики | од. | 32 |
|  | Показник ефективності: | тис.грн./од. | 372,7 |
|  | Показник якості: |  | збільшення на 32 од. кількості об’єктів дитячого дозвілля |
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою дитячих майданчиків та комплексів | Показник витрат | тис. грн. | 600,0 |
|  | Показник продукту: - дитячі ігрові майданчики | од. | 166 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од | 3,6 |
|  | Показник якості: відновлення існуючої інфраструктури дитячого дозвілля | од. | 166 |
| Капітальний ремонт дитячого футбольного майданчику з улаштуванням металевої огорожі | Показник витрат | тис. грн. | 195,3 |
|  | Показник продукту: - дитячий футбольний майданчик | од. | 1 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од | 195,3 |
|  | Показник якості: відновлення існуючої інфраструктури дитячого дозвілля | од. | 1 |
| Придбання майданчиків та обладнання | Показник витрат | тис. грн. | 1095,9 |
|  | Показник продукту: - дитячий майданчик - спортивний майданчик - обладнання «Скейт-парку» | од. | 2 2 1 |
|  | Показник ефективності: - дитячий майданчик - спортивний майданчик - обладнання «Скейт-парку» | тис. грн./од | 252,0 246,0 99,9 |
|  | Показник якості: відновлення існуючої інфраструктури дитячого дозвілля | од. | збільшення на 5 од. кількості об’єктів дитячого дозвілля |

Керівник

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК