

**УКРАЇНА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНААДМІНІСТРАЦІЯ**

**МІСТАСЄВЄРОДОНЕЦЬКЛУГАНСЬКОЇОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

**КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

“08” лютого 2021 року № 241

«Про затвердження «Програми

Капітального будівництва,

реконструкції та капітального

ремонту об’єктів інфраструктури

міста Сєвєродонецька на 2021 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1. Затвердити «Програму капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2021 рік» (Додаток- 27арк.).
2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

# Керівник військово-

# цивільної адміністрації Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження керівника ВЦА

від «08»лютого 2021р.№241

**Програма**

**капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів**

**інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2021 рік**

**2021 рік**

**м. Сєвєродонецьк**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Стор.** |
| 1. | Паспорт Програми |  |
| 2. | Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма |  |
| 3. | Мета Програми |  |
| 4. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми |  |
| 5. | Строки та етапи реалізації Програми |  |
| 6. | Напрями діяльності завдання та заходи |  |
| 7. | Ресурсне забезпечення Програми |  |
| 8.  9. | Організація управління та контролю за ходом виконання Програми  Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності |  |

**1. Паспорт**

**Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури м.Сєвєродонецькана 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення програми | Військово-цивільна адміністрація м. Сєвєродонецьк Луганської області |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження керівника ВЦА від 21.09.2020 № 440 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2021 рік» |
| 3 | Розробник програми | Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області |
| 4 | Відповідальний виконавець програми | Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області |
| 5 | Розпорядник бюджетних коштів | Відділ капітального будівництва військово-цивільної адміністрації м. Сєвєродонецьк Луганської області |
| 6 | Учасники програми | Підрядні організації |
| 7 | Мета програми | Виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла. |
| 8 | Термін реалізації програми | 2021 рік |
| 9 | Загальний обсяг фінансо­вих ресурсів, у тому числі: | 821 803,250 тис.грн. |
| кошти міського бюджету | 260 504,192 тис.грн. |
| коштів державного бюджету | 558 677,612 тис.грн. |
| Кошти Європейського інвестиційного банку та ПРООН | 2 621,446 тис.грн. |
| 10 | Очікувані результати | Утримання об’єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту, відновлення гідрологічного та санітарного стану р.Борова, забезпечення безперебійного електропостачання, забезпечення потреб дітей у спорті, підвищення енергоефективності, забезпечення культурного дозвілля дітей та молоді, забезпечення реалізації проектів Європейського інвестиційного банку |
| 11 | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за  виконанням) | Військово-цивільна адміністрації |

**2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма**

Основними пріоритетами розвитку міста Сєвєродонецька є створення сприятливого і комфортного життєвого простору та підвищення доступності і якості соціальних і транспортних послуг для населення міста.

При цьому надважливим є використання енергозберігаючих технологій при будівництві нових, реконструкції та капітальному ремонті існуючих об’єктів.

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів, місцева влада не в змозі у повній мірі забезпечити вирішення основних проблем життєзабезпечення, тому потребує підтримки з боку держави.

1. ***Будівництво, реконструкція та ремонт доріг, інженерних споруд та інших транспортних об’єктів***

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості міста Сєвєродонецька є розбудова та модернізація транспортної інфраструктури. Основними обмеженнями сталого розвитку міста Сєвєродонецька, що стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю транспортними послугами є недостатнє фінансування будівництва нових автомобільних та інших сполучень, а також реконструкція вже існуючих. Велика кількість автодоріг міста потребує капітального ремонту. Такий стан транспортної інфраструктури не дозволяє сьогодні у повній мірі задіяти транспортний потенціал міста.

В умовах завантаженості доріг міста військовою технікою, потребують проведення капітального ремонту та реконструкції дороги багатьох вулиць міста. Незадовільний стан дорожнього покриття зазначених доріг призводить до дорожньо-транспортних пригод. Також потребує відновлення дорожнє покриття внутріквартальних доріг, на під’їздах до шкіл, дитячих садочків, лікарень, цвинтарів. Потребує капітального ремонту велика кількість тротуарів міста.

Враховуючи зазначене та розуміючи, що розвиток регіону розпочинається з розвитку його транспортної інфраструктури передбачається вирішувати вищезазначені проблемні питання за рахунок будівництва, реконструкції та ремонту доріг, інженерних споруд та інших транспортних об’єктів.

1. ***Будівництво, реконструкція та ремонт закладів освіти***

В умовах подальшого реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється забезпеченню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.

Сучасна економіка, ринок праці потребує якісної освіти і професійної підготовки населення, які в свою чергу потребують невідкладного оновлення матеріально-технічної бази значної кількості освітніх установ. Підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти – одне з пріоритетних направлень соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на середньострокову перспективу. Для здійснення державної освітньої політики, спрямованої на дотримання прав дітей та молоді на здобуття якісної доступної освіти, та з метою задоволення потреб у дошкільній освіті, державна підтримка необхідна для будівництва нових навчальних закладів та реконструкції існуючих, а також на будівництво дошкільних навчальних закладів на території міста.

У зв’язку зі скороченням кількості дошкільних навчальних закладів у 90-ті роки з 43 до 17 та зі збільшенням кількості населення в місті за рахунок збільшення народжуваності та міграції, з кожним роком зростає кількість дітей дошкільного віку та шкільного віку, які відвідують навчальні заклади.

Перевантаженість дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, наявність черги на влаштування до дошкільних навчальних закладів негативно впливають на якість освіти та створюють соціальну напругу. У зв’язку з чим, питання забезпечення дошкільними загальноосвітніми навчальними закладами дітей міста залишається вкрай важливим.

Для поліпшення ситуації необхідно будівництво та відкриття нових дошкільних закладів освіти, або здійснення перебудови (реконструкції) наявних будівель навчальних закладів комунальної форми власності.

1. ***Будівництво, реконструкція та ремонт закладів охорони здоров’я***

Діяльність галузі охорони здоров’я міста спрямована на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, запобігання захворюванням, зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я. Тому галузь охорони здоров’я потребує посиленої уваги як з боку місцевих органів, так і держави. Багато закладів охорони здоров’я міста потребує капітального ремонту, а існуюча матеріально-технічна база деяких лікувальних установ міста не відповідає сучасним стандартам лікування або потребам населення щодо якісного медичного обслуговування.

Для поліпшення ситуації необхідно продовжити будівництво нових лікувальних установ, проведення реконструкції та капітального ремонту діючих лікувальних закладів.

1. ***Будівництво, реконструкція та ремонт будинків культури***

Галузь культури забезпечує реалізацію на території міста Сєвєродонецька державної політики у сфері культури і мистецтв, бібліотечної роботи. Обмеженість фінансових ресурсів для будівництва та реконструкції закладів культури не дозволяють задовольняти потреби населення у культурному дозвіллі, що також потребує здійснення відповідних заходів з поступового вирішення проблемних питань.

1. ***Будівництво, реконструкція та ремонт будинків спортивних споруд***

Діяльність в галузі спортуспрямована на розвиток фізичної та духовної культури людини. Для держави, один з основних пріоритетів – це здоров’я нації в цілому та кожної окремо взятої людини. До того ж спорт – це сила, красота, приклад до наслідування.Обмеженість фінансових ресурсів для будівництва та реконструкції спортивних закладів не дозволяють задовольняти потреби населення у спорті. Багатоспортивних закладів потребують капітального ремонту та реконструкції.

1. ***Будівництвожитла***

В умовах ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, - це наявність великої кількості внутрішньо переміщених осіб, діяльність в галузі будівництва житла повинна бути спрямована на забезпечення ВПО житлом та забезпечення житлом інших, потребуючих цього, категорій населення.

Вирішення цієї проблеми потребує виділення значних фінансових ресурсів на будівництво нового житла.

**Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів**

**для реалізації Програми**

**( SWOT – аналіз)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)  - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу;   * наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; * ProZorro — електронна система публічних закупівель | СЛАБКІ СТОРОНИ (W)  - Високий рівень фізичного та морального зносу об’єктів соціальної інфраструктури міста.  -Високий рівень зношеності та низька ефективність використання інженерноїкомунальної інфраструктури.  - Незадовільний транспортно-експлуатаційний стан частини автомобільних доріг, у тому числі у сільській місцевості. |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O)  - залучення державних коштів для виконання заходів Програми .  - залучення іноземних інвестицій в економіку міста;  - розвиток транспортної та інженерної інфраструктури.  - підвищення енергоефективності у житлово-комунальній та соціальній сферах.  - освоєння альтернативних джерел енергії, розвиток альтернативної енергетики. | ЗАГРОЗИ (T)  - недостатність бюджетного фінансування;  - непідконтрольні чинники:  збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві.   * зниження темпів розвитку малого і середнього підприємництва. |

**3. Мета Програми.**

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста Сєвєродонецька шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла.

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятиме підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем мешканців міста.

**4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.**

Проблема має бути розв’язана шляхом реалізації заходів наступного характеру:

* організаційного забезпечення Програми;
* нормативно-правового;
* фінансового;
* технічного (технологічного).

Організаційне забезпечення – заходи даного характеру передбачають нормативно-правове та фінансове забезпечення.

ВКБ зберігає і веде облік робочих проектів, які розроблені за кошти міста, на момент розгляду програми не реалізовані, або можуть бути реалізовані (список наведено в додатку 1).

Окрім того, передбачається інформаційне забезпечення ходу виконання програми, популяризація досвіду реалізації заходів, передбачених Програмою.

Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми здійснюється шляхом дотримання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері будівництва та ремонту під час реалізації заходів Програми.

Правові, економічні та технічні основи будівельної діяльності для всіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для громадян є Закони України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про автомобільні дороги», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації».

Законом України «Про публічні закупівлі» встановлено правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Актами Кабінету Міністрів України, наказами відповідних міністерств та будівельними нормами врегульовані та деталізовані важливі питання у галузі будівництва.

Фінансове забезпечення Програми досягається за рахунок включення робіт з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури до плану фінансування з обласного бюджету, їх співфінансування з місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Технічне (технологічне) забезпечення Програми досягається за рахунок будівництва нових або реконструкції чи ремонту існуючих об’єктів інфраструктури, введення нових потужностей (або розширення існуючих), що покращить соціальну сферу та підвищить економічну привабливість міста Сєвєродонецька.

**5. Строки та етапи реалізації Програми.**

Програма реалізується в один етап. Початок дії Програми – лютий 2021 року, закінчення – грудень 2021 року.

**6. Напрями діяльності , завдання та заходи Програми.**

У цьому розділі (дивись Таблицю) наведені основні потреби міста у будівництві, реконструкціях, капітальних ремонтах, інших роботах, що належить виконати Відділу капітального будівництва ВЦА м. Сєвєродонецьк у 2021 році за умови надання 100% фінансування, з урахуванням можливостей відділу, сильних сторін та можливостей економіки, можливостей в організації закупівель та організації роботи підрядників.

Зважаючи на те, що фінансових ресурсів як правило бракує, вибір об’єктів для першочергового фінансування проводиться у першу чергу за такими критеріями:

1. Забезпечує безпеку життя людей.
2. Має вплив на економіку міста.
3. Забезпечує потреби широкого кола мешканців.
4. Є умовою надання місту інвестицій (зокрема з державного фонду регіонального розвитку).
5. Забезпечує збереження та примноження людського капіталу
6. Має вплив на доходи городян, збереження їх майна.
7. Має вплив на імідж міста

У стовбці «Рейтинг» Таблиці зроблено розподіл переліку об’єктів за пріоритетами, де рейтинг з номером 1 має найвищий пріоритет. При складанні бюджету міста у першу чергу до місцевого бюджету включаються об’єкти та виділяються кошти на їх фінансування, які мають вищій пріоритет. Якщо коштів бюджету бракує, задля фінансування усіх об’єктів, що мають однаковий номер рейтингу, вибір з них об’єктів, для включення до розпорядження у першу чергу, робить своїм рішенням керівник ВЦА м. Сєвєродонецьк за поданням Відділу капітального будівництва ВЦА.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ (перелік об`єктів)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заходи | | | | | | | | | | | Джерела фінансування | | | Планові обсяги, всього, тис.грн. | Очікувані результати |
| № з/р | Найменування заходу | Рей-  тинг | Буд. | Рек. | К/р | Проек-тування | Інше | Енерго- збер. | Безп.дор. руху | Інше | державний бюджет | місцевий бюджет | кошти ЄІБ, ПРООН |
| **Розмітка доріг** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 1 | Розмітка доріг м. Сєвєродонецька | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2500,000 |  | 2500,000 |
| **Внутріквартальні дороги** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 2 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 1 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 250,000 |  | 250,000 |
| 3 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 4 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1450,000 |  | 1450,000 |
| 4 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 19-а | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 300,000 |  | 300,000 |
| 5 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 23 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| 6 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 29 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 7 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 29б | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 8 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 30 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 650,000 |  | 650,000 |
| 9 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 32 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 305,000 |  | 305,000 |
| 10 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 38а | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 20,000 |  | 20,000 |
| 11 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 42 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1200,000 |  | 1200,000 |
| 12 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 46 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 20,000 |  | 20,000 |
| 13 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 47 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 14 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 49 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 15 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 50 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 16 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 17 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 54 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 550,000 |  | 550,000 |
| 18 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2420,000 |  | 2420,000 |
| 19 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 69 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 300,000 |  | 300,000 |
| 20 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 72 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 100,000 |  | 100,000 |
| 21 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 75 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1806,000 |  | 1806,000 |
| 22 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 2546,000 |  | 2546,000 |
| 23 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 18000,000 |  | 18000,000 |
| 24 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 10000,000 |  | 10000,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 25 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1200,000 |  | 1200,000 |
| 26 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 350,000 |  | 350,000 |
| **Тротуари** | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Юності в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 400,000 |  | 400,000 |
| 28 | Капітальний ремонт тротуару по пров. 8- го Березня в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1000,000 |  | 1000,000 |
| 29 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Першотравнева в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1000,000 |  | 1000,000 |
| 30 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Лисичанська в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 880,000 |  | 880,000 |
| 31 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Хіміків в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 355,000 |  | 355,000 |
| 32 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Донецька в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 4000,000 |  | 4000,000 |
| 33 | Капітальний ремонт тротуару по вул.Гагаріна в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 34 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 35 | Будівництво тротуару по ш.Будівельників м.Сєвєродонецьк | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 320,000 |  | 320,000 |
| 36 | Будівництво тротуару по вул.Горького в м.Сєвєродонецьк | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| **Дороги** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 37 | Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 4000,000 |  | 4000,000 |
| 38 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 10000,000 |  | 10000,000 |
| 39 | Капітальний ремонт дороги по вул. Курчатова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 15000,000 |  | 15000,000 |
| 40 | Капітальний ремонт дороги по вул.Енергетиків в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 41 | Капітальний ремонт дороги по вул.Квітковій в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
| 42 | Капітальний ремонт дороги по вул.Тімірязєва в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1040,000 |  | 1040,000 |
| 43 | Капітальний ремонт дороги по вул.Титова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
| 44 | Капітальний ремонт дороги по вул.Чайковського в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
| 45 | Капітальний ремонт дороги по вул.Сосновій в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
| 46 | Капітальний ремонт дороги по вул.Північній в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
| 47 | Капітальний ремонт дороги по вул.Лермонтова в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
| 48 | Капітальний ремонт дороги по вул.Дачній в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1040,000 |  | 1040,000 |
| 49 | Капітальний ремонт дороги по вул.Мирошниченка в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 80,000 |  | 80,000 |
| 50 | Капітальний ремонт дороги по вул.Юності в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1380,000 |  | 1380,000 |
| 51 | Улаштування асфальтового покриття парковки, розташованої за адресою: пер. вул. Донецька-вул. Вілєсова | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1000,000 |  | 1000,000 |
| 52 | Улаштування асфальтового покриття парковки, розташованої за адресою: вул. Донецька,37 | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 500,000 |  | 500,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 53 | Улаштування асфальтового покриття парковки, розташованої за адресою: бульвар Дружби Народів, 32а | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 54 | Облаштування парковки перед будинком 17 по вулиці Новікова (у дворі) у місті Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 245,085 |  | 245,085 |
| 55 | Капітальний ремонт дороги в житловому районі Щедрищево | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1000,000 |  | 1000,000 |
| 56 | Капітальний ремонт дороги в с.Павлоград | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 1400,000 |  | 1400,000 |
| 57 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Б. Ліщини в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  | 48988,709 | 5443,190 |  | 54431,899 |
| 58 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул.Синецькій в м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  | 20580,091 | 2286,677 |  | 22866,768 |
| 59 | Капітальний ремонт дороги та тротуарів по вул.Курчатова у м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  |  | + |  |  | + |  |  | 548,000 |  | 548,000 |
| 60 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк (від пр. Центральний до вул. Автомобільна) | 1 |  |  | + |  |  |  | + |  |  | 5500,000 |  | 5500,000 |
| **Світлофорні об'єкти** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 61 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Центральний-вул. Новікова) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 62 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. пр. Хіміків-вул. Партизанська) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 63 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. вул. Енергетиків-вул. Єгорова) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 64 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. вул. Сметаніна-вул. Єгорова) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 65 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. вул. Сметаніна-вул. Б.Ліщини) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| 66 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер. вул. Танкістів-пр. Хіміків) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 1490,000 |  | 1490,000 |
| **Безпека дорожнього руху** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 66 | Будівництво лежачого поліцейського по вул.Гагаріна (район СЗШ №4 та СЗШ №16) | 1 | + |  |  |  |  |  | + |  |  | 328,000 |  | 328,000 |
| **Житловий фонд** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 67 | Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в с.Воєводівка | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 1000,000 |  | 1000,000 | Забезпечення тимчасовим житлом ВПО |
| **Мости та споруди** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 68 | Реконструкція заплавного мосту № 1 в м. Сєвєродонецьк | 1 |  | + |  |  |  |  | + |  |  | 2961,953 |  | 2961,953 |
| 69 | Відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + | 26591,746 | 3584,638 |  | 30176,384 |
| **Відділ освіти** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 70 | Капітальний ремонт приміщень, системи водопостачання та водовідведення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 10 за адресою: вул. Новікова, 13-б | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2500,000 |  | 2500,000 |
| 71 | Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 11 "Світлячок"за адресою: вул. Енергетиків, 28-а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2000,000 |  | 2000,000 |
| 72 | Капітальний ремонт приміщень, системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк"за адресою: вул. Курчатова, 27-г | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2500,000 |  | 2500,000 |
| 73 | Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Біло-чка"за адресою: вул. Автомобільна, 7-а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2500,000 |  | 2500,000 |
| 74 | Капітальний ремонт приміщень, системи водопостачання, водовід-ведення, опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 "Ластівка" за адресою: пр. Гвардійський, 14-б | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 75 | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: м.Сєвєро-донецьк, вул.Енергетиків, 15 | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + | 35159,249 | 3906,583 |  | 39065,832 |  |
| 76 | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою: с.Борів-ське, вул.Колгоспна, 30 | 1 |  | + |  | + |  |  |  | + |  | 300,000 |  | 300,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 77 | Капітальний ремонт системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 24 "Сніжинка" за адресою: вул. Енергетиків, 15 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2000,000 |  | 2000,000 |  |
| 78 | Капітальний ремонт покрівлі, утеплення фасаду та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 25 "Журавлик" за адресою: пр. Гвардійський, 63-в | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2500,000 |  | 2500,000 |  |
| 79 | Капітальний ремонт приміщень, системи опалення та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 26 "Світанок" за адресою: вул. Сметаніна, 16 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 729,200 |  | 729,200 |  |
| 80 | Капітальний ремонт приміщень, системи пожежної сигналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 30 "Ладусі" за адресою: вул. Вілєсова, 10 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 81 | Капітальний ремонт приміщень, системи водовідведення та водопостачання та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 37 "Струмочок" за адресою: вул. Гагаріна, 101-в | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2000,000 |  | 2000,000 |
| 82 | Капітальний ремонт приміщень, системи опалення, водовідведення та водопостачання та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 "Росинка" за адресою: вул. Науки, 10 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 83 | Капітальний ремонт приміщень та благоустрій КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "Стру-мочок" за адресою: вул. Гагаріна, 101-в | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 3000,000 |  | 3000,000 |
| 84 | Капітальний ремонт басейну КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 43 "Веселка" | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 250,000 |  | 250,000 |
| 85 | Капітальний ремонт будівлі та приміщень загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою: пр. Хіміків, 7 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 600,000 |  | 600,000 |
| 86 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів №4 за адресою: вул. Гагаріна, 90 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1495,050 |  | 1495,050 |
| 87 | Капітальний ремонт системи опалення,пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №6 за адресою: вул. Маяковського, 9 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1000,000 |  | 1000,000 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 88 | Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння СЗШ І-ІІІ ступенів №7 за адресою: вул. Шкільна, 32 с.Сиротине | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 50,000 |  | 50,000 |
| 89 | Улаштування штучного покриття футбольного поля за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, ЗОШ № 8 | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 5000,000 |  | 5000,000 |
| 90 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) СЗШ І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1495,050 |  | 1495,050 |
| 91 | Капітальний ремонт (термомо-дернізація) будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 за адресою: вул. Вілєсова, 10 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  |  |  | + |  |  | + |  | 55,812 |  | 55,812 |
| 92 | Капітальний ремонт системи опалення,пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №11 за адресою: пр. Гвардійський, 25 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2490,000 |  | 2490,000 |
| 93 | Капітальний ремонт огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів №11 за адресою: пр. Гвардійський, 25 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 685,000 |  | 685,000 |
| 94 | Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації СЗШ І-ІІІ ступенів №15 за адресою: вул. Федоренко, 39 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1000,000 |  | 1000,000 |
| 95 | Капітальний ремонт приміщень, заміна віконних блоків СЗШ І-ІІІ ступенів №20 за адресою: вул. Гагаріна, 113 м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2495,050 |  | 2495,050 |
| **Відділ спорту** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 96 | Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС "Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 5069,844 | 1856,545 |  | 6926,389 |
| 97 | Реконструкція СДЮСТШ ВВС "Садко" за адресою: вул.Маяковського, 19-А | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + | 5905,550 | 656,172 |  | 6561,722 |
| 98 | Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень ДЮСШ № 1, розташованої за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 4297,846 | 477,538 |  | 4775,384 |
| 99 | Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2 за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна,5А | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 170773,51 | 18974,834 |  | 189748,340 |
| 100 | Капітальний ремонт плавального басейну комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №4 відділу молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області, розташованого за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Гоголя, 37/1 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 6929,866 | 499,415 |  | 7429,281 |
| 101 | Благоустрій території ДЮСШ №1 за адресою: вул.Федоренко, 33-а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 48,000 |  | 48,000 |
| 102 | Капітальний ремонт зовнішнього освітлення тенісних кортів за адресою: вул.Вілєсова, 4-а | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 300,000 |  | 300,000 |
| 103 | Будівництво стадіону з комплексом спортивних майданчиків, розташованих в кварталі 49а міста Сєвєродонецька | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + | 45551,104 | 9476,097 |  | 55027,201 |
| 104 | Нове будівництво спортивної споруди зі штучним льодом у 73 мікрорайоні м. Сєвєродонецька Луганської області | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 163498,490 | 18166,499 |  | 181664,989 |
| **Відділ культури** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 105 | Капітальний ремонт будівлі та приміщень КПНЗ "Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1" | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 11029,644 | 4726,990 |  | 15756,634 |
| 106 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури" | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 14585,605 | 6250,973 |  | 20836,578 |
| 107 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей" | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + | 4014,208 | 1720,375 |  | 5734,583 |
| **Управління праці та соціального захисту населення** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 108 | Капітальний ремонт приміщень Управління праці та соціального захисту населення, за адресою: вул.Новікова, 15б | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 500,000 |  | 500,000 |
| 109 | Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19 | 1 |  | + |  | + |  |  |  | + |  | 300,000 |  | 300,000 |  |
| **Служба у справах дітей** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 110 | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32а | 1 |  |  |  | + |  |  |  | + |  | 200,000 |  | 200,000 |
| **Інші об'єкти** | | | | | | | | | | | | | | | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 111 | Капітальний ремонт частини покрівлі нежитлової будівлі, яка знаходиться на балансі КП Сєвєродонецьке БТІ, за адре-сою: вул.Гагаріна, 52-а м.Сєвєродонецьк | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 450,000 |  | 450,000 |
| 112 | Капітальний ремонт приміщень будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 51 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 1600,000 |  | 1600,000 |
| 113 | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі міського суду, розташованого за адресою: бульвар Дружби Народів, 19 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2000,000 |  | 2000,000 |
| 114 | Капітальний ремонт сервісного центру, розташованого за адресою: вул.Б.Ліщини, 37-Н | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 2000,000 |  | 2000,000 |
| 115 | Капітальний ремонт покрівлі та примі-щень Сєвєродонецького МВК за адресою: вул.Б.Ліщини, 4 | 1 |  |  | + |  |  |  |  | + |  | 3310,492 |  | 3310,492 |
| 116 | Облаштування гумового покриття на дитячому майданчику в "Англійському міні-парку" за адресою вул.Новікова, 17 | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 234,197 |  | 234,197 |
| 117 | Благоустрій кварталу № 72 з встанов-ленням пам'ятного знаку "Жертвам Чорнобилю" | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 1490,000 |  | 1490,000 |  |
| 118 | Реконструкція приміщення для центру соціально-психологічної допомоги, розташованого за адресою: вул. Гагаріна,70-а | 1 |  | + |  |  |  |  |  | + |  | 1000,000 | 2200,000 | 3200,000 |  |
| **Об'єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 119 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 27Б | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 48,000 | 127,266 | 175,266 | Утримання об'єктів міста в належному стані |
| 120 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 20,000 | 166,914 | 186,914 |
| 121 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 | 1 | + |  |  |  |  |  |  | + |  | 53,315 | 127,266 | 180,581 |
| 122 | Конвертація валюти | 1 |  |  |  |  | + |  |  | + |  | 1,000 |  | 1,000 |
| 123 | Здійснення послуг з проведення аудиту | 1 |  |  |  |  | + |  |  | + |  | 100,000 |  | 100,000 |
|  | Всього | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 558677,612 | 260504,192 | 2621,446 | 821803,250 |  |

**7. Ресурсне забезпечення Програми.**

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2021 р. планується фінансування в обсязі 821803,250 тис.грн., в тому числі:

* кошти місцевого бюджету — 260 504,192тис.грн.,
* кошти державного бюджету — 558677,612тис.грн.,
* кошти Європейського інвестиційного банку та ПРООН – 2621,446 тис.грн.

В 2020 році фактичне фінансування заходів програми складало 111718,477 тис.грн., в тому числі сплачено з державного бюджету – 6158,196 тис.грн., міського бюджету 98 432,572 тис.грн. та 1 693,423 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

В 2019 році фактичне фінансування заходів програми складало 100123,864 тис.грн., в тому числі сплачено з державного бюджету – 15518,950 тис.грн., міського бюджету 75 346,091 тис.грн. та 9 258,823 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

**8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.**

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Сєвєродонецька міська рада.

З метою безумовного виконання Програми відділ капітального будівництва подає ВЦА м. Сєвєродонецьк звіт про стан виконання Програми.

**9. Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ПОКАЗНИК ВИТРАТ** |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| **Безпека дорожнього руху:** | | | |
| розмітка доріг | - кількість нанесеної дорожньої розмітки (фарбою)  -кількість нанесеної дорожньої розмітки (платикова) | тис.грн.  тис. грн. | 2215,000  285,000 |
| капітальний ремонт тротуарів | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення | тис.грн. | 14155,000 |
| капітальний ремонт доріг | - вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. | 123403,752 |
| - вартість проектування улаштування асфальтового покриття | тис. грн. | 548,00 |
| капітальний ремонт внутріквартальних доріг | -вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг | тис. грн. | 48627,000 |
| Будівництво світлофорних об’єктів | -вартість будівництва світлофорних об’єктів | Тис. грн. | 8940,000 |
| Будівництво лежачого поліцейського | -вартість будівництва лежачого поліцейського | Тис. грн. | 328,000 |
| **Мости** | | | |
| реконструкція заплавного мосту | - вартість реконструкції мосту | тис.грн. | 2961,953 |
| Реконструкція дамби | - вартість реконструкції дамби | Тис. грн. | 30176,384 |
| **Відділ освіти** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | 27219,200 |
| Реконструкція ДНЗ | - вартість реконструкції | тис.грн. | 39065,832 |
| Реконструкція будівлі ДНЗ | - вартість розробки проєкту | тис.грн. | 300,000 |
| Капітальний ремонт басейну ДНЗ | - вартість розробки проєкту | тис.грн. | 250,000 |
|  |  |  |  |
| Капітальний ремонт приміщень СЗШ | - вартість капітального ремонту | тис.грн. | 10715,962 |
| -вартість розробки проєктної документації | Тис. грн. | 600,000 |
| Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння | -вартість будівництва | тис. грн. | 50,000 |
| Улаштування штучного покриття поля | -вартість будівництва | Тис. грн. | 5000,000 |
| **Відділ молоді та спорту** | | | |
| Реконструкція басейну | - вартість реконструкції басейну | тис.грн. | 6561,722 |
| Капітальний ремонт басейну | -вартість капітальний ремонт | Тис. грн. | 14355,670 |
| Капітальний ремонт стадіону | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 189748,340 |
| Будівництво стадіону | -вартість будівництва | Тис. грн. | 55027,201 |
| Нове будівництво спортивної споруди | -вартість будівнцитва | Тис. грн. | 181664,989 |
| Благоустрій ДЮСШ | -вартість благоустрою | Тис. грн. | 48,000 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 300,000 |
| **Відділ культури** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі та приміщень музичної школи | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 15756,634 |
| Капітальний ремонт приміщень Палацу культури | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 20836,578 |
| Капітальний ремонт приміщень дитячої бібліотеки | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 5734,583 |
| **Житловий фонд** | | | |
| Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури | -вартість робробки проєктної документації | Тис.грн. | 1000,000 |
| **Управління праці та соціального захисту населення** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість розробки проєктної докуменації | Тис. грн. | 500,000 |
| Реконструкція приміщень СЗШ під центр реабілітації | - вартість розробкипроєктної докуменації | тис.грн. | 300,000 |
| **Служба у справах дітей** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі | - вартість розробкипроєктної докуменації | Тис. грн. | 200,000 |
| **Нежитловий фонд** | | | |
| Капітальний ремонт покрівлі | - вартість капітального ремонту | тис.грн. | 450,000 |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 6910,492 |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | -вартість капітального ремонту | Тис. грн. | 2000,000 |
| Облаштування гумового покриття | -вартість будівництва | Тис. грн. | 234,197 |
| Благоустрій кварталу | -вартість благоустрою | Тис. грн. | 1490,000 |
| Реконструкція приміщення | -вартість реконструкції | Тис. грн. | 3200,000 |
| **Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість будівництва пєлєтних котелень | тис.грн. | 622,761 |
| **Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень | тис.грн. | 20,000 |
| **Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)** | | | |
| реалізація інших заходів | - вартість конвертації | тис.грн. | 1,000 |
|  |  |  |  |
|  | **ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ** |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| **Безпека дорожнього руху:** | | | |
| розмітка доріг | - кількість нанесеної дорожньої розмітки (фарбою)  -кількість нанесеної дорожньої розмітки (пластикова) | м2  м2 | 8652,3  712,5 |
| капітальний ремонт тротуарів | - кількість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення | м2 | 15352,5 |
| капітальний ремонт доріг | - кількість улаштованого асфальтового покриття | м2 | 158616,6 |
| - кількість розроблених проєктів | шт. | 1 |
| Капітальний ремонт внутріквартальних доріг | - кількість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг | м2 | 71196,2 |
| Будівництво світлофорних об’єктів | -кількість збудованих світлофорних об’єктів | Об’єкт | 6 |
| Будівництво лежачого поліцейського | -кількість збудованих лежачих поліцейських | Шт. | 1 |
| **Мости** | | | |
| реконструкція заплавних мостів | - кількість реконструйованих мостів | Об’єкт | 1 |
| Реконструкція дамби | -кількість реконструйованих дамб | Об’єкт | 1 |
| **Відділ освіти** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій ДНЗ | - кількість відремонтованих ДНЗ (приміщень) | Об’єкт | 12 |
| Реконструкція ДНЗ | - кількістьреконструйованих ДНЗ | Об’єкт | 1 |
| Реконструкція будівлі ДНЗ | - кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 |
| капітальний ремонт басейну ДНЗ | - кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 |
| капітальний ремонт приміщень СЗШ | - кількість відремонтованих СЗШ (приміщень) | Об’єкт | 8 |
| - кількістьрозроблених проєктів | Шт. | 1 |
| Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння | -кількість змонтованих мереж | Об’єкт | 1 |
| Улаштування штучного покриття поля | -кількість відремонтованих полів (улаштування покриття) | Об’єкт | 1 |
| **Відділ молоді та спорту** | | | |
| Реконструкція басейну | - кількістьреконструйованих басейнів | Об’єкт | 1 |
| Капітальний ремонт басейну | -кількість відремонтованих басейнів | Об’єкт | 2 |
| Капітальний ремонт стадіону | -кількість відремонтованих полів | Об’єкт | 1 |
| Будівництво стадіону | -кількість збудованих стадіонів | Об’єкт | 1 |
| Нове будівництво спортивної споруди | -кількість збудованих спортивних споруд | Об’єкт | 1 |
| Благоустрій ДЮСШ | -кількість територій, що упорядковано | Об’єкт | 1 |
| **Відділ культури** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі та приміщень музичної школи | -кількість відремонтованих будівель | Об’єкт | 1 |
| Капітальний ремонт приміщень Палацу культури | -кількість відремонтованих МПК (приміщень) | Об’єкт | 1 |
| Капітальний ремонт приміщень дитячої бібліотеки | -кількість відремонтованих бібліотек (приміщень) | Об’єкт | 1 |
| **Житловий фонд** | | | |
| Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 |
| **Управління праці та соціального захисту населення** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 |
| Реконструкція приміщень СЗШ під центр реабілітації | -кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 |
| **Служба у справах дітей** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі | - кількість розроблених проєктів | Шт. | 1 |
| **Нежитловий фонд** | | | |
| Капітальний ремонт покрівлі | - кількістьвідремонтованої покрівлі | М2 | 562,5 |
| Капітальний ремонт приміщень | -кількість відремонтованих приміщень | Об’єкт | 3 |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | - кількістьвідремонтованих будівель | Об’єкт | 1 |
| Облаштування гумового покриття | - кількістьулаштованого покриття | М2 | 300 |
| Благоустрій кварталу | -кількість територій, що упорядковано | об’єкт | 1 |
| Реконструкція приміщення | -кількість реконструйованих приміщень | об’єкт | 1 |
| **Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - кількістьпобудованих котелень | об’єкт | 3 |
| **Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - кількість договорів авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень | шт. | 3 |
| **Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)** | | | |
| реалізація інших заходів | - кількість об'єктів, для виконання яких потрібна конвертація коштів | шт. | 3 |
|  |  |  |  |
|  | **ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ** |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| **Безпека дорожнього руху:** | | | |
| розмітка доріг | - вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2 (фарбою)  -вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2 (пластикова) | грн.  Грн. | 256  400 |
| капітальний ремонт тротуарів | - вартість улаштованого покриття з фігурних елементів мощення 1м2 | грн. | 922 |
| капітальний ремонт доріг | - вартість улаштованого асфальтового покриття 1м2 | грн. | 778 |
| - вартістьрозробки 1 проєкту | Грн. | 548 000 |
| Капітальний ремонт внутріквартальних доріг | - вартість улаштованого асфальтового покриття внутріквартальних доріг 1м2 | грн. | 683 |
| Будівництво світлофорних об’єктів | -вартість будівництва 1 світлофорного об’єкту | Грн. | 1 490 000 |
| Будівництво лежачого поліцейського | -вартість будівництва 1 лежачого поліцейського | Грн. | 328 000 |
| **Мости** | | | |
| реконструкція заплавного мосту | - вартість реконструкції мосту | грн. | 2 961 953 |
| Реконструкція дамби | -варість реконструкції дамби | Грн. | 30 176 384 |
| **Відділ освіти** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій ДНЗ | - вартістьодного відремонтованого ДНЗ (приміщення) (об’єкт) | грн. | 2 268 266,7 |
| Реконструкція ДНЗ | - вартістьодного реконструйованого ДНЗ (об’єкт) | грн. | 39 065 832 |
| Реконструкція будівлі ДНЗ | - вартістьрозробки 1 проєкту | грн. | 300 000 |
| капітальний ремонт басейну ДНЗ | - вартість розробки 1 проєкту | Грн. | 250 000 |
| Капітальний ремонт приміщень СЗШ | - вартістьоднієї відремонтованої СЗШ (приміщень) (об’єкт) | грн. | 1 339 495 |
| - вартістьрозробки 1 проєкту | Грн. | 600 000 |
| Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння | -вартість змонтованої пожежної системи | Грн. | 50 000 |
| Улаштування штучного покриття поля | -вартість улаштування 1 поля | Грн. | 5 000 000 |
| **Відділ молоді та спорту** | | | |
| Реконструкція басейну | - вартістьодного реконструйованого басейну (об’єкт) | грн. | 6 561 722 |
| Капітальний ремонт басейну | -вартість одного відремонтованого басейну (об’єкт) | грн. | 7 177 835 |
| Капітальний ремонт стадіону | -вартість одного відремонтованого стадіону (об’єкт) | Грн. | 189 748 340 |
| Будівництво стадіону | -вартість будівництва одного стадіону (об’єкт) | Грн. | 55 027 201 |
| Нове будівництво спортивної споруди | -вартість будівництва однієї спортивної споруди (об’єкт) | Грн. | 181 664 989 |
| Благоустрій ДЮСШ | -вартість благоустрою одного ДЮСШ | Грн. | 48 000 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | -вартість одного змонтованого зовнішнього освітлення | Грн. | 300 000 |
| **Відділ культури** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі та приміщень музичної школи | -вартість однієї відремонтованої будівлі (об’єкт) | Грн. | 15 756 634 |
| Капітальний ремонт приміщень Палацу культури | -вартість одного відремонтованого палацу (об’єкт) | Грн. | 20 836 578 |
| Капітальний ремонт приміщень дитячої бібліотеки | -вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкт) | Грн. | 5 734 583 |
| **Житловий фонд** | | | |
| Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури | -вартість розробки 1 проєкту | Грн. | 1 000 000 |
| **Управління праці та соціального захисту населення** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень | -вартість розробки одного проєкту | Грн. | 500 000 |
| Реконструкція приміщень СЗШ під центр реабілітації | -вартість розробки одного проєкту | Грн. | 300 000 |
| **Служба у справах дітей** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі | -вартість розробки одного проєкту | Грн. | 200 000 |
| **Нежитловий фонд** | | | |
| Капітальний ремонт покрівлі | - вартість ремонту 1 м2 покрівлі | грн. | 800 |
| Капітальний ремонт приміщень | - вартість одного відремонтованого приміщення (об’єкт) | грн. | 2 303 497 |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | - вартість однієї відремонтованої будівлі | грн. | 2 000 000 |
| Облаштування гумового покриття | - вартість1 м2 улаштованого гумового покриття | Грн. | 780,6 |
| Благоустрій кварталу | - вартість благоустрою –встановлення пам’ятного знаку(об’єкт) | Грн. | 1 490 000 |
| Реконструкція приміщення | -вартість реконструкції 1 приміщення (об’єкт) | Грн. | 3 200 000 |
| **Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість будівництва одної пєлєтної котельні | грн. | 207 587 |
| **Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість 1 договору авторського нагляду | грн. | 6 666,7 |
| **Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)** | | | |
| реалізація інших заходів | - вартість конвертації коштів на один об'єкт | грн. | 333,3 |
|  |  |  |  |
|  | **ПОКАЗНИК ЯКОСТІ** |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| **Безпека дорожнього руху:** | | | |
| розмітка доріг | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| капітальний ремонт тротуарів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| капітальний ремонт доріг | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| Капітальний ремонт внутріквартальних доріг | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| Будівництво світлофорних об’єктів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| Будівництво лежачого поліцейського | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |
| **Мости** | | | |
| реконструкція заплавних мостів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту | % | 100 |
| Реконструкція дамби | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту | % | 100 |
| **Відділ освіти** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень та благоустрій ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Реконструкція ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Реконструкція будівлі ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| капітальний ремонт басейну ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Будівництво мереж зовнішнього пожежогасіння | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | 100 |
| Улаштування штучного покриття поля | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| **Відділ молоді та спорту** | | | |
| Реконструкція басейну | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт басейну | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт стадіону | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Будівництво стадіону | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Нове будівництво спортивної споруди | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Благоустрій ДЮСШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт зовнішнього освітлення | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| **Відділ культури** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі та приміщень музичної школи | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень Палацу культури | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень дитячої бібліотеки | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| **Житловий фонд** | | | |
| Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури | - Забезпечення тимчасовим житлом ВПО | % | 100 |
| **Управління праці та соціального захисту населення** | | | |
| Капітальний ремонт приміщень | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Реконструкція приміщень СЗШ під центр реабілітації | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| **Служба у справах дітей** | | | |
| Капітальний ремонт будівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| **Нежитловий фонд** | | | |
| Капітальний ремонт покрівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт приміщень | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Облаштування гумового покриття | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Благоустрій кварталу | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| Реконструкція приміщення | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |
| **Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - забепечення енергозбереження | % | 100 |
| **Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком** | | | |
| будівництво пєлєтних котелень | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |
| **Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація)** | | | |
| реалізація інших заходів | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |