СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01 квітня 2021 року                                                              № 283

Про виконання «Міської цільової

програми «Дитячі майданчики

м. Сєвєродонецька» на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання ««Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік»,

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» (Додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 01 квітня 2021 року № 283

Звіт

про виконання «Міської цільової програми

«Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена розпорядженням керівника                           військво-цивільної адміністрації  міста Сєвєродонецьк Луганської області від 23.09.2020 № 489 «Про затвердження «Міської цільової програми «Дитячі майданчики м. Сєвєродонецька» на 2020 рік» в новій редакції».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», інші підприємства, які залучені на договірних  засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

В рамках реалізації заходів Програми із створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій у 2020 році здійснено:

- капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням 5-ти дитячих ігрових майданчиків та комплексів за адресами: вул. Курчатова, 32; вул. Гагаріна, 117; вул. Новікова, 15; вул. Новікова, 23; пр. Гвардійський, 59;

-  придбано та встановлено  2  спортивні майданчики,  2 дитячі майданчики та обладнання для створення «Скейт-парку» - 4 од.

- розроблено  проект «Будівництво скейт-майданчика за адресою м. Сєвєродонецьк мкр. 78».

Поточний ремонт об’єктів благоустрою - дитячих майданчиків та комплексів, капітальний ремонт дитячого футбольного майданчика з улаштуванням  металевої огорожі по вул. Гагаріна, 101  не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало  3047,54 тис. грн. при запланованих 13914,74 тис. грн.                (22 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку дітей різних вікових категорій | 1. Капітальний ремонт прибудинкової території з встановленням дитячих ігрових майданчиків | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок» |  | 11926,4 | 1863,5 | Виконано в межах отриманого фінансування |
|  | 2. Поточний ремонт об’єктів благоустрою - дитячих майданчиків та комплексів |  |  | 600,0 | 0 | Не виконано, у звязку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Капітальний ремонт дитячого футбольного майданчика з улаштуванням металевої огорожі по вул. Гагаріна, 101 |  |  | 195,3 | 0 | Не виконано, у звязку з відсутністю фінансування |
|  | 4. Придбання спортивних майданчиків |  |  | 492,0 | 492,0 | Виконано |
|  | 5. Придбання дитячих майданчиків |  |  | 504,0 | 495,0 | Виконано |
|  | 6. Розробка проекту «Будівництво скейт-майданчика за адресою м.Сєвєродонецьк, мкрн.78» |  |  | 97,14 | 97,14 | Виконано |
|  | 7. Придбання обладнання для створення «Скейт-парку». |  |  | 99,9 | 99,9 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | 13914,74 | 3047,54 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання |  | Найменування показника |  | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт об’єктів благоустрою із встановленням дитячих ігрових майданчиків та комплексів. | Показник витрат |  | тис. грн. |  | 11926,4 | 1863,5 | - 10062,9 |
|  | Показник продукту: - дитячі ігрові майданчики |  | од. |  | 32 | 5 | - 27 |
|  | Показник ефективності: |  | тис.грн./од. |  | 372,7 | 372,7 | 0 |
|  | Показник якості: |  |  |  | збільшення на 32 од. кількості об’єктів дитячого дозвілля | збільшення на 5 од. кількості об’єктів дитячого дозвілля | - 27 |
| Розробка проекту «Будівництво скейт-майданчика за адресою м.Сєвєродонецьк, мкрн.78» | Показник витрат |  | тис. грн. |  | 97,14 | 97,14 | 0 |
|  | Показник продукту: |  | од. |  | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності: |  | тис.грн./од. |  | 97,14 | 97,14 | 0 |
|  | Показник якості: |  | % |  | 100 | 100 | 0 |
| Придбання майданчиків та обладнання | Показник витрат |  | тис. грн. |  | 1095,9 | 1086,9 | - 9,0 |
|  | Показник продукту: - дитячий майданчик - спортивний майданчик - обладнання «Скейт-парку» |  | од. |  | 2 1 | 2 1 4 | 0 0 0 |
|  | Показник ефективності: - дитячий майданчик - спортивний майданчик - обладнання «Скейт-парку» |  | тис. грн./од |  | 252,0 246,0 99,9 | 247,5 246 24,97 | - 4,5 0 - 74,93 |
|  | Показник якості: відновлення існуючої інфраструктури дитячого дозвілля |  | од. |  | збільшення на 5 од. кількості об’єктів дитячого дозвілля | збільшення на 9 од. кількості об’єктів дитячого дозвілля | + 4 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської  ВЦА			Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ