СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01 квітня 2021року                                                              № 284

Про виконання «Міської цільової

програми розвитку та капітального ремонту

об’єктів житлово-комунального господарства

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік»,

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання ««Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на                       першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 01 квітня 2021 року № 284

Звіт

про виконання «Міської цільової програми розвитку

та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.01.20 № 4479 «Про затвердження «Міської цільової програми розвитку та капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2020 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»,  КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєродонецька», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів Програми спрямованих на покращення технічного стану об’єктів житлово-комунального господарства у 2020 році забезпечено виконання наступних заходів.

Придбання спецтехніки та виробів.

Придбано: 1 автогідропідіймач,  3 причепа тракторних,  1 екскаватор навантажувач, 202 металевих дверей та 152 люків металевих для закриття рамок управління опаленням  та теплових пунктів в житлових будинках.

Капітальний ремонт об’єктів КП «СТКЕ» не виконано у  зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 4958,191  тис. грн. при запланованих 17583,55 тис. грн. (28 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Придбання спецтехніки та виробів | 1. Придбання автогідропідіймачів | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок» | Міський бюжет | 4900,0 | 2448,6 | Виконано в межах отриманого фінансування |
|  | 2. Придбання причепів тракторних |  |  | 116,7 | 115,8 | Виконано |
|  | 3. Придбання самоскиду |  |  | 997,7 | 0 | Не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4. Придбання портального сміттєвозу |  |  | 1485,0 | 0 | Не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5. Придбання екскаватора-навантажувача |  |  | 1129,65 | 1128,0 | Виконано |
|  | 6. Придбання дверей металевих |  |  | 3440,0 | 979,94 | Виконано в межах отриманого фінансування |
|  | 7. Придбання люків металевих для теплопунктів |  |  | 656,0 | 285,851 | Виконано в межах отриманого фінансування |
|  | 8.Придбання автобусу | УЖКГ, КП «ЄАДСС» |  | 1079,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 2. Капітальний ремонт об’єктів КП «СТКЕ» | 1. Капітальний ремонт котла ТВГ - 8 М №2 | УЖКГ, КП «СТКЕ» |  | 1500,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Придбання газоаналізаторів для котла №2 |  |  | 288,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Придбання частотних перетворювачів на вентилятори №№ 2,3,4,5,6, котлів ПТВМ - 30 М |  |  | 613,5 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4. Придбання силового кабелю ААШв 3х185 |  |  | 676,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5. Придбання труби Ду 500 |  |  | 702,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 17583,55 | 4958,191 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Придбання спецтехніки та виробів | Показник витрат | тис. грн. | 13804,05 | 4958,191 | - 8845,859 |
|  | Показник продукту: - автобус - автогідропідіймач - причеп тракторний - самоскид - портальний сміттєвоз - екскаватор-навантажувач - двері металеві - люки металеві | од. | 1 2 3 1 1 1 430 164 | 0 1 3 0 1 202 152 | - 1 - 1 0 - 1 0 - 228 - 12 |
|  | Показник ефективності: - автобус - автогідропідіймач - причеп тракторний - самоскид - портальний сміттєвоз - екскаватор-навантажувач - двері металеві - люки металеві | тис. грн./од | 1079,0 2450,0 38,9 997,7 1485,0 1129,65 8,0 4,0 | 0 2448,6 38,6 0 0 1128,0 4,85 1,88 | -1079 -1,4 -0,3 -997,7 -1485,0 -1,65 -3,15 -2,11 |
|  | Показник якості: |  | забезпечення цілорічного утримання в належному стані житлового фонду та прибудинкових територій |  |  |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА				     Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ