СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

06 квітня 2021 року                                                              № 336

Про виконання

«Міської цільової програми

утримання та ремонту доріг,

внутрішньоквартальних проїздів

і тротуарів м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми утримання                   та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєро-донецька на 2020 рік»

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецька на 2020 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на                       першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 06 квітня 2021 року № 336

Звіт

про виконання «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

«Міська цільова програма утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації  міста Сєвєродонецьквід 19.12.2020 № 1285 «Про затвердження «Міської цільової програми утримання та ремонту доріг, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів м. Сєвєродонецька на 2020 рік» в новій реакції».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства,  КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на   договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття вулично-дорожньої мережі міста, забезпечення сталої та ефективної роботи мережі зливової каналізації, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху у 2020 році здійснено:

- літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту,

-  придбання міні навантажувача та 8-ми снігоприбирачів;

- поточний ремонт 16260 м2 доріг та тротуарів,

- капітальний ремонт 4669 м 2 тротуарів по пр. Гвардійський,                             пр. Центральний, вул. Гагаріна та тротуару на території Центрального парку культури та відпочинку,

- нанесення 668 м2 дорожньої розмітки,

- утримання насосної станції,

- гідродінамічну очистку зливової каналізації по вул. Маяковського,

- оплату громадських робіт з прибирання  вулиць міста із залученням 131 особи з міського центру зайнятості.

Завдання з придбання автогрейдера, машини дорожньої комбінованої, фрези дорожньої навісної, акумуляторних підмітальних машин та поливальної машини не виконувалось у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 26676,48 тис. грн. при запланованих 46452,9 тис. грн. (57 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Факти-чні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Утримання дільниці по ремонту, утриманню і експлуатації доріг, мостів, зупинок міського громадського транспорту. | Літнє та зимове утримання доріг, мостів та зупинок громадського транспорту. | УЖКГ, КП «СКС» | Міський бюджет | 9291,9 | 7581,52 | Виконано в межах отриманого фінансування |
| 2.Придбання спеціалізованої техніки та матеріалів для утримання внутрішньоквартальних проїздів та поточного ремонту доріг. | 1. Придбання автогрейдера |  |  | 2650,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2. Придбання машини дорожньої комбінованої |  |  | 2150,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3.Придбання фрези дорожньої навісної |  |  | 500,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 4. Придбання міні навантажувачів з навісним обладнанням |  |  | 4660,0 | 2328,65 | Виконано в межах отриманого фінансування |
|  | 5. Придбання акумуляторних підмітальних машин |  |  | 1900,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 6. Придбання поливальної машини |  |  | 1172,7 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 7.Придбання снігоприбирачів |  |  | 380,0 | 356,0 | Виконано |
| 3.Організація поточного ремонту доріг та тротуарів. | Поточний ремонт доріг та тротуарів | УЖКГ, КП «СКС» |  | 14515,0 | 9279,18 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | 2. Капітальний ремонт тротуару по пр. Гвардійському |  |  | 1490,0 | 1475,43 | Виконано |
|  | 3. Капітальний ремонт тротуару по пр. Централь-ному |  |  | 1499,5 | 1494,72 | Виконано |
|  | 4. Капітальний ремонт тротуару по вул. Гагаріна |  |  | 1499,8 | 1495,3 | Виконано |
|  | 5. Капітальний ремонт тротуару на територій Центрального парку культури та відпочинку |  |  | 1499,9 | 1494,52 | Виконано |
| 5.Організація системи дорожнього руху міста. | 1.Розробка паспортів доріг |  |  | 199,5 | 0 | Не виконано |
|  | 2.Розробка паспортів мостів |  |  | 1450,0 | 0 | Не виконано |
|  | 3.Нанесення дорожньої розмітки. |  |  | 200,0 | 185,0 | Виконано |
| 5. Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1. Утримання насосної станції |  |  | 433,1 | 354,97 | Виконано в межах наданого фінансування |
|  | 2. Гідродина-мічна очистка зливової каналізації |  |  | 500,0 | 199,5 | Виконано в межах наданого фінансування |
| 6.Громад-ські роботи |  |  |  | 461,5 | 430,69 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 46 452,9 | 26676,48 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання доріг, мостів та зупинок міського громадського транспорту | Показник витрат: | тис. грн. | 9291,9 | 7581,52 | -1710,38 |
|  | Показник продукту: 1) Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ, - відкачка дощової води асенізаторними машинами та мотопомпами. | од/рік км/рік км/рік м2/рік км/рік га/рік тон/рік м3 | 540 1576 1576 200000 35 10 100 6750 | 550 1560 1560 200000 33 10 100 6750 | + 10 - 16 - 16 0 - 2 0 0 0 |
|  | Показник ефективності: Зимове утримання: - очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами вручну зупинок міського транспорту, - очищення проїжджої частини доріг від снігу, - обробка доріг протиожеледними матеріалами 2) Літнє утримання: - прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподілюваних смугах, - очищення проїжджої частини доріг із твердим покриттям біля бордюр від піску та нанесеного бруду вручну, - підмітання вручну, при великій засміченості (площі, сквери, дороги), - очищення урн від сміття та вивіз сміття на полігон ТПВ. | разів на рік на зупинку разів на рік від загальної довжини разів на рік від загальної довжини км від загальної довжини км від загальної довжини га на робітника раз за рік | 10 10 10 33/157 20/157 1 104 | 10 10 10 33/157 20/157 1 104 | 0 0 0 0 0 0 0 |
|  | Показник якості: належний стан вулично-дорожньої мережі | % | 100 | 100 | 100 |
| Придбання спеціалізованої техніки | Показник витрат: | тис. грн. | 13413,0 | 2685,65 | -10727,35 |
|  | Показник продукту: - машина дорожня комбінована - фреза дорожня - автогрейдер - мінінавантажувач - підмітальна машина - поливальна машина - снігоприбирач | од | 1 1 1 2 2 1 8 | 0 0 0 1 0 0 8 | -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 |
|  | Показник ефективності: - машина дорожня комбінована - фреза дорожня - автогрейдер - мінінавантажувач - підмітальна машина - поливальна машина - снігоприбирач | тис.грн/од | 2150,0 500,0 2650,0 2330,0 950,0 1173,0 47,5 | 0 0 0 2330,0 0 0 44,5 | - 2150,0 - 500,0 - 2650,0 0 - 950,0 - 1173,0 - 3,0 |
|  | Показник якості: |  | забезпечення своєчасного та оперативного прибирання і поточного ремонту доріг та тротуарів |
| Ремонт доріг, внутрішньо-квартальних проїздів та тротуарів | Показник витрат, в т.ч. - ремонт доріг та тротуарів | тис. грн. | 20504,2 | 13744,63 | - 6759,57 |
|  | Показник продукту: - площа відремонтованих поточним ремонтом доріг - площа відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів | м2 | 19350 6000 | 16260 4669 | - 3090 - 1331 |
|  | Показник ефективності: - вартість поточного ремонту доріг - вартість капітального ремонту тротуарів | тис. грн./м2 | 0,78 0,981 | 0,57 0,94 | - 0,21 - 0,041 |
|  | Показник якості: - поточний ремонт доріг - капітальний ремонт тротуарів | % від потреби | 20 10 | 20 10 | 0 0 |
| Організація системи дорожнього руху міста. | 1) Показник витрат нанесення дорожньо розмітки | тис. грн. | 200,0 | 185,0 | - 15,0 |
|  | кількість | м2 | 668 | 668 | 0 |
|  | Показник ефективності: | тис.грн./км | 0,29 | 0,27 | - 0,02 |
|  | Показник якості: |  | Підвищення безпеки руху транспорту |
| Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1) Показник витрат( насосна станція) | тис. грн. | 433,1 | 354,97 | - 78,13 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона - електроенергія | чол. тис. кВт. г | 5 15,68 | 5 4,5 | 0 - 11,18 |
|  | Показник ефективності: - зарплата з ЄСВ - електроенергія | тис.грн./ чол. в міс грн/кВт.г | 6,2 3,9 | 5,7 3,3 | - 0,5 -0,6 |
|  | Показник якості: - збереження споруд насосної станції | % | 100 | 100 | 0 |
|  | 2) Показник витрат (зливова каналізація) | тис.грн. | 500,0 | 199,5 | - 300,5 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж | км | 2,5 | 0,85 | -1,65 |
|  | Показник ефективності | тис.грн./км | 200 | 234,7 | + 34,7 |
|  | Показник якості | % від загальної кількості | 15 | 6 | - 9 |
| Громадські роботи | Показник витрат | тис. грн. | 461,5 | 430,67 | -30,83 |
|  | Показник продукту: - кількість осіб, залучених від центра занятості | осіб | 150 | 131 | -19 |
|  | Показник ефективності | тис грн./особу | 3,07 | 3,0 | -0,07 |
|  | Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА				Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ