СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

06 квітня 2021 року                                                              № 337

Про хід виконання  «Міської цільової

програми капітального ремонту

житлового фонду м. Сєвєродонецька

на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька  на 2020 рік»  та признати його задовільним (Додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на                       першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 06 квітня 2021 року № 337

Звіт

про виконання  «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

«Міська цільова програма капітального ремонту житлового фонду                            м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі - Програма), затверджена рішенням сесії  Сєвєродонецької міської ради від   03.04.2020  № 4768.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів  Програми в 2020 році виконано  поточний ремонт освітлення арок 9-ти житлових багатоквартирних будинків придбано 188  поштових скриньок.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 215,84 тис. грн. при запланованих 90629,535 тис. грн. (0,024%). Більшість заходів не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінан-сування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків | 1.Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок», управителі багатоквартирних будинків, інші підприємства, які залучені на договірних засадах | Міський бюджет | 58081,5 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 2.Капітальний ремонт аварійних балконів |  |  | 1437,51 | 0 |  |
| Забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків | 1.Капітальний ремонт систем холодного водопостачання житлових будинків. |  |  | 310,02 | 0 |  |
|  | 2.Капітальний ремонт систем водовідведення житлових будинків. |  |  | 1521,542 | 0 |  |
|  | 3.Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків ( в т.ч. із встановленням приладів обліку електроенергії в місцях загального користування). |  |  | 3486,28 | 0 |  |
|  | 4.Капітальний ремонт внутрішньобудинко-вих систем централізованого опалення житлових будинків та колекторів від виносної рамки опалення до житлових будинків. |  |  | 4477,08 | 0 |  |
|  | 5. Капітальний ремонт електромереж житлових будинків. |  |  | 19882,95 | 0 |  |
|  | 6. Поточний ремонт освітлення арок житлових будинків. |  |  | 29,178 | 27,440 | Виконано |
|  | 7.Капітальний ремонт системи водопостачання із заміною вентилів житлового будинку по вул. Вілєсова, 21А. | УЖКГ, КП «Житлосервіс «Світанок» |  | 21,852 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 8. Капітальний ремонт водостічної системи житлового будинку по вул. Лісова, 7. |  |  | 125,29 | 0 |  |
|  | 9. Капітальний ремонт приміщення житлового будинку по пр. Космонавтів, 18А. |  |  | 367,757 | 0 |  |
|  | 10. Придбання поштових скриньок. |  |  | 888,58 | 188,4 | Виконано в межах наданого фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 90629,535 | 215,84 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Поточний ремонт освітлення арок житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 29,178 | 27,440 | -1,738 |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 9 | 9 | 0 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 3,24 | 3,04 | -0,2 |
|  | Показник якості: | % | 100 | 100 | 0 |
| 2. Придбання поштових скриньок | Показник витрат | тис. грн. | 888,58 | 188,4 | -700,18 |
|  | Показник продукту: житлові будинки | од. | 888 | 188 | -700 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 1,0 | 1,0 | 0 |
|  | Показник якості | % | 100 | 21 | -79 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА				     Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ