СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

06 квітня 2021 року                                                              № 340

Про виконання

«Міської цільової програми

збереження і поновлення

зелених насаджень

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання  «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2020 рік»,

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання  «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (Додаток).

2.  Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 06 квітня 2021 року № 340

Звіт

про виконання «Міської цільової програми  збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

«Міська цільова програма збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 03.04.2020 № 4765 «Про затвердження «Міської цільової програми  збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2020 рік».  Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Сєвєродонецьккомунсервис»,                  КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби»,                КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на     договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

На виконання основних заходів Програми, спрямованих на  збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, у 2020 році здійснено:

- капітальний ремонт зелених насаджень загального користування по: вул. Агафонова,  вул. Шевченка, вул. Юності (від вул. Сілікатна до ЗОШ № 2), в кварталі № 24, по дорозі м. Сєвєродонецьк - сел. Борівське;.

- придбання 3300 кущів троянд;

- поточне утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях;                     	- переробку та вивезення гілля з прибудинкових територій;

Завдання з поточного утримання зелених насаджень на загальноміських територіях та  інвентаризації зелених насаджень не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 3366,96 тис. грн. при запланованих 9241,65 тис. грн. (36 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поточне утримання зелених насаджень загального користування | Поточне утримання зелених насаджень загального користування | УЖКГ, КП «СПБ та РС» | Міський бюджет | 1694,99 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Подача води для полива скверів та клумб міста | 1. Сквер ім. Гоголя пр. Центральний. 2. Сквер пр. Космонавтів, район будинку № 25. 3. Пл. Миру, пр. Центральний. | УЖКГ, КП «СПБ та РС» |  | 103,63 | 56,20 | Виконано в межах отриманого фінансування |
| Капітальний ремонт зелених насаджень | 1. Вул. Агафонова | УЖКГ, КП «СПБ та РС», КП «СКС» |  | 132,57 | 132,57 | Виконано |
|  | 2. Вул. Маяковського |  |  | 986,62 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 3. Вул. Шевченка |  |  | 221,37 | 221,37 | Виконано |
|  | 4. Вул. Промислова |  |  | 1483,45 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 5. Вул. Юності (від вул. Силікатна до ЗОШ № 2) |  |  | 399,78 | 398,78 | Виконано |
|  | 6. В кварталі № 24 |  |  | 803,47 | 803,34 | Виконано |
|  | 7. В кварталах №№ 25-26 |  |  | 546,15 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | 8. В кварталі № 31 |  |  | 517,87 | 0 |  |
|  | 9. В кварталі № 32 |  |  | 319,69 | 0 |  |
|  | 10. Дорога м. Сєвєродонецьк – сел. Борівське |  |  | 1435,06 | 1422,82 | Виконано |
| Придбання кущів троянд | Придбання кущів троянд | УЖКГ, КП «СПБ та РС » |  | 199,0 | 198,0 | Виконано |
| Поточне утримання зелених насаджень на прибудинкових територіях | Переробка та вивезеннягілля з прибудинкових територій | УЖКГ, КПЖ «Світанок» |  | 199,01 | 132,88 | Виконано |
| Інвентаризація зелених насаджень |  | УЖКГ, КП «СПБта РС», КП «ЄАДСС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |  | 199,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  | 9241,65 | 3366,96 |  |

IV. Отримані результати.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подача води для полива скверів та клумб міста | Показник витрат | тис. грн. | 103,63 | 56,2 | - 47,43 |
|  | Показник продукту: поливання зелених насаджень (вода) | м3 | 1932 | 5818 | + 3886 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн. | 103,63 | 56,2 | - 47,43 |
|  | Показник якості: | збереження насаджень |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування міста та прилеглих селищ. | Показник витрат | тис. грн. | 6846,04 | 2979,88 | - 3866,16 |
|  | Показник продукту: кількість об’єктів | од. | 10 | 5 | - 5 |
|  | Показник ефективності: збільшення фінансування | тис. грн. | 6846,04 | 2979,88 | - 3866,16 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста та селищ | % | 100 | 50 | -50 |
| Придбання кущів троянд | Показник витрат | тис. грн. | 199,0 | 198,0 | - 1 |
|  | Показник продукту: кількість кущів троянд | од. | 3300 | 3300 | 0 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./ од. | 0,06 | 0,06 | 0 |
|  | Показник якості: | % | 100 | 100 | 0 |
| Переробка та вивезення гілля з прибудинкових територій | Показник витрат: | Тис. грн. | 199,01 | 132,9 | - 40,1 |
|  | Показник продукту: - обсяг гілля | м3 | 1029 | 687 | -342 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./ м3 | 0,193 | 0,193 | 0 |
|  | Показник якості: | % | 100 | 70 | - 30 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА			     Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ