

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА**

 **ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

 **СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації**

06 квітня 2021 року № 343

Про виконання «Міської цільової

програми реконструкції

каналізаційних колекторів

господарсько-побутових стоків

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

 Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми реконструкції

каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2020 рік»,

**зобов’язую:**

 1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2020 рік» та признати його задовільним (Додаток).

 2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

 3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

**Керівник Сєвєродонецької міської**

**військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

 Додаток

 до розпорядження

 від 06 квітня 2021 року № 343

**Звіт**

**про виконання «Міської цільової програми реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків**

**м. Сєвєродонецька на 2020 рік»**

**І. Основні дані.**

«Міська цільова програма реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням Сєвєродонецької міської ради від 13.03.2020 № 4602 «Про затвердження «Міської цільової програми реконструкції каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2020 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Сєвєродонецькводоканал», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

**ІІ. Виконання завдань та заходів**

 Для реалізації основних заходів, спрямованих на підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків, запобіганню негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод виконано:

 - розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Науки - вул. Вілєсова, м. Сєвєродонецьк»,

 - розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Курчатова, м. Сєвєродонецьк».

 Заходи з капітального ремонту каналізаційного колектору по вул. Автомобільній не здійснювались, у зв’язку з відсутністю фінансування.

**ІІІ. Фінансування Програми**

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 353,23 тис. грн. при запланованих 397,43 тис. грн. (89 %).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні завдання | Заходи | Вико-навець | Джерелафінансу-вання | Планові обсяги фінансу-ування,тис. грн. | Фактичне фінансу-вання, тис. грн. | Резу-льтат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Реконструк-ція каналіза-ційних колекторів господар-сько-побутової каналізації  | 1. Розробка проектно-кошторис-ної документа-ції по об’єкту «Реконс-трукція каналіза-ційного колектора по вул. Науки - вул. Вілєсова, м. Сєвєродо-нецьк»  | УЖКГ ВЦА, КП «Сєвє-родо-нецьк-водо-канал» | Міський бюджет | 198,5 | 154,3 | Вико-нано |
| 2. Розробка проектно-кошторис-ної документ-тації по об’єкту «Реконс-трукція каналі за-ційного колектора по вул. Курчатова, м. Сєвєродо-нецьк»  | 198,93 | 198,93 | Вико-нано |
| ***ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ***  |  | ***397,43*** | ***353,23*** |  |

**ІV. Отриманні результати**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наймену-вання завдання | Найменування показника  | Одиниця виміру  | Значення показника  | Фактично досягнуто | Відхи-лення |
| Рекон-струкція каналі- заційних колек-торів господ-дарсько-побутової каналі-зації | Показник витрат | тис. грн. | 397,43 | 353,23 | - 44,2 |
| Показник продукту:проектно-кошторисна документація | об’єкт | 2 | 2 | 0 |
| Показник ефективності:  | тис. грн./об. | 198,7 | 176,6 | - 22,1 |
| Показник якості:  |  | можливість в подальшому вирішувати питання виконання ремонтних робіт за кошти обласного екологічного фонду |

**Начальник УЖКГ**

**Сєвєродонецької міської ВЦА Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ**