

**УКРАЇНА**

**ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

«19» лютого 2021 року № 368

Про виконання «Міської цільової

програми благоустрою на території міста

Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в України», «Про благоустрій населених пунктів», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік»,

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік (Додаток ).

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на в.о. заступника керівника військово-цивільної адміністрації Євгена ПОТОЦЬКОГО.

**Керівник військово-цивільної адміністрації Олександр СТРЮК**

Додаток

до розпорядження

від «19» лютого 2021 № 368

Звіт

про виконання «Міської цільової програми благоустрою

на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік»

**1.Основні дані**

«Міська цільова програма благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі Програма) затверджена розпорядженням керівника Військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк від 23.10.2020 № 691.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, відділ капітального будівництва, КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КП «Житлосервіс «Світанок», КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба у м.Сєвєродонецьку» та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми – 2020 рік.

**ІІ.Виконання завдань та заходів.**

Для реалізації основних заходів, спрямованих на вирішення загальних питань благоустрою території міста у 2020 році виконано :

* капітальний ремонт 2-х зупиночних комплексів;
* капітальний ремонт скверу «Дитяче містечко» по проспекту Космонавтів в районі буд.29;
* розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція скверу Горького»;
* придбання 400 лавочок для встановлення на прибудинкових територіях, поточний ремонт лав;
* демонтаж 5-ти незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій;
* створення «Англійського міні-парку»;
* придбання обладнання для «Скейт-парку»;
* розробка проектної документації на будівництво електроустановки об’єктів розважальних заходів на площі Миру;
* придбання півсфер бетонних;
* придбання щєбня для підсипки на території міста.

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 3085,347 тис.грн. ( 22 %) із запланованих 14020,471 тис.грн.

У зв’язку з відсутністю фінансування не виконані наступні заходи:

* реконструкція скверу по проспекту Космонавтів в районі буд. 25;
* придбання обладнання для створення системи автоматичного поливу у сквері Гоголя з використанням автономного електропостачання від сонячних батарей;
* придбання урн для сміття ;
* облаштування туалетів у сквері Гоголя та у сквері Горького;
* створення розумних зупинок;
* облаштування зарядної станції для електромобілів;
* придбання льодового катку зі штучним льодом сезонної експлуатації

**ІІІ. Фінансування Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні  завдання | Заходи | Вико-  навець | Джерела фінан-сування | Планові обсяги  фінансу-вання,  тис.грн | Факт. обсяги фінан-сування,  тис.грн | Виконано/  не виконано  (причини) |
| Благоустрій  зупиночних комплексів | Капітальний ремонт зупиночних комплексів | УЖКГ  ВЦА | Міський  бюджет | 1000,00 | 255,998 | Виконано  частково  в межах наданого фінансування |
| Благоустрій скверів | Капітальний ремонт скверу «Дитяче містечко» по проспекту Космонавтів в районі буд. 29 | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 1400,00 | 1438,673 | Виконано |
|  | Реконструкція скверу по проспекту Космонавтів в районі буд. 25 | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 3099,664 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінансу-вання |
|  | Розробка проекту «Реконструк-ція скверу Горького» | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 97,140 | 97,140 | Виконано |
|  | Створення системи автоматично-го поливу у сквері Гоголя з використан-ням автономного електропоста-чання від сонячних батарей | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 340,342 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Встанов-лення урн | Придбання урн для сміття для встановлення вздовж тротуарів на території міста | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 201,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| Придбання лав | Придбання лав для встановлення на прибудинко-вих територіях | УЖКГ  ВЦА,  КП «Житло-сервіс «Світа-нок» | Міський бюджет | 1125,00 | 599,383 | Виконано частково в межах наданого фінансування |
| Ремонт лав | Поточний ремонт лав | УЖКГ  ВЦА,  КП «Житло-сервіс «Світа-нок» | Міський бюджет | 200,00 | 184,890 | Виконано |
| Встанов-лення туалету у сквері Горького | Облаштуван-ня туалету у сквері Горького | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 200,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінансу-вання |
| Встанов-лення туалету у сквері Гоголя | Облаштуван-ня туалету у сквері Гоголя | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 200,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінансу-вання |
| Демонтаж металевих конструкцій | Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій | УЖКГ  ВЦА, КП «ЄАДС» | Міський бюджет | 41,712 | 6,500 | Виконано частков в межах наданого фінансування о |
| Створення «Скейт-парку» | Створення «Скейт-парку» (спів фінансування до спільного проекту з ГО «Фонд розвитку Харкова» | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 100,00 | 99,900 | Виконано |
| Створення «Англій-ського міні-парку» | Створення «Англійського міні-парку» (спів -фінансування до спільного проекту з ГО «Успішна дія») | УЖКГ  ВЦА, ВКБ  ВЦА | Міський бюджет | 360,00 | 298,250 | Виконано |
| Створення розумних зупинок | Створення розумних зупинок (спів фінансування до грантового проекту USAID») | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 500,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінан-сування |
| Облашту-вання зарядної станції для електромо-білів | Облашту-вання зарядної станції для електромобі-лів (спів фінансування до грантового проекту DAI») | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 15,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінан-сування |
| Благоустрій площі Миру | Розробка проектної документації на будівництво електроуста-новки об’єктів розважальних заходів на площі Миру | УЖКГ  ВЦА | Міський бюджет | 44,693 | 44,693 | Виконано |
| Встанов-лення льодового катку | Придбання льодового катку зі штучним льодом сезонної експлуатації для масового катання і тренувань,б/у | УЖКГ  ВЦА,  КП «СТКЕ» | Міський бюджет | 5000,00 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсут-ністю фінан-сування |
| Придбання півсфер бетонних | Придбання півсфер бетонних для встановлення на території міста | УЖКГ ВЦА | Міський бюджет | 49,00 | 49,00 | Виконано |
| Придбання щєбня | Придбання щєбня для підсипки території скверів міста | УЖКГ ВЦА | Міський бюджет | 46,920 | 10,920 | Виконано частково в межах наданого фінансу-вання |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | | | Міський бюджет | 14020,471 | 3085,347 |  |

Виконання завдань та заходів програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  завдання | Наймену-вання  показника | Одиниця  виміру | Очікувані  результат-ти | Фактич-но  досягну-то | Відхи-лення |
| Благоустрій  зупиночних комплексів | Показник  витрат | тис.грн | 1000,00 | 255,998 | 744,002 |
| Показник  продукту: | од. | 10 | 2 | -8 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 100,00 | 127,999 | 27,999 |
| Показник  якості:  Підвищення рівня комфортності і безпеки пасажирів, естетичного вигляду зупинок | % від загальної кількості зупинок | 30 | 6 | -24 |
| Капітальний ремонт скверу «Дитяче містечко» по проспекту Космонавтів в районі буд. 29 | Показник витрат | тис.грн. | 1400, | 1438,673 | 38,673 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | - |
| Показник ефективності | тис.грн. | 1400,00 | 1438,673 | 38,673 |
| Показник якості  Створення сприятливих умов для активного та тихого відпочинку мешканців | % | 100 | 100 |  |
| Реконструкція скверу по проспекту Космонавтів в районі буд. 25 | Показник витрат | тис.грн | 3099,664 | 0 | -3099,664 |
| Показник продкуту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник ефективності | тис.грн | 3099,664 | 0 | -3099,664 |
| Показник якості | % | 100 | 0 | -100 |
| Розробка проекту «Реконструкція скверу Горького**»** | Показник витрат | тис.грн. | 97,140 | 97,140 | 0 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 97,140 | 97,140 | 0 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Створення системи автоматичного поливу у сквері Гоголя з використанням автономного електропостачання від сонячних батарей | Показник  витрат | тис.грн | 340,342 | 0 | -340,342 |
| Показник  продукту | од | 1 | 0 | -1 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 340,342 | 0 | -340,342 |
| Показник якості | % | 100 | 0 | -100 |
| Придбання лав для встановлення на прибудинкових територіях | Показник  витрат | тис.грн | 1125,00,00 | 599,383 | -525,617 |
| Показник  продукту | од. | 450 | 400 | -50 |
| Показник ефективності | тис.грн | 2,5 | 1,5 | -1 |
| Показник  якості | % від загальної потреби в лавах біля житлових будинків | 100 | 89 | -11 |
| Поточний ремонт лав | Показник витрат | тис.грн. | 200,00 | 184,890 | -15,11 |
| Показник продукту | од. | - | - | - |
| Показник ефективності | тис.грн. | 200,00 | 184,890 | -15,11 |
| Показник якості | % |  |  |  |
| Придбання урн | Показник  витрат | тис.грн | 201,00 | 0 | -201,00 |
| Показник  продукту | од. | 262 | 0 | -262 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 0,765 | 0 | 0 |
| Показник  якості | % від необхідної загальної кількості урн вуличної мережі міста | 8 | 0 | 0 |
| Облаштування туалету у сквері Горького | Показник  витрат | тис.грн | 200,00 | 0 | -200,00 |
| Показник продукту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 200,00 | 0 | -200,00 |
| Показник  якості: | %  Задоволення потреб мешканців | 100 | 0 | -100 |
| Облаштування туалету у сквері Гоголя | Показник витрат | тис.грн. | 200,00 | 0 | -200,00 |
| Показник продукту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 200,00 | 0 | -200,00 |
| Показник якості | %  Задоволення потреб мешканців | 100 | 0 | -100 |
| Демонтаж незаконно встановлених бігбордів, металевих та інших конструкцій | Показник витрат | тис.грн. | 41,712 | 6,500 | -35,212 |
| Показник продукту | од. | 36 | 5 | -31 |
| Показник ефективності | тис.грн | 1,158 | 1,300 | +0,142 |
| Показник якості | % | 100 | 14 | -86 |
| Створення «Скейт-парку | Показник витрат | тис.грн | 100,00 | 99,900 | -0,1 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 100,00 | 99,900 | -0,100 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | - |
| Створення «Анлійського міні-парку» | Показник витрат | тис.грн. | 360,00 | 298,250 | -61,75 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 360,00 | 298,250 | -61,75 |
| Показник якості | % | 100,00 | 0 | -100 |
| Створення розумних зупинок | Показник витрат | тис.грн. | 500,00 | 0 | -500,00 |
| Показник продукту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 500,00 | 0 | -500,00 |
| Показник якості | % | 100 | 0 | -100 |
| Облаштування зарядної станції для електромобілів | Показник витрат | тис.грн. | 15,00 | 0 | -15,00 |
| Показник продукту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 15,00 | 0 | -15,00 |
| Показник якості | % | 100 | 0 | -100 |
| Розробка проектної документації на будівництво електроустановки об’єктів розважальних заходів на площі Миру | Показник витрат | тис.грн. | 44,693 | 44,693 | 0 |
| Показник продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник ефективності | тис.грн. | 44,693 | 44,693 | 0 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| Придбання льодового катку зі штучним льодом сезонної експлуатації для масового катання і тренувань | Показник витрат | тис.грн. | 5000,00 | 0 | -5000,00 |
| Показник продукту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник ефективності | тис.грн | 5000,00 | 0 | -5000,00 |
| Показник якості | % | 100 | 0 | -100 |
| Придбання півсфер бетонних для встановлення на території міста | Показник витрат | тис.грн. | 49,00 | 49,00 | 0 |
| Показник продукту | од. | 70 | 40  50 | +20 |
| Показник ефективності | тис.грн | 0,7 | 0,28  0,756 | -0,42  +0,056 |
| Показник якості | % від загальної кількості встановлених | 100 | 120 | +20 |
| Придбання щєбня для підсипки території скверів міста | Показник витрат | тис.грн. | 46,920 | 10,920 | -30,0 |
| Показник продукту | тони | 38 | 13 | -25 |
| Показник ефективності | тис.грн | 1,235 | 0,840 | -0,395 |
| Показник якості | % | 100 | 34 | -66 |

**Начальник УЖКГ ВЦА Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ**