УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

# Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,

бульвар Дружби Народів, 32

«23» лютого 2021  року                                                                      № 405

Звіт про виконання міської цільової Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у місті Сєвєродонецьку на 2020 рік (у новій редакції)

Розглянувши Звіт про виконання Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у місті Сєвєродонецьку на 2020 рік (у новій редакції), затвердженої розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації № 548 від 30.09.2020, керуючись пунктом 8 частини третьої статті 6, пунктом 27 частини першої статті 4 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»,

ЗОБОВˊЯЗУЮ:

- Затвердити Звіт про виконання Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у місті Сєвєродонецьку на 2020 рік (у новій редакції) та прийняти його задовільним (Додаток 1).

- Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області Олега Кузьмінова.

Керівник

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток 1

до розпорядження № 405

від 23.02.2021

ЗВІТ

про виконання Програми формування земельних ділянок рекреаційного призначення у місті Сєвєродонецьку на 2020 рік (у новій редакції)

І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРОГРАМИ

| Назва | «Програма формування земельних ділянок рекреаційного призначення у місті Сєвєродонецьку на 2020 рік (у новій редакції)» |
| --- | --- |
| Дата прийняття | Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації № 548 від 30.09.2020 |
| Підстави для розробки | Розпорядження міського голови від 04 вересня 2019 № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| Розробник Програми | Відділ земельних відносин управління землеустрою, містобудування та архітектури військово-цивільної адміністрації |
| Співрозробники Програми | Відсутні |
| Відповідальний виконавець Програми | Відділ земельних відносин управління землеустрою, містобудування та архітектури військово-цивільної адміністрації |
| Виконавці заходів | Відділ земельних відносин управління землеустрою, містобудування та архітектури військово-цивільної адміністрації |
| Термін реалізації Програми | 1 рік |
| Етапи виконання Програми | 2020 рік |

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

| Завдання | Заходи | Обсяг фінансування тис. грн | Джерела фінансування | Фактично використано коштів тис. грн. | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Формування земельних ділянок рекреаційного призначення у місті Сєвєродонецьку | 1. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 55, сквер) | 14,9 | Міський бюджет | 0 | 0% |
|  | 2. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, район перехрестя вул. Донецька-пр. Гвардійський (Сквер Слави) | 8,2 | Міський бюджет | 0* | 100% |
|  | 3. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, район буд. 29 | 18,5 | Міський бюджет | 0* | 100% |
|  | 4. Розробка технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель (земельна ділянка за адресою: м. Сєвєродонецьк, квартал 60 | 15,7 | Міський бюджет | 0 | 0% |
|  | 5. Державна експертиза землевпорядної документації | 1,7 | Міський бюджет | 0,8 | 47% |

* - кошти за розробку документації із землеустрою будуть сплачені виконавцю після проходження державної експертизи землевпорядної документації.

В ході виконання Програми були виконані наступні заходи:

- розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації № 533 від 29.09.2020 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, район перехрестя вул. Донецька – просп. Гвардійський (Сквер Слави), орієнтовною площею 0,1000 га, проведено відбір виконавців робіт із землеустрою, укладено договір на виконання робіт, розроблено технічну документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та направлено її для проведення державної експертизи землевпорядної документації;

- розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації № 535 від 29.09.2020 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, район буд. 29 (сквер), орієнтовною площею 2,5000 га, проведено відбір виконавців робіт із землеустрою, укладено договір на виконання робіт, розроблено технічну документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та направлено її для проведення державної експертизи землевпорядної документації;

- розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації № 534 від 29.09.2020 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 55 квартал (сквер), орієнтовною площею 1,7300 га, проведено відбір виконавців робіт із землеустрою, укладено договір на виконання робіт, технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель в стадії розроблення;

- розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації № 532 від 29.09.2020 надано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, 60 квартал (сквер), орієнтовною площею 2,6100 га, триває відбір виконавців робіт із землеустрою.

ІІІ. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Програма була профінансована в повному обсязі з міського бюджету, проте, у зв’язку зі значними термінами погодження землевпорядної документації та проходженням державної експертизи, заходи Програми не були виконані в повному обсязі та кошти не були витрачені.

Начальник відділу земельних

відносин управління землеустрою,

містобудування та архітектури		Ірина ЄВСТРАТЕНКОВА