СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять третя (чергова) сесія

РІШЕННЯ №1410

«23» лютого 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.05.2010 р. № 4030 «Про затвердження Міської цільової програми по створенню зони відпочинку на території існуючої лісопаркової зони м. Сєвєродонецька на 2010-2014 роки» в 2011 році

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішення сесії міської ради від 22.04.2009р. № 3150 «Про затвердження Порядку розроблення, виконання та контролю за виконанням міських цільових програм», розглянувши звіт «Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.05.2010р. № 4030 «Про затвердження Міської цільової програми по створенню зони відпочинку на території існуючої лісопаркової зони м. Сєвєродонецька на 2010-2014 роки» в 2011 році», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт «Про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.05.2010р. № 4030 «Про затвердження Міської цільової програми по створенню зони відпочинку на території існуючої лісопаркової зони м. Сєвєродонецька на 2010-2014 роки» в 2011 році» (Додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток

до рішення 33-ї сесії міської ради

від «23» лютого 2012 року № 1410

## ЗВІТ

## про хід виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 13.05.2010 р. № 4030

## «Про затвердження Міської цільової програми по створенню зони відпочинку на території існуючої лісопаркової зони м. Сєвєродонецька на 2010-2014 роки»

## в 2011 році

I. Основні дані.

Метою Міської цільової програми по створенню зони відпочинку на території існуючої лісопаркової зони на 2010-2014 роки є:

- виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;

- створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців і покращення умов відпочинку населення м.Сєвєродонецька;

- покращення зовнішнього вигляду території міста.

Програма затверджена 13 травня 2010 року рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради № 4030.

Виконавцями програми є управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради, комунальне підприємство «Сєвєродонецькліфт», комунальне підприємство «Сєвєродонецьккомунсервис», комунальне підприємство «Житлосервіс «Добробут» та ТОВ агрофірма «Зелене господарство».

Строки виконання програми 2010 – 2014 роки.

II. Виконання завдань та заходів.

Програмою передбачено виконання таких завдань: організація зовнішнього освітлення, відновлення огорожі, організація озеленення, капітальний ремонт об’єктів, охорона території, вивіз твердих побутових відходів, благоустрій прибережної зони, благоустрій зони відпочинку.

До завдань Програми 2011 року включені заходи з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення, ремонт, придбання та улаштування огорожі уздовж вулиці Сметаніна, посадка нових зелених насаджень, поточне утримання зелених насаджень, утримання служби з охорони території, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, придбання та улаштування пляжного обладнання, ремонт пристані, придбання урн.

Дані про виконання завдань та заходів Програми за 2011 рік.

Організація зовнішнього освітлення.

Виконавцем заходів з організації зовнішнього освітлення є КП «Сєвєродонецькліфт».

В 2011 році в сфері поточного утримання мереж зовнішнього освітлення території лісопаркової зони виконані наступні роботи:

- ревізія та контроль роботи 26 світлоточок;

- встановлення нової шафи управління освітленням лісопаркової зони (ТП № 20). Вартість нової шафи управління склала 6,5 тис.грн., відновлювальні роботи виконані за рахунок коштів міського бюджету (5,5 тис.грн.) та власних коштів підприємства.

Витрати на електроенергію, яка була спожита освітленням лісопаркової зони склала 2,5 тис.грн. Оплата електроенергії профінансована за рахунок коштів міського бюджету.

Організація озеленення.

В 2011 році заходи з озеленення лісопаркової зони не фінансувалися. Покіс газонів та ліквідацію амброзії здійснювали комунальні підприємства «Житлосервіси» та ОСББ «Луч» на закріплених ділянках.

Вивіз твердих побутових відходів.

На виконання цього завдання додатково придбано 4 контейнери для збору твердих побутових відходів на суму 4,32 тис.грн.

На протязі 2011 року КП «Сєвєродонецьккомунсервис» здійснило вивезення та захоронення твердих побутових відходів з території зони відпочинку – 113,0 м2 на суму 3,569 тис.грн.

Заплановані заходи з придбання та улаштування огорожі уздовж вулиці Сметаніна, посадка нових зелених насаджень, придбання та улаштування пляжного обладнання, ремонт пристані, придбання урн, утримання служби охорони території лісопаркової зони не були виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

III. Оцінка ефективності виконання.

З аналізу кількісних та якісних показників виконання Програми у 2011 році виявлено, що результати досягнуті в основному за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках наданого фінансування, при цьому поліпшилися умови відпочинку населення м. Сєвєродонецька, покращився зовнішній вигляд та санітарний стан лісопаркової зони та прибережної зони оз. Паркове.

IV. Фінансування.

| № з/п | Заходи | Орієнтований обсяг фінансування тис.грн. | Фактичний обсяг фінансування тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Організація зовнішнього освітлення |
| 1.1. | Розробка проектно-кошторисної документації для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення | - | - | Обласний бюджет |
| 1.2. | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення | - | - | Місцевий бюджет |
| 1.3. | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | 3,94 | 8,0 | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 3,94 | 8,0 |  |
| 2. | Відновлення огорожі |
| 2.1. | Ремонт, придбання та улаштування огорожі вздовж вул. Сметаніна | 299,0 | - | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 299,0 | - |  |
| 3. | Організація озеленення |
| 3.1. | Посадка нових зелених насаджень | 0,6 | - | Місцевий бюджет |
| 3.2. | Поточне утримання зелених насаджень | 43,1 | - | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 43,7 |  |  |
| 4. | Капітальний ремонт |
| 4.1. | Ремонт архітектурних споруд (конструкції центрального входу) | - | - | Обласний бюджет |
| 4.2. | Асфальтування тротуарів та доріг | - | - | Обласний бюджет |
|  | Разом | - | - |  |
| 5. | Охорона території |
| 5.1. | Створення служби з охорони території у складі КП «Житлосервіс «Добробут». Витрати на утримання служби. | 36,40 | - | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 36,40 | - |  |
| 6. | Вивіз твердих побутових відходів |
| 6.1. | Придбання контейнерів для збору ТПВ | - | 4,32 | Місцевий бюджет |
| 6.2. | Вивезення та захоронення ТПВ | 20,80 | 3,569 | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 20,8 | 7,889 |  |
| 7. | Благоустрій прибережної зони |
| 7.1. | Придбання та улаштування пляжного обладнання | 7,5 | - | Місцевий бюджет |
| 7.2. | Ремонт пристані | 50,0 | - | Місцевий бюджет |
|  | Разом | 57,5 | - |  |
| 8. | Благоустрій зони відпочинку |
| 8.1. | Придбання дитячих майданчиків | - | - | Місцевий бюджет Обласний бюджет |
| 8.2. | Придбання - лав, - урн. | 37,2 30,00 | - - | Місцевий бюджет Обласний бюджет |
|  | Разом | 67,2 | - |  |
|  | Всього | 30,0 | - | Обласний бюджет |
|  |  | 498,54 | 15,889 | Місцевий бюджет |

IV. Пропозиції щодо подальшого виконання.

Продовжити виконання Міської цільової програми по створенню зони відпочинку на території існуючої лісопаркової зони м. Сєвєродонецька на 2010-2014 роки у 2012 році.

Секретар ради А.А. Гавриленко