## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

## Тридцять третя (чергова) сесія

## РІШЕННЯ №1453

«23» лютого 2012 року

м.Сєвєродонецьк

## Про виконання рішення сесії міської ради № 1545 від 15.11.2007 р. „Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька по 2011 р.»

Згідно ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та розглянувши виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька по 2011р., затвердженої рішенням сесії міської ради № 1545 від 15.11.2007р., Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома інформацію про виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька по 2011р. (Додаток).

2. Рішення сесії міської ради № 1545 від 15.11.2007р. „Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька до 2011р.» зняти з контролю.

3. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток

до рішення сесії

від «23» лютого 2012року

№ 1453

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми охорони навколишнього

природного середовища м.Сєвєродонецька по 2011 р.

- Основні дані.

Метою Програми є на основі існуючих матеріалів і пропозицій сформувати план дій щодо зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, а саме:

- зменшення забруднення атмосферного повітря;

- зменшення негативного впливу на стан поверхневих та підземних вод;

- поводження з відходами;

- раціонального землекористування;

- охорони та відновлення зелених насаджень;

- організації моніторингу за станом довкілля;

- поліпшення механізму природоохоронної політики.

Програма затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради за № 1545 від 15.11.2007р.

Виконавці приграми: підприємства, установи та організації, що знаходяться на території Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання Програми: 2007-2011рр.

Заплановані у Програмі природоохоронні завдання та заходи в цілому виконані, мета Програми досягнута.

- Виконання завдань і заходів.

| №з/п | Найменування та зміст заходу | Відпові-дальні за виконання заходу | Термін вико-нання | Обсяги фінансування, тис.грн. | Очікувані ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | Держбюд-жет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюд-жет(в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС) | Кошти підпри-ємств | Фактичнефінансу-вання станом на 01.01.2012р. |  |
| 1. Охорона атмосферного повітря |
| 1.1 | Ліквідація амброзії полинолистої. | УЖКГ міськради | 2007-2011 | 125,0 |  |  | 125,0 |  | 109,5 | Оздоров-лення довкілля |
| 1.2 | Заміна сепаратору загальноцехової свічі в цеху №3. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 701,0 |  |  |  | 701,0 | Перенесено на 2014р. | Зменшення загазованос-ті навколи-шньої території |
| 1.3 | Заміна сховища сірчаної кислоти №2 (200м3) в корп.649. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 180,0 |  |  |  | 180,0 | Перенесено на 2013-2014рр. | - “ - |
| 1.4 | Заміна ділянок сокопроводу від апаратів ІТН до загально цехової свічі. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 150,0 |  |  |  | 150,0 | 150,0 | - “ - |
| 1.5 | Заміна індивідуальної свічі до нейтралізаторів (поз.201-4). | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | - “ - |

| №з/п | Найменування та зміст заходу | Відпові-дальні за виконання заходу | Термін вико-нання | Обсяги фінансування, тис.грн. | Очікувані ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | Держбюд-жет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюд-жет(в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС) | Кошти підпри-ємств | Фактичнефінансу-вання станом на 01.01.2012р. |  |
| 1.6 | Заміна насосу на поз.204 фірми „Klavsunion” типу Н80-26/2. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 20,0 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | - “ - |
| 1.7 | Заміна повітроводів в корп.761. | ТОВ СП „Укрзовніштрейдінвест” | 2007-2011 | 25,0 |  |  |  | 25,0 | 25,0 | Зменшення викидів в атмосферне повітря |
| 1.8 | Проведення інвентаризації джерел викидів. | ДП „Сєвєродо-нецька ТЕЦ” | 2008 | 7,0 |  |  |  | 7,0 | 21,0 | Контроль за якістю атмосферно-го повітря |
| 1.9 | Впровадження технології порошкового фарбування замість діючого процесу з застосуванням рідких розчинників. | ЗАТ „СНВО „Імпульс” | 2007-2008 | 3500,0 |  |  |  | 3500,0 | 5386,75 | Зниження викидів лакофарбо-вого виробництва в 8-10 разів, загальних викидів по підприємству на 20-22% |
| 1.10 | Впровадження фільтрів ФВГ на викиди діючого відділення електрохімічного покриття. | ЗАТ „СНВО „Імпульс” | 2007-2008 | 90,0 |  |  |  | 90,0 | 151,446 | Зниження викидів з відділення електрохі-мічного покриття в 5 разів |
| 2. Охорона та раціональне використання водних ресурсів |
| 2.1 | Заміна вентиляторів на гранбашті № 3 (6 шт.). | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 800,0 |  |  |  | 800,0 | Немає потреби | Попереджен-ня забруднення водних ресурсів |
| 2.2 | Капітальний ремонт ГПВ механічної очистки БХО. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2008 | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 85,0 | - “ - |
| 2.3 | Виконання проекту і монтажу схему нейтралізації промивних вод та концентрованих залишків оцтової кислоти лугою. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2008 | 15,0 |  |  |  | 15,0 | Немає потреби | - “ - |
| 2.4 | Заміна насосу міцного водо аміачного розчину (поз.15)АХУ. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 175,0 |  |  |  | 175,0 | 175,0 | Попереджен-ня забруднення водних ресурсів |
| 2.5 | Монтаж лотка промзливової ка-налізації для агрегатів кон-версії,135п/м. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 45,0 |  |  |  | 45,0 | 45,0 | - “ - |
| 2.6 | Установка прокладок з терморозширювального графіту на „гарячих” ділянках агрегату М-100. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 67,0 |  |  |  | 67,0 | 67,0 | - “ - |
| 2.7 | Заміна торцевих утілювачів для насосів (поз.12, 15, 127, 154, 314) – по 4-ри комплекти. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | - “ - |
| 2.8 | Підкачка води в озера Чисте та Паркове. | Сєвєродо-нецька міська рада | 2007-2011 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 567,159 | Збереження водних ресурсів |
| 2.9 | Моніторинг за якістю підземних вод на вміст фенолу та його сполук. | Сєвєродо-нецька міська рада | 2007-2011 | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 105,0 | Своєчасне реагування на забруднення підземних вод |
| 2.10 | Моніторинг за якістю підземних вод в межах впливу ТЕЦ. | ДП „Сєвєродо-нецька ТЕЦ” | 2007-2011 | 17,0 |  |  |  | 17,0 | 32,368 | - „ - |

| №з/п | Найменування та зміст заходу | Відпові-дальні за виконання заходу | Термін вико-нання | Обсяги фінансування, тис.грн. | Очікувані ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | Держбюд-жет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюд-жет(в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС) | Кошти підпри-ємств | Фактичнефінансу-вання станом на 01.01.2012р. |  |
| 2.11 | Виявлення джерел та оцінка впливу техногенних та природних факторів на змінення якості підземних вод. | УЖКГ міської ради | 2011 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 48,264 | Розробка заходів зі зменшення забруднення підземних вод |
| 2.12 | Розробка техніко-економічного обгрунтування на відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі. | ВКБ міської ради | 2011 | 226,0 |  |  | 226,0 |  | 223,781 | Покращення стану р.Борова |
| 3. Охорона й раціональне використання земель |
| 3.1 | Санітарно-екрлогічні заходи з очистки території міста (не закріплені території). | УЖКГ міської ради | 2007-2011 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  | 660,862 | Попередже-ння забруднення грунтів і підземних вод |
| 3.2 | Придбання техніки для обслуговування полігону ТПВ. | УЖКГ міської ради, КП „СКС” | 2007-2011 | 950,0 |  | 425,0 | 525,0 |  | 175,0 з обл. Фонду ОНПС 35,0 з міського бюджету | - „ - |
| 3.3 | Рекультивація заповненого до проектної відмітки накопичу-вача твердих відходів сел. Фугарівка. | ЗАТ “Об’єднан-ня Склоплас-тик” | 2009 | 70,0 |  |  |  | 70,0 | 70,0 | Створення умов, що поліпшують екологічний стан порушених земель |
| 3.4 | Закінчення будівництва складу фенолу та формаліну. | ЗАТ “Об’єднан-ня Скло-пластик” | 2007 | 120,0 |  |  |  | 120,0 | Законсер-вовано | Попереджен-ня можливого забруднення земель |
| 3.5 | Капітальний ремонт 2-х мулових майданчиків цеху НОПС. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 455,7 | Захист грунтів та підземних вод від забруднення |
| 4. Охорона та раціональне використання природних рослинних ресурсів |
| 4.1 | Озеленення м.Сєвєродонецька. | ТОВ “Агрофір-ма “Зелене господарс-тво” | 2007-2011 | 1250,0 |  |  | 1250,0 |  | 963,968 | Озеленення території, поліпшення якості повітря. |
| 4.2 | Ліквідація лісових пожеж та їх наслідків на території міської ради. | Міська рада | 2011 | 24,0 |  |  | 24,0 |  | Не було потреби | Зменшення розмірів нанесеної шкоди |
| 4.3 | Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів. | УЖКГ міської ради | 2011 | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 5,957 | Ліквідація наслідків надзвичай-них подій природного характеру |
| 5. Поводження з відходами |
| 5.1 | Реконструкція карти 7/9 накопичувача твердих відходів (сел.Фугарівка). | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007-2008 | 1500,0 |  |  |  | 1950,0 | Буде проведена при реконстру-кції полігону | Захист грунтів та підземних вод від забруднення |
| 5.2 | Впровадження в виробництво виробів з пластмас технології переробки відпрацьованих поліетиленових бобін, використаних для намотки склонитки. | ВАТ „Об’єднан-ня Склоплас-тик” | 2007 | 2,0 |  |  |  | 2,0 | 2,3 | Переробка відходів поліетилена в технічні вироби в кількості 0,5т/рік |
| 5.3 | Освоєння виробництва склохолста марки ИПС з використанням м’яких відходів скловолокна. | ВАТ „Об’єднан-ня Склоплас-тик” | 2007 | 9,5 |  |  |  | 9,5 | 8,7 | Використан-ня вторинних ресурсів в кількості 30т/рік |

| №з/п | Найменування та зміст заходу | Відпові-дальні за виконання заходу | Термін вико-нання | Обсяги фінансування, тис.грн. | Очікувані ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | Держбюд-жет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюд-жет(в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС) | Кошти підпри-ємств | Фактичнефінансу-вання станом на 01.01.2012р. |  |
| 5.4 | Впровадження технологій раціонального використання матеріалів. | ДП „Сєвєродо-нецька ТЕЦ” | 2007-2011 | 6,5 |  |  |  | 6,5 | 40,462 | Зменшення кількості відходів на 30-70% |
| 5.5 | Реконструкція нафтоловки. | ДП „Сєвєродо-нецька ТЕЦ” | 2007 | 0,7 |  |  |  | 0,7 | 0,7 | Захист грунтів та підземних вод |
| 5.6 | Капітальний ремонт двох мулових майданчиків цеху НОПС. | ЗАТ “Сєвєро-донецьке об’єднання Азот” | 2007 | 400,0 |  |  |  | 400,0 | 455,7 | - „ - |
| 5.7 | Придбання металевих контейнерів для збору побутових відходів | УЖКГ міської ради | 2011 | 137,390 |  |  | 137,390 |  | 137,059 | Запобігання забруднен-ню грунтів та підземних вод |
|  | 6. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування. |
| 6.1 | Пропаганда екологічних знань (проведення наукових конфе-ренцій, природоохоронних акцій та конкурсів, екологічних експедицій, екологічних досліджень та ін.). | Відділ освіти міськради | 2007-2011 | 75,0 |  |  | 75,0 |  | 59,224 | Виховання екосвідомос-ті населення |
| 6.2 | Участь у конференціях з питань екології, ресурсозбереження, природокористування тощо. | Сєвєродо-нецька міська рада | 2007-2011 | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 1,494 | Підвищення кваліфікації та обмін досвіду роботи у вирішенні екологічних проблем |
| 6.3 | Розробка Програми оздоровлення атмосферного повітря м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2011-2015рр. | Сєвєродо-нецька міська рада | 2011 | 38,0 |  |  | 38,0 |  | 38,0 | Зменшення вмісту забрудню-ючих речовин в атмосфер-ному повітрі |
| 6.4 | Розробка Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016рр. | Сєвєродо-нецька міська рада | 2011 | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 | Оздоров-лення довкілля |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 9746,09 |  | 425,0 | 4156,39 | 5164,7 | 10482,394 |  |

- Оцінка ефективності виконання.

Внаслідок реалізації Програми:

- зменшилася кількість викидів та скидів забруднюючих речовин в довкілля, спостерігалося зменшення кількості проб з перевищенням ГДК;

- була розпочата робота з роздільного збирання побутових відходів;

- проводилася робота з виявлення джерел та з моніторингу підземних вод на наявність фенолу та його сполук;

- систематично проводилася робота з ліквідації несанкціонованих місць складування відходів.

4. Фінансування.

На реалізацію Програми було передбачено фінансування природоохоронних заходів у сумі 9746,09 тис.грн., фактично витрачено 10482,394 тис.грн., що складає 107,6% від запланованого.

5. Оцінка кінцевих результатів.

Завдяки впровадженню заходів Програми зменшені обсяги викидів від основних підприємств – забруднювачів, проведена інвентаризація джерел викидів. З метою більш дієвого впливу та контролю за виконанням заходів, що направлені на оздоровлення атмосферного повітря, вперше прийнята Програма оздоровлення атмосферного повітря міста та селищ.

Водоохоронні заходи Програми забезпечили збереження водності міських озер, проведення моніторингу підземних вод та попередження забруднення водних ресурсів і грунтів.

В 2011р. затверджені нові Правила приймання стічних вод у систему каналізації м.Сєвєродонецька, які регламентують умови користування системою каналізації міста, забезпечують безаварійну роботу, експлуатацію та довговічність каналізаційної мережі і споруд, забезпечують екологічну безпеку навколишнього середовища.

При виконанні заходів з охорони, раціонального використанні земель та поводження з відходами була закуплена нова техніка для обслуговування полігону твердих побутових відходів, проведена рекультивація накопичувача твердих промислових відходів, проводилася очистка незакріпленої території міста, впроваджені технології вторинної переробки промислових відходів та технології зменшення обсягів промислових відходів.

З метою охорони та відновлення рослинних ресурсів, оздоровлення міського середовища, формування мікроклімату, затримання та знешкодження забруднюючих речовин, пилу, шуму проводилося озеленення міста та омолодження зелених насаджень.

6. Заключний висновок.

В наслідок реалізації Програми були впроваджені заходи, що стабілізували та, в деякій мірі, поліпшили екологічну ситуацію на території Сєвєродонецької міської ради, а саме дозволили знизити вміст шкідливих речовин в атмосфері, водоймах та ґрунтах.

Для подальшого поліпшення стану довкілля необхідно прийняти нову міську екологічну Програму.

Секретар міської ради А.А.Гавриленко