- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Тридцять третя (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №1456

«23» лютого 2012 року

м.Сєвєродонецьк

- Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.

Керуючись п.2 ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та п.д ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, з метою реалізації екологічної політики України, покращення екологічного стану в м.Сєвєродо-нецьку та селищ міської ради, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016рр. (Додаток).

2. Щорічно на засіданнях сесії розглядати хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016рр.

3. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток до рішення сесії

від «23» лютого 2012р.

№ 1456

- ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма охорони навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.

2. Підстава для розроблення: п.д) ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, п.22 ст.26, п.1а)2) ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

3. Ініціатор розроблення Програми: відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради.

4. Розробник Програми: Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк).

5. Відповідальний виконавець Програми: відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради.

6. Виконавці заходів: відділи та управління Сєвєродонецької міської ради, суб’єкти господарювання.

7. Термін реалізації Програми: 2012-2016 роки.

8. Фінансові ресурси, необхідні для реалізації Програми:

Фінансування програми буде здійснюватись за рахунок коштів, що будуть виділятися суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

від «23» лютого 2012 року

№ 1456

- Програма охорони навколишнього природного середовища

- м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.

Сєвєродонецьк 2012

II. Мета Програми

Метою роботи є розробка комплексної програми міської ради щодо охорони природного середовища м. Сєвєродонецька та прилеглої території на 2012-2016 роки.

Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) |
| --- | --- |
| 1. Наявність екологічних заходів в підприємствах – основних забруднювачах природного середовища щодо поліпшення стану довкілля. 2. Щорічне виділення коштів на реалізацію заходів. | 1. Відсутність в підприємствах ефективних заходів для запобігання забруднення навколишнього середовища. 2. Недостатньо розвинена система управління, контролю та моніторингу стану природного середовища. 3. Погіршення основних демографічних показників та рівня захворюваності населення. 4. Низький ступінь охоплення профдезроботами об’єктів підвищеного епідеміологічного ризику м. Сєвєродонецька. 5. Недостатня площа зелених насаджень. 6. Тенденція збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферу транспортними засобами. 7. Невідповідність нормативам існуючих санітарно-захисних зон підприємств. |
| МОЖЛИВОСТІ (O) | ЗАГРОЗИ (T) |
| 1. Фінансування заходів Програми за рахунок інвестицій. | 1. Порушення вимог законодавства з охорони навколишнього середовища. |

III. Шляхи і способи розв'язання проблеми.

На підставі аналізу інформації про існуючий стан навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради, а також його зміни за період 2000 – 2010 роки виявлені основні фактори, що впливають на рівень його забруднення і обумовлюють стратегічні напрями щодо покращення стану та охорони навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради на 2012 – 2016 роки.

Фактори впливу можна розділити на наступні групи:

1. Потужність викидів в атмосферне повітря, скидів в поверхневі водоймища та складування в організованих та неорганізованих місцях відходів від наявних джерел:

- кількісна та якісна характеристика відходів від наявних джерел;

- агрегатний стан шкідливих речовин та їх реакційна здатність.

2. Стан природоохоронної діяльності:

- ступінь поводження з відходами;

- виконання нормативних вимог щодо створення та благоустрою санітарно-захисних зон промислових підприємств;

- екологізація міського транспорту;

- озеленення міста;

- ступінь охоплення профдезроботами об’єктів підвищеного епідеміологічного ризику.

3. Природно-кліматичні особливості:

- метеорологічні фактори, які впливають на розсіювання домішок у атмосфері (небезпечна швидкість вітру, кількість опадів, повторюваність штилів, туманів, приземних інверсій тощо);

- інтенсивність сонячної радіації, яка обумовлює фотохімічні перетворення шкідливих домішок у атмосфері та виникнення вторинних продуктів фотохімічних реакцій, які сприяють формуванню фотохімічного смогу.

4. Архітектурно-будівельні:

- розташування селітебних та промислових районів (недостатність санітарного розриву між промисловою та житловою зонами);

- планування вулиць;

- наявність, розташування та стан зелених масивів;

- територіальна близькість інших промислових міст (Рубіжне та Лисичанськ), викиди від джерел яких приймають участь у формуванні забруднення міста;

5. Стан системи управління, контролю та моніторингу за повітряноохоронною діяльністю:

- модернізація системи моніторингу атмосферного повітря;

- перегляд списку речовин, що підлягають контролю в атмосферному повітрі;

Виходячи з цього, основними стратегічними шляхами оздоровлення навколишнього природного середовища м. Сєвєродонецька та селищ міської ради є:

1. Зниження кількості шкідливих речовин, що надходять в атмосферу від стацінар-них та пересувних джерел за рахунок впровадження природоохоронних заходів.

2. Підвищення ефективності повітряноохоронної діяльності підприємств.

3. Вдосконалення системи управління, контролю та моніторингу стану повітряного середовища.

4. Розробка архітектурно-будівельних та фітомеліоративних заходів по запобіганню підвищення рівня забруднення атмосферного повітря селитебної зони міста.

5. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод.

6. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради.

7. Санітарне очищення території міста від побутових відходів.

8. Озеленення міста Сєвєродонецька та прилеглих територій.

Заходи щодо реалізації перших чотирьох стратегічних напрямів викладені в звіті про виконання науково-дослідної роботи за темою «Розробка Програми оздоровлення атмосферного повітря м. Сєвєродонецька в 2011-2015рр.», який можна вважати невід’ємною складовою даної програми.

Програма буде реалізована в один етап. Строк дії Програми – 2012-2016 роки.

IV. Завдання і заходи з виконання Програми.

Завданнями Програми є:

1. Аналіз існуючого стану складових навколишнього середовища м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ:

- визначення впливу природно-кліматичних та географічних факторів на стан грунтового покриву, водних ресурсів та атмосферного повітря м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ;

- оцінка впливу викидів та скидів шкідливих речовин від підприємств та транспорту на стан навколишнього середовища;

- аналіз рівня забруднення ґрунтів, водних ресурсів та атмосфери міста за результатами моніторингу;

- аналіз існуючих заходів з охорони навколишнього середовища, їх ефективність.

2. Розробка заходів з оздоровлення навколишнього середовища м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ:

- обґрунтування стратегічних шляхів і засобів покращення стану навколишнього середовища в м. Сєвєродонецьку та прилеглих селищах;

- аналіз перспективних планів заходів підприємств щодо скорочення кількості утворюваних відходів;

- розробка комплексу природоохоронних заходів щодо досягнення нормативних показників;

- перелік рекомендованих заходів щодо вдосконалення системи моніторингу атмосфери, водних об’єктів та ґрунтів міста та прилеглих територій.

Згідно з постановою КМУ від 17.09.1996р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» Програмою передбачено заходи щодо покращення якості навколишнього середовища повітря.

Виконання заходів Програми дозволить стабілізувати та знизити вміст шкідливих речовин в атмосфері, водоймах і ґрунтах; знизити рівень захворюваності населення; забезпечити постійний моніторинг й інформування населення щодо стану навколишнього середовища.

Перелік заходів Програми, очікувані результати та ефективність Програми наведені в додатку до Програми.

Обсяги та джерела фінансування будуть визначатися щорічно відповідно до затверджених кошторисів.

Додаток до Програми

Перелік заходів до Програми охорони навколишнього природного середовища

м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр. *

| № п/ч | Найменування та зміст заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держбюджет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюджет (в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС | Кошти підприємств | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Впровадження заходів із запобігання (зменшення) збитків від затоплення чи підтоплення земель. | Селищні ради | 2011-2015 рр. |  |  |  |  |  |  | Зменшення площі підтоплених територій. |
| 1.2 | Поліпшення умов функціонування флори та фауни водойм, заліснення земель водоохоронної зони. | ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», УЖКХ міської ради | 2013-2015 рр. |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості водних ресурсів |
| 1.3 | Недопущення утворення стихійних звалищ на берегах водних об’єктів. | УЖКГ міської ради | постійно |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Впровадження сучасних методів доочистки підземних вод від заліза та зменшення жорсткості. | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 2013-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості питної води |
| 1.5 | Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. | Міська СЕС, ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | постійно |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості питної води. Попередження захворювань населення |
| 1.6 | Будівництво резервного напірного колектора від каналізаційних насосних станцій № 1 і 3. | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 2014-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Попередження аварійних ситуацій на існуючому колекторі, попередження порушення режиму роботи самопливної системи господарчо-побутової каналізації, перебоях у водопостачанні житлового фонду «старої» частини міста. Покращення санітарно-гігієнічного та епідеміологічного стану |
| 1.7 | Ремонт зливової мережі старої частини міста, призначеної для відводу зливових і талих вод у р. Борова. | Власник мережі зливової каналізації | 2013-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод |
| 1.8 | Ліквідація порушень в експлуатації та організації контролю за роботою локальних очисних споруд зливових стоків від 3-го житлового району в оз. Чисте. | Власник мережі зливової каналізації | 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Провести роботу щодо закріплення водоймищ за підприємствами та організаціями міста. | Міська рада | 2012 р. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану поверхневих водних об’єктів та прилеглої до них території |
| 1.10 | Організація своєчасного проведення робіт щодо очищення водяного дзеркала від водяної рослинності (ряска, водяна вата тощо) та впорядкування територій, прилеглих до водоймищ | Суб’єкти господарювання | щорічно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Розробка проектної документації на відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі. | ВКБ міської ради | 2012р. |  |  |  |  |  |  | Покращення стану водного об’єкту. |
| 2. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення обстеження ґрунтів. | Міська рада | 2012-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Виявлення первинних джерел забруднення ґрунтів |
| 2.2 | Проведення аналізу впливу техногенних факторів на стан здоров`я населення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ. | Міська СЕС, УОЗ міської ради | 2012-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Прогнозування появи захворювань, врахування результатів при розробці природоохоронних заходів .Попередження захворювань населення |
| 2.3 | Виявлення джерел та оцінка впливу техногенних та природних факторів на змінення якості підземних вод. | УЖКГ міської ради | 2012-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Вивчення та контроль впливу техногенних факторів на розвиток карстового процесу, запобігання загроз техногенних катастроф |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Санітарне очищення території міста від побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розробка і затвердження генеральної схеми санітарного очищення міста і прилеглих селищ. | УЖКГ міської рада | 2012-2013 рр. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану та контроль за санітарним станом території м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ |
| 3.2 | Організація роботи щодо запобігання накопичування сміття на житловій території та утворення стихійних звалищ. |  | постійно |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Виготовлення та розміщення додаткової кількості контейнерів для збору побутового сміття, урн на площах, вулицях, скверах та інших місцях суспільного користування. | КП «СКС», УЖКГ міської рада | 2012 р. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану території м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ |
| 3.4 | Посилення роботи щодо санітарної очистки місць вуличної торгівлі, зупинок громадського транспорту | Житлово-експлуатаційні підприємства, КП «СКС» | 2012-2013 рр. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану території м.Сєвєродонецька, запобігання розповсюдження інфекцій |
| 3.5 | Організація пункту спеціалізованої мийки контейнерів для побутового сміття та пункту прийому від населення відпрацьованих ртутних ламп. | КП «СКС», УЖКГ міської рада | 2013 р. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану запобігання розповсюдження інфекцій. Зменшення кількості токсичних відходів в навколишньому середовищі. |
| 4. Фітомеліоративні заходи міста Сєвєродонецька та прилеглих територій. Аналіз впливу техногенних факторів на стан здоров`я населення, проведення профдезробіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація робіт з проведення моніторингу (інвентаризації) та створення бази даних зелених насаджень на території міста та селищ міської ради. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Приведення ступеня озеленення міста до існуючих норм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Розробка довгострокової програми реконструкції та розвитку зелених зон м. Сєвєродонецька та селищ міської ради. | УЖКГ міської ради | 2012-2013 рр. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведення робіт на водоймах, що знаходяться на території Сєвєродонецької міськради з ліквідації місць виплоду малярійних комарів. | Міська СЕС, УЖКГ міської ради | що сезонно |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану поверхневих водних об’єктів. |
| 4.4 | Озеленення міста. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Збільшення зелених насаджень, покращення екологічного стану. |
| 4.5 | Ліквідація лісових пожеж та їх наслідків на території міської ради. | Міська рада |  |  |  |  |  |  |  | Попередження зменшення лісових масивів. |
| 4.6 | Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Покращення стану зелених насаджень. |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Створення електронно-аналітичної системи моніторингу. | Міська рада | 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Приведення ступеня озеленення міста до існуючих норм. |
| 6. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітар-но-екологічного стану міста. |

*- фінансування природоохоронних заходів буде здійснюватися в межах виділених коштів згідно з кошторисами.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координація між виконавцями та контроль за виконанням Програми покладається на відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради.

Відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці Сєвєродонецької міської ради щорічно здійснює моніторинг виконання заходів, передбачених Програмою, та готує звіт про хід її виконання для розгляду сесії міської ради.

Секретар міської ради А.А.Гавриленко