СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Сорок перша (позачергова) сесiя

## РIШЕННЯ № 1892

12 липня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

## Про затвердження Додаткової угоди №7 від 04.07.2012 р. до Концесійного договору №1 від 02.07.2009 р. на об’єкт комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП “Сєвєродонецькводоканал”

Керуючись п. 43 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, а також рішенням 40-ої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 21.06.2012 р. №1831 “Про внесення змін до Концесійного договору №1 на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал» від 02.07.2009 р.”, Сєвєродонецька мiська рада

ВИРIШИЛА:

- Затвердити Додаткову угоду №7 від 04.07.2012 р. до Концесійного договору №1 від 02.07.2009р. на об’єкт комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП “Сєвєродонецькводоканал”, затвердженого рішенням 75-ої сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 07.07.2009 р. №3285, укладену між Сєвєродонецькою міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю “ТАУН СЕРВІС” (Додаткова угода додається).

- Оприлюднити дане рішення.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим і торгівельним обслуговуванням.

Мicький голова В.В. Казаков

ДОДАТКОВА УГОДА №7

до Концесійного договору №1 від 02.07.2009 р.

на об’єкт комунальної власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської обл. - цілісний майновий комплекс КП “Сєвєродонецькводоканал”

місто Сєвєродонецьк Луганської області Четвертого липня дві тисячі дванадцятого року

Сєвєродонецька міська рада, код ЄДРПОУ 26204220, яка розташована за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, буд. 32, в особі виконуючого обов’язки міського голови, першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дядика Сергія Миколайовича, який діє згідно з Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, у відповідності до п. 3 рішення 40-ої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 21.06.2012 р. №1831 “Про внесення змін до Концесійного договору №1 на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП «Сєвєродонецькводоканал» від 02.07.2009 р.” та на підставі п. 3 розпорядження міського голови від 13.06.2012 р. № 115 - В «Про надання міському голові Казакову В.В. частини щорічної основної відпустки» (далі - Концесієдавець), з однієї сторони,

і Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАУН СЕРВІС”, код ЄДРПОУ 36048157, яке розташоване за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Заводська, буд. 13, в особі генерального директора Тарабановського Михайла Михайловича, який діє на підставі Статуту (в новій редакції), державну реєстрацію якого проведено 22.02.2011 р. номер запису 13831050012002685 та рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТАУН СЕРВІС» від 01 жовтня 2009 р. (далі - Концесіонер), з іншої сторони,

керуючись рішенням 40-ої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 21.06.2012 р. №1831 та п. 41 Концесійного договору, уклали цю угоду про наступне:

- Додаток №3 «Інвестиційна програма ТОВ «ТАУН СЕРВІС» до Концесійного договору №1 від 02.07.2009 р. викласти у наступній редакції:

Інвестиційна програма ТОВ «ТАУН СЕРВІС»

| №з/п | Найменування заходу | Термін впровадження | Обсяг грошових коштів, тис. грн. | Річний економічний ефект, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заміна на Щедрищевському водозаборі насосного агрегату 300Д90 з ел. двигуном 315 кВт V=6 кВ на насосний агрегат Д 1250-65 з ел. двигуном 250 кВт V=380 В, улаштування перетворювача частоти до електродвигуна | 1-й рік | 337,659 | 320,312 |
| 2 | Заміна на КНС № 1 насосного агрегату СМ 250-200-400/4 n=1450 об/хв на аналогічний насосний агрегат, улаштування пристрою плавного пуску та зупинки ел. двигуна | 1-й рік | 78,300 | 21,000 |
| 3 | Заміна на КНС № 2 насосного агрегату СМ 250-200-400/4 n=1450 об/хв на аналогічний насосний агрегат, улаштування пристрою плавного пуску та зупинки ел. двигуна | 1-й рік | 78,300 | 21,000 |
| 4 | Установка перетворювачів частоти обертів електродвигуна (N=4,5-5 кВт) для насосних агрегатів на підвищувальних насосних станціях | 1-й рік | 42,500 | 16,000 |
| 5 | Заміна на Щедрищевському водозаборі водопровідної арматури у камері №1 | 1-й рік | 33,626 |  |
| 6 | Ремонт каналізаційних колекторів (санація колекторів і перенос приладу обліку) | 1-й рік | 319,271 |  |
| 7 | Заміна на КНС № 2 поворотного затвору на ввідному колекторі | 1-й рік | 28,044 |  |
| 8 | Модернізація устаткування РУ-6 ПС № 19 на Щедрищевському водозаборі | 1-й рік | 142,300 |  |
| 9 | Заміна на Замулівському водозаборі насосного агрегату 14Д6М з ел. двигуном 315 кВт V=6 кВ на насосний агрегат Д 1250-65 з ел. двигуном 132 кВт V=380 В n=1500 об/хв. | 2-й рік | 72,200 | 211,100 |
| 10 | Установка на Замулівському водозаборі перетворювача частоти оборотів обертання електродвигуна насосного агрегату Д 1250-65 з ел. двигуном 132 кВт V=380 В n=1500 об/хв. Заміна на Замулівському водозаборі силового трансформатора ТСН-2 ТСМА-100/6 потужністю 100 кВА на трансформатор ТМА-400/6/0,4-У1, У/Ун-0, Д/Ун-11 потужністю 400 кВА | 2-й рік | 215,000 | 69,800 |
| 11 | Установка електронасосних агрегатів і перетворювачів частоти в ЦТП-3,5,6 для забезпечення холодною водою населення в будинках підвищеної поверховості | 2-й рік | 384,400 | 133,670 |
| 12 | Заміна електролізерів з насосами дозаторами на Замулівському та Щедрищевському водозаборах (2 комплекти) | 2-й рік | 117,300 |  |
| 13 | Замулівський водозабор Заміна ділянки трубопроводу ДУ 400 від свердловини 8а до свердловини 9 | 2-й рік | 142,700 |  |
| 14 | Сведловина смт Воронове Оснащення установки УФ обробки питної води | 2-й рік | 57,000 | 400,000 |
| 15 | Хімбаклабораторія Оснащення аналітичними вагами | 2-й рік | 11,400 |  |
| 16 | Установка електронасосних агрегатів і перетворювачів частоти в ЦТП-7,8,9 для забезпечення холодною водою населення в будинках підвищеної поверховості | 3-й рік | 450,000 | 221,143 |
| 17 | Заміна склопакетів на насосній станції 2-го підйому Замулівського водозабору | 3-й рік | 100,00 |  |
| 18 | Прокладка трубопроводу питної води у смт Сиротине від міської водопровідної мережі Ду160 | 3-й рік | 209,00 | 165,163 |
| 19 | Заміна 2 електронасосних агрегатів на КНС-1 та КНС-2 | 3-й рік | 100,00 |  |
| 20 | Придбання погружних насосів марки ЕЦВ 10-120-60 – 4 шт. | 3-й рік | 80,00 |  |
| 21 | Капітальний ремонт дільниці трубопроводу подачі води на сел. Павлоград | 3-й рік | 46,00 |  |
| 22 | Заміна водопровідних та каналізаційних мереж, арматури, монтаж регуляторів витрат | 5-6-й рік | 1073,000 | 265,200 |
| 23 | Придбання приладу «Флюорат» для визначення компонентів у питній воді | 4-й рік | 139,500 |  |
| 24 | Оснащення артезіанських свердловин Щедрищевського та Замулівського водозаборів приладами обліку | 4-й рік | 275,500 |  |
| 25 | Придбання спецтехніки, спецобладнання | 1, 4, 5-й рік | 1475,000 | 173,000 |
| Разом | 6008,000 | 2017,388 |

- Інші умови Концесійного договору, не зачеплені цією Угодою, залишаються незмінними і сторони підтверджують по них свої зобов’язання.

- Цю Додаткову угоду укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Додаткова угода є невід’ємною частиною Концесійного договору №1 на об’єкт комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської обл. – цілісний майновий комплекс КП “Сєвєродонецькводоканал” від 02 липня 2009 р.

Юридичні адреси й реквізити сторін

| КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ: Сєвєродонецька мiська рада 93404, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., вул. Ленiна, буд. 32 Код ЄДРПОУ 26204220 р/р 35417016000084 в ГУДКСУ у Луганській області, МФО 804013 |  | КОНЦЕСІОНЕР: Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАУН СЕРВІС” 93404, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Заводська, буд. 13 Код ЄДРПОУ 36048157 п/р 2600005985 в АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”, МФО 300647 |
| --- | --- | --- |

ПIДПИСИ:

| КОНЦЕСІЄДАВЕЦЬ: Виконуючий обов’язки міського голови, перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дядик Сергій Миколайович ________________________ | КОНЦЕСІОНЕР: Генеральний директор ТОВ “ТАУН СЕРВІС” Тарабановський Михайло Михайлович ________________________ |
| --- | --- |