**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ШОСТОГО СКЛИКАННЯ**

**Шістдесят сьома (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ** **№2882**

25 липня 2013 року

м. Сєвєродонецьк

**Про хід виконання рішення вісімнадцятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.07.2011 р. № 702 «Про затвердження Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» в І півріччі 2013 року**

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про хід виконання в І півріччі 2013 року рішення вісімнадцятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.07.2011 р. № 702 «Про затвердження Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Інформацію про хід виконання в І півріччі 2013 року рішення вісімнадцятої сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.07.2011 р. № 702 «Про затвердження Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання заходів Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення та постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів.

**Міський голова В.В.Казаков**

*Додаток*

*до рішення 67-ї (чергової) сесії*

*від 25.07.2013 р. № 2882*

**Виконання заходів програми енергоефективності Управління охорони здоров’я**

**Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів | Строквиконаннязаходу | Виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні | Дитяча поліклініка №1 (вул. Федоренка, 16-Б) | 2013 роки | Не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
| 2. | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні | Поліклініка № 2 (вул. Курчатова, 36) | 2013 роки | Не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |
| 3. | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні | Центр з надання стоматологічної допомоги (вул. Єгорова, 7) | 2014 роки | Заплановано на 2014 рік |
| 4. | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні та виконання робіт з реконструкції теплових мереж для здійснення опалення модульної міні котельною будівель КУ СМБЛ за адресою вул. Смєтаніна, 5) | Будівлі КУ СМБЛ за адресою: вул. Смєтаніна, 5 | 2015 роки | Заплановано на 2015 рік |
| 5. | Енергетичний аудит будівель управління охорони здоров'я | Будівлі УОЗ | 2013 рік | Не виконано, у зв’язку з відсутністю коштів |

**Секретар ради А.А.Гавриленко**