Додаток

до рішення 104 сесії

від 27.08.2015 р. № 4695

ЗВІТ

про хід виконання в І півріччі 2015 року

Програми енергоефективності Управління охорони здоров’я

Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки

- Основні данні.

Враховуючи  залежність функціонування управління  охорони здоров’я Сєвєродонецької міської від імпортованих енергоресурсів, визначено головну мету Програми:

зменшення невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів;

- оптимізація структури паливно-енергетичного балансу шляхом зменшення частки імпортованих видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх альтернативними видами ресурсів, за умови належного фінансування Програми;

- скорочення бюджетних видатків на фінансування енергоносіїв

Програма енергоефективності визначає:

- існуючий і перспективний потенціал енергозбереження;

- розробку основних напрямків його реалізації;

- розробку енергоефективних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів в установі.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 27 липня 2011 року № 702.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2015 роки.

- Виконання завдань і заходів

Виконання  заходів програми енергоефективності Управління охорони здоров’я

Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки

| № з/п | Напрями діяльності | Перелік заходів | Строк виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні у дитячій поліклініці №1 (вул. Федоренко, 16-Б) | 2015 рік | Не виконано у зв`язку з відсутністю фінансування у першому півріччі 2015 року. Виконання заходу заплановано в 2015 році. |
| 2. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні у поліклініці № 2 (вул. Курчатова, 36) | 2015 рік | Не виконано у зв`язку з відсутністю фінансування у першому півріччі 2015 року. Виконання заходу заплановано в 2015 році. |
| 3. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні у Центрі з надання стоматологічної допомоги (вул. Єгорова, 7) | --- | Знято з плану виконання у зв’язку з підключенням об’єкта до котельної № 3 КУ СМБЛ у 2014 році. |
| 4. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Проектування, придбання та установка модульної міні котельні та виконання робіт з реконструкції теплових мереж для здійснення опалення модульної міні котельною будівель КУ СМБЛ за адресою вул. Смєтаніна, 5 | 2015 рік | Не виконано у зв`язку з відсутністю фінансування у першому півріччі 2015 року. Виконання заходу заплановано в 2015 році. |
| 5. | Реалізація заходів з підвищення енергоефективності у бюджетній сфері | Енергетичний аудит будівель | 2015 рік | Не виконано у зв`язку з відсутністю фінансування у першому півріччі 2015 року. Виконання заходу заплановано в 2015 році. |

3. Оцінка ефективності виконання.

Реалізація положень Програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива м. Сєвєродонецька на 2011 - 2015 роки дозволить забезпечити сприятливі умови для:

- зниження втрат паливно-енергетичних ресурсів на 20% порівняно з 2014 роком;

- скорочення на 25% споживання енергоресурсів бюджетними установами;

- покращання екологічної ситуації.

Економічна складова Програми  відображає збільшення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення виробничих та невиробничих втрат.

Екологічна складова Програми визначається за результатами реалізації її заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів шкідливих речовин у навколишнє природне середовище.

4. Фінансування.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів  міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Фінансування проектів з реконструкції об'єктів бюджетних установ може бути здійснено за рахунок наступних джерел (виходячи з призначення).

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Продовжити виконання  міської програми енергоефективності Управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки.

Секретар ради 								А.А.Гавриленко