СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Дев’яносто дев’ята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 4430

31 березня 2015 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання

«Програми реформування

і розвитку житлово-комунального

господарства м. Сєвєродонецька

на 2010-2014 рр.»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заключний звіт про хід виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити заключний звіт про хід виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (Додаток).

2. Зняти з контролю, як виконані,  рішення сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 24.12.2009 року № 3731 ««Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 27.10.2011 року  № 959 «Про внесення змін до рішення 9-ї сесії міської ради від 24.12.2009 р. № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 29.03.2012 року № 1530 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 25.10.2012 року № 2096 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 29.11.2012 року № 2184 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 28.03.2013 року № 2553 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 30.05.2013 року № 2679 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 25.07.2013 року № 2886 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 30.01.2014 року № 3442 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 29.05.2014 року № 3899 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.».

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова 	                                                                                   	В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ	                                                    	   	К.В. Потапкін

Узгоджено:

Секретар ради		                                                                         	         	А.А. Гавриленко

В.о. першого заступника міського голови		                                      О.В. Ольшанський

Начальник фінансового управління 							М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                         			В.В. Коритний

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради		                                                      	О.О. Мураховський

Додаток

до рішення 99-ї (чергової) сесії міської ради

від  312 березня 2015 р. №  4430

Заключний звіт

про хід виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»

І. Основні дані

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр. (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.12.2009 року № 3731.

До Програми  внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 27.10.2011 року  № 959 «Про внесення змін до рішення 9-ї сесії міської ради від 24.12.2009 р. № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 29.03.2012 року № 1530 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 25.10.2012 року № 2096 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 29.11.2012 року № 2184 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 28.03.2013 року № 2553 «Про внесення змін в додаток до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 30.05.2013 року № 2679 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 25.07.2013 року № 2886 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 30.01.2014 року № 3442 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.»;

- від 29.05.2014 року № 3899 «Про внесення доповнень  до рішення Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 24.12.2009 року № 3731 «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.».

Відповідальними виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, житлово-комунальні підприємства міста,  ТОВ «ТАУН-СЕРВІС».

Строк виконання Програми:  2010 - 2014 роки.

ІІ. Виконання завдань і заходів.

В рамках виконання Програми у 2014 році здійснені наступні заходи:

Житлове господарство

Житлово-експлуатаційними підприємствами, КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»,  КП «Сєвєродонецькліфт» виконані заходи для забезпечення надійності технічного стану житлово-комунального господарства та підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг на загальну суму  8143,98 тис. грн.:

- капітальний ремонт покрівель на 14 житлових будинках;

- капітальний ремонт 4-х виносних рамок управління  централізованим опаленням;

- капітальний ремонт 7-ми колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків;

- капітальний ремонт 2-х колекторів централізованого опалення  та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням;

- капітальний ремонт  4-х житлових будинків  з утепленням стін зовні: вул. Єгорова, 20,              вул. Мендєлєєва, 18, вул. Леніна, 7, пр. Радянський, 3;

- капітальний ремонт плит покриття та перекриття даху житлового будинку                                     по вул. Лисичанська, 5б, розруйнованих під час проведення АТО в Луганській області;

- експертно-технічне обстеження 29 пасажирських ліфтів житлових будинків для подовження терміну їх експлуатації;

- заміна  13 одиниць газового обладнання для пільгових категорій громадян;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж 44-х житлових будинків, у тому числі на 30 житлових будинках та на 1 гуртожитку встановленні будинкові прилади обліку електричної енергії на освітлення сходових клітин;

- капітальний ремонт  колекторів холодного водопостачання 17-ти житлових будинків;

- капітальний ремонт колекторів каналізації 5-ти житлових будинків;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж житлового будинку                           по вул. Мендєлєєва,18, на якому створено та активно працює ОСББ «Адоман».

Водопровідно-каналізаційне господарство

ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» за власні кошти  в розмірі 869,54 тис. грн. виконно заміну 484,0 п.м аварійної ділянки каналізаційного колектору по пр. Космонавтів; капітальний ремонт  насосного агрегату  №2 КНС № 2; заміну 2-х насосних агрегатів  Щедрищевського та Замулівського водозаборів на економічні насоси; заміну насосу свердловини № 8 Замулівського водозабору.

Теплове господарство

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за власні кошти в розмірі 2815,0 тис. грн. виконано заміну внутрішньоквартальних мереж теплопостачання та гарячого водопостачання у 75 мікрорайоні (160 п.м.), 78-му мікрорайоні (550 п.м.), 73-му мікрорайону (820 п.м.);  заміну  теплофікаційного колектору по вул. Вілєсова від ТК-20 до ТК-21.

У зв’язку з відсутністю коштів на підприємстві та обмеженістю коштів в місцевому бюджеті не виконані режимно-налагоджувальні роботи котлів котельні 71 мікрорайону; реконструкція ЦТП 2,5,9; капітальний ремонт котлів  котельні 71 мікрорайону.

Міський транспорт

КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»  за кошти місцевого бюджету в розмірі 785,67 тис. грн. виконано: капітальний ремонт  31,0 м контактної мережі та 1-го тролейбусу;

придбано обладнання та опори  для  капітального ремонту контактної мережі і шини для капітального ремонту тролейбусів.

Інші заходи

За рахунок коштів місцевого бюджету в розмірі  261,37 тис. грн.  виконано заміну електронасосного агрегату для  підкачки оз. Чисте.

У зв’язку з відсутністю фінансування з Державного бюджету  та обмеженістю коштів місцевого бюджету значна частина заходів не виконано, а саме:

в розділі «Житлове господарство»:

- модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації 25 і більше років;

- оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії та води;

- капітальний ремонт аварійних балконів;

- капітальний ремонт внутрішньоквартирних мереж опалення для незаможних громадян;

- влаштування пандусів;

- технічна інвентаризація, обстеження житлового фонду;

в розділі «Міський транспорт»:

- придбання транспорту для обслуговування міських маршрутів загального користування;

- утримання соціальної служби по обслуговуванню пасажирів з обмеженими потребами;

- оновлення тролейбусного парку;

в розділі «Інші заходи»:

- висвітлення діяльності  СМР в ЗМІ;

- фінансова підтримка для  житлово-комунальних та теплового підприємств та інші заходи, зазначені у Програмі.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання.

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню якості послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, покращило технічний стан житлових будинків, збільшило економію енергетичних ресурсів. Не зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію у державі та тяжке фінансове становище, основні завдання Програми виконані задовільно.

IV. Фінансування.

| У 2014 р. фінансування Програми здійснювалось в основному за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів житлово-комунальних підприємств міста та інших джерел власних надходжень (на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів). З Державного бюджету кошти на реалізацію заходів Програми не виділялись. |
| --- |
| Найменування заходів | Прогнозний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Капітальний ремонт покрівлі | 779,53 | 0 | Державний бюджет |
|  | 5454,07 | 3143,84 | Місцевий бюджет |
|  | 6233,6 | 3143,84 | Разом |
| Капітальний ремонт систем холодного водопостачання | 1360,24 | 0 | Державний бюджет |
|  | 952,16 | 1027,44 | Місцевий бюджет |
|  | 2312,4 | 1027,44 | Разом |
| Капітальний ремонт каналізаційних систем | 1484,58 | 0 | Державний бюджет |
|  | 1039,21 | 246,11 | Місцевий бюджет |
|  | 2523,79 | 246,11 | Разом |
| Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованим опаленням | 0 | 69,6 | Місцевий бюджет |
|  | 0 | 69,6 | Разом |
| Капітальний ремонт колекторів опалення та гарячого водопостачання | 0 | 263,11 | Місцевий бюджет |
|  | 0 | 263,11 | Разом |
| Капітальний ремонт колекторів з централізованого опалення та гарячого водопостачання від будинків до виносних рамки управління опаленням | 0 | 61,1 | Місцевий бюджет |
|  | 0 | 61,1 | Разом |
| Влаштування пандусів | 100,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 100,0 | 0 | Разом |
| Капітальний ремонт внутрішньоквартирних мереж опалення для незаможних громадян | 164,71 | 0 | Державний бюджет |
|  | 115,29 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 280,0 | 0 | Разом |
| Капітальний ремонт балконів | 717,18 | 0 | Державний бюджет |
|  | 502,02 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 1219,20 | 0 | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Заміна газового обладнання | 226,65 | 0 | Державний бюджет |
|  | 158,65 | 37,52 | Місцевий бюджет |
|  | 385,3 | 37,52 | Разом |
| Капітальний ремонт аварійних будинків (капітальний ремонт будинку, утеплення стін зовні, ремонт фасаду) | 485,880 | 0 | Державний бюджет |
|  | 340,12 | 561,64 | Місцевий бюджет |
|  | 826,0 | 561,64 | Разом |
| Модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації 25 і більше років | 988,24 | 0 | Державний бюджет |
|  | 691,76 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 1680,0 | 0 | Разом |
| Експертно-технічне обстеження ліфтів для продовження терміну експлуатації | 27,46 | 0 | Державний бюджет |
|  | 19,23 | 60,9 | Місцевий бюджет |
|  | 46,69 | 60,9 | Разом |
| Установлення в житлових будинках будинкових приладів обліку електричної енергії з прокладкою електричних мереж | 140,76 | 0 | Державний бюджет |
|  | 98,54 | 1270,5 | Місцевий бюджет |
|  | 239,3 | 1270,5 | Разом |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води | 625,88 | 0 | Державний бюджет |
|  | 438,12 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 1064,00 | 0 | Разом |
| Оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку теплової енергії | 2014,71 | 0 | Державний бюджет |
|  | 1410,29 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 3425,00 | 0 | Разом |
| Капітальний ремонт будинків ОСББ в тому числі покрівель, мереж опалення і гарячого водопостачання, мереж холодного водопостачання і водовідведення | 11250,0 | 0 | Державний бюджет |
|  | 2250,0 | 1402,22 | Місцевий бюджет |
|  | 13500,00 | 1402,22 | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технічна інвентаризація, обстеження житлового фонду та виготовлення технічних паспортів | 500,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 500,0 | 0 | Разом |
| Фінансова підтримка житлово-комунальних підприємств | 1000,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 1000,0 | 0 | Разом |
| РАЗОМ: | 20101,11 | 0 | Державний бюджет |
|  | 14954,17 | 8143,98 | Місцевий бюджет |
|  | 0 | 0 | Кошти підприємства |
|  | 35055,28 | 8143,98 | Разом |
| ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Придбання спецтехніки | 935,0 | 30,55 | Кошти підприємства |
| Заміна водопровідних та каналізаційних мереж,арматури, монтаж регуляторів витрат. Міські мережі м. Сєвєродонецьк | 65,00 | 838,99 | Кошти підприємства |
| РАЗОМ | 1000,0 | 869,54 | Кошти підприємства |
|  | 1000,0 | 869,54 | Разом |
| ТЕПЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО |
| Заміна внутрішньоквартальних мереж опалення та гарячого водопостачання 77 мікрорайону | 6500,0 | 2039,0 | Кошти підприємства |
| Заміна капітальних мереж гарячого водопостачання 81 го мікрорайону від ТК 81 -6 до ТК 81-8 | 1700,0 | 776,0 (від ТК - 20 до ТК - 21) | Кошти підприємства |
| Фінансова підтримка підприємств комунальної теплоенергетики | 5000,0 | 0 | Місцевий бюджет |
| Проведення режимно-налагоджувальних робіт котлів № 3,4 котельні 71 мікрорайону | 1500,0 | 0 | Кошти підприємства |
| Реконструкція ЦТП 2,5,9 | 4500,0 | 0 | Кошти підприємства |
| Капітальний ремонт котлів котельні 71 мікрорайону | 1500,00 | 0 | Кошти підприємства |
| РАЗОМ: | 5000,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 15700,0 | 2815,0 | Кошти підриємства |
|  | 20700,0 | 2815,0 | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ |
| Придбання транспорту для обслуговування міських маршрутів загального користування | 211,76 | 0 | Державний бюджет |
|  | 148,24 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 250,00 | 0 | Кошти підприємства |
|  | 610,00 | 0 | Разом | Разом |
| Утримання соціальної служби по обслуговуванню пасажирів з обмеженими потребами | 0 | 0 | Державний бюджет |
|  | 500,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 500,0 | 0 | Разом |
| Оновлення тролейбусного парку | 5352,94 | 0 | Державний бюджет |
|  | 3747,06 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 9100,0 | 0 | разом |
| Капітальний ремонт контактної мережі | 712,94 | 0 | Державний бюджет |
|  | 499,06 | 46,26 | Місцевий бюджет |
|  | 1212,00 | 46,26 | Разом |
| Капітальний ремонт тягових підстанцій | 235,29 | 0 | Державний бюджет |
|  | 164,71 | 721,11 | Місцевий бюджет |
|  | 400,00 | 721,11 | Разом |
| Капітальний ремонт тролейбусів | 470,59 | 0 | Кошти підприємства |
|  | 329,41 | 18,3 | Місцевий бюджет |
|  | 800,00 | 18,3 | Разом |
| РАЗОМ: | 6512,93 | 0 | Державний бюджет |
|  | 5388,48 | 785,67 | Місцевий бюджет |
|  | 720,59 | 0 | Кошти підприємства |
|  | 12622,0 | 785,67 | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІНШІ ЗАХОДИ |
| Висвітлення діяльності СМР в ЗМІ | 99,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | 99,0 | 0 | Разом |
| Придбання спец обладнання для комунальних підприємств | 0 | 261,37 | Місцевий бюджет |
|  |  | 261,37 | Разом |
| РАЗОМ: | 99,0 | 261,37 | Місцевий бюджет |
|  | 99,0 | 261,37 | Разом |
| ВСЬОГО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ: |
|  | 26614,04 | 0 | Державний бюджет |
|  | 25441,65 | 9191,02 | Місцевий бюджет |
|  | 17420,59 | 3684,54 | Кошти підприємств |
|  | 69476,28 | 12875,56 | Разом |

V. Очікуванні результати.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання заходів | Одиниця виміру | Фактичне виконання показників за роками |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010р. | 2011р. | 2012р. | 2013р. | 2014р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Житлове господарство | соціальні | тис. грн | 1749,21 | 9198,12 | 21309,4 | 18859,09 | 8143,98 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство | соціальні | тис. грн | 1307,25 | 1538,60 | 309,0 | 1560,6 | 869,54 |
| Теплове господарство | соціальні | тис. грн | 512,49 | 2405,54 | 5219,92 | 2882,7 | 2815,0 |
| Міський транспорт | соціальні | тис. грн | 81,56 | 17613,55 | 110,3 | 1100,13 | 785,67 |
| Благоустрій * | соціальні | тис. грн | 1612,09 | 3160,39 | 2549,77 | - | - |
| Інші заходи ** | соціальні | тис. грн | - | - | - | 1116,87 | 261,37 |

* Даний захід виключено з Програми у 2013 році.

** Даний захід включено до Програми з 2013 року.

VI. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми.

Зняти з контролю рішення сесії міської ради від 24.12.2009 року № 3731                           «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2010-2014 рр.» (із змінами та доповненнями) у зв’язку з завершенням строку його виконання.

Секретар міської ради	                                                      А.А. Гавриленко

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                    К.В. Потапкін