Додаток

до рішення                  сесії міської ради

від  ___ травня 2016 р. № _______

ПРОГРАМА
інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік

м. Сєвєродонецьк – 2016 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми

1.1. Назва:

Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016_рік (Програма).

1.2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми:

Пункт 3 рішення восьмої сесії міської ради сьомого скликання від 29.02.2016р. № 198 «Про виконання рішення дев'яносто сьомої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 26 лютого 2015 року № 4415 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік».

1.3. Розробник програми:

Відділ АСУ та ТО міської ради.

1.4. Відповідальний виконавець програми:

Гурська Ірина Борисівна - начальник відділу АСУ та ТО міської ради.

1.5. Головний розпорядник бюджетних коштів:

Сєвєродонецька міська рада.

1.6. Учасники програми:

| - | відділ АСУ та ТО міської ради. |
| --- | --- |

1.7. Мета програми:

- Автоматизувати діяльність відділів міської ради згідно законодавства України.

1.8. Термін реалізації програми: з 01 січня до 31 грудня 2016 року.

1.9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми:

всього 1991,8 тис. грн.

у тому числі:

- коштів місцевого бюджету  1991,8 тис. грн.

1.10. Очікувані результати:

- Досягнення мети Програми.

1.11. Контроль за виконанням Програми покладено на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності.

2. Склад проблеми

2.1. Електроні поштові скриньки працівників Сєвєродонецької міської ради, які використовуються для службового листування,  зареєстровані в домені UA. Згідно ПКМУ від 21.10.2015 р. "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернет"  органам місцевого самоврядування рекомендовано  розміщення електронних поштових скриньок у доменах GOV.UA та УКР.

2.2. У зв'язку із постійними змінами в законодавстві України виникають відхилення в процедурах діловодства міської ради від норм законодавства.

2.3. У зв'язку з набуттям чинності Закону України "Про внесення змін до статті Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних голосувань" значно збільшився час проведення сесій, адже кожен депутат по кожному питанню оголошує власну позицію "За", "Проти" або "Утримався" особисто. Секретаріат фіксує на окремих листах результати поіменного голосування, які того ж дня оприлюднюються на офіційному сайті міської ради. "Людський" фактор не виключає помилок при підрахунку голосів.  Також процеси підготовки, проведення, документування та публікації результатів засідань міської ради, у тому числі результатів поіменного голосування депутатів міської ради, як того вимагає законодавство України, забезпечення прозорості прийняття рішень виконуються в ручному режимі, що потребує багато часу та зусиль.

Впровадження електронної системи для голосування дозволить здійснювати фіксацію персональної поіменної позиції кожного депутата, виключить ймовірність помилок при підрахунку голосів, скоротить час проведення сесій.

Для прозорості прийняття рішень впровадити систему відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради

2.4. У зв'язку набуттям чинності Закону України від 10.12.2015 р. № 888 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" у відділі адміністративних послуг міської ради:

2.4.1. Відсутня можливість керування та оптимізація потоків відвідувачів.

2.4.2. Відсутні необхідні апаратно-програмні засоби та захищені лінії зв'язку для виконання функцій реєстрації / зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб, доступу до єдиного Державного демографічного реєстру, реєстру територіальної громади.

2.4.3. У зв'язку набуттям чинності п. 4 Закону України від 26.11.2015 р. № 834 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" відсутні необхідні апаратно-програмні засоби та доступ до реєстру речових прав та нерухомого майна.

2.4.4. У зв'язку набуття чинності п. 6 Закону України від 26.11.2015 р. № 835 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відсутні необхідні апаратно-програмні засоби та доступ до реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2.5. У відділах міської ради є застаріла комп'ютерна, периферійна та інша оргтехніка.

2.6. Програмне забезпечення потребує щорічного подовження ліцензій на використання. Відсутні ліцензії на нове програмне забезпечення.

2.7. Закінчення терміну дії державної експертизи КСЗІ (АС класу "1") у режимно-секретному органі міської ради.

2.8. Великий обсяг паперових документів, що опрацьовуються в діловодстві міської ради. Як наслідок - великі затрати робочого часу керівництва та працівників контролюючого підрозділу міської ради на відстеження їх проходження по інстанціях, контроль їх виконання та строків їх виконання.

2.9. Відсутній зворотній зв'язок територіальної громади з органами місцевого самоврядування засобами Інтернет. Громадяни не мають змоги в режимі "онлайн" звернутися до органів місцевого самоврядування та відстежити проходження та опрацювання їх звернень.

3. Мета програми

3.1. Виконати вимоги Законодавства України щодо функціонування органів місцевого самоврядування, відкритості, прозорості та підконтрольності їх діяльності місцевій громаді.

3.2. Автоматизувати діяльність відділів міської ради та забезпечити   керівництво, департаменти, управління та відділи міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

4.1. Самостійно розробити програмне забезпечення

4.1.1. Частина завдань, які поставлені у Програмі, можуть бути вирішені шляхом самостійної розробки відповідного програмного забезпечення та  внесення змін в існуюче. Для цього міська рада має усі необхідні ресурси, а саме: потужний ліцензійний інструментарій проектувальника програмного забезпечення та висококваліфікованих спеціалістів, здібних ефективно, на високому професійному рівні вирішувати завдання, які ставляться задля досягнення мети Програми.

4.2. Автоматизувати процеси підготовки, проведення, документування та публікації результатів засідань міської ради.

4.2.1. Впровадити систему електронного голосування.

4.2.2. Впровадити систему відео супроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради.

4.3. Придбати спеціалізоване обладнання для відділу адміністративних послуг.

4.3.1. Придбати системи керування чергою.

4.3.2. Організувати канал зв'язку для підключення до ЄДДР (придбати та інсталювати обладнання каналу).

4.3.3. Придбати 2 програмно-апаратних комплексу для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб.

4.3.4. Придбати програмно-апаратний комплекс для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР.

4.3.5. Підключити 3 робочих станції до ЄДДР та до Реєстру територіальної громади.

4.3.6. Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру речових прав та нерухомого майна.

4.3.7. Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

4.4. Модернізувати та обслуговувати інформаційну інфраструктуру
міської ради.

4.4.1. Закупити устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратних матеріалів  до нього.

4.5. Ліцензувати програмне забезпечення.

4.5.1. Подовжити дії наявних ліцензій.

4.5.2. Придбати необхідні нові ліцензії.

4.6. Створити систему захисту інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради.

4.6.1. Створити комплексну систему захисту інформації КСЗІ (АС класу "1").

4.6.2. Провести державну експертизу КСЗІ (АС класу "1") у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради.

4.7. Розробити план впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах.

4.8. Розробити план впровадження системи електронного врядування в Сєвєродонецькій міській раді.

5. Строки та етапи виконання програми.

Строки виконання Програми інформатизації: з 01 січня до 31 грудня 2016 року.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2016 рік, тис. грн. |  |  |  | Усього (тис. грн.) | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал (тис. грн.) | II квартал (тис. грн.) | III квартал (тис. грн.) | IV квартал (тис. грн.) |  |  |
| 6.1. Перевести електронні поштові скриньки в домен gov.ua | 6.1.1. Створити нові електронні поштові скриньки відділів міської ради в домені gov.ua | І квартал 2016 року | - Відділ АСУ та ТО, ПФ "НТ-Зв'язок" | - | - | - | - | - | - | Виконання ПКМУ від 21.10.2015 р. "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернет" |
|  | 6.1.2. Навчити працівників міської ради щодо використання нових електронних поштових скриньок |  | - Відділ АСУ та ТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Запровадити систему електронного голосування | 6.2.1. Закупити обладнання системи | ІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | -- | 429,726 | - | - | 429,726 | Виконання статті 59 Закону України від 21.05.1997 р. № 280 "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо поіменних голосувань, автоматизація процесів підготовки, проведення та документування сесій міської ради |
|  | 6.2.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи та навчання депутатів міської ради | ІІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів | Місцевій бюджет | - | - | 90,438 |  | 90,438 |  |
| 6.3. Запровадити систему відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради | 6.3.1. Закупівля обладнання системи | ІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | - | 167,824 | - | - | 167,824 | Забезпечення відео документування та прозорості ведення сесій міської ради |
|  | 6.3.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи та навчити персонал | ІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів | Місцевій бюджет | - | 29,544 | - | - | 29,544 |  |
| 6.4. Автоматизувати діяльність відділу адміністративних послуг | 6.4.1. Придбати системи керування чергою | ІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | - | 82,2 | - | - | 82,2 | Керування та оптимізація потоків відвідувачів, прибирання черг, виконання розпорядження міського голови від 05.02.2016 р. № 41 Про затвердження Плану заходів щодо передачі повноважень з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та з реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до міської ради та щодо створення реєстру територіальної громади |
|  | 6.4.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи керування чергою та навчити персонал | ІІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів | Місцевій бюджет | - | - | 37,8 | - | 37,8 |  |
|  | 6.4.3. Організувати канал зв'язку для підключення до ЄДДР (придбання та інсталяція обладнання каналу) | ІІІ квартал 2016 року |  | Місцевій бюджет | - | - | 157,5 | - | 157,5 | Виконання вимог Закону України від 10.12.2015 р. № 888 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг " |
|  | 6.4.4. Придбати 2 програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб | ІІІ квартал 2016 року |  | Місцевій бюджет | - | - | 218,4 | - | 218,4 |  |
|  | 6.4.5. Придбати програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР | ІІІ квартал 2016 року |  | Місцевій бюджет | - | - | 33,6 | - | 33,6 |  |
|  | 6.4.6. Підключити 3-х робочих станцій до ЄДДР та до Реєстру територіальної громади | ІІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 6.4.7. Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру речових прав та нерухомого майна | ІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог п. 4 Закону України від 26.11.2015 р. № 834 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" |
|  | 6.4.8. Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | ІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог п. 6 Закону України від 26.11.2015 р. № 835 "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" |
| 6.5. Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру міської ради | 6.5.1. Придбати комп'ютерну, периферійну та оргтехніку | ІІІ квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | - | - | 249,5 | - | 249,5 | Заміна застарілої техніки та організація нових робочих місць |
|  | 6.5.2. Послуги з ліцензування програмного забезпечення | I-ІV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 42,966 | 70,56 | 70,56 | 70,559 | 254,645 | Виконання вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав |
|  | 6.5.3. Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання | II-ІV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | - | 35,115 | 35,115 | 35,113 | 105,343 | Підтримання обладнання в працездатному стані |
|  | 6.5.4. Послуги доступу до Інтернет та електронної пошти | I-ІV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 14,4 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет |
|  | 6.5.5. Технічна підтримка системи "Законодавство" | I-ІV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 5,292 | Надання працівникам ради оперативного доступу до найбільш повної законодавчої бази України |
|  | 6.5.6. Устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали до нього | II-ІV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | - | 20,0 | 30,0 | 31,856 | 81,856 | Забезпечення витратними та малоцінними матеріалами |
|  | 6.5.7. Розробити та впровадити комп'ютерну програму "Моніторинг держзакупівель" | IV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Автоматизація обліку закупівель за кошти місцевого бюджету |
|  | 6.5.8. Розробити та впровадити комп'ютерну програму "Діловодство відділу адміністративних послуг" | IV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Автоматизація діловодства відділу адміністративних послуг |
| 6.6. Впровадити систему захисту інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | 6.6.1. Розробити технічне завдання на КСЗІ | I квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО, РСО, АТ "ІІТ" | Місцевій бюджет | 5,4 | - | - | - | 5,4 | Захист інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради. |
|  | 6.6.2. Розробити технічний проект | II квартал 2016 року |  |  | - | 5,4 | - | - | 5,4 |  |
|  | 6.6.3. Ввести КСЗІ в дію | II квартал 2016 року |  |  | - | 5,4 | - | - | 5,4 |  |
|  | 6.6.4. Провести попередні випробування КСЗІ | III квартал 2016 року |  |  | - | - | 2,44 | - | 2,44 |  |
|  | 6.6.5. Провести державну експертизу КСЗІ (АС класу "1") | IV квартал 2016 року |  |  | - | - | - | 15,0 | 15,0 |  |
| 6.7. Розробити план впровадження системи електрон-ного документо-обігу в Сєвєродоне-цькій міській раді та підлеглих структурах | 6.7.1. Розробити план | IV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | План впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах |
| 6.8. Розробити план впроваджен-ня системи електрон-ного врядування в Сєвєродо-нецькій міській раді | 6.8.1. Розробити план | IV квартал 2016 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | План впровадження системи електронного врядування в Сєвєродонецькій міській раді |

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016_рік»

7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 1991,8 тис. грн. (один мільйон дев'ятсот дев'яносто одна і вісім десятих тисяч грн.).

7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів:	Сєвєродонецька міська рада.

7.3. Джерела фінансування:	 міський бюджет.

Таблиця фінансування Програми з розбивкою по кварталах року:

| Джерела фінансування | І кв. 2016 р. (тис. грн.) | ІІ кв. 2016 р. (тис. грн.) | ІІІ кв. 2016 р. (тис. грн.) | IV кв.2016 р. (тис. грн.) | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| міський бюджет | 53,3 | 850,7 | 930,3 | 157,5 | 1991,8 |

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Відділ АСУ та ТО міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, створення допоміжних органів управління (координаційних рад, дирекцій тощо), відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Перевести електронні поштові скриньки в домен gov.ua | Показник витрат Бюджетні витрати | Грн. | 0 |
|  | Кількість працівників необхідних для створення скриньок | Осіб | 1 |
|  | Показник продукту Кількість скриньок, яких потрібно створити | Шт. | 72 |
|  | Кількість працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | Осіб | 125 |
|  | Показник ефективності Відсоток працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо використання електронної пошти в органах місцевого самоврядування | % | 100 |
|  | Відсоток користувачів, які перейшли на нові поштові скриньки | % | 100 |
| 2. Запровадити систему електронного голосування | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для придбання, монтажу, налагодженню системи, навчанню роботі з нею | Тис. грн. | 520,164 |
|  | Показник продукту Прогнозована кількість сесій на рік Термін експлуатації обладнання | Шт. рік | 20 10 |
|  | Показник ефективності Затрати бюджетних коштів для поіменного голосування протягом однієї сесії | Тис. Грн. | 2,6 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо поіменного голосування | % | 100 |
| 3. Запровадити систему відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для придбання, монтажу, налагодженню системи, навчанню роботі з нею | Тис. грн. | 197,368 |
|  | Показник продукту Прогнозована кількість сесій на рік Термін експлуатації обладнання | Шт. рік | 20 10 |
|  | Показник ефективності Витрати бюджетних коштів на одну он-лайн трансляцію | Грн. | 987 |
|  | Показник якості Забезпечення прозорості прийняття рішень | % | 100 |
| 4.Автоматизувати діяльність відділу адміністративних послуг | Показник витрат Бюджетні кошти для впровадження електронної черги Бюджетні кошти для впровадження обладнання для ЄДДР Кількість працівників, обслуговуючих ЄДДР | Тис. грн. Тис. грн. Осіб | 120,0 409,5 4 |
|  | Показник продукту Планований термін використання комплексів Планована кількість обслуговуваних відвідувачів за рік Планована кількість відвідувачів, які звернуться до ЄДДР | Рік Осіб Осіб | 10 20000 8667 |
|  | Показник ефективності Витрати на електрону чергу на 1 відвідувача Витрати на обладнання для ЄДДР на 1 відвідувача Планована на рік кількість відвідувачів на 1 працівника, обслуговуючого ЄДДР | Грн. Грн. Осіб | 0,6 4,72 2167 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо надання адміністративних послуг | % | 100 |
| 5. Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру міської ради | Показник витрат Бюджетні кошти, заплановані на модернізацію інформаційної інфраструктури Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та іншої оргтехніки | Тис. грн. шт. | 711,036 32 |
|  | Показник продукту Кількість працівників Кількість одиниць комп'ютерної та іншої оргтехніки, яка потребує заміни (1998 - 2005 рік випуску) | Осіб. Шт. | 126 92 |
|  | Показник ефективності Витрати на модернізацію одного робочого місця Відсоток від необхідної кількості одиниць комп'ютерної та іншої оргтехніки, яка буде замінена | Тис. грн. % | 5,643 35 |
|  | Показник якості Відсоток модернізованої інформаційної інфраструктури до сучасного рівня | % | 35 |
| 6. Впровадити систему захисту інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | Показник витрат Обсяг запланованих бюджетних коштів | Тис. грн. | 33,64 |
|  | Показник продукту Кількість комп'ютерів, на яких розгортається система | Шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Захист інформації (КСЗІ) в ІС (АС класу "1") режимно-секретного органу (РСО) | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом | % | 100 |
| 7. Розробити план впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах | Показник витрат Бюджетні витрати | Грн. | 0 |
|  | Показник продукту План впровадження системи електронного документообігу | Шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність плану дій щодо впровадження системи електронного документообігу | % | 100 |
|  | Показник якості Детально прописані заходи щодо реалізації системи електронного документообігу | % | 100 |
| 8. Розробити план впровадження системи електронного врядування в Сєвєродонецькій міській раді | Показник витрат Бюджетні витрати | Грн. | 0 |
|  | Показник продукту План впровадження системи електронного врядування | Шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Наявність плану дій щодо впровадження системи електронного врядування | % | 100 |
|  | Показник якості Детально прописані заходи щодо реалізації системи електронного врядування | % | 100 |

12. Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів.

12.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відділом АСУ та ТО міської ради.

12.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює Гурська Ірина Борисівна - начальник відділу АСУ та ТО міської ради.

12.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності.

12.4. Про виконання Програми складається тільки заключний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради								В.Г.Пригеба