Додаток

до рішення                  сесії міської ради

від  ______________ 2016 р. № _______

ПРОГРАМА
інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік

м. Сєвєродонецьк – 2016 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми

Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017_рік

| 1.1. | Ініціатор розроблення програми | Відділ АСУ та ТО міської ради |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016р. № 341 "Про розробку міських цільових програм на 2017 рік" |
| 1.3. | Розробник програми | Відділ АСУ та ТО міської ради |
| 1.4. | Співрозробники програми | - |
| 1.5. | Відповідальні виконавці програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 1.6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
| 1.7. | Учасники програми | Відділи Сєвєродонецької міської ради |
| 1.8. | Мета програми | Автоматизувати діяльність відділів міської ради згідно законодавства України |
| 1.9. | Термін реалізації програми | з 01 січня до 31 грудня 2017 року |
| 1.10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 1231,2 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 1231,2 тис. грн. |
|  | кошти державного бюджету | - |
|  | кошти інших джерел | - |
| 1.11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 1.12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія мандатна, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності |

2. Склад проблеми

2.1. Необхідне адміністрування електронних поштових скриньок, які використовуються у відділах міської ради, а саме: підтримка їх працездатності, створення у разі потреби нових скриньок, встановлення та супровід програмного забезпечення по роботі зі скриньками.

2.2. Обладнання внутрішньої автоматичної телефонної станції (АТС) міської ради вкрай застаріле та потребує заміни. Крім того, потрібні більш сучасні та більш функціональні засоби внутрішнього телефонного зв'язку.

2.3. Необхідні адміністрування, супровід та технічне обслуговування систем електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій сесій міської ради.

2.4. Необхідні адміністрування, супровід та технічне обслуговування апаратно-програмних систем, які використовуються у відділі адміністративних послуг міської ради.

2.5. Необхідні модернізація, адміністрування, супровід та технічне обслуговування інформаційної інфраструктури міської ради.

2.6. Необхідні адміністрування, супровід та технічне обслуговування апаратно-програмної системи, яка використовується у режимно-секретному органі міської ради.

2.7.   Відсутність електронного документообігу.

2.8. Не можливо отримати адміністративні  послуги з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

3. Мета програми

3.1. Виконати вимоги Законодавства України, щодо функціонування органів місцевого самоврядування, відкритості, прозорості та підконтрольності їх діяльності місцевій громаді.

3.2. Автоматизувати діяльність відділів міської ради та забезпечити   керівництво, департаменти, управління та відділи міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

4. Шляхи та способи розв’язання проблем.

4.1. Самостійно розробити програмне забезпечення

4.1.1. Частина завдань, які поставлені у Програмі, можуть бути вирішені шляхом самостійної розробки відповідного програмного забезпечення та  внесення змін в існуюче. Для цього міська рада має усі необхідні ресурси, а саме: потужний ліцензійний інструментарій проектувальника програмного забезпечення та висококваліфікованих спеціалістів, здібних ефективно, на високому професійному рівні вирішувати завдання, які ставляться задля досягнення мети Програми.

4.2. Модернізувати та обслуговувати інформаційну інфраструктуру
міської ради.

4.2.1. Придбати устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали  до нього.

4.3. Ліцензувати програмне забезпечення.

4.3.1. Подовжити дії наявних ліцензій.

4.3.2. Придбати необхідні нові ліцензії.

4.4. Започаткувати впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах.

4.5. Впровадити надання адміністративних послуг з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Строки та етапи виконання програми.

Строки виконання Програми інформатизації: з 01 січня до 31 грудня 2017 року.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи програми

| Пріоритетні завдання | Заходи | Строки виконання | Виконавець | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. |  |  |  | Усього (тис. грн.) | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В тому числі по кварталах |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал (тис. грн.) | II квартал (тис. грн.) | III квартал (тис. грн.) | IV квартал (тис. грн.) |  |  |
| 6.1. Супроводження електронних поштових скриньок в домені gov.ua | 6.1.1. Підтримка працездатності електронних поштових скриньок відділів міської ради в домені gov.ua | І -IV квартал 2017 року | - Відділ АСУ та ТО, ПФ "НТ-Зв'язок" | - | - | - | - | - | - | Виконання ПКМУ від 21.10.2015 р. "Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернет" |
|  | 6.1.2. Створення нових електронних поштових скриньок (у разі необхідності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Заміна АТС | 6.2.1. Придбати обладнання АТС | ІІ квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | 299,610 | - | - | 299,610 | Заміна застарілої АТС |
|  | 6.2.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження АТС | ІІІ квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів | Місцевий бюджет | - | - | 29,961 |  | 29,961 |  |
| 6.3. Супроводження системи голосування, відеосупро-воду та он-лайн трансляцій сесій міської ради | 6.3.1. Технічне супроводження пленарних засідань сесій міської ради | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Технічне забезпечення проведення пленарних засідань сесій міської ради, відео документування та он-лайн трансляцій |
|  | 6.3.2 Технічне супроводження інших нарад | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Технічне забезпечення проведення нарад |
| 6.4. Технічне супроводження діяльності відділу адміністративних послуг | 6.4.1. Технічна підтримка системи керування чергою | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності системи керування чергою |
|  | 6.4.2. Технічна підтримка 2 -х програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб |
|  | 6.4.3. Технічна підтримка програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР |
|  | 6.4.4. Технічна підтримка 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстру речових прав та нерухомого майна | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстр речових прав та нерухомого майна |
|  | 6.4.5. Технічна підтримка 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 3-х програмно-апаратних комплексів для внесення інформації до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
|  | 6.4.6. Технічна підтримка 27 робочих місць відділу адміністративних послуг | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності 27 робочих місць відділу адміністративних послуг |
|  | 6.4.7. Технічна підтримка АТС Panasonic KX-TDA100D відділу адміністративних послуг | І -IV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Забезпечення працездатності АТС Panasonic KX-TDA100D |
| 6.5. Модерні-зувати та обслужити інформа-ційну інфраструк-туру міської ради | 6.5.1. Придбати комп'ютерну, периферійну та оргтехніку | ІІІ квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | - | 235,800 | - | 235,800 | Заміна застарілої техніки |
|  | 6.5.2. Послуги з ліцензування програмного забезпечення | III-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | - | 42,024 | 35,710 | 77,734 | Виконання вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав |
|  | 6.5.3. Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 13,007 | 52,028 | Підтримання обладнання в працездатному стані |
|  | 6.5.4. Послуги доступу до Інтернет та електронної пошти | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 14,4 | Забезпечення доступу до мережі Інтернет |
|  | 6.5.5. Технічна підтримка системи "Законодавство" | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 1,323 | 5,292 | Надання працівникам ради оперативного доступу до найбільш повної законодавчої бази України |
|  | 6.5.6. Устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали до нього |  |  | Місцевий бюджет | 2,800 | 5,630 | 146,000 | 13,200 | 167,630 | Забезпечення витратними та малоцінними матеріалами |
|  | 6.5.7. Супровід та оновлення програмного забезпечення: - системи електронної звітності «ME Doc»; - "Synergy Earth Account"; - Synergy Work"; - "Synergy Map" (у версії обм. файлу XML); - "Карти Google" для "Synergy Map"; - «УНІВЕРСАМ ПОСЛУГ» | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог законодавства щодо захисту авторських та суміжних прав |
|  | 6.5.8. Налаштування пристрою мережевої безпеки WatchGuard XTM 505 | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах |
|  | 6.5.9. Супровід ПЗ, розробленого програмістами відділу: - «Заробітна плата»; - «Казначейство»; - «Експорт даних для банків про перерахування коштів на рахунки робітників»; - «Облік звернень громадян»; - «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції та контроль виконання виконавчими органами міської ради контрольних документів»; - «Підготовка проведення засідань виконкому, накопичення, систематизація та контроль виконання прийнятих рішень виконкому»; - «Підготовка проведення пленарних засідань міської ради та систематизація прийнятих рішень міської ради»; - «Містобудівний кадастр»; - «Облік будівництва та реконструкції архітектурних об’єктів»; - «Діловодство УГА»; - «Архів містобудування та архітектури»; - «Облік продажу земельних ділянок»; - «Діловодство відділу земельних відносин»,; - «Облік орендованих земельних ділянок» ; - «Облік торгівельної мережі»; - «Облік громадян, які мають потребу в поліпшені житлових умов за місцем мешкання»; - «Облік юридичних осіб -джерел формування НАФ»; - «Облік та розрахунок орендної плати за земельні ділянки щодо бігбордів»,; - «Реєстр містобудівної документації»; - «Облік осіб, які були притягнуті до адміністративної відповідальності»; - «Автоматизація обліку публічної інформації Сєвєродонецької міської ради»; - «Автоматизація ведення реєстру архіву проектної документації»; - "Реєстр недобросовісних підприємців (реалізаторів); - «Облік матеріальних цінностей»; - «Облік витратних матеріалів»; - «Облік договорів» | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Внесення змін до програмного забезпечення згідно зі змінами в законодавстві України |
|  | 6.5.10. Підготовка та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | - | - | - | - | - | - | Виконання вимог законодавства щодо застосування електронного цифрового підпису органами місцевого самоврядування |
| 6.6. Захистити інформацію у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | 6.6.1. Адміністрування програмно-технічних засобів захисту інформації в режимно-секретному органі міської ради | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО, РСО | - | - | - | - | - | - | Захист інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради |
| 6.7. Впровадити систему електрон-ного документо-обігу в Сєвєродоне-цькій міській раді | 6.7.1. Закупівля та впровадження системи електронного документообігу | III квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО | Місцевий бюджет | - | - | 348,733 | - | 348,733 | Впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді |
| 6.8. Впровадити надання адміністративних послуг з використа-нням сучасних ІКТ | 6.8.1. Впровадження надання адміністративних послуг з використанням сучасних ІКТ | I-ІV квартал 2017 року | Відділ АСУ та ТО, відділ адміністративних послуг, відділи міської ради, портал iGov.org.ua | - | - | - | - | - | - | Надання адміністративних послуг юридичним та фізичним особам з використанням сучасних ІКТ |

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

«Програма інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2017 рік»

7.1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми: 1231,2 тис. грн. (один мільйон двісті тридцять одна і дві десятих тисяч грн.).

7.2. Головний розпорядник бюджетних коштів:	Сєвєродонецька міська рада.

7.3. Джерела фінансування:	 міський бюджет.

Таблиця фінансування Програми з розбивкою по кварталах року:

| Джерела фінансування | І кв. 2017 р. (тис. грн.) | ІІ кв. 2017 р. (тис. грн.) | ІІІ кв. 2017 р. (тис. грн.) | IV кв.2017 р. (тис. грн.) | Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| міський бюджет | 20,73 | 323,17 | 820,45 | 66,84 | 1231,2 |

8. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Відділ АСУ та ТО міської ради здійснює координацію дій між виконавцями програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, створення допоміжних органів управління (координаційних рад, дирекцій, тощо), відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід виконання Програми.

9. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Супроводження електронних поштових скриньок в домені gov.ua | Показник витрат Бюджетні витрати | Грн. | 0 |
|  | Кількість працівників необхідних для супроводження скриньок | Осіб | 1 |
|  | Показник продукту Кількість скриньок, яких потрібно супроводжувати | шт. | 90 |
|  | Кількість працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | Осіб | 125 |
|  | Показник ефективності Відсоток працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо використання електронної пошти в органах місцевого самоврядування | % | 100 |
|  | Відсоток користувачів, які використовують поштові скриньки в домені gov.ua | % | 100 |
| 2. Заміна АТС | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для придбання, монтажу, налагодженню системи, навчанню роботі з нею | Тис. грн. | 329,571 |
|  | Показник продукту Максимальна кількість внутрішніх аналогових номерів АТС Максимальна кількість внутрішніх цифрових номерів АТС Максимальна кількість зовнішніх номерів АТС | шт. шт. шт. | 192 32 96 |
|  | Показник ефективності Відсоток працівників, які зможуть користатися послугами АТС | % | 100 |
|  | Показник якості Функціональність та надійність послуг АТС | % | 100 |
| 3. Супроводження системи голосування, відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для супроводження систем | Тис. грн. | 0,0 |
|  | Показник продукту Прогнозована кількість сесій на рік | шт. | 24 |
|  | Показник ефективності Автоматизація процесів ведення та документування сесій міської ради | % | 100 |
|  | Показник якості Забезпечення прозорості прийняття рішень | % | 100 |
| 4. Технічне супроводження діяльності відділу адміністративних послуг | Показник витрат Бюджетні кошти, необхідні для супроводження | Тис. грн. | 0,0 |
|  | Показник продукту Планована кількість відвідувачів на рік Планована кількість відвідувачів, які звернуться до ЄДДР Кількість робочих місць | Осіб Осіб шт. | 20000 8667 27 |
|  | Показник ефективності Забезпечення працездатності комп'ютерної, периферійної та іншої техніки відділу | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо надання адміністративних послуг | % | 100 |
| 5. Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру міської ради | Показник витрат Бюджетні кошти, заплановані на модернізацію інформаційної інфраструктур | Тис. грн. | 552,884 |
|  | Показник продукту Кількість персональних комп'ютерів Кількість серверів Кількість принтерів, БФП, копіювальних апаратів | шт. шт. шт. | 139 5 132 |
|  | Показник ефективності Кількість придбаних персональних комп'ютерів Кількість придбаних принтерів, БФП, копіювальних апаратів | шт. шт. | 7 27 |
|  | Показник якості Відсоток морально застарілих ПК до загальної кількості ПК (більше 5 років) | % | 25 |
| 6. Захистити інформацію у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | Показник витрат Обсяг запланованих бюджетних коштів | Тис. грн. | 0,0 |
|  | Показник продукту Кількість комп'ютерів, на яких використовується система захисту | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Захист інформації (КСЗІ) в ІС (АС класу "1") режимно-секретного органу (РСО) | % | 100 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом | % | 100 |
| 7. Впровадити систему електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис. грн. | 348,733 |
|  | Показник продукту Система електронного документообігу | шт. | 1 |
|  | Показник ефективності Збільшення продуктивність праці службовців (за статистикою) | % | 25 |
|  | Показник якості Охоплення повного циклу діловодства: від створення документу до архівації та централізованого збереження документів | % | 100 |
| 8. Впровадити надання адміністративних послуг з використанням ІКТ | Показник витрат Бюджетні витрати Кількість адміністративних послуг | Тис. грн. шт. | 0 149 |
|  | Показник продукту Кількість впроваджених адміністративних послуг в електронному вигляді | шт. | 28 |
|  | Показник ефективності Процент впроваджених адміністративних послуг в електронному вигляді | % | 18,8 |
|  | Показник якості Зручність для громадян | % | 100 |

12. Контроль за виконанням програми, підготовка проміжних, щорічних та заключного звітів.

12.1. Виконання програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відділом АСУ та ТО міської ради.

12.2.Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань програми здійснює керуючий справами виконкому.

12.3.Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладено на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності.

12.4. Про виконання Програми складається щоквартальні звіти та заключний звіт, який виноситься на розгляд та затвердження на найближчу чергову сесію міської ради у році, наступному за звітним.

Секретар ради						І.М. Бутков