СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  №

«_____» __________ 2016 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської цільової

програми «Тротуари м. Сєвєродонецька»

на 2017 рік

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття тротуарів міста, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму «Тротуари м. Сєвєродонецька» на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми «Тротуари м. Сєвєродонецька» на 2017 рік» в 1 кварталі  2018 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							І.М. Бутков

Пі

Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                     		А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					А.В. Коростельов

Заступник міського голови                                                     		О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління 					М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням     				А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань міської ради						В.В. Рудь

Начальник управління ЖКГ міськради                                            	О.В.Бондаренко

Узгоджено:

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням

Додаток

до рішення____(________) сесії

міської ради

від __________2016 року № ______

Міська цільова програма

«Тротуари м. Сєвєродонецька»

на 2017 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми «Тротуари м. Сєвєродонецька» на 2017 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття тротуарів міста |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 3800,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 3800,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Стан тротуарів міста є вкрай незадовільним. На сьогоднішній день техніко-експлуатаційні показники тротуарів не відповідають вимогам норм та стандартів, що негативно впливає  на рівень безпеки об’єктів благоустрою та пішоходів.

Така ситуація викликана тим, що основна частина тротуарів міста збудована 30-60 років тому назад, в комплексі з проїзною частиною вулиць, і за відсутності вчасно проведених ремонтів верхній шар покриття цих тротуарів став непридатним для подальшої експлуатації. Деякі ділянки тротуарів взагалі мають велику площу пошкоджень покриття і потребують повної заміни. Значний вплив на стан тротуарів здійснюють і більшість видів дерев, які зростають поряд з тротуарами, і своїми коренями руйнують покриття.

Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема капітального ремонту тротуарів  і їх цілорічне утримання в належному стані.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - великий обсяг робіт для задоволення ; всіх побажань мешканців міста |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів для організації виробництва тротуарної плитки | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві |

3. Мета Програми.

Метою Програми є реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття тротуарів міста, створення безпечних і комфортних умов для пішоходів.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Одним із шляхів вирішення проблеми є використання при влаштуванні пішохідних зон та місць відпочинку міста тротуарною плиткою - дрібнорозмірними фігурними елементами мощення (надалі ФЕМ) з декоративного бетону.

Тротуарна плитка – технологічний будівельний матеріал, який застосовується в укладанні доріжок і майданчиків будь-яких розмірів та конфігурацій. Різноманітні конфігурації і багатоколірна гамма роблять тротуарну плитку практичним будівельним матеріалом, а її висока морозостійкість і зносостійкість забезпечують багаторічний термін служби.

Укладання плитки порівняно з суцільним асфальтобетонним покриттям надає покриттю наступних переваг:

- на поверхні покриття не затримуються дощові та ливневі потоки, оскільки вода вільно йде через зазори між плитками, що є перевагою в порівнянні з  безшовними асфальтобетонними покриттями;

- плиткове покриття не порушує природну потребу зелених насаджень у водо- і газообміні, що сприятливо позначається на екології навколишнього середовища;

- при необхідності проведення ремонтних робіт, таких як прокладка підземних комунікацій, тротуарну плитку можна легко зняти, провести необхідні роботи і укласти знову, тобто ФЕМ мають високу ремонтоздатність;

- в літній час нагрівання покриття з плитки значно менше, ніж темного асфальтобетону і при цьому покриття не розм’якшується  та не виділяє летких продуктів;

- виготовляються ФЕМ із повністю природних, екологічно чистих компонентів, які при нагріванні не виділяють шкідливих речовин;

- висока зносостійкість і простота укладки ФЕМ дають значну економію коштів;

- гарантійний термін експлуатації ФЕМ становить до 25 років;

- тротуарна плитка має високі показники міцності та довговічності, що дозволяє їй витримувати значні механічні навантаження та довго зберігати естетичний зовнішній вигляд;

- ФЕМ витримують також і значні перепади температур та не затримують вологу, не взаємодіють з активними речовинами. Це дає можливість зберегти естетичність і функціональність на весь гарантійний термін її експлуатації.

Основними завданнями Програми є проведення реконструкції та капітального  ремонту тротуарів міста  шляхом заміни асфальтобетонного покриття на мощення з використанням ФЕМ, що забезпечить доступність вуличної мережі для безперешкодного та зручного пересування маломобільних груп населення.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Капітальний ремонт тротуарів.

2. Поточне утримання тротуарів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальний ремонт тротуарів. | Капітальний ремонт тротуару по пр. Гвардійський від вул. Курчатова до пр. Центральний (парна сторона) | УЖКГ міської ради, КП «СПСПГБ», КП «СКС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 3600,0 | Заміна 8000 м2 зношеного асфальтобетонного покриття тротуарів на мощення з використанням ФЕМ |
| Поточне утримання тротуарів. | Механізоване прибирання тротуарів вулиць від снігу, що щойно випав | УЖКГ міської ради, КП «СКС», КП «Житлосервіс «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 200,0 | Створення безпечних та комфортних умов для всіх категорій учасників руху в пішохідній зоні вулиць міста |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 3800,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017 р. планується  фінансування в обсязі 3800,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету - 3800,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету - 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 298,88 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету  298,88 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2016 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 849,98 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 849,98 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9.  Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання Програми очікується :

-  поліпшення експлуатаційного стану тротуарів міста на загальній площі понад  	8000 м2,  приведення їх у відповідність до вимог нормативних документів;

-  підвищення рівня благоустрою міста;

- створення безпечних та комфортних умов для всіх категорій учасників руху в 	пішохідній зоні вулиць міста.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальний ремонт тротуарів. | Показник витрат | тис. грн. | 3600,0 |
|  | Показник продукту: площа тротуарів | м2 | 8000,0 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./м2 | 0,45 |
|  | Показник якості: створення умов для безперешкодного та зручного пересування в пішохідній зоні вулиць міста, в т.ч. маломобільних груп населення. Подовження терміну експлуатації тротуарів. | років | 15 |
| Поточне утримання тротуарів. | Показник витрат | тис. грн. | 200,0 |
|  | Показник продукту: протяжність вулиць | км | 157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 1,27 |
|  | Показник якості: зменшення травмування мешканців міста у зимовий період. | % | 10 |

Секретар ради 		І.М.Бутков