СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________________ (__________) сесія

РІШЕННЯ  №

______________ 2016 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської цільової

програми стимулювання населення до

впровадження енергозберігаючих заходів

в м. Сєвєродонецьк на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України "Про енергозбереження", постановами Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки" (із змінами) та від 17.10.2011 № 1056 "Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження" (із змінами), з метою зменшення фінансового навантаження на мешканців міста, що проводять заходи з енергозбереження у власних помешканнях, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів в м. Сєвєродонецьк на 2017 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів

в м. Сєвєродонецьк на 2017 рік» в 1 кварталі 2018 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							І.М. Бутков

Підготував:

Начальник Управління ЖКГ						А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					А.В. Коростельов

Заступник міського голови							О.Ю. Кузьмінов

Начальник фінансового управління					М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням	А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних та

правових питань міської ради	В.В. Рудь

Підготував:

Додаток

до рішення __________ (________) сесії  міської ради

від _____________ 2016 року № _____

Міська цільова програма

стимулювання населення до

впровадження енергозберігаючих

заходів в м. Сєвєродонецьк

на 2017 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми стимулювання населення до

впровадження енергозберігаючих заходів

в м. Сєвєродонецьк на 2017 рік.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016 р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | Департамент економічного розвитку та торгівлі міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | Фінансово-кредитні установи, фізичні особи (населення) |
| 8. | Мета програми | Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом запровадження механізму відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, отриманих за Урядовою програмою з енергоефективності. |
| 9. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 400,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 400,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Енергоефективність в житловому господарстві на сьогодні є вкрай низькою. Проблема потребує негайного вирішення, але для цього необхідні значні фінансові ресурси. Тому без участі мешканців житлових будинків вирішення даної проблеми неможливе.

На сьогодні в Україні діє Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2016 роки, основною метою якої є забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій.

Як свідчить провідний європейський досвід, залучення коштів для проведення термомодернізації, санації та заходів з енергозбереження житлового фонду потребує відповідального власника житла, сприяння держави на законодавчому рівні, а також залучення до співпраці кредитних установ. Через невисокий рівень реальних доходів і низьку платоспроможність населення впровадження зазначених вище заходів не набуло масового характеру, оскільки потребує значних матеріальних і грошових витрат. Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.15 р. № 231 Державну програму було доповнено новими напрямами щодо стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредиту, залученого для придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу) та на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів для квартир багатоквартирних житлових будинків.

Не зважаючи на те, що держава відшкодовує частину суми кредиту на енергоефективне обладнання та матеріали для населення в розмірі від 20% до 70%, значні процентні ставки банківських установ - учасників зазначеної державної програми (до 25 % річних) відлякують більшість потенційних позичальників, тому необхідні додаткові стимули для активізації процесу кредитування енергозберігаючих заходів для мешканців міста.

3. Мета Програми.

Основною метою Програми є стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів шляхом запровадження механізму відшкодування з міського бюджету частини суми кредитів, отриманих за Урядовою програмою з енергоефективності.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Мешканці міста зацікавлені в кредитуванні енергозберігаючих заходів за Урядовою програмою з енергоефективності, але воно залишається недоступним для переважної більшості громадян через низький рівень доходів та високу банківську відсоткову ставку. Стимулом для активізації процесу кредитування може стати введення механізму додаткового співфінансування енергозберігаючих заходів з міського бюджету.

Під час розроблення Програми розглянуто наступні способи досягнення визначених цілей:

- Відшкодування позичальнику з міського бюджету частини відсоткової ставки за кредитом, отриманим в уповноважених банках за Урядовою програмою з енергоефективності.

- Відшкодування позичальнику одноразово 10% суми кредиту (але не більше 6 тис. грн.), отриманого в уповноважених банках за Урядовою програмою з енергоефективності, за рахунок міського бюджету.

Через складний механізм розрахунку банківських відсотків за кредитами, можливість зміни відсоткової ставки під час дії кредиту, другий варіант є найбільш прийнятним для громадян, які не мають високого рівня доходів та є найбільш обґрунтованим і ефективним способом розв’язання проблеми.

Відшкодування здійснюється згідно з Порядком використання коштів міського бюджету, передбачених на реалізацію Програми, який затверджується окремим рішенням Сєвєродонецької міської ради.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2017 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

Завданнями Програми є:

- зменшення споживання населенням енергоресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- зменшення обсягу субсидій, призначених населенню для оплати енергоносіїв;

- популяризація економічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів через механізм кредитування. | 1.Розробка та затвердження Порядку використання кошів міського бюджету, передбачених на реалізацію програми. | УЖКГ міськради | - | Досягнення мети Програми |
|  | 2. Укладання договору про співробітництво між уповноваженими банками (АТ "Ощадбанк". АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк") та відповідальним виконавцем Програми |  | - |  |
|  | 3.Відшкодування одноразово 10 % суми кредитів, отриманих населенням за Урядовою програмою з енергоефективності |  | 400,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 400,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2017 році планується  фінансування в обсязі 400,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 400,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2015-2016 рр. фінансування аналогічних заходів з міського бюджету не здійснювалось.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю. побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Реалізація заходів Програми значно здешевить кредити для населення на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, що в умовах постійного зростання цін і тарифів на енергоресурси стимулюватиме мешканців міста до активного залучення банківських кредитів для впровадження енергозберігаючих заходів у побуті, а це, в кінцевому результаті, призведе до значного скорочення споживання населенням енергоресурсів та зменшення обсягів призначених субсидій на їх оплату.

Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів на принципах співфінансування дозволить підвищити ефективність використання бюджетних коштів у кілька разів.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стимулювання населення на впровадження енергозберігаючих заходів через механізм кредитування. | Показник витрат | тис. грн. | 400,0 |
|  | Показник продукту: кількість одержувачів | од. | 70 |
|  | Показник ефективності: не більше | тис. грн./од. | 6,0 |
|  | Показник якості: відшкодування частини кредиту | % | 10 |

Секретар ради	І.М. Бутков