Проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ №_____

«___» ________ 2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 28-ї сесії

міської ради VІ скликання №1148 від 22.12.2011 р.

«Про затвердження Програми енергоефективності відділу освіти

Сєвєродонецької міської ради

на 2011-2015 роки»

Керуючись статтями 26, 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши виконання Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки за 2015 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома інформацію про виконання міської Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки (додаток).

- Зняти з контролю рішення 28-ї сесії міської ради VІ скликання №1148 від 22.12.11р. «Про затвердження Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки».

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань: освіти, культури, духовності, спорту, молодіжної політики.

Міський голова							В.В.Казаков

Підготував:

Начальник відділу освіти						О.Г.Каширіна

Узгоджено:

Секретар  міської  ради						А.А.Гавриленко

Заступник міського голови						С.Ф.Терьошин

Начальник ФКМ

Сєвєродонецької міської ради					О.В.Ольшанський

Начальник ФУ

Сєвєродонецької  міської  ради					М.І.Багрінцева

Голова  постійної комісії з  гуманітарних

питань: освіти, культури, духовності, спорту,

молодіжної політики						Ю.В.Кузьмінов

Директор департаменту

з юридичних питань та контролю					О.О.Мураховський

Додаток

до рішення чергової сесії

міської ради VІІ

скликання

від «__» ____2015 р.  № ___

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання Програми енергоефективності

відділу освіти Сєвєродонецької міської ради

на 2011-2015 роки

- Основні дані

Головною метою Програми була реалізація державної політики у сфері енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, що спрямовані на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів.

Програма енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки була розроблена відділом освіти та затверджена рішенням 28-ї сесії міської ради VI скликання №1148 від 22.12.2011 р. Виконавцями Програми є відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, навчальні заклади відділу освіти.

- Виконання завдань і заходів

Основними завданнями програми були:

- підвищення обізнаності у сфері енергоефективності та енергозбереження викладацьких кадрів;

- формування у свідомості суспільства принципів економного і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, популяризація енергозбереження;

- визначення найбільш перспективних енергозберігаючих пропозицій і проектів, у тому числі тих, що знаходяться на рівні проектних розробок з метою їх подальшого впровадження;

- модернізація і реконструкція об'єктів із впровадженням сучасних ефективних технологій, встановлення автономного опалювального обладнання, заміна труб теплових мереж на труби попередньо ізольовані.

За період дії програми відділ освіти проводив роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері енергозбереження, впровадження енергоефективних заходів, що спрямовані на розв’язання існуючих проблем, пов’язаних з неефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, усвідомлюючи, що важлива роль в розв’язанні існуючих проблем відводиться загальній середній освіті, адже методи формування свідомості, виховання та навчання не менш ефективні, ніж законодавчі, адміністративні та економічні механізми.

Питання впровадження енергоефективних заходів з метою енергозбереження в навчально-виховних закладах міста розглядалося на засіданнях виконкому Сєвєродонецької міської ради, ради відділу освіти.

У навчальних закладах систематично проводиться:

- роз’яснювальна робота з питань енергоефективності при підготовці до роботи в осінньо-зимовий період для всіх учасників навчально-виховного процесу;

- аналіз роботи обладнання електроустановок, устаткування теплових установок і теплових мереж у необхідних обсягах, визначення необхідного переліку робіт щодо початку опалювального сезону;

- інструктажі з педагогічними працівниками та технічним персоналом згідно вимог раціонального економного використання енергоносіїв: «Експлуатація електроосвітлювального обладнання та забезпечення економного використання під час навчально-виховного процесу та в канікулярний і карантинний період».

Традиційними стали тижні енергозбереження, які проводяться в навчально-виховних закладах з метою формування культури ощадливого використання енергоносіїв в усіх учасників навчально-виховного процесу. За тематикою тижня в ЗНЗ міста проводяться конкурси, круглі столи, брейн-ринги, бесіди, класні години, семінари для керівників закладів, лекції для батьків тощо.

Протягом усього терміну дії Програми в навчальних закладах проводилася модернізація та реконструкція об'єктів із впровадженням сучасних ефективних технологій, а саме:

- заміна освітлювальних приладів на енергоефективні в навчальних кабінетах;

- утеплення вікон та дверей;

- щотижневі перевірки дверей та вікон на щільність їх закриття;

- своєчасна заміна розбитих шибок;

- регулювання температурного режиму в закладі відносно температури повітря навколишнього середовища.

У 2014 році колектив СЗШ №6 взяв  участь в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування за підтримки Державного Фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Проект «Енергоефективна реновація середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області (установка металопластикових склопакетів у будівлі школи)» став переможцем. На реалізацію проекту виділено 514 тисяч гривень із Всеукраїнського фонду розвитку місцевого самоврядування.

З 29 вересня по 2 жовтня 2015 року в м. Сєвєродонецьку тривав Німецький тиждень енергоефективності за участю Генерального консула Федеративної Республіки Німеччина у Донецьку В. Мьоссінґера.

Організаторами тижня виступили Луганське регіональне відділення Асоціації міст України спільно із відділом освіти Сєвєродонецької міської ради, Луганською ОДА та проектом «Енергоефективність у громадах», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

У рамках тижня відбулися наступні заходи:

- свято для громадськості на площі перед міською радою за участю педагогів  Центру дитячої та юнацької творчості, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів (майстер-класи та інтерактивні ігри для дітей та батьків, флеш-моб для молоді, консультації від експерта GIZ щодо того, як заощадити енергію в своєму господарстві та як можна зробити будинок більш енергоефективним);

- уроки енергоефективності для дорослих та дітей в СЗШ № 6, 14, 15, 18 та ДНЗ № 12, 22;

- презентації творчих робіт з енергоефективності та енергозбереження учнів шкіл та вихованців дошкільних навчальних закладів.

3. Оцінка ефективності виконання

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, можна вважати ефективність виконання Програми задовільною.

Кількісні та якісні показники,

досягнуті в результаті виконання завдань та заходів Програми

Згідно з Програмою станом на 10.12.2015 р. по відділу освіти Сєвєродонецької міської ради здійснено:

| Заходи | Загальна сума, грн. |
| --- | --- |
| 2012 рік |  |
| придбання енергозберігаючих конфорок у кількості 15 шт. для дошкільних навчальних закладів | 29 000,00 |
| придбання конфорок для електроплит у кількості 25 шт. для дошкільних навчальних закладів | 21 250,00 |
| придбання енергозберігаючих водонагрівачів у кількості 9 шт. для дошкільних навчальних закладів | 12 820,00 |
| капітальний ремонт СЗШ №15 (заміна віконних блоків) | 258 914,98 |
| капітальний ремонт СЗШ №10 (заміна віконних блоків) | 498 028,81 |
| капітальний ремонт СЗШ №2 (заміна віконних блоків) | 323 322,67 |
| капітальний ремонт СЗШ №12 (заміна віконних блоків) | 140 631 |
| капітальний ремонт СЗШ №1 (заміна віконних блоків) | 152 828,40 |
| капітальний ремонт СЗШ №5 (заміна віконних блоків) | 137 524,25 |
| капітальний ремонт СЗШ №11 (заміна віконних блоків) | 106 211,44 |
| капітальний ремонт СЗШ №19 (заміна віконних блоків) | 101 145,18 |
| капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання будівель відділу освіти міської ради (СЗШ №№ 1,2, ДЮСШ, ДНЗ №№30, 42) | 964 906,55 |
| теплова ізоляція стін ДНЗ № 22 | 706 800,00 |
| 2013 рік |  |
| Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ №4 (заміна віконних блоків) | 107 461,83 |
| Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ №11 (заміна віконних блоків) | 139 905,60 |
| Капітальний ремонт (монтаж котлів у котельні) СЗШ№7 | 13 200,00 |
| Капітальний ремонт котельної СЗШ №19 | 93 098,40 |
| Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Білочка" (заміна віконних блоків) | 45 317,02 |
| Капітальний ремонт комунального ДНЗ № 24 "Сніжинка" (заміна віконних блоків) | 174 821,69 |
| Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ № 11 (заміна віконних блоків) | 92 229,38 |
| Капітальний ремонт СЗШ № 12 (заміна віконних блоків) | 123 135,80 |
| Капітальний ремонт комунального ДНЗ № 24 "Сніжинка" (теплова ізоляція стін) | 319 217,44 |
| Капітальний ремонт покрівлі ССШ № 17 | 568 189,34 |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ № 14 | 302 629,02 |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ № 13 | 282 784,59 |
| Капітальний ремонт покрівлі майстерні СЗШ № 10 | 77 461,16 |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі майстерень СЗШ № 5 | 72 203,73 |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ № 11 | 372 576,18 |
| Капітальний ремонт покрівлі СЗШ № 2 | 217 911,42 |
| Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 "Росинка" (заміна віконних блоків) | 95 178,00 |
| Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 42 "Червона Квіточка" (заміна віконних блоків) | 111 084,00 |
| 2014 рік |  |
| Теплова ізоляція стін ДНЗ №24 | 45000,00 |
| Установка металопластикових вікон: СЗШ №4,11,12, ДНЗ №14,24 | 589000,00 |
| 2015 рік |  |
| Установка металопластикових вікон: СЗШ №18, ліцей, ДНЗ №11,12 | 2094000,00 |
| Встановлення лічильників теплової енергії | 115000,00 |

4. Фінансування

| Заходи | Обсяги фінансування (млн. грн) |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| 2012 рік |  |  |
| 1. Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих | 0,4 | 0,9649 |
| 2. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | 0,04 | - |
| 3. Теплова ізоляція стін | 1,4 | 0,7068 |
| 4. Установка металопластикових вікон | 2,75 | 1,7186 |
| 5. Переведення на автономне опалювання | 0,35 | - |
| 6. Встановлення лічильників теплової енергії | 0,125 | - |
| 7. Придбання й установлення енергозберігаючих водонагрівачів | 0,166 | 0,0128 |
| 8. Заміна конфорок печей на енергозберігаючі із застосуванням інноваційних технологій | 0,03237 | 0,0503 |
| Загальний обсяг фінансування | 5,26337 | 3,4534 |
| у тому числі: |  |  |
| з міського бюджету | 5,24837 | 3,4534 |
| позабюджетні | 0,015 | - |
| 2013 рік |  |  |
| 1. Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих | 0,3 | 0,00 |
| 2. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | 0,04 | 0,00 |
| 3. Теплова ізоляція стін | 1,047 | 0,319 |
| 4. Установка металопластикових вікон | 2,75 | 0,714 |
| 5. Переведення на 6втономнее опалювання | 0,35 | - |
| 6. Встановлення лічильників теплової енергії | - | - |
| 7. Придбання й установлення енергозберігаючих водонагрівачів | - | - |
| 8. Заміна конфорок печей на енергозберігаючі із застосуванням інноваційних технологій | - | - |
| 9. Капітальний ремонт котельних | - | 0,106 |
| Загальний обсяг фінансування | 4,487 | 1,139 |
| у тому числі: |  |  |
| з міського бюджету | 4,472 | 1,139 |
| позабюджетні | 0,015 | - |
| 2014 рік |  |  |
| 1. Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих | 0,2 | 0,00 |
| 2. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | 0,048 | 0,00 |
| 3. Теплова ізоляція стін | 1,053 | 0,045 |
| 4. Установка металопластикових вікон | 2,75 | 0,589 |
| 5. Переведення на 7автономне опалювання | 0,35 | - |
| 6. Встановлення лічильників теплової енергії | - | - |
| 7. Придбання й установлення енергозберігаючих водонагрівачів | - | - |
| 8. Заміна конфорок печей на енергозберігаючі із застосуванням інноваційних технологій | - | - |
| 9. Капітальний ремонт котельних | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 4,401 | 0,634 |
| у тому числі: |  |  |
| з міського бюджету | 4,383 | 0,634 |
| позабюджетні | 0,018 | - |
| 2015 рік |  |  |
| 1. Реконструкція трубопроводів із впровадженням попередньо ізольованих | 0,6 | 0,00 |
| 2. Заміна освітлювальних приладів на енергоефективні освітлювальні прилади | 0,04 | 0,00 |
| 3. Теплова ізоляція стін | 1,053 | 0,00 |
| 4. Установка металопластикових вікон | 2,75 | 2,094 |
| 5. Переведення на 7автономне опалювання | 0,35 | - |
| 6. Встановлення лічильників теплової енергії | - | 0,115 |
| 7. Придбання й установлення енергозберігаючих водонагрівачів | - | - |
| 8. Заміна конфорок печей на енергозберігаючі із застосуванням інноваційних технологій | - | - |
| 9. Капітальний ремонт котельних | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 4,793 | 2,209 |
| у тому числі: |  |  |
| з міського бюджету | 4,778 | 1,790 |
| позабюджетні (кошти ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду») | 0,015 | 0,419 |

- Оцінка кінцевих результатів

Статистичні дані свідчать про те, що виконання завдань та заходів Програми дало змогу підвищити обізнаність громадськості та викладацьких кадрів у сфері енергоефективності та енергозбереження, реалізувати енергозберігаючі проекти, спрямовані на модернізацію та реконструкцію об'єктів закладів освіти із впровадженням сучасних ефективних технологій.

Фінансові витрати на впровадження міської Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки відповідають очікуваним результатам.

- Заключний висновок

Враховуючи позитивну тенденцію застосування міської Програми енергоефективності відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2011-2015 роки, можна вважати, що мета та завдання Програми в цілому виконані.

Підготував:

Начальник відділу освіти	             	     			     О.Г. Каширіна

Секретар ради						          А.А. Гавриленко