СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Восьма  (чергова) сесія

РІШЕННЯ    №  198

«   29   »    лютого    2016 р.

м.  Сєвєродонецьк

| Про виконання рішення дев'яносто сьомої (чергової) сесії міської ради шостого скликання від 26 лютого 2015 року № 4415 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродо-нецької міської ради на 2015 рік» |  |  |
| --- | --- | --- |

## Керуючись ст.ст. 26 та 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома звіт про результати виконання «Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік» (Додається).

- Зняти з контролю як виконане рішення 97 сесії міської ради шостого скликання від 26.02.2015р. № 4415 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік».

- Доручити відділу АСУ та ТО міської ради після затвердження міського бюджету на 2016 рік розробити проект Програми інформатизації міської ради на 2016 рік та винести його на розгляд сесії міської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності Ніжельську О.С.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

В.о. міськоо голови						Г.В. Пригеба

Додаток 
до рішення   8-ої  сесії 
міськради  №  198  від   29.02.2016 р.

ЗАКЛЮЧНИЙ  ЗВІТ

про результати виконання

«Програми інформатизації

Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік»

- Основні дані.

Метою   «Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2015 рік» (Програми)   є   автоматизація діяльності та забезпечення   керівництва, відділів та служб міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

Рішення про розробку Програми було прийнято пунктом 3 рішення дев'яносто шостої сесії міської ради шостого скликання № 4346 від 29.01.2015р.

Програма була затверджена пунктом 1 рішення  дев'яносто сьомої сесії міської ради шостого скликання № 4415 від 26.02.2015р.

Виконавцем програми є відділ АСУ та ТО міської ради.

Кінцевий строк виконання програми – 31.12.2015 року.

2. Виконання завдань і заходів.

- Модернізація інформаційної інфраструктури (п. 5.1. Програми):

    - Закупівля, монтаж, налаштування та введення в експлуатацію обладнання локальної комп’ютерної мережі міської ради  (п.п. 5.1.1) - виконано.

    - Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію файлового серверу   (п.п. 5.1.2) — виконано.

    - Закупівля та введення в експлуатацію джерела безперебійного живлення серверів (п.п. 5.1.3) — виконано.

    - Заміна фізично застарілих комп'ютерів користувачів (п.п. 5.1.4) — виконано частково: з запланованих 16 комп'ютерів було замінено лише 6.

    - Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію багатофункціональних пристроїв (п.п. 5.1.5) — виконано з перевищенням: замість запланованих 10 БФП було закуплено та введено в експлуатацію 12 БФП.

    - Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію принтерів (п.п. 5.1.6) — виконано частково: з запланованих 10 принтерів було закуплено та введено в експлуатацію лише 9.

    - Закупівля, налаштування та введення в експлуатацію сканерів (п.п. 5.1.7) — виконано.

    - Закупівля комплекту запасних частин для ремонту кольорового лазерного принтера (п.п. 5.1.8) — виконано.

    - Закупівля та заміна застарілого обладнання звукозапису сесій (п.п. 5.1.9) — виконано.

    - Ліцензування програмного забезпечення розробника баз даних  (п.п. 5.1.10) — виконано.

    - Ліцензування програмного забезпечення антивірусного захисту (п.п. 5.1.11) — виконано.

- Введення в експлуатацію бази даних та програмного забезпечення автоматизованої системи «Реєстр недобросовісних підприємців (реалізаторів)» (п. 5.2.) – виконано.

- Модернізація на основі сучасної підсистеми доступу до баз даних бази даних та програмного забезпечення програмного комплексу «Реєстрація вхідної-вихідної кореспонденції, контроль строків виконання контрольних документів» (п. 5.3) — виконано частково.

- Додатково виконані заходи:

      - За кошти (42573,00 грн.) в рамках грантового контракту з ЄС  були проведені євроторги та за їх результатами була придбана комп'ютерна та інша оргтехніка для технічного забезпечення будування моста через річку Сіверський Донець. Техніка була введена в експлуатацію відділом АСУ та ТО.

      - В рамках угоди про співпрацю з Німеччиною відділу адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ради безкоштовно була передана комп'ютерна та інша оргтехніка на загальну суму 372919,90 грн. Техніка була введена в експлуатацію відділом АСУ та ТО.

      - В рамках Угоди про партнерство з Програми розвитку ООН міській раді безкоштовно був переданий багатофункціональний пристрій на суму 12956,00 грн. БФУ був введений в експлуатацію відділом АСУ та ТО.

      - Була придбана система криптографічного захисту інформації для відділу бухгалтерського обліку та звітності.

      - У зв’язку із змінами в законодавстві (нормативно-правовому полі) України були внесені відповідні зміни (доповнення, модифікації) до 9 комп’ютерних програм, що розроблялися відділом АСУ та ТО міської ради.

      - Готувалася та передавалася комп’ютерна техніка в територіальну виборчу комісію та на виборчі дільниці на вибори депутатів місцевих рад.

      - З балансу Сєвєродонецької міської ради на баланс інших організацій була передана комп'ютерна техніка, яка виведена з експлуатації в міській раді, але в працездатному стані:

      - ЛКЗ "ОЦМСЕ" - 2 комп'ютери та 2 принтери;

      - Сєвєродонецькому дитячо-юнацькому комплексу "ЮНІСТЬ" - 1 комп'ютер;

      - ДПІ у м. Сєвєродонецьку - 5 комп'ютерів;

      - комунальній установі "Трудовий архів м. Сєвєродонецька" - 1 комп'ютер.

3. Оцінка ефективності виконання.

- Модернізація інформаційної інфраструктури міської ради підняла на високий якісний та кількісний рівень обробку, зберігання та захист інформації в інформаційній інфраструктурі міської ради.

- Внесені модифікації до існуючих програмних систем, які впроваджені та використовуються в діловодстві структурних підрозділів міської ради, дозволили адаптувати роботу цих систем до змін у нормативно-правовому полі України.

4. Фінансування.

- Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 370565,16 грн.

5. Оцінка кінцевих результатів.

5.1. 	Реалізація Програми дозволила:

- Частково модернізувати або замінити застарілу комп’ютерну та іншу оргтехніку, що позитивно вплинуло на якість та швидкість роботи.

- Увійти в межі правового поля з використання програмного забезпечення.

- Автоматизувати діловодство деяких структурних підрозділів міської ради.

- Створити інформаційну інфраструктуру, яка підняла на більш якісний рівень автоматизацію діяльності та забезпечення керівництва та структурних підрозділів міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  територіальної громади.

5.2.	Пункти Програми 5.1.4., 5.1.6., 5.3 виконані частково за недостатністю або несвоєчасністю відповідного фінансування.

6. Заключний висновок.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що мета Програми досягнута частково, зважаючи на недофінансування та незавершеність деяких пунктів. Але ефективність виконаних заходів висока.

Виконавець:

| Заступник начальника відділу АСУ та ТО |  |  |  | Ю.В. Бурахін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (посада) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

Секретар ради							Г.В.Пригеба