СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Двадцять сьома  (чергова) сесія

РІШЕННЯ    №  1357

«   7   »     квітня     2017 р.

м.  Сєвєродонецьк

| Про виконання рішення чотирнадцятої (чергової) сесії міської ради сьомого скликання від 22 червня 2016 року № 477 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік» |  |  |
| --- | --- | --- |

## Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Прийняти до відома звіт про результати виконання «Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік» (Додається).

- Зняти з контролю як виконане рішення 14 сесії міської ради сьомого скликання від 22.06.2016р. № 477 «Про затвердження Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік».

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії мандатної, з питань депутатської діяльності, етики, по роботі ради та гласності Ніжельську О.С.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Міський голова								В.В. Казаков

Додаток 
до рішення  27    сесії 
міськради  №   1357  від  07.04.2017 р.

ЗАКЛЮЧНИЙ  ЗВІТ

про результати виконання

«Програми інформатизації

Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік»

- Основні дані.

Метою   «Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік» (Програми)   є   виконання вимог Законодавства України щодо функціонування органів місцевого самоврядування, відкритості, прозорості та підконтрольності їх діяльності місцевій громаді, автоматизація діяльності відділів міської ради та забезпечення   керівництва, департаментів, управлінь та відділи міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  місцевої громади.

Рішення про розробку Програми було прийнято пунктом 3 рішення  восьмої сесії міської ради сьомого скликання від 29.02.2016р. № 198.

Програма була затверджена пунктом 1 рішення  чотирнадцятої сесії міської ради сьомого скликання від 22.06.2016р. № 477.

Виконавцем програми є відділ АСУ та ТО міської ради.

Кінцевий строк виконання програми – 31.12.2016 року.

2. Виконання завдань і заходів.

- Перевести електронні поштові скриньки в домен gov.ua (п. 6.1. Програми) - виконано з перевиконанням: заплановано 72, створено 93.

- Запровадити систему електронного голосування (п. 6.2. Програми) та систему відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради (п. 6.3. Програми) - виконано частково:  на внесок міської ради у мікропроект  "Впровадження електронної системи трансляції засідань та голосувань, публічного документообігу Сєвєродонецької міської ради «Відкрита та прозора влада»" у розмірі 91,62 тис. грн. придбане обладнання для системи голосування, а внесок  ПРООН у розмірі  637,250 тис. грн. - не профінансований.

- Автоматизувати діяльність відділу адміністративних послуг (п. 6.4. Програми) - виконано частково:

    - Придбати систему керування чергою (п.п. 6.4.1 Програми) та виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи керування чергою та навчання персоналу (п.п. 6.4.2 Програми) - виконано.

    - Організувати канал зв'язку для підключення до ЄДДР  (придбання та інсталяція обладнання каналу) (п.п. 6.4.3 Програми) — торги не відбулися.

    - Придбати 2 програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб (п.п. 6.4.4 Програми) — торги не відбулися.

    - Придбати програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР (п.п. 6.4.5 Програми) — торги не відбулися.

    - Підключити 3-х робочих станцій до ЄДДР та до Реєстру територіальної громади (п.п. 6.4.6 Програми) - не виконано у наслідок невиконання п.п. 6.4.3 Програми.

    - Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру речових прав та нерухомого майна (п.п. 6.4.7 Програми) - виконано.

    - Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (п.п. 6.4.8 Програми) - виконано.

- Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру міської ради (п. 6.5. Програми):

    - Придбати комп'ютерну, периферійну та оргтехніку (п.п. 6.5.1 Програми) - перевиконано: було профінансовано 227% від запланованого завдяки додатково виділених коштів.

    - Послуги з ліцензування програмного забезпечення (п.п. 6.5.2 Програми) - перевиконано: було профінансовано 110% від запланованого завдяки додатково виділених коштів.

    - Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання (п.п. 6.5.3 Програми) - виконано з економією приблизно 40% коштів від запланованого.

    - Послуги доступу до Інтернет та електронної пошти (п.п. 6.5.4 Програми) - виконано.

    - Технічна підтримка  системи "Законодавство" (п.п. 6.5.5 Програми) - виконано.

    - Устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали  до нього (п.п. 6.5.6 Програми) - перевиконано: було профінансовано 218% від запланованого завдяки додатково виділених коштів.

    - Розробити та впровадити комп'ютерну програму  "Моніторинг держзакупівель" (п.п. 6.5.7 Програми) - нема потреби у впровадженні у зв'язку із змінами у законодавстві.

    - Розробити та впровадити комп'ютерну програму "Діловодство відділу адміністративних послуг" (п.п. 6.5.8 Програми) - нема потреби у впровадженні у зв'язку з запланованим на 2017 рік впровадженням системи електронного документообігу.

- Впровадити систему захисту інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради (п. 6.6. Програми):

    - Розробити технічне завдання на КСЗІ (п.п. 6.6.1 Програми) - виконано.

    - Розробити технічний проект (п.п. 6.6.2 Програми) - виконано.

    - Ввести КСЗІ в дію (п.п. 6.6.3 Програми) - виконано.

    - Провести попередні випробування КСЗІ (п.п. 6.6.4 Програми) - виконано.

    - Провести державну експертизу КСЗІ (АС класу "1") (п.п. 6.6.4 Програми) - не виконано змінився порядок атестації КСЗІ.

- Розробити план впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах (п. 6.7. Програми) - виконано.

- Розробити план впровадження системи електронного врядування в Сєвєродо-нецькій міській раді (п. 6.8. Програми) - виконано.

3. Оцінка ефективності виконання.

- Автоматизація діяльності відділу адміністративних послуг оптимізувала та прискорила роботу відділу.

- Модернізація інформаційної інфраструктури міської ради підняла на високий якісний та кількісний рівень обробку, зберігання та захист інформації в інформаційній інфраструктурі міської ради.

4. Фінансування.

- Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 1360,991 тис. грн.

5. Оцінка кінцевих результатів.

5.1. 	Реалізація Програми дозволила:

- Частково модернізувати або замінити застарілу комп’ютерну та іншу оргтехніку, що позитивно вплинуло на якість та швидкість роботи.

- Увійти в межі правового поля з використання програмного забезпечення.

- Оптимізувати та автоматизувати діловодство деяких структурних підрозділів міської ради.

- Створити інформаційну інфраструктуру, яка підняла на більш якісний рівень автоматизацію діяльності та забезпечення керівництва та структурних підрозділів міської ради достовірною, повною та своєчасною інформацією, яка є основою для прийняття обґрунтованих, ефективних управлінських рішень та оперативного контролю за їх виконанням, а, також, є основою для більш раціонального використання наявних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів при вирішенні завдань розвитку  територіальної громади.

5.2.	Підпункти Програми 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 не виконані за тих причин, що торги по них не відбулися.

5.3. 	Підпункти Програми 6.5.1, 6.5.2, 6.5.5 були перевиконані завдяки додаткового фінансування.

5.4.	У виконанні п.п. 6.5.7, 6.5.8 Програми відпала необхідність у зв'язку із змінами у законодавстві та запланованими на 2017 рік іншими заходами.

6. Заключний висновок.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що мета Програми досягнута частково, але ефективність виконаних заходів висока.

Ресурсне забезпечення програми наведені у Додатку 1 до звіту про результати виконання "Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік" .

Результативні показники  наведені у Додатку 2 до звіту про результати виконання "Програми інформатизації Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік".

Додаток 1
до заключного звіту про результати виконання

«Програми інформатизації

Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік»

Ресурсне забезпечення програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 31.12.2016 р. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Перевести електронні поштові скриньки в домен gov.ua | 6.1.1. Створити нові електронні поштові скриньки відділів міської ради в домені gov.ua | Відділ АСУ та ТО, ПФ "НТ-Зв'язок" | не потребує фінансування | - | - | - | Створено 93 поштова скринька из 72 запланованих |
|  | 6.1.2. Навчити працівників міської ради щодо використання нових електронних поштових скриньок | Відділ АСУ та ТО |  | - | - | - |  |
| 6.2. Запровадити систему електронного голосування | 6.2.1. Закупити обладнання системи | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 429,73 | 91,62 | 12,77 | Співфінансування ПРООН- місцевий розвиток, орієнтований на громаду "Розумні міста"- 637,250 тис. грн. |
|  | 6.2.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи та навчання депутатів міської ради | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів |  | 90,44 |  |  |  |
| 6.3. Запровадити систему відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради | 6.3.1. Закупівля обладнання системи | Відділ АСУ та ТО |  | 167,82 |  |  |  |
|  | 6.3.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи та навчити персонал | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів |  | 29,54 |  |  |  |
| 6.4. Автоматизувати діяльність відділу адміністративних послуг | 6.4.1. Придбати системи керування чергою | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 82,2 | 82,2 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.4.2. Виконати монтаж, інсталяцію обладнання, налагодження системи керування чергою та навчити персонал | Відділ АСУ та ТО, переможець конкурсних торгів | Місцевій бюджет | 37,80 | 77,70 | 205,56 |  |
|  | 6.4.3. Організувати канал зв'язку для підключення до ЄДДР (придбання та інсталяція обладнання каналу) |  | Місцевій бюджет | 157,50 | 0,00 | 0,00 | Торги не видбулись |
|  | 6.4.4. Придбати 2 програмно-апаратних комплексів для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб |  | Місцевій бюджет | 218,40 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6.4.5. Придбати програмно-апаратного комплексу для внесення інформації до ЄДДР та формування витягів з ЄДДР |  | Місцевій бюджет | 33,60 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6.4.6. Підключити 3-х робочих станцій до ЄДДР та до Реєстру територіальної громади | Відділ АСУ та ТО | не потребує фінансування | - | - | - | Підключення після придбання обладнання |
|  | 6.4.7. Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру речових прав та нерухомого майна | Відділ АСУ та ТО |  | - | - | - | Підключено 3-х державних реєстраторів |
|  | 6.4.8. Підключити 3-х державних реєстраторів до Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | Відділ АСУ та ТО |  | - | - | - | Підключено 3-х державних реєстраторів |
| 6.5. Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру міської ради | 6.5.1. Придбати комп'ютерну, периферійну та оргтехніку | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 249,50 | 567,34 | 227,39 | Перевиконано |
|  | 6.5.2. Послуги з ліцензування програмного забезпечення | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 254,65 | 280,83 | 110,28 | Перевиконано |
|  | 6.5.3. Послуги з технічного обслуговування та ремонту обладнання | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 105,34 | 63,01 | 59,82 | Заправка та ремонт у разі потреби |
|  | 6.5.4. Послуги доступу до Інтернет та електронної пошти | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 14,4 | 14,4 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.5.5. Технічна підтримка системи "Законодавство" | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 5,29 | 5,29 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.5.6. Устаткування для автоматичного оброблення інформації та витратні матеріали до нього | Відділ АСУ та ТО | Місцевій бюджет | 81,856 | 178,603 | 218,19 | Перевиконано |
|  | 6.5.7. Розробити та впровадити комп'ютерну програму "Моніторинг держзакупівель" | Відділ АСУ та ТО | не потребує фінансування | - | - | - | зі змінами у законодавстві немає потреби |
|  | 6.5.8. Розробити та впровадити комп'ютерну програму "Діловодство відділу адміністративних послуг" | Відділ АСУ та ТО |  | - | - | - | у звязку з впровадженням СЕД у міській раді у 2017 році у розробці програми немає потреби |
| 6.6. Впровадити систему захисту інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | 6.6.1. Розробити технічне завдання на КСЗІ | Відділ АСУ та ТО, РСО, АТ "ІІТ" | Місцевій бюджет | 5,4 | 5,4 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.6.2. Розробити технічний проект |  | Місцевій бюджет | 5,4 | 5,4 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.6.3. Ввести КСЗІ в дію |  | Місцевій бюджет | 5,4 | 5,4 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.6.4. Провести попередні випробування КСЗІ |  | Місцевій бюджет | 2,44 | 2,44 | 100,00 | Виконано |
|  | 6.6.5. Провести державну експертизу КСЗІ (АС класу "1") |  | Місцевій бюджет | 15,00 | 0,00 | 0,00 | змінився порядок атестації КСЗІ |
| 6.7. Розробити план впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах | 6.7.1. Розробити план | Відділ АСУ та ТО | не потребує фінансування | - | - | - | Виконано |
| 6.8. Розробити план впровадження системи електронного врядування в Сєвєродонецькій міській раді | 6.8.1. Розробити план | Відділ АСУ та ТО | не потребує фінансування | - | - | - | Виконано |

Додаток 2
до заключного звіту про результати виконання

«Програми інформатизації

Сєвєродонецької міської ради на 2016 рік»

Результативні показники програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перевести електронні поштові скриньки в домен gov.ua | Показник витрат |
|  | Бюджетні витрати | Грн. | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість працівників необхідних для створення скриньок | Осіб | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник продукту |
|  | Кількість скриньок, яких потрібно створити | Шт. | 72 | 93 | 21 |
|  | Кількість працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | Осіб | 125 | 144 | 19 |
|  | Показник ефективності |
|  | Відсоток працівників, які мають доступ до послуг електронної пошти | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Показник якості |
|  | Виконання вимог законодавства щодо використання електронної пошти в органах місцевого самоврядування | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Відсоток користувачів, які перейшли на нові поштові скриньки | % | 100 | 116 | 16 |
| 2. Запровадити систему електронного голосування | Показник витрат |
|  | Бюджетні кошти, необхідні для придбання, монтажу, налагодженню системи, навчанню роботі з нею | Тис. грн. | 520,164 | 91,62 | -428,55 |
|  | Показник продукту |
|  | Прогнозована кількість сесій на рік | Шт. | 20 | 33 | 13 |
|  | Термін експлуатації обладнання | рік | 10 | 10 | 0 |
|  | Показник ефективності |
|  | Затрати бюджетних коштів для поіменного голосування протягом однієї сесії | Тис. Грн. | 2,60 | 0,28 | -2,32 |
|  | Показник якості |
|  | Виконання вимог законодавства щодо поіменного голосування | % | 100 | 100 | 0 |
| 3. Запровадити систему відеосупроводу та он-лайн трансляцій сесій міської ради | Показник витрат |
|  | Бюджетні кошти, необхідні для придбання, монтажу, налагодженню системи, навчанню роботі з нею | Тис. грн. | 197,368 | 0 | -197,368 |
|  | Показник продукту |
|  | Прогнозована кількість сесій на рік | Шт. | 20 | 33 | 13 |
|  | Термін експлуатації обладнання | рік | 10 | 10 | 0 |
|  | Показник ефективності |
|  | Витрати бюджетних коштів на одну он-лайн трансляцію | Грн. | 987 | 0 | -987 |
|  | Показник якості |
|  | Забезпечення прозорості прийняття рішень | % | 100 | 0 | -100 |
| 4.Автоматизувати діяльність відділу адміністративних послуг | Показник витрат |
|  | Бюджетні кошти для впровадження електронної черги | Тис. грн. | 120 | 160 | 40 |
|  | Бюджетні кошти для впровадження обладнання для ЄДДР | Тис. грн. | 409,5 | 0 | -409,5 |
|  | Кількість працівників, обслуговуючих ЄДДР | Осіб | 4 | 6 | 2 |
|  | Показник продукту |
|  | Планований термін використання комплексів | Рік | 10 | 10 | 0 |
|  | Планована кількість обслуговуваних відвідувачів за рік | Осіб | 20000 | 27396 | 7396 |
|  | Планована кількість відвідувачів, які звернуться до ЄДДР | Осіб | 8667 | 8013 | -654 |
|  | Показник ефективності |
|  | Витрати на електрону чергу на 1 відвідувача | Грн. | 0,6 | 0,58 | -0,02 |
|  | Витрати на обладнання для ЄДДР на 1 відвідувача | Грн. | 4,72 | 0 | -4,72 |
|  | Планована на рік кількість відвідувачів на 1 працівника, обслуговуючого ЄДДР | Осіб | 2166,75 | 1335,5 | -4,72 |
|  | Показник якості |
|  | Виконання вимог законодавства щодо надання адміністративних послуг | % | 100 | 100 | 0 |
| 5. Модернізувати та обслужити інформаційну інфраструктуру | Показник витрат |
|  | Бюджетні кошти, заплановані на модернізацію інформаційної інфраструктури | Тис. грн. | 711,036 | 1109,47 | 398,438 |
|  | Кількість одиниць придбаної комп'ютерної та іншої оргтехніки | шт. | 32 | 75 | 43 |
|  | Показник продукту |
|  | Кількість працівників | Осіб. | 126 | 140 | 14 |
|  | Кількість одиниць комп'ютерної та іншої оргтехніки, яка потребує заміни (1998 - 2005 рік випуску) | Шт. | 92 | 92 | 0 |
|  | Показник ефективності |
|  | Витрати на модернізацію одного робочого місця | Тис. грн. | 5,643 | 7,92 | 2,28 |
|  | Відсоток від необхідної кількості одиниць комп'ютерної та іншої оргтехніки, яка буде замінена | % | 35 | 82 | 47 |
|  | Показник якості |
|  | Відсоток модернізованої інформаційної інфраструктури до сучасного рівня | % | 35 | 82 | 47 |
| 6. Впровадити систему захисту інформації у режимно-секретному органі Сєвєродонецької міської ради | Показник витрат |
|  | Обсяг запланованих бюджетних коштів | Тис. грн. | 33,64 | 18,64 | -15 |
|  | Показник продукту |
|  | Кількість комп'ютерів, на яких розгортається система | Шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності |
|  | Захист інформації (КСЗІ) в ІС (АС класу "1") режимно-секретного органу (РСО) | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Показник якості |
|  | Виконання вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом | % | 100 | 100 | 0 |
| 7. Розробити план впровадження системи електронного документообігу в Сєвєродонецькій міській раді та підлеглих структурах | Показник витрат |
|  | Бюджетні витрати | Грн. | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник продукту |
|  | План впровадження системи електронного документообігу | Шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності |
|  | Наявність плану дій щодо впровадження системи електронного документообігу | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Показник якості |
|  | Детально прописані заходи щодо реалізації системи електронного документообігу | % | 100 | 100 | 0 |
| 8. Розробити план впровадження системи електронного врядування в Сєвєродонецькій міській раді | Показник витрат |
|  | Бюджетні витрати | Грн. | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник продукту |
|  | План впровадження системи електронного врядування | Шт. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник ефективності |
|  | Наявність плану дій щодо впровадження системи електронного врядування | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Показник якості |
|  | Детально прописані заходи щодо реалізації системи електронного врядування | % | 100 | 100 | 0 |

Міський голова								В.В. Казаков