СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_____________ (___________) сесія

РІШЕННЯ № ____

«___» _____________2018 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської

цільової програми відновлення,

реконструкції та будівництва

світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька

на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення дорожнього руху в місті, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ Сєвєродонецької міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської  цільової  програми  відновлення, реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька на 2018 рік» у першому кварталі 2019 р.

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова								В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ						А.І. Вернер

Узгоджено:

Секретар міської ради							І.М. Бутков

В.о. першого заступника міського голови				С.В. Зарецький

Заступник міського голови							О.І. Ярош

Начальник фінансового управління					М.І. Багрінцева

Директор департаменту економічного розвитку				Н.С. Колєснік

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням				А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань 								В.В. Рудь

,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням

Додаток

до рішення ___-ої (_________) сесії  міської ради

від «___» ___________ 2018 року № ____

Міська

цільова  програма відновлення,

реконструкції та будівництва

світлофорних об’єктів

м. Сєвєродонецька

на 2018 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми відновлення,

реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів м. Сєвєродонецька

на 2018 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ капітального будівництва міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ капітального будівництва міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», відділ капітального будівництва міської ради, інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення системи керування дорожнім рухом в місті |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 10486,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 10486,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

В умовах збільшення кількості автомобілів, високої інтенсивності руху особливої гостроти набуває проблема забезпечення безпеки дорожнього руху, від вирішення якої залежить збереження життя і здоров’я як водіїв, так і пішоходів.

Регулювання дорожнього руху в місті здійснюється за допомогою дорожніх знаків та світлофорів. Через непрацюючий світлофор водіям буває непросто їздити міськими вулицями, а особливо в час пік. Часто непрацюючі світлофори стають причиною дорожньо-транспортних пригод, під час яких травмуються та гинуть люди.

В місті працює 21 світлофорний об’єкт, більшість з яких застаріла, не відповідає сучасним вимогам та потребує ремонту або заміни.

Світлофор на перехресті вулиці Б.Ліщини та бульвару Дружби Народів не працює вже багато років, на деяких перехрестях вулиць з великим транспортним навантаженням світлофори взагалі відсутні.

Наявність інструменту для контролю і управління світлофорною мережею міста - автоматизованої системи керування дорожнім рухом – є нагальною потребою міста у статусі обласного центру.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - велика вартість сучасних світлофорних об’єктів; |
| --- | --- |
| МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є забезпечення безпечних та комфортних умов пересування транспорту та пішоходів, удосконалення системи керування дорожнім рухом в місті.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом.

2. Впровадження технічних засобів керування дорожнім рухом.

3. Відновлення непрацюючих світлофорних об’єктів.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів.

2. Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів.

3. Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом. | Технічне обслуговування та поточний ремонт світлофорних об’єктів з урахуванням витрат на електроенергію | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 1446,0 | Стале функціонування 21-х світлофорних об’єктів. |
| Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів. | 1.Розробка проектно-кошторисної документації на автоматизовану систему керування дорожнім рухом (АСКДР). |  | 300,0 | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху. |
|  | 2. Впровадження АСКДР. |  | 2340,0 |  |
| Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів. | 1. Відновлення світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Б.Ліщини та бульвару Дружби Народів | ВКБ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 800,0 |  |
|  | 2.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Єгорова та вул. Об’їзна. |  | 800,0 |  |
|  | 3.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Новікова та вул. Курчатова. |  | 800,0 |  |
|  | 4.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Новікова та вул. Б.Ліщини. |  | 800,0 |  |
|  | 5.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Ліщини та вул. Енергетиків. |  | 800,0 |  |
|  | 6.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Б.Ліщини та вул. Сметаніна. |  | 800,0 |  |
|  | 7.Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Єгорова та вул. Сметаніна. |  | 800,0 |  |
|  | 8, Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул. Автомобільна та пр.. Гвардійського. |  | 800,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 10486,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 10486,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 10486,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2016 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 584,157 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 584,157 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2017 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 2500,1 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті 960,1 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятимуть створенню безпечних та комфортних  умов руху на вуличній мережі міста шляхом здійснення комплексу заходів щодо удосконалення структури управління безпеки дорожнього руху на міському рівні.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи керування дорожнім рухом | Показник витрат | тис. грн. | 1446,0 |
|  | Показник продукту: світлофорні об’єкти | од. | 21 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 68,9 |
|  | Показник якості: працюючих світлофорних об’єктів | % | 100 |
| Диспетчеризація роботи світлофорних об’єктів | Показник витрат | тис. грн. | 300,0 |
|  | Показник продукту: проектно-кошторисна документація | од. | 1 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 300,0 |
|  | Показник якості |  | Визначення складу і вартості робіт з диспетчеризації роботи світлофорних об’єктів |
|  | Показник витрат | тис. грн. | 2340,0 |
|  | Показник продукту: АСКДР | од. | 1 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 2340,0 |
|  | Показник якості: охоплення світлофорних об’єктів системою АСКДР | % | 100 |
| Відновлення та будівництво світлофорних об’єктів | Показник витрат | тис. грн. | 6400,0 |
|  | Показник продукту: світлофорний об’єкт | од | 8 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од | 800,0 |
|  | Показник якості: збільшення кількості світлофорних об’єктів | % | 33 |

Секретар ради		І.М. Бутков