СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________ (__________) сесія

РІШЕННЯ № ____

«___» ________________ 2018 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської цільової

програми утримання, поточного ремонту

та реконструкції системи зливової

каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливової каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік» в 1 кварталі 2019 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова							В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ					А.І. Вернер

Узгоджено:

Секретар міської ради						І.М. Бутков

В.о. першого заступника міського голови			С.В. Зарецький

Заступник міського голови						О.І. Ярош

Начальник фінансового управління			 	М.І. Багрінцева

Директор департаменту економічного розвитку			Н.С. Колєснік

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням     			 А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань 							В.В. Рудьл

Додаток

до рішення ___-ої (_______) сесії  									міської ради

від «___» ____________ 2018 року № ____

Міська цільова програма

утримання, поточного ремонту та

реконструкції системи зливової

каналізації м. Сєвєродонецька

на 2018 рік

1. 	ПАСПОРТ

«Міської цільової програми утримання, поточного ремонту та реконструкції системи зливної каналізації м. Сєвєродонецька на 2018 рік»

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 14.09.2017 р. № 479 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2018 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста |
| 9. | Термін реалізації програми | 2018 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 1157 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 1157 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Реалізація основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану системи зливової каналізації, зменшення негативного впливу на оточуюче природне середовище |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Система зливової каналізації м. Сєвєродонецька складається із каналізаційної мережі(138 колодязів), самопливних колекторів (17,9 км), дощоприймачів (303 од.), насосної станції зливових вод в районі озера Чисте.

Зливова каналізація міста умовно розділена на 3 райони. Перший район сформований в «старій» частині міста, зливові води в якому накопичуються на вул. Сметаніна  і створюють перешкоди для руху транспорту та пішоходів. З часом зливові води частково потрапляють в господарсько-побутову каналізацію, а частково фільтруються в грунт. Другий басейн сформований також в «старій» частині міста, від нього зливові води по самопливним колекторам по пр. Хіміків та пр. Гвардійському відводяться в загальноскидний канал ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот» і далі в р. Сіверський Донець. Третій басейн сформований в «новій» частині міста, звідки зливові води по самопливним колекторам вул. Новікова та вул. Курчатова направляються на насосну станцію зливових вод в районі озера Чисте, звідки свого часу перекачувались також в загальноскидний канал. Але насосна станція припинила свою роботу в 1996 році з причини  руйнування залізобетонних будівельних конструкцій відстійників та затоплення машинного відділення з усім обладнанням та устаткуванням. Останні 20 років зливові води під час дощів та сніготанення накопичуються на території насосної станції та в пруду-накопичувачі і поступово просочуються в піщаний грунт. В місті існують місця, де відсутня зливова каналізація (пр.. Центральний-вул. Гоголя, район Автовокзалу, вул. Ломоносова-вул Донецька, вул. Донецька-вул. Маяковського, тощо) і потрібно періодично здійснювати відкачку дощової води асенізаційними машинами.

Утримання в належному стані системи зливової каналізації потребує своєчасного поточного ремонту та гідродинамічного очищення колекторів та дощоприймачів від осаду та сміття.

Відсутність технічної паспортизації системи зливової каналізації ускладнює її експлуатацію.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності спроможних кваліфіковано виконувати роботи з розробки проектно-кошторисної документації; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - відсутність у комунального підприємства спеціальної техніки та досвіду експлуатації обладнання для гідродинамічного очищення |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - створення міського підприємства або дільниці з ремонту дорожнього покриття; - використання позабюджетних коштів; - можливість влаштування водовідведення з вул. Сметаніна в р. Борова | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є забезпечення сталої та ефективної роботи системи зливової каналізації міста шляхом реалізація заходів, спрямованих на поліпшення її технічного стану, зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1.Утримання насосної станції.

2.Поточний ремонт мереж зливової каналізації.

3.Гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації.

4.Паспортизація системи зливової каналізації.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поліпшення технічного стану системи зливової каналізації | 1.Утримання насосної станції | УЖКГ міськради, КП «СКС» | 358,0 (зарплата – 252,4; ЄСВ – 55,5; ел. енергія – 49,0) | Стала робота і покращення технічного стану системи зливової каналізації. |
|  | 2.Поточний ремонт мереж зливової каналізації. |  | 100,0 |  |
|  | 3. Гідродинамічна очистка зливової каналізації ( вул. Маяковського, вул. Сметаніна, вул. Б.Ліщини) |  | 500,0 |  |
|  | 4. Паспортизація системи зливової каналізації. ( вул. Маяковського, вул. Курчатова, вул. Новікова) |  | 199,0 |  |
|  | 5. Розробка концепції роботи зливової каналізації та зливових стоків |  | - |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 1157,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2018 р. планується  фінансування в обсязі 1157,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 1157,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти – 0 тис. грн.

В 2016 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав 515,955 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 515,955 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2017 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 810,0 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті – 269,588 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми надасть змогу поліпшити стан міської зливової каналізації, впорядкувати відведення поверхневого стоку з території міста з дотриманням водоохоронного законодавства, вирішити питання проектування реконструкції очисних споруд зливної каналізації. Наявність оновленої, розгалуженої та вчасно очищеної системи зливової каналізації є ознакою безпечного сучасного європейського міста.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утримання насосної станції. | Показник витрат | тис. грн. | 358,0 |
|  | Показник продукту: - сторожова охорона - спожита електроенергія | од. | 1 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./од. | 358,0 |
|  | Показник якості: збереження споруд насосної станції. | % | 100 |
| Поточний ремонт мереж зливової каналізації | Показник витрат | тис. грн. | 100,0 |
|  | Показник продукту: протяжність мереж | км | 16,3 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./км | 6,1 |
|  | Показник якості: утримання в належному стані системи зливової каналізації | % | 100 |
| Гідродинамічне очищення мереж зливової каналізації | Показник витрат | тис. грн. | 500,0 |
|  | Показник продукту: протяжність мереж | км | 2,0 |
|  | Показник Ефективності | тис. грн./км | 250,0 |
|  | Показник якості: очищення від осаду та сміття мереж | % від загальної протяжності | 12,5 |

Секретар ради