СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_________________ (______________) сесія

# РІШЕННЯ № _____

« ___» __________  2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  «Міської цільової

Програми капітального ремонту

житлового фонду м. Сєвєродонецька

на 2017 рік»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2017 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю  рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 31.10.2016 р. № 838 «Про затвердження «Міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2017 рік» як виконане.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим  та торговельним обслуговуванням.

Міський голова	                                                             	 	В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ						А.А.Ковалевський

Узгоджено:

Секретар міської ради 							Е.Ю. Марініч

Перший заступник міського голови					І.Е. Слєсарєв

Начальник фінансового управління					М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням 				А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань 								В.В. Рудь

Додаток

до рішення _______(_______) сесії  міської ради

від «___» ________ 2018 р. № ______

Звіт

про хід виконання «Міської цільової Програми капітального ремонту житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2017 р.»

І. Основні данні.

«Міська цільова Програма  капітального ремонту житлового фонду                                       м. Сєвєродонецька на 2017 рік (далі - Програма) затверджена  рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від  31.10.2016 р.  № 838.

Виконавцями Програми  визначені  Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок» та управитель, визначений за результатами конкурсу.

Строк виконання Програми  - 2017 рік

ІІ. Виконання завдань та заходів.

В рамках виконання Програми у 2017 році здійснені  наступні заходи:

Завдання 1. Для забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків виконано:

- капітальний ремонт покрівель в житлових  будинках по                                            вул. Автомобільна, 15; вул. Маяковського, 11«а», вул. Маяковського, 17; вул. Гагаріна, 10 «а», вул. Гагаріна, 54; пр. Гвардійський, 27 «б», пр. Гвардійський, 8 «б», пр. Гвардійський,  20 «а», пр. Гвардійський, 55; вул. Енергетиків, 28; загальною площею 9936,15 м2

- капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів на житловому будинку  по пр. Гвардійський, 55.

Завдання 2. Для забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків виконано капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в житлових будинках по вул. Федоренко, 25 та вул. Маяковського, 7.

ІІІ. Фінансування програми.

Фінансування  заходів здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичні витрати на виконання Програми склали 4689,133 тис. грн. із запланованих 19740,2 тис. грн., що складає 24%. Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків | 1.Виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків | УЖКГ міськради, учасники Програми, інші підприємства | Міський бюджет | 15243,6 | 4045,767 | Виконано частково (в рамках наданого фінансування) |
|  | 2.Виконання капітального ремонту аварійних балконів |  |  | 180,0 | 0 | не виконано |
|  | 3.Виконання капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів на житлових будинках |  |  | 64,9 | 60,955 | виконано |
| 2. Забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків | 1.Виконання капітального ремонту колекторів холодного водо поста-чання житлових будинків |  |  | 383,1 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
|  | 2.Виконання капітального ремонту колекторів водовідве-дення житлових будинків |  |  | 322,2 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
|  | 3.Виконання капітального ремонту колекторів холодного водопостачання та водовідве-дення житлових будинків |  |  | 764,2 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
|  | 4.Виконання капітального ремонту внутрішньо-будинкових електричних мереж житлових будинків |  |  | 1476,6 | 582,411 | Виконано частково (в рамках виділеного фінансування) |
|  | 5.Виконання капітального ремонту внутрішньо-будинкових систем гарячого водо постачання з заміною водопідігрі-вачів житлових будинків |  |  | 680,5 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
|  | 6.Виконання капітального ремонту внутрішньо-будинкових систем централізованого опалення житлових будинків |  |  | 625,1 | 0 | не виконано (відсутнє фінансування) |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | Міський бюджет | 19740,2 | 4689,133 |  |

ІV. Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати |  | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 15243,6 |  | 4045,767 | -11197,833 |
|  | Показник продукту | покрівля, м²/одиниць | 36294/42 |  | 9936,15/10 | -26357,85/ -32 |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості капітально відремонтованих покрівель, що дає ріст ефективності, % | 5,2 |  | 1,2 | -4,0 |
|  | Показник якості | З застосуванням нових технологій гарантійний строк буде збільшено,(роки) | 5-10 |  | 5-10 | 0 |
| 2.Виконання капітального ремонту аварійних балконів | Показник витрат | тис. грн. | 180,0 |  | не виконано |  |
|  | Показник продукту | балкон,одиниць | 15 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | Більше ніж в попередній період, одиниць | 15 |  |  |  |
|  | Показник якості | відновлення міцності конструктивних елементів, % | 100 |  |  |  |
| 3.Виконання капітального ремонту оголовків димових та вентиляційних каналів на житлових будинках |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник витрат | тис. грн. | 64,9 |  | 60,955 | -3,945 |
|  | Показник продукту | димовий оголовок, вентиляційний канал, одиниць | 25 |  | 3 | -22 |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими оголовків димових та вентиляційних каналів, одиниць | 17 |  | 1 | -16 |
|  | Показник якості | відновлення міцності конструктивних елементів, % | 100 |  | 100 | 0 |
| 4.Виконання капітального ремонту колекторів холодного водопостачання житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 383,1 |  | не виконано |  |
|  | Показник продукту | колектор холодного водопостачання, м.п. | 646 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими колекторами холодного водопостачання, одиниць | 11 |  |  |  |
|  | Показник якості | Заміна зношених колекторів холодного водопостачання на нові, що дає ріст ефективності, % | 1,4 |  |  |  |
| 5.Виконання капітального ремонту колекторів водовідведення житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 322,2 |  | не виконано |  |
|  | Показник продукту | Колектор водовідведення, м.п. | 1020 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими колекторами водовідведення, 11 одиниць | 11 |  |  |  |
|  | Показник якості | Заміна зношених колекторів водовідведення на нові, що дає ріст ефективності, % | 1,4 |  |  |  |
| 6.Виконання капітального ремонту холодного водопостачання та водовідведення житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 764,2 |  | не виконано |  |
|  | Показник продукту | колектор водопостачання та водовідведення, м.п. | 1340 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими колекторами холодного водопостачання та водовідведення, одиниць | 7 |  |  |  |
|  | Показник якості | Заміна зношених колекторів холодного водопостачання та водовідведення на нові, що дає ріст ефективності, % | 0,9 |  |  |  |
| 7.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 1476,6 |  | 582,411 | -894,189 |
|  | Показник продукту | внутрішньобудинкова електрична мережа, м.п. | 5510 |  | 4662,6 | -847,4 |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими внутрішньо-будинковими електричними мережами, одиниць | 7 |  | 2 | -5 |
|  | Показник якості | Заміна зношених внутрішньо-будинкових електричних мереж на нові, що дає ріст ефективності, % | 0,9 |  | 0,25 | -0,65 |
| 8.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання з заміною водопідігрівачів житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 680,5 |  | Не виконано |  |
|  | Показник продукту | Внутрішньобудинкова система гарячого водопостачання, водопідігрівач, м.п. | 960 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими внутрішньо-будинковими системами гарячого водопостачання з заміною водопідігрівачів на, одиниць | 20 |  |  |  |
|  | Показник якості | Заміна зношених внутрішньо-будинкових системам гарячого водопостачання з заміною водопідігрівачів на нові, що дає ріст ефективності, % | 2,5 |  |  |  |
| 9.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових систем централізованого опалення житлових будинків | Показник витрат | тис. грн. | 625,1 |  | Не виконано |  |
|  | Показник продукту | Внутрішньобудинкова система централізованого опалення, м.п. | 1355 |  |  |  |
|  | Показник ефективності | Збільшення кількості житлових будинків з капітально відремонтованими внутрішньо-будинковими системами централізованого опалення, одиниць | 20 |  |  |  |
|  | Показник якості | Заміна зношених внутрішньо-будинкових систем централізованого опалення на нові, що дає ріст ефективності, % | 2,5 |  |  |  |
|  | Показник якості | тис. грн. | 180,0 |  |  |  |

Секретар міської ради 						Е.Ю. Марініч

Підготовлено:

Начальник УЖКГ міськради 				           А.А. Ковалевський