СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сорок четверта (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 2442

17 квітня 2018 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової програми «Тротуари

м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Тротуари                                 м. Сєвєродонецька» на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми «Тротуари                         м. Сєвєродонецька» на 2017 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю рішення Сєвєродонецької міської ради від 24.11.2016 року                  № 998 «Про затвердження «Міської цільової програми «Тротуари м. Сєвєродонецька» на 2017 рік» у зв’язку з завершенням строку виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова 	 						     	В.В. Казаков

Додаток

до рішення 44-ї (чергової) сесії міської ради

від 17квітня 2018 року № 2442

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми

«Тротуари м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»

1.Основні данні

«Міська цільова програма «Тротуари м. Сєвєродонецька» на 2017 рік»  (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 24.11.2016 року № 998.

Виконавцями Програми визначено Управління житлово-комунального господарства міської ради. КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Житлосервіс «Світанок» та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2017 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів.

Для реалізації основних заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану покриття тротуарів міста, створення безпечних і комфортних умов для пішоходів у 2017 році  виконано:

- проект на капітальний ремонт тротуару по парній стороні пр. Гвардійський                                  (від вул. Курчатова до пр. Центральний) із використанням тротуарної плитки з декоративного бетону  (дрібнорозмірні фігурні елементи мощення - ФЕМ):

- капітальний ремонт тротуарів площі Перемоги з використанням тротуарної плитки загальною площею 1921 м2.

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1026,426 тис. грн.                               із запланованих 3800,0 тис. грн. (27%). Механізоване прибирання тротуарів вулиць від снігу що щойно випав не виконано, у зв’язку з відсутністю фінансування.

Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена                                 в Таблицях 1 та 2.

Фінансування Програми

Таблиця 1

| Пріоритетні завдання | Заходи | Викона-вець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Капітальний ремонт тротуарів | Капіта-льний ремонт тротуару по пр. Гвардій-ський від вул. Курча-това до пр. Центра-льний (парна сторона) | УЖКГ міської ради, КП «СПСПГБ» КП «СКС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | Міський бюджет | 3600,0 | 1026,426 у т.ч.: - проектні роботи -3,275 тис. грн.; - часткове вимощення 1023,151 тис. грн. | Виконано частково |
| Поточне утримання тротуарів | Механі-зоване приби-рання тротуа-рів вулиць від снігу, що щойно випав | УЖКГ міської ради, КП «СКС», КПЖ «Світанок», інші підприєм-ства, які залучені на договірних засадах |  | 200,0 | 0 | Не виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | Міський бюджет | 3800,0 | 1026,426 |  |

Виконання завдань та заходів програми.

Таблиця 2.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Факти-чно досяг-нуто | Відхи-лення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт тротуарів. | Показник витрат | тис. грн. | 3600,0 | 1026,426 | -2573,574 |
|  | Показник продукту: площа тротуарів | м2 | 8000,0 | 1921 | -6079 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./м2 | 0,45 | 0,53 | +0,08 |
|  | Показник якості: створення умов для безперешкодного та зручного пересування в пішохідній зоні вулиць міста, в т.ч. маломобільних груп населення. Подовження терміну експлуатації тротуарів | років | 15 | 15 | 0 |
| Поточне утримання тротуарів. | Показник витрат | тис. грн. | 200,0 | 0 | -200 |
|  | Показник продукту: протяжність вулиць | км | 157,62 | 0 | -157,62 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./км | 1,27 | 0 | -1,27 |
|  | Показник якості: зменшення травмування мешканців міста у зимовий період | % | 10 | 0 | 0 |

Секретар міської ради 	Е.Ю. Марініч