# 1.Фінансування завдань та заходів програми				Таблиця 1

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків ,будинок 74 | УЖКГ міськради ОСББ «Енергетиків, 74» | Місцевий бюджет ОСББ | 219827,99 16546,19 | 219532,66 16546,19 | Виконано |
|  | 2. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 15 | УЖКГ міськради АОСББ «Фаворит» | Місцевий бюджет ОСББ | 552734,54 23030,61 | 551158,08 23040,15 | Виконано |
|  | 3. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 9 | УЖКГ міськради АОСББ «Фаворит» | Місцевий бюджет ОСББ | 653087,86 27211,99 | 650361,77 27129,85 | Виконано |
|  | 4. Капітальний ремонт ліфтів житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 7А під'їзди 2,3,4 | УЖКГ міськради ОСББ «Сім А» | Місцевий бюджет ОСББ | 53295,36 2220,64 | 50480,55 2226,00 | Виконано |
|  | 5. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Партизанська, будинок 26, та Капітальний ремонт димових та вентиляційних каналів житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Партизанська, будинок 26 | УЖКГ міськради ОСББ «ФЕНІКС-26» | Місцевий бюджет ОСББ | 668573,38 20677,53 | 650996,44 20676,83 | Виконано |
|  | 6. Капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, будинок 11 | УЖКГ міськради ОСББ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ ПРЕСТИЖ» | Місцевий бюджет ОСББ | 27978,70 865,32 | 27971,32 865,32 | Виконано |
|  | 7. Капітальний ремонт мереж водопостачання багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 18, Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк вул.Вілєсова, будинок 20, Капітальний ремонт мереж водопостачання багатоповерхового житлового будинку за адресою: м.Сєвєродонецьк вул.Вілєсова, будинок 22 | УЖКГ міськради ОСББ «АБВГДЕЙКА» | Місцевий бюджет ОСББ | 227439,61 11970,51 | 227408,69 11970,50 | Виконано |

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт мережі опалення багатоквартирного будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 6 | УЖКГ міськради ОСББ «РОЗУМНИЙ ДІМ» | Місцевий бюджет ОСББ | 349625,98 18401,37 | 343902,43 18401,37 | Виконано |
|  | 9. Капітальний ремонт мереж опалення житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 23 | УЖКГ міськради ОСББ «ДОБРІ СУСІДИ СЄВЄРОДОНЕЦЬКА» | Місцевий бюджет ОСББ | 633077,46 22961,36 | 631328,77 22961,36 | Виконано |
|  | 10. Капітальний ремонт мережі каналізації (в т.ч. зливової каналізації) багатоквартирного будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 16 | УЖКГ міськради ОСББ «Вілєсова 16» | Місцевий бюджет ОСББ | 293379,51 15441,03 | 260458,08 15441,03 | Виконано |
|  | 11. Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 8 (під’їзд 1)», та «Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Вілєсова, будинок 8 (під’їзд 2) | УЖКГ міськради ОСББ «КРИЛО» | Місцевий бюджет ОСББ | 35390,74 722,26 | 32385,70 722,26 | Виконано |
|  | 12. Капітальний ремонт мереж опалення житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Юності, будинок 26 | УЖКГ міськради ОСББ «ЮНІСТЬ СЄВЄРОДОНЕЦЬК» | Місцевий бюджет ОСББ | 223889,84 16852,00 | 223890,00 11908,46 | Виконано |
|  | 13. Капітальний ремонт мереж холодного водопостачання житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк пр-т Гвардійський, будинок 67 | УЖКГ міськради ОСББ «ВЕСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК» | Місцевий бюджет ОСББ | 62205,96 3970,00 | 62206,00 2185,08 | Виконано |
|  | 14. Капітальний ремонт мереж водопостачання житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гоголя, будинок 8 | УЖКГ міськради ОСББ «НАШДОМ» | Місцевий бюджет ОСББ | 42437,34 428,66 | 24863,80 400,48 | Виконано |

| Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покращення технічних характеристик будинків | Капітальний ремонт мереж теплопостачання житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гоголя, будинок 6 | УЖКГ міськради ОСББ «НАШДОМ №6» | Місцевий бюджет ОСББ | 201812,49 2038,51 | 98797,95 1962,77 | Виконано |
|  | 16. Капітальний ремонт системи водопостачання холодної води житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Першотравнева, будинок 6 | УЖКГ міськради ОСББ «Кут Агафонова-Першотравневої, 6» | Місцевий бюджет ОСББ | 23840,80 2000,00 | 20349,60 1508,00 | Виконано |
|  | 17. Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Курчатова, будинок 11 | УЖКГ міськради ОСББ «Оріон Сєвєродонецьк» | Місцевий бюджет ОСББ | 312764,99 10340,00 | 312434,49 10340,00 | Виконано |
|  | 18. Капітальний ремонт системи опалення в житловому будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна, будинок 88 | УЖКГ міськради ОСББ «ЛУЧ» | Місцевий бюджет ОСББ | 208352,00 10966,00 | 205545,30 10966,00 | Виконано |
|  | 19. Капітальний ремонт системи опалення в житловому будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Гагаріна, будинок 86 | УЖКГ міськради ОСББ «ЛУЧ» | Місцевий бюджет ОСББ | 284449,00 14971,00 | 205548,74 10974,00 | Виконано |
|  | 20. Експертно-технічна оцінка ліфтів на житловому будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Науки, будинок 3-А, 2 під'їзди | УЖКГ міськради ОСББ «Наука-Центр» | Місцевий бюджет ОСББ | 3243,71 360,41 | 3244,00 360,16 | Виконано |
|  | 21. Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Науки, будинок 9, під’їзд 3 | УЖКГ міськради ОСББ «КОМФОРТ-9» | Місцевий бюджет ОСББ | 5738,40 637,60 | 5389,98 637,60 | Виконано |
|  | 22. Капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: м. Сєвєродонецьк вул. Науки, будинок 3, під’їзд 1 | УЖКГ міськради ОСББ «Берегиня» | Місцевий бюджет ОСББ | 5782,00 642,40 | 5432,71 642,40 | Виконано |