СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________________ (____________) сесія

# РІШЕННЯ № __________

„ ___ ” _____________ 2019 року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження  «Міської цільової

програми капітального ремонту

житлового фонду м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», з метою покращення стану житлового фонду міста, вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду, спрямування зусиль на створення сприятливого та комфортного для мешканців міста житла, а також впровадження енергозберігаючих технологій, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму капітального ремонту житлового фонду міста Сєвєродонецька на 2019 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ Сєвєродонецької міської ради  надати підсумковий звіт про хід виконання «Міської цільової програми капітального ремонту житлового фонду міста Сєвєродонецька на 2019 рік» в 1 кварталі 2020 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						В.П. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради					А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови				О.Ю. Кузьмінов

Заступник міського голови						Г.В. Пригеба

Начальник фінансового управління				М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням			А.Ю. Височин

Начальник відділу з юридичних

та правових питань							В.В. Рудь

Додаток

до рішення ________ (_________) сесії  міської ради

від ___ ________ 2019 року № ________

Міська цільова програма

капітального ремонту житлового фонду

м. Сєвєродонецька

на 2019 рік

1. Паспорт Програми.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови № 224 від 27 серпня 2018 року «Про розробку міських цільових та інших програм на 2019 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово - комунального господарства міської ради |
| 4. | Відповідальний виконавець програми | Управління житлово - комунального господарства міської ради |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово - комунального господарства міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління житлово - комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, співвласники багатоквартирного будинку, управитель багатоквартирного будинку та інші |
| 7. | Мета програми | Покращення стану житлового фонду міста |
| 8. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі: | 54358,6 тис. грн. |
| 9.1. | кошти міського бюджету | 54358,6 тис. грн. |
| 9.2. | кошти інших джерел | Кошти співвласників, управителя багатоквартирного будинку, інші залучені кошти |
| 10. | Очікувані результати | Вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду, створення дієвого механізму залучення коштів співвласників багатоквартирних будинків для проведення капітального ремонту житлового фонду, створення умов для безпечного та комфортного проживання у житлових будинках |
| 11. | Контроль за виконанням | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем на сьогоднішній день в місті є житлова. Постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до неналежного стану житла.

Загальнодержавна  програма  реформування  житлово-комунального господарства України, яка передбачала виділення коштів на капітальний ремонт та реконструкцію житлових будинків, в т.ч. будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний, так і залишилась невиконаною.

Не зважаючи на це, за останні роки за рахунок тільки коштів міського бюджету м. Сєвєродонецьк виконувались капітальні ремонти покрівель житлових будинків (в т.ч. із застосуванням пінополіуретану), зовнішнє утеплення стін будинків, капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж будинків, мереж холодного водопостачання будинку, гарячого водопостачання та опалення будинків, каналізації будинків та інше. Однак через великі обсяги робіт та значне капіталовкладення темпи проведення і обсяги ремонтів є низькими, технічний стан житлових будинків, які перебувають на балансі комунальних підприємств з кожним роком погіршується, інженерне обладнання потребує оновлення. Крім того майже всі житлові будинки забудови до 2000 року потребують проведення зовнішнього утеплення.

З введенням в дію Закону України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та Закону України «Про житлово-комунальні послуги», якими обов’язок забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності проведення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку покладено на співвласників будинків, суттєво змінилися умови  утримання житлового фонду. І тепер відсутність дієвого механізму залучення коштів співвласників не сприяють вирішенню завдань з технічного переоснащення та капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків.

3. Мета Програми.

Метою Програми є покращення стану житлового фонду міста шляхом виконання капітального ремонту та низки першочергових заходів, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників або управителя багатоквартирного будинку (далі - Управителя).

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

4.1. Програмою передбачається витрачати бюджетні кошти на реалізацію проектів капітального ремонту житлових будинків на умовах співфінансування робіт Управителем та міським бюджетом.

Кошти міського бюджету у рамках цієї Програми можуть використовуватися  за наступними напрямами:

- забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків;

-   забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків.

Відбір та затвердження проектів капітального ремонту житлових будинків покладається на міську конкурсну комісію (далі Конкурсна комісія). Склад Конкурсної комісії та Положення про неї розробляються та затверджуються окремо.

Конкурсна комісія оцінює проекти і проводить їх ранжування для фінансування. Процедура відбору базується на принципах конкуренції (наприклад, рівень участі співвласників у фінансуванні проекту, якість пропозиції, пріоритетність виду ремонту, вартість впроваджуваного заходу на 1м2 загальної площі будинку, енергоефективність, тощо) та прозорості. Таким чином, забезпечується висока якість проекту та відповідальність партнерів щодо його гідного впровадження.

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради (далі УЖКГ) надає допомогу учасникам Програми у підготовці пропозиції для подання на розгляд Конкурсної комісії.

Для участі в реалізації заходів Програми управитель багатоквартирного будинку (далі учасник Програми) створює комісію та своїм актом визначається щодо першочергових робіт або заходів, які необхідно провести в будинку та на прибудинковій території, і розмірів необхідного співфінансування і надають пакет документів до УЖКГ, яке їх накопичує, оцінює на предмет закінченості та якості, за необхідністю проводить оглядовий візит запропонованих об’єктів впровадження проектів та спілкування із співвласниками, які претендують отримати співфінансування. Пакет документів складається з:

1.Листа-заявки на участь в Програмі.

2.Комісійного акту визначення першочергових робіт або заходів.

3.Інформації про проект капітального ремонту житлового фонду:

- адреса житлового будинку;

- загальна характеристика будинку;

- опис, склад та зміст проектно-кошторисної документації;

- вплив запланованих заходів на енергоефективність будинку, очікуваний результат;

4.Копії Статуту підприємства учасника Програми.

5.Копії Свідоцтва про державну реєстрацію учасника Програми.

6. Копії договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком або інший документ, який надає право на обслуговування будинку.

7.Гарантійного листа про співфінансування проекту з боку учасника Програми.

8.Інформації про реєстрацію учасника Програми в електронній системі публічних закупівель.

9.Проектно-кошторисної  документації (за вимогою УЖКГ)

10. Пакет документів супроводжується описом, який підписується законним представником учасника Програми.

Після отримання повного пакета документів та вивчення пропозицій, УЖКГ готує висновок у довільній формі та передає до Конкурсної комісії.

Конкурсна комісія здійснює відбір проектів за наступними критеріями:

-    впровадження проектів для будинків та прибудинкових територій, що перебувають в експлуатації більше 10 років(крім аварійних);

- змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій, ступінь покращення технічних характеристик об’єктів;

- реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

- очікуваний довгостроковий ефект;

- спрямованість на вирішення актуальних проблем;

- рівень співфінансування проекту з боку співвласників;

- залучення додаткових джерел фінансування.

Відібрані пропозиції разом із протоколом засідання Конкурсної комісії передаються в УЖКГ для підготовки бюджетного запиту. Міська рада затверджує перелік відібраних пропозицій та приймає рішення про їх фінансування з міського бюджету.

Виконання робіт розпочинається за умови оплати учасником Програми своєї частки співфінансування по договору (угоді), зокрема з метою здійснення авансового платежу підрядній організації (виконавцю).

4.2. За рішенням Конкурсної комісії можливо проводити невідкладні роботи з капітального ремонту житлових будинків та інше з обмеженим співфінансуванням ( але не менше 1 гривні) за такими напрямками:

- капітальні ремонти конструктивних елементів житлових будинків, якщо вони визначені УЖКГ як такі, що мають істотне значення для міста;

-   проведення робіт з підсилення несучих конструкцій житлових будинків, які за висновком проектної організації та рішенням комісії визнані такими, що загрожують втраті несучої здатності, та можуть призвести до надзвичайної ситуації;

-   влаштування пандусів до квартир та під’їздів житлових будинків, в яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями;

-  виготовлення технічної документації на житлові будинки;

- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2019 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення задовільного технічного стану конструктивних елементів житлових будинків | 1.Виконання капітального ремонту покрівель житлових будинків | УЖКГ міськради, учасники Програми, інші підприємства | 29105,2 | Покращення технічних характеристик конструктивних елементів житлових будинків; якісне надання житлово-комунальних послуг |
|  | 2.Виконання капітального ремонту аварійних балконів |  | 1208,0 |  |
| Забезпечення задовільного технічного стану інженерних мереж житлових будинків | 1.Виконання капітального ремонту колекторів холодного водопостачання житлових будинків |  | 382,5 |  |
|  | 2.Виконання капітального ремонту колекторів водовідведення житлових будинків |  | 1108,0 |  |
|  | 3.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж житлових будинків ( в т.ч. із встановленням приладів обліку електроенергії в місцях загального користування) |  | 12938,6 |  |
|  | 4.Виконання капітального ремонту внутрішньобудинкових систем централізованого опалення житлових будинків та колекторів від виносної рамки опалення до житлових будинків |  | 3615,5 |  |
|  | 5. Придбання, монтаж та наладка приладів обліку теплової енергії в житлових будинках. | УЖКГ міськради, учасники Програми, інші підприємства | 3000,0 |  |
|  | 6. Придбання, монтаж та наладка приладів обліку холодної води в житлових будинках. | УЖКГ міськради, учасники Програми, інші підприємства | 3000,0 |  |
| Проведення незалежної експертної оцінки об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства |  | УЖКГ міськради | 2,8 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 54358,6 |  |

Крім вказаних заходів, можливо на розгляд Конкурсної комісії пропонувати проведення інших видів капітальних ремонтів.

7. Ресурсне забезпечення Програми

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 р. планується  фінансування в обсязі 54358,6 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 54358,6 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2017 році фактичний обсяг фінансування заходів програми складав  4689,138 тис. грн., в тому числі сплачено з міського бюджету 4689,138 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

На 2018 рік програмою передбачено фінансування в обсязі 35778,0 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті –  8302,650 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація контролю за ходом виконання Програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

В ході фінансування та реалізації проекту УЖКГ міської ради надає консультаційну допомогу,  здійснює нагляд та контроль за додержанням діючого законодавства України, та виконанням даної Програми в розрізі подання повного комплекту необхідної документації.

При проведенні електронних торгів управитель враховує кваліфікаційні вимоги до виконавців робіт або/та послуг, які запропонує УЖКГ міської ради (на розгляд УЖКГ міської ради).

На кожному етапі виконання робіт Конкурсна комісія або УЖКГ міської ради має право перевірити хід робіт, їх відповідність затвердженому проекту, та у разі порушення умов Програми припинити її дію.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій.

9. Очікувані результати

Для громади міста:

- покращення технічного стану житлових будинків;

- залучення співвласників житлових будинків до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку;

- соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності  фактичного співвласника житлового будинку;

- покращення стану житлового фонду, мотивація для громади створювати ОСББ та брати житловий фонд на самоуправління вже в покращеному стані.

Для міської ради:

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- створення прозорого механізму взаємодії міської влади з управителем, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства;

- розбудова інституційного потенціалу міста;

- реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

Секретар міської ради