СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________________(__________) сесія

РІШЕННЯ № ____

«___» ___________ 2019 року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської цільової

програми капітального ремонту

каналізаційних колекторів

господарсько-побутових стоків

м. Сєвєродонецька на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька  на 2019 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька»  на 2019 рік в 1 кварталі 2020 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						В.П. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради					А.А. Ковалевський

Додаток

до рішення __-ої ( ________) сесії  міської ради

від «___» ________ 2019 року № ____

Міська цільова програма капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків                          м. Сєвєродонецька  на 2019 рік

1. ПАСПОРТ

міської цільової програми капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2019 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 27.08.2018 р. № 224 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2019 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | ТОВ «ТАУНСЕРВИС» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | ТОВ «ТАУНСЕРВИС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу викидів неочищених стічних вод на оточуюче середовище |
| 9. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 18577,4 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 18577,4 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Система господарсько-побутової каналізації м. Сєвєродонецька складається із каналізаційної мережі, самопливних колекторів, 2-ох каналізаційних насосних станцій та напірних трубопроводів і експлуатується з 1938 року.

Місто розділене на три басейни каналізування. Перший та другий басейни обслуговуються, відповідно КНС-1 та КНС-2, які перекачують стічні води у головний колектор від третього басейна каналізування. Від трьох басейнів каналізування стічні води по головному самопливному колектору поступають на каналізаційні очисні споруди, які обслуговуються підприємством ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот». Після очисних споруд очищені стоки скидаються у річку Сіверський Донець.

Самопливний каналізаційний колектор по вул. Курчатова здійснює відведення господарсько-побутових стічних вод від «нової» частини міста до каналізаційної насосної станції №2, звідки стоки насосами перекачуються на очисні споруди. Від надійної роботи колектора залежить функціонування системи водовідведення 10 мікрорайонів міста (квартали №№ 75-84).

Існуючий залізобетонний колектор зруйнований у верхній частині в результаті газово-біогенної корозії, яка викликана біологічним фактором і пов’язана із діяльністю мікроорганізмів, що продукують з кислих газів стічних вод слабку сірчану кислоту, що і руйнує стінки залізобетонних труб. На колекторі мають місце значні зміни ухилів трубопроводів, вертикальні зсуви труб на стиках, а також проростання коренів дерев. Діаметр існуючого трубопроводу 800-1000 мм, протяжність 930 м, глибина прокладки до 4,5 м. Колектор прокладений на відстані 2 м від проїжджої частини вулиці Курчатова, перетинає 2 вулиці з інтенсивним рухом і численні внутрішньоквартальні заїзди. Крім того насиченість інженерними комунікаціями окремими місцями не дозволяє вести відкриті земляні роботи, потрібна санація таких ділянок.

Самопливний каналізаційний колектор по проспекту Космонавтів, вулиці Вілєсова, вулиці Науки відводить стічні води від 72,73,75,76 мікрорайонів міста, в яких мешкає близько 8 тис. громадян. Колектор побудовано із залізобетонних труб діаметром 600 мм і введено в експлуатацію у 1970 році. На протязі 2003-2018 рр. на колекторі виникло більше 40 провалів через руйнування верхньої частина трубопроводу. Основною причиною руйнування залізобетонних труб також є газово-біогенна корозія елементів. З 2008 року ведеться поетапна реалізація проекту капітального ремонту цього колектору: виконано заміну труб по пр. Космонавтів, вул. Науки та пр. Центральному. Незаміненою залишається ділянка по вул. Вілєсова – вул. Науки від пр. Космонавтів до ринку «Універсальний».

Останнім часом має місце руйнування і інших каналізаційних колекторів, збудованих із залізобетонних труб, зокрема по вул. Автомобільній.

В 2017 році за кошти міського бюджету виконано проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт каналізаційних колекторів по вул. Курчатова та вул. Науки – вул. Вілєсова. В 2018 році проекти надавались для участі в конкурсному відборі проектів, що фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку, але не були відібрані для реалізації.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних кваліфіковано виконувати роботи з капітального ремонту трубопроводів; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств; | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - подальше неконтрольоване руйнування каналізаційних колекторів; - відсутність у міських підприємств обладнання та досвіду проведення санації колекторів великого діаметру. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою міської капітального ремонту каналізаційних колекторів господарсько-побутових стоків м. Сєвєродонецька на 2019 рік є підвищення надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобігання негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Розв’язання проблеми можливе двома способами: заміною зношених колекторів або їх ремонтом.

В свою чергу застосовування відкритих (траншейних) способів ремонту трубопроводів не в змозі виправити ситуацію у зв’язку з виконанням великого обсягу земляних робіт, перекриттям транспортних потоків, руйнуванням і відновленням дорожніх покриттів, пошкодженням зелених насаджень і т.д.

У цьому випадку використання безтраншейних технологій при реконструкції комунікацій є єдино можливим виходом з надзвичайних ситуацій. Відновлення зношених колекторів можливе «закритим» способом (санацією) шляхом затягування в існуючий колектор труб з полімерних матеріалів. .

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Капітальний ремонт каналізаційних колекторів.

2. Санація каналізаційних колекторів.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капітальний ремонт та санація каналізаційних колекторів | 1. Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Науки - вул. Вілєсова. | УЖКГ міськради, ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 4336,2 | Підвищення надійність експлуатації існуючих каналізаційних колекторів господарсько - побутових стоків, зменшення негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод |
|  | 2. Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Курчатова. |  | 13110,2 |  |
|  | 3. Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Автомобільній (від вул. Гагаріна до вул. Федоренка). |  | 1131,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 18577,4 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 р. планується фінансування в обсязі 18577,4 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету - 18577,4 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти – 0 тис. грн.

В 2017 р. фінансування аналогічних заходів з міського бюджету не здійснювалось.

На 2018 рік програмою передбачено фінансування в обсязі  18577,4  тис. грн., але не було надане.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 рази на рік, у березні наступного року відповідно до  фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань Програми сприятимуть підвищенню надійності експлуатації існуючих каналізаційного колекторів господарсько-побутових стоків, запобіганню негативного впливу на оточуюче середовище викидів неочищених стічних вод.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Науки - вул. Вілєсова. | Показник витрат | тис. грн. | 4336,2 |
|  | Показник продукту: протяжність | м | 290 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./м | 14,9 |
|  | Показник якості: поліпшення надання послуг з централізованого водовідведення | % | 100 |
| Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Курчатова | Показник витрат | тис. грн. | 13110,0 |
|  | Показник продукту: протяжність | м | 935 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./м | 14,0 |
|  | Показник якості: поліпшення надання послуг з централізованого водовідведення | % | 100 |
| Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. по вул. Автомобільній (від вул. Гагаріна до вул. Федоренка). | Показник витрат | тис. грн. | 1131,0 |
|  | Показник продукту: протяжність | м | 290 |
|  | Показник ефективності: | тис. грн./м | 3,9 |
|  | Показник якості: поліпшення надання послуг з централізованого водовідведення | % | 100 |

Секретар міської ради 	В.П. Ткачук