проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

________________________________________сесія

## РІШЕННЯ № ______

______________ 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання рішення

міської ради від  26.01. 2017 р. № 1145

«Про затвердження «Міської цільової  програми

«Будівництво багатоповерхових житлових будинків для

внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах

м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла

для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб»

в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік»

Керуючись п. 22 ст. 26, п. 4 ст. 28, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 р. №109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та на виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради № 1145 від 26.01.2017 року «Про затвердження «Міської цільової  програми «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб» в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік»,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання рішення сесії міської ради від  26.01. 2017 р. № 1145 «Про затвердження «Міської цільової  програми  «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб» в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік» (Додаток).

2.Рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

В.о. міського голови,

секретар ради									В.Ткачук

Підготував

Головний спеціаліст відділу

з соціально-гуманітарних питань та ВПО						В.Попсуй

Додаток

до рішення _________________________сесія

міської ради від _____________р. № _______

ЗВІТ

про виконання міської цільової  програми

«Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб

в 80 та 84 мікрорайонах м.Сєвєродонецьк та формування

Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Сєвєродонецьку на 2017-2018рр»

Міська цільова програма «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м.Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рр.», яка була затверджена рішенням сесії міської ради №1145 від 26.01.2017 р, визначає пріоритети щодо заходів з забезпечення житлом для тимчасового проживання окремих категорій громадян, а саме внутрішньо переміщених осіб.

Розробка міської програми «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м.Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рр.»  була необхідна для визначення шляхів реалізації пп.1, 2 п.9 ст. 11  Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якими передбачено,що органи місцевого самоврядування надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг).

Мета міської програми - забезпечення ефективної допомоги внутрішньо переміщеним особам, створення сприятливих умов для їх комфортного перебування на території Сєвєродонецької територіальної громади, сприяння будівництву житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, формування Фонду житла для тимчасового проживання в м.Сєвєродонецьку.

Станом на 01.01.2017 року в місті Сєвєродонецьк було зареєстровано 58350 внутрішньо переміщених осіб, з яких 13180 отримували адресну грошову допомогу  для покриття витрат на проживання, у  т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на 01.01.2019 р в місті зареєстровано  51191 внутрішньо переміщених осіб, з яких щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, отримували 10861 особа.

Програмою було передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів за напрямками, які дають можливість вирішити наступні соціальні завдання:

- створення умов для формування Фонду житла для тимчасового проживання;

- розширення можливостей поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам та громадян міста;

- прискорення забезпечення житлом для тимчасового проживання  внутрішньо переміщених осіб на території Сєвєродонецької громади шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва, залучення коштів міжнародних донорів тощо.

- реалізація відповідно до діючого законодавства проекту щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом для тимчасового проживання з урахуванням ресурсів м. Сєвєродонецька;

- скорочення черги громадян міста, які потребують поліпшення житлових умов;

Терміни реалізації міської цільової програми 2017 -2018 рр.

Учасники програми: відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО міської ради, відділ земельних відносин  та архітектури міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради, відділ капітального будівництва міської ради.

В 2017-2018  році відповідно до рішення сесії міської ради були виконані заходи, пов’язані з розробкою та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні та під будівництво  п`яти  4-х  поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні, а саме ці ділянки рішенням сесії міської ради були передані в постійне користування відділу капітального будівництва міської ради, зареєстровані  права постійного користування землею під будівництво. Були проведені першочергові заходи щодо можливість розпочати роботи щодо розробки   проектно - кошторисної документації на будівництво  житлових будинків в 84 мікрорайоні (типовий проект) та 80 мікрорайоні із застосуванням енергозберігаючих технологій. Обсяг фінансування цих заходів становить 16,4 тис.грн (0,6%)

Більшість завдань програми не були виконані в зв’язку з відсутністю фінансування. Для будівництва двох  9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні та п’яти 4-х  поверхових житлових будинків  в  80 мікрорайоні було необхідно 360 млн.грн, 2100, тис.грн було на розробку проектно-кошторисної документації

В зв’язку з тим, що Сєвєродонецька міська рада не має фінансових можливостей виконувати умови та гарантій для повноцінного перебування внутрішньо переміщених  осіб на території Сєвєродонецької громади в  частині надання житла ВПО відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та Конституції України без залучення додаткових фінансових ресурсів та будівництва житла  для тимчасового проживання, керівництво Сєвєродонецької міської ради неодноразово зверталося до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України щодо вирішення питання фінансування будівництва житла для тимчасового проживання ВПО.

Від міської ради в 2018 році були направлені проекти щодо вирішення проблеми житла, за рахунок Кредитної установи для відбудови (KfW), враховуючи вимоги Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2016 № 70, а саме:

- Розробка проектної документації для комплексної забудови території 84 мікрорайону м. Сєвєродонецька Луганської області ( сума проекту 900 тис.грн)

- Будівництво  двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні м.Сєвєродонецька Луганської області (типовий проект із застосуванням енергозберігаючих технологій) для ВПО, площа під забудову 0,23 га. Орієнтована кількість збудованих квартир: 2-х кімнатних – 36 квартир та 1 кімнатних –  54 квартири. Вартість будівництва становить  81 500,0 тис. грн

- Розробка проектної документації з будівництва багатоквартирних житлових будинків, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 80 мікрорайон (Планується будівництво п’яти 4-х поверхових багатоквартирних житлових будинків для ВПО, площа під забудову 1 га. Орієнтована кількість збудованих квартир: 2-х кімнатних – 84 квартири та 1 кімнатних –  56 квартир. Необхідна розробка проектної документації на це будівництво). Вартість розробки 1000 тис.грн.

- Придбання у комунальну власність будівлі колишнього гуртожитку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 5А під реконструкцію житла для ВПО, вартість проекту   6 300,000 тис.грн Планується придбання у комунальну власність п’ятиповерхової будівлі колишнього гуртожитку загальною площею 3002,06 кв. м під реконструкцію житла для ВПО, Орієнтована кількість збудованих квартир: 2-х кімнатних – 24 квартири та 1 кімнатних –  16 квартир.

Фінансування реконструкції трьох виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки у м. Сєвєродонецьку, що увійшла до «Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України», яка була затверджена Постановою № 1071 від 13 грудня 2017року, повинно було відбуватися у 2017-2018 році за рахунок обласного бюджету у сумі 30,0 млн. грн, але цього не сталося.

В жовтні 2018 року відбулась робоча нарада, яка була ініційована Міністерством з тимчасово-окупованих територій, на якій розглядались питання надання субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України зокрема питання будівництва житла для ВПО за формулою 50% - державні кошти /50 – кошти міського бюджету.

В жовтні було повторно підтверджено актуальність п’яти завдань та заходів по м. Сєвєродонецьку, реалізацію яких планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного, місцевого та інших джерел фінансування.

Сєвєродонецька міська рада звернулася з пропозицією до МТОТ щодо внесення доповнень до затвердженою Постановою КМУ № 1071 від 13 грудня 2017 р. «Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України» з питанням додаткового включення поданих раніш пропозиції міста  по об’єктам соціальної інфраструктури міста Сєвєродонецьку, які не були враховані у Державній програмі, а саме:

- Будівництво багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині м.Сєвєродонецька. Будівництво чотирьох 4-х поверхових житлових будинків загальною площею квартир 8,8 тис.кв. м, забудова 80, 84 мікрорайонів. Будівництво 4-х, 7-ми та 9–ти поверхових житлових будинків загальною площею 157,6 тис.кв.м. Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання - 1930,25 млн. грн.

- Будівництво житла в с.Воєводівка для 150 багатодітних сімей ВПО. Будівництво житла садибного типу (150 садиб) на площі 48,0 га. Забудова 87, 88 мікрорайонів м.Сєвєродонецька. Будівництво житла садибного типу (320 садиб) на площі 37,6 га. Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдання – 830,85 млн. грн.

Обсяг фінансових ресурсів, який був потрібен для виконання програми  - 368 740,40 тис. грн

з них

кошти міського бюджету - 2725,40 тис.грн

кошти державного бюджету та міжнародних донорів - 366 000,00 тис.грн

Обсяг фінансування Програми за 2017 -2018 рік склав 16,4 тис.грн (0,4%).

1.Фінансування завдань та заходів програми в 2017 -2018 р.р.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерела фінансу- вання | План фінан сування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Факт до плану % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування Фонду житла для тимчасового проживання | Прийняття рішення Сєвєродонецької міської ради про формування Фонду житла для тимчасового проживання для ВПО та затвердження Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання | Відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради | міський бюджет | - | - |  | Не виконано (на момент прийняття рішення ради від 26.01.2017 р.№ 1145, діяла постанова КМУ від 31.03. 2004 р. N 422, яка не передбачала категорію осіб, як ВПО. ПКМУ №20 17.01.2018 р. були внесені зміни щодо можливостей надання житла з фонду житла для тимчасового проживання ВПО. В зв’язку з відсутністю будівництва тимчасового житла не було сенсу формувати такий Фонд. |
|  | Проведення верифікація ВПО, що потребують отримання тимчасового житла | Відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради | міський бюджет | - | - |  | Не виконано (відповідно до рішення від 26.01.2017р. № 1145, реєстр створюється з моменту початку проведення робіт будівництва |
|  | Створення реєстру заяв громадян із числа ВПО, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання | Відділ з обліку та розподілу житла Відділ АСУ міської ради | міський бюджет | - | - |  | Не виконано (відповідно до рішення від 26.01.2017р. № 1145, реєстр створюється з моменту початку проведення робіт будівництва |
|  | Передбачити 10% від загальної кількості квартир у кожному житловому будинку для забезпечення осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконкомі міської ради | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | міський бюджет | - | - |  | Не виконано. Міською радою не було прийнято рішення про формування Фонду житла для тимчасового проживання для ВПО |
| Оформлення документів земельної ділянки під будівництво багато поверхових житлових будинків | Розробка та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Відділ капітального будівництва міської ради | міський бюджет | 15,00 | 7,40 | 49,3 | Виконано |
|  | Розробка та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | 25,00 | 8,60 | 34,4 | Виконано |
| Державна реєстрація іншого речового права (права постійного користування земельної ділянки) | Реєстрація права постійного користування землею під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Відділ капітального будівництва | інші джерела | 0,20 | 0,20 | 100,00 | Виконано |
|  | Реєстрація права постійного користування землею під будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | інші джерела | 0,20 | 0,20 | 100,00 | Виконано |
| Виготовлення проектно-кошторисної документації | Розробка проектно - кошторисної документації на будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні (типовий проект) із застосуванням енергозберігаючих технологій(в т.ч. запропонованої ініціаторами проекту швейцарської інноваційної технології «Plastidil» | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | 900,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність фінансування |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні (двох типових проектів) із застосуванням енергозберігаючих технологій (в т.ч. запропонованої ініціаторами проекту швейцарської інноваційної технології «Plastidil») | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | 1200,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність фінансування |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво інженерних мереж в 80 мікрорайоні | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | 300,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність фінансування |
|  | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво інженерних мереж в 84 мікрорайоні | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | 300,00 | 0 |  | Не виконано. Відсутність фінансування |
| Пошук фінансових партнерів для будівництва житла для тимчасово проживання ВПО | Укладення меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними організаціями, у т.ч. щодо сприяння соціальній підтримці переселених громадян | Департамент економічного розвитку Відділ КБ Ініціатори проекту |  |  | - |  |  |
| Визначення генпідрядника | Проведення тендера на будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні відповідно до принципів комплексної забудови території та визначення генпідрядника | Відділ капітального будівництва міської ради | міський бюджет | - | - |  | Не виконано. Тендер, відповідно до рішення сесії, проводиться після виготовлення проектно-коштористної документації, яка не була розроблена через відсутність фінансування |
|  | Проведення тендера на будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні відповідно до принципів комплексної забудови території та визначення генпідрядника | Відділ капітального будівництва | міський бюджет | - | - |  | Не виконано. Тендер, відповідно до рішення ради, проводиться після виготовлення проектно-коштористної документації, яка не була розроблена через відсутність фінансування |
| Виконання будівельних робіт | Будівництво позамайданчикових інженерних в 84 мікрорайоні | Генпідрядник Відділ КБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела | 3000,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність коштів |
|  | Будівництво позамайданчикових інженерних мереж в 80 мікрорайоні | Генпідрядник Відділ КБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела | 3000,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність коштів |
|  | Будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Генпідрядник Відділ КБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела | 160 000,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність коштів |
|  | Будівництво п’яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Генпідрядник ВКБ міської ради | державний бюджет міжнародні фонди інші джерела | 200 000,00 | 0,00 |  | Не виконано. Відсутність коштів |
| Розподіл збудованого житла | Надання в користування житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання ВПО | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | Міський бюджет | - | - |  | Не виконано |
|  | Видача ордерів особам які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконкомі міської ради | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | Міський бюджет | - | - |  | Не виконано |
| Всього: | 368 740,40 | 16,4 | 0,004 |  |
| кошти міського бюджету - 2725,40 тис.грн | 2725,40 | 16,0 | 0,58% |  |
| кошти державного бюджету, міжнародних та інших донорів - | 366 000,00 | 0,4 | 1,1 |  |

#### Підготував:

Головний спеціаліст відділу

з соціально-гуманітарних питань та ВПО	В.В.Попсуй

Секретар ради									В.Ткачук