**СЄВЕРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) сесія**

**РІШЕННЯ №**

**« » \_\_\_\_\_\_\_ 2019 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Звіт про виконання «Міської цільової

програми благоустрою на території міста

Сєвєродонецька на 2018 рік»

  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про хід виконання «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік» (Додаток).

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

**В.о.міського голови,                                                                      В.П.Ткачук**

**секретар міської ради**

**Підготував :**

Начальник відділу по контролю за благоустроєм

та санітарним станом міста міськради Д.В.Комишан

Додаток

до рішення \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) сесії міської ради

від « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 року № \_\_\_\_\_

Звіт

про виконання «Міської цільової програми благоустрою

на території міста Сєвєродонецька на 2019 рік»

**1.Основні данні**

«Міська цільова програма благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік» (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 25.09.2018 року № 2922, рішенням сесії міськради № 2922 від 25.09.2018 року до «Міської цільової програми благоустрою на території міста Сєвєродонецька на 2018 рік» внесено зміни.

Виконавцями Програми визначено Управління житлово-комунального господарства міської ради, відділ капітального будівництва, КП «Сєвєродонецькомунсервіс», КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою», КП «Житлосервіс «Світанок» та інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми – 2018 рік.

**ІІ.Виконання завдань та заходів.**

Для реалізації основних заходів, спрямованих на вирішення загальних питань благоустрою в межах виконання програми у 2018 році виконано:

* Проект благоустрою скверу по вул. Космонавтів, район буд.25
* Встановлення критого павільйону очікування на зупинці в сел.Воєводівка
* Благоустрій скверу по вул. Космонавтів, 28
* Придбання паркових лав для встановлення біля під’їздів житлових будинків.

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1720, 00 тис.грн. ( 24 %) із запланованих 7350,553 тис.грн.

У зв’язку з відсутністю фінансування не виконані наступні заходи:

* придбання урн для сміття для встановлення вздовж тротуарів ( 201,00 тис.грн);
* розміщення гостьової автомобільної парковки на 40 машиномісць за адресою : вул. Вілєсова, буд.1.

Інформація про фінансування та ефективність виконання заходів наведена в Таблицях 1 та2.

**ІІІ. Фінансування Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пріоритетні  завдання | Заходи | Вико-  навець | Джерела фінан-сування | Планові обсяги  фінансування,  тис.грн | Фактичні обсяги фінансування,  тис.грн | Виконано/  не виконано  (причини) |
| Благоустрій  зупиночних комплексів | -Встановлення сучасного  критого павільйону очікування  -влаштування покриття території зупинки з тротуарної плитки за адресами:   -пл.Дружби Народів,30,34; просп.Центральний, 26,38,54, 72;  вул.Науки, 1, 5;  вул.Маяковського,10 вул.Вілєсова, 1  (СТІ);  вул.Вілєсова,11(СПЗ)  вул.Вілєсова, 5, 41  вул.Гагаріна, 64, 99,103  вул.Гоголя,  71  вул.Курчатова, 19  просп.Хіміків, 57  вул.Єгорова, 2 | УЖКГ | Міський  бюджет | 1785,00 | 35,00 тис.грн  Встановлення критого павільйону на зупинці в сел. Воєводівка | Виконано  частково |
| **Благоустрій скверів** | Благоустрій скверу по вул.Космонавтів, 29  -капітальний ремонт пішохідних доріжок  -відновлення зеленої зони та обрізка дерев  -встановлення урн  -встановлення лав | УЖКГ  КП  «Сєвєродоне-цьке  підприєство садово-паркового господарства та благуострою | Міський бюджет | 2500,00 | 1347,464 | Виконано частково |
|  | Виготовлення проекту благоустрою скверу по вул.Космонавтів, 25 | УЖКГ | Міський бюджет | 150,00 | 87,882 | Виконано |
| **Встановлення лав** | Придбання паркових лав для встановлення біля під’їздів житлових будинків | УЖКГ,  КП «Житлосервіс «Світанок» | Міський  бюджет | 230,00 | 193,5 | Виконано частково |
| **Встановлення урн** | Придбання урн для сміття для встановлення вздовж тротуарів на території міста | УЖКГ | Міський бюджет | 201,00 | 0 | Не виконано |
| **Розміщення гостьової автомобільної парковки** | Розміщення гостьової автомобільної парковки на 40 машино – місць за за адресою вул. Вілєсова,район буд.1: | УЖКГ | Міський бюджет | 2484,553 | 0 | Не виконано |
| **ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ** | | | **Міський бюджет** | **7350.553** | **1720.00** |  |

**Виконання завдань та заходів програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування**  **завдання** | **Найменування**  **показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Очікувані**  **результати** | **Фактично**  **досягнуто** | **Відхилення** |
| **Благоустрій**  **зупиночних комплексів** | Показник  витрат | тис.грн | 1785,00 | 35,00 | -1750.00 |
| Показник  продукту: | од. | 21 | 1 | -20 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 85,00 | 35,00 | -50 |
| Показник  якості:  Підвищення рівня комфортності і безпеки пасажирів, естетичного вигляду зупинок | % від загальної кількості зупинок | 30 | 1,5 | -28,5 |
| **Благоустрій скверу**  **Космонавтів, 29** | Показник  витрат | тис.грн | 2500,00 | 1347,464 | -1152,536 |
| Показник  продукту | од | 1 | 1 | **-** |
| Показник  ефективності | тис.грн | 2500,00 | 1347,464 | -1152,536 |
| Показник якості | % |  |  |  |
| **Виготовлення проекту благоустрою скверу**  **Космонавтів, 25** | Показник  витрат | тис.грн | 150,00 | 87,882 | -62,118 |
| Показник  продукту | од. | 1 | 1 | 0 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 150,00 | 87,882 | -62,118 |
| Показник якості | % | 100 | 100 | 0 |
| **Встановлення лав** | Показник  витрат | тис.грн | 230,00 | 193,500 | -36,50 |
| Показник  продукту | од. | 76 | 90 | +14 |
| Показник ефективності | тис.грн | 3,00 | 2,150 | -0,850 |
| Показник  якості | % від загальної потреби в лавах біля житлових будинків | 22 | 26% | +4 |
| **Придбання урн** | Показник  витрат | тис.грн | 201,00 | 0 | -201,00 |
| Показник  продукту | од. | 262 | - | -262 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 0,765 | 0 | 0 |
| Показник  якості | % від необхідної загальної кількості урн вуличної мережі міста | 8 | 0 | 0 |
| **Розміщення гостьової автомобільної парковки** | Показник  витрат | тис.грн | 2484,553 | 0 | -2484,553 |
| Показник продукту | од. | 1 | 0 | -1 |
| Показник  ефективності | тис.грн | 2484,553 | 0 | -2484,553 |
| Показник  якості:  Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, упорядкування стану та підвищення культури паркування | % | 100 | 0 | 0 |

**Секретар міської ради В.П.Ткачук**

Підготував:

Начальник відділу по контролю за благоустроєм

та санітарним станом міста Д.В.Комишан