СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

____________ (___________) сесія

РІШЕННЯ № _____

«___»__________ 20___ року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської цільової

програми відновлення, реконструкції та

будівництва мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ

на 2020 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», з метою створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік» (Додаток).

2.Управлінню ЖКГ міської ради  надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення    м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік» в 1 кварталі 2021 року.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради					А. Ковалевський

Додаток

до рішення ___-ї (___________) сесії  міської ради

від «___» __________ 20___ року  № ______

Міська

цільова програма відновлення,

реконструкції та будівництва

мереж зовнішнього освітлення

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ

на 2020 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми відновлення, реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2020 рік.

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 04.09.2019 р. № 335 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2020 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецькліфт» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Створення безпечних та комфортних умов руху по вулично-дорожній мережі шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. |
| 9. | Термін реалізації програми | 2020 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 35612,72 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 35612,72 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного пересування людей, незадовільний технічний стан та низькі експлуатаційні характеристики мереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на дорогах та покращення умов благоустрою існує нагальна потреба у відновленні та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення.

Міське вуличне освітлення є одним з найбільших споживачів електроенергії в комунальному господарстві міста і тому його автоматизація і диспетчеризація є актуальним завданням економії бюджетних коштів.

За останні  роки проведена велика робота по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення, але на деяких вулицях міста та в селах і селищах ще експлуатуються освітлювальні прилади, які не відповідають технічному рівню сучасного обладнання, світловіддача та енергоефективність їх низька, опори вуличного освітлення потребують заміни або демонтажу.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

( SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних) спроможних виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність необхідної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - порівняно висока вартість новітніх технічних засобів. |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання світильників на сонячних батареях - використання позабюджетних коштів. | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є створення безпечних та комфортних  умов руху по вуличній-дорожній мережі міста та прилеглих селищ шляхом підвищення надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення, модернізації та впровадження заходів з енергозбереження для зменшення обсягів енергоспоживання.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Основними завданнями Програми є:

1. Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ.

2. Відновлення системи зовнішнього освітлення міста.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Технічне обслуговування та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення з використанням ламп з покращеними показниками світловіддачі, влаштуванням нових та заміною старих опор, демонтажем аварійних опор, заміною певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі, заміною обладнання (автоматики та пускорегулюючої апаратури), встановленням сучасних приладів обліку електроенергії, тощо.

3. Влаштування освітлення пішохідних переходів.

4. Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво мереж зовнішнього освітлення.

5. Розробка проектно-кошторисної документації на автоматизовану систему управління міським зовнішнім освітленням.

6. Впровадження часткової диспетчеризації на 26 станціях управління.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2020 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ. | Поточний ремонт мереж та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 8380,3 | Належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ |
| Диспетчеризація мереж зовнішнього освітлення | 1.Розробка проекту | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 300,0 | Забезпечення управління та контролю за об'єктами міського освітлення |
|  | 2.Придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла |  | 490,0 |  |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста, сіл і селищ. | 1. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Б.Ліщини (від пр. Хіміків до вул. Півоварова) | УЖКГ міськради, КП «Сєвєродонецькліфт» | 1475,69 | Встановлення 91-ої світлоточки надасть можливість освітити 4,2 км вулиці |
|  | 2. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по ш. Будівельників (від пр. Хіміків до вул. Вілєсова) |  | 1372,1 | Встановлення 98-ми світлоточок надасть можливість освітити 3,6 км вулиці |
|  | 3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. Агафонова |  | 397,37 | Встановлення 8-ми світлоточок надасть можливість освітити 0,36 км вулиці |
|  | 4. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Шевченко |  | 646,7 | Встановлення 15-ти світлоточок надасть можливість освітити 0,5 км вулиці |
|  | 5. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Маяковського (від вул. Б Ліщини до пр. Центральний) |  | 780,96 | Встановлення 32-х світлоточок надасть можливість освітити 1,25 км вулиці. |
|  | 6. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по пр. Гвардійський (від вул. Півоварова до прохідної «Аміак») |  | 1142,61 | Встановлення 60-ти світлоточок надасть можливість освітити 2,85 км вулиці. |
|  | 7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Промислова (від кільця виїзду на м. Лисичанськ (автошлях Р66) до прохідної «Аміак») |  | 1002,29 | Встановлення 61-ої світлоточки надасть можливість освітити 2,25 км вулиці |
|  | 8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення автошляху Р66 (від кільця виїзду на м. Лисичанськ до кінцевої зупинки «Північна» тролейбусного маршруту № 6 ) |  | 1094,56 | Встановлення 66-ти світлоточок надасть можливість освітити 2,25 км вулиці |
|  | 9. Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Об’їзна (від ш. Будівельників до вул. Б. Ліщини) |  | 12380,16 | Встановлення 145-ти світлоточок надасть можливість освітити 4,5 км вулиці |
|  | 10. Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автошляху від вул. Об’їзна до житлового району Щедрищеве |  | 1499,50 | Встановлення 96-ти світлоточок надасть можливість освітити 3,2 км вулиці |
|  | 11. Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автошляху від вул. Вілєсова (від перехрестя вул. Курчатова до пр. Гвардійський) |  | 662,28 | Встановлення 18-ти світлоточок надасть можливість освітити 0,9 км вулиці |
|  | 12. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення скверу Слави та прилеглої території ВНУ ім. Даля м. Сєвєродонецьк». |  | 65,78 | Виконання проекту |
|  | 13. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція мереж зовнішнього освітлення по бул. Дружби Народів м. Сєвєродонецьк». |  | 165,44 |  |
|  | 14. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Богдана Ліщини (від вул. Сметаніна до вул. Об’їзна) м. Сєвєродонецьк». |  | 95,00 |  |
|  | 15. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної частини пр. Гвардійський (від пр. Космонавтів до вул. Курчатова) м. Сєвєродонецьк». |  | 78,41 |  |
|  | 16. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення пішохідної частини та автомобільної дороги від перехрестя вул. Курчатова - вул. Новікова до смт. Метьолкіне м. Сєвєродонецьк». |  | 93,35 |  |
|  | 17. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво електроустановки розважальних заходів на пл. Миру м. Сєвєродонецьк» |  | 44,7 |  |
|  | 18. Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальне будівництво мереж зовнішнього освітлення автодороги від вул. Промислова до мосту через р. Сіверський Донець (в сторону залізничного вокзалу м. Лисичанськ) |  | 90,52 |  |
| Освітлення пішохідних переходів | Освітлення пішохідних переходів. |  | 3355,0 | Встановлення освітлення 9-ти пішохідних переходів надасть можливість покращити безпеку пересування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 35612,72 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів міського бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2020 рік планується  фінансування в обсязі 35612,72 тис. грн., в тому числі:

- кошти міського бюджету – 35612,72 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

На 2018 рік запланований обсяг фінансування заходів Програми складав 22874,3 тис. грн., в тому числі фактично сплачено з  міського бюджету –  5152,905 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

В 2019 році Програмою передбачено фінансування в обсязі 18487,162 тис. грн., в тому числі кошти міського бюджету – 18487,162 тис. грн.,

8. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми.

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів  Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт  про хід виконання Програми  готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання заходів Програми буде досягнуто рівень освітлення вулиць  відповідно до санітарних норм, що позитивно вплине на дорожнього-транспортну ситуацію в міст та створить сприятливі умови для покращення криміногенної ситуації. Виконання програми дасть змогу:

- зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при роботі системи зовнішнього освітлення;

- знизити кількість аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- зменшити негативний вплив на оточуюче природне середовище завдяки виключено з експлуатації ртутних джерел світла;

-    забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху та пішоходів;

-    зменшити рівень аварійності на дорогах міста.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Забезпечення сталого функціонування існуючої системи зовнішнього освітлення міста та прилеглих селищ | Показник витрат: - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис. грн. | 8380,3 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 111,5 3208 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 світлоточку): - технічне обслуговування та поточний ремонт | тис.грн./од. | 2,61 |
|  | Показник якості: - належний технічний стан мереж зовнішнього освітлення | % | 100 |
| Диспетчеризація мереж зовнішнього освітлення | Показник витрат: - розробка проекту - придбання і встановлення диспетчерського обладнання для управління зовнішнім освітленням та диспетчерського вузла | тис. грн. | 300 490 |
|  | Показник продукту: - проектна документація - кількість станцій управління (СУМО) | од. од. | 1 26 |
|  | Показник ефективності (витрати на 1 станцію (СУМО) | тис.грн./ од. | 18,8 |
|  | Показник якості: часткова диспетчеризація | % | 38 |
| Відновлення системи зовнішнього освітлення міста | Показник витрат | тис. грн. | 23087,42 |
|  | Показник продукту: - протяжність мереж - кількість світлоточок | км од. | 25,84 690 |
|  | Показник ефективності | тис.грн./од | 33,4 |
|  | Показник якості: - збільшення протяжності освітлених вулиць | % від загальної протяжності мереж | 23 |
| Влаштування освітлення пішохідних переходів | Показник витрат | тис. грн. | 3355,0 |
|  | Показник продукту: - кількість переходів | од. | 9 |
|  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 372,8 |
|  | Показник якості: - забезпечення безпеки руху пішоходів | % | 100 |

Секретар міської ради                                                       	В. Ткачук

Підготовлено:

Начальник управління ЖКГ міської ради 	А. Ковалевський