СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

П’ятдесят восьма (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 3332

19 лютого 2019  року.

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження «Міської

цільової програми збереження

і поновлення зелених насаджень

м. Сєвєродонецька

на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збереження існуючих зелених насаджень міста та створення нових насаджень, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Міську цільову програму збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 рік» (Додаток).

2. Управлінню ЖКГ міської ради надати підсумковий звіт про виконання «Міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень м. Сєвєродонецька на 2019 рік» в першому кварталі 2020 р.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови							В.П. Ткачук

Підготував:

Начальник УЖКГ міської ради						А.А. Ковалевський

Узгоджено:

Перший заступник міського голови					О.Ю. Кузьмінов

Заступник міського голови							Г.В. Пригеба

Начальник фінансового управління					М.І. Багрінцева

комунальним

Додаток

до рішення 58-ої (чергової) сесії  міської ради

від 19 лютого 2019 року № 3332

Міська цільова програма

збереження і поновлення зелених

насаджень м. Сєвєродонецька

на 2019 рік

1. 	ПАСПОРТ

міської цільової програми збереження і поновлення зелених насаджень

м. Сєвєродонецька на 2019 рік

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 27.08.2018 р. № 224 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2019 рік» |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КПЖ «Світанок» |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 6. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства міської ради |
| 7. | Учасники програми | КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», КПЖ «Світанок», інші підприємства, які залучені на договірних засадах |
| 8. | Мета програми | Збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення |
| 9. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | 9747,0 тис. грн. |
|  | кошти міського бюджету | 9747,0 тис. грн. |
| 11. | Очікувані результати | Досягнення мети Програми |
| 12. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням міської ради |

2. Склад проблеми.

Зелені насадження міста займають важливе місце у вирішенні проблем поліпшення стану навколишнього природного середовища та охорони здоров’я, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги.

За функціональними ознаками міські зелені насадження діляться на три групи:

- загального користування – зелені насадження, розташовані на території загальноміських парків, скверів, міжквартальних територіях або при групі жилих будинків;

- обмеженого користування – насадження на територіях житлової забудови, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ, тощо;

- спеціального призначення – насадження вздовж доріг і вулиць, на ділянках санітарно-захисних зон промислових підприємств, ліній електропередач, тощо.

Стан зеленої зони міста вже давно викликає занепокоєння. В історично «старій» частині міста аварійно небезпечних дерев приблизно 15% від загальної кількості, насадження тут потребують негайного формування крон, обрізки сухих, хворих і пошкоджених гілок.

До негативних тенденцій, які спостерігаються останнім часом у зеленому господарстві міста, відносяться збіднення асортименту посадкового матеріалу, високий рівень уражень різними захворюваннями, різноманітні механічні пошкодження рослин, кліматичні зміни.

Останніми роками загрозливого поширення в міських насадженнях здобув ільмовий листоїд, який спричиняє швидке знищення листя в’язів. Їм уражено значну частину вуличних та паркових насаджень.

Багато дерев досягли вікової межі, всихають, перебувають у аварійному стані і потребують негайного видалення. Все це призводить до того, що існуючі насадження не в змозі виконувати покладені на них функції.

Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів

для реалізації Програми

(SWOT – аналіз)

| Аналіз внутрішніх чинників | СИЛЬНІ СТОРОНИ (S) - наявність міських підприємств різних форм власності (у тому числі комунальних), спроможних кваліфіковано виконувати роботи з реалізації Програми; - наявність виробничих та управлінських кадрів, достатній освітньо-кваліфікаційний рівень трудового потенціалу; - наявність потрібної матеріально-технічної бази цих підприємств. | СЛАБКІ СТОРОНИ (W) - недбале ставлення мешканців до збереження елементів благоустрою міста; - непередбачувані кліматичні умови, що не сприяють поновленню зелених насаджень |
| --- | --- | --- |
| Аналіз зовнішніх чинників | МОЖЛИВОСТІ (O) - використання позабюджетних коштів; - відновлення поливу зелених насаджень міста; - сприяння запровадженню норм бережливого ставлення до зелених насаджень, недопущення вандалізму, застосування штрафів за порушення елементів благоустрою; - залучення громадських організацій до процесів відновлення зелених насаджень | ЗАГРОЗИ (T) - недостатність бюджетного фінансування; - непідконтрольні чинники: збільшення вартості паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів, зміни в податковому та бюджетному законодавстві. |

3. Мета Програми.

Головною метою Програми є збереження існуючих зелених насаджень міста, створення нових насаджень, забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення шляхом впровадження комплексного підходу до озеленення з врахуванням природно-кліматичних умов.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми.

Програма реалізується за такими напрямками:

1. Поточне утримання зелених насаджень.

2. Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування.

3. Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях.

5. Строки та етапи виконання Програми.

Програма виконується в один етап, строк виконання розрахований на 2018 рік.

6. Напрями діяльності, завдання та заходи Програми.

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поточне утримання зелених насаджень | 1. Викошування комбінованих газонів газонокосарками | УЖКГ міської ради, КП «СПБта РС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 1200,0 | Досягнення мети Програми |
|  | 2. Стрижка газонних бордюрів мотокосами |  |  |  |
|  | 3. Поливання зелених насаджень |  |  |  |
|  | 4. Обрізування крон дерев з проріджуванням |  |  |  |
|  | 5. Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев |  |  |  |
|  | 6. Видалення порослі дерев, підстригання живих огорож. |  |  |  |
|  | 7. Формування крон дерев з проріджуванням |  |  |  |
|  | 8. Вивіз гілля, зеленої маси |  |  |  |
|  | 9. Прополювання квітників |  |  |  |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування | 1. Сквер Площі Перемоги | УЖКГ міської ради, КП «СПБта РС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 185,0 |  |
|  | 2. Пр. Гвардійський від пр. Центральний до вул. Автомобільна |  | 365,0 |  |
|  | 3. Вул. Новікова |  | 1495,0 |  |
|  | 4. Вул. Б.Ліщини |  | 1485,0 |  |
|  | 5. Вул. Першотравнева |  | 469,5 |  |
|  | 6. Вул. Менделєєва |  | 588,5 |  |
|  | 7. Вул. Єгорова |  | 352,0 |  |
|  | 8. Відновлення квітника на кільцевому роз’їзді вул. Вілєсова, вул. Науки, вул. Донецька |  | 195,0 |  |
|  | 7. Вул. Маяковського |  | 702,0 |  |
|  | 8. Вул. Федоренка |  | 755,0 |  |
|  | 9. Бул. Дружби народів |  | 1495,0 |  |
| Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях. | 1. Видалення дерев з розкряжуванням, корчування пнів, вивіз гілля | УЖКГ міської ради, КП «Житлосервіс «Світанок», КП «СПБта РС», інші підприємства, які залучені на договірних засадах | 160,0 |  |
|  | 2. Омолодження старих дерев листяних порід, вивіз гілля |  | 300,0 |  |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 9747,0 |  |

7. Ресурсне забезпечення Програми.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

На 2019 р. планується  фінансування в обсязі 9747,0 тис. грн., в тому числі:

- кошти місцевого бюджету – 9747,0 тис. грн.,

- кошти державного бюджету – 0 тис. грн.,

- інші кошти - 0 тис. грн.

В 2017 році кошти на аналогічні заходи з міського бюджету не витрачались.

На 2018 рік програмою передбачено фінансування в обсязі  2380,0 тис. грн., в тому числі затверджено в міському бюджеті –  3043,6 тис. грн., інші кошти - 0 тис. грн.

8. Організація управління та контролю за ходом виконання програми

Організацію управління, контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює УЖКГ міської ради.

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Постійна комісія по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю. побутовим та торгівельним обслуговуванням Сєвєродонецької міської ради.

Підсумковий звіт про виконання Програми готується 1 раз на рік, у березні наступного року відповідно до фінансових звітів підприємств. Проміжний звіт – щоквартально, у терміни визначені рішенням виконкому міськради від 23.03.2016 р. № 109 «Про затвердження інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання».

9. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання завдань дозволить покращити соціальні показники ефективності та якості  заходів, які передбачені цією Програмою.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Поточне утримання зелених насаджень | Показник витрат | тис. грн. | 1200,0 |
|  | Показник продукту: - формування крон дерев з проріджуванням - обрізування крон дерев з проріджуванням - звалювання аварійних та сухих дерев - видалення порослі дерев - викошування комбінованих газонів газонокосарками - стрижка газонних бордюрів - вивіз гілля, зеленої маси - поливання зелених насаджень (вода) - прополювання квітників - стрижка чагарників - посадка квітників | од. од. од. од. га га т м3 м2 м2 м2 | 100 120 30 15000 33 3 450 700 1110 4000 370 |
|  | Показник ефективності: збільшення фінансування | тис. грн. | 1200,0 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста | % | 100 |
| Капітальний ремонт зелених насаджень загального користування міста та прилеглих селищ. | Показник витрат | тис. грн. | 8087,0 |
|  | Показник продукту: - формування крон та видалення дерев - відновлення квітників - посадка дерев - посадка чагарників - влаштування системи крапельного поливу | од. м2 од. од. п.м. | 3065 420 470 4360 600 |
|  | Показник ефективності: збільшення фінансування | тис. грн. | 8087,0 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень міста та селищ | % | 100 |
| Капітальний ремонт зелених насаджень на прибудинкових територіях | Показник витрат | тис. грн. | 460,0 |
|  | Показник продукту: - формування крон та видалення дерев | од. | 380 |
|  | Показник ефективності: забезпечення фінансування ремонту зелених насаджень на прибудинкових територіях | тис. грн. | 460,0 |
|  | Показник якості: поліпшення естетичного вигляду зелених насаджень на прибудинкових територіях | % | 100 |

Секретар міської ради	В.П. Ткачук